《建设工程经济》

冲剌模拟试卷一

一、单项选择题

1. 现金流入与现金流出之差，在工程经济分析中称为净现金流量，通常下列哪一种情况反映的是净现金流量。（   ）

A. CI—CT                         B. CT—CI

C. CI—CO                         D. CO—CI

2. 反映项目在整个计算期内现金的流入和流出的现金流量表是下列哪种流量表。（     ）

A. 项目财务现金流量表             B. 资本金财务现金流量表

C. 项目增量财务现金流量表         D. 资本金增量财务现金流量表

3. 工程建设单位通过承建工程项目，必然获得利润。按照国家相关税法规定，利润中应扣

除下列哪一税费。（    ）

A. 营业税                         B. 消费税

C. 所得税                         D. 资源税

4. 某工程项目第一年初的投资100万，第二年投资50万，第二年获利30万，第三年上半年获利50

万，第三年下半年获利100万。请问下列哪一流量图是正确的。（    ）

0

100

1

2

50

3

150万

30万

0

100万

1

2

3

100万

80万

50万

A.                                        B.

0

100万

150万

20万

0

100万

1

2

3

150万

30万

50万

C.                                       D.

5. 某工程项目第一年初投资1000万，第二年获利300万，第三、四、五年分别获利500万，第三、四年分别又投资200万，第五、六年分别获利600万。请问第二、三、四年的净现金流量分别是

（    ）。

A. 300万，300万，300万             B. 100万，300万，500万

C. 300万，700万，700万             D. 500万，700万，500万

6. 某大型工程项目发行建设债券，面值1000元，3年期。年利率8%，每年计息两次，到期一次还

本付息。问每张建设债券到期本利和与年有效利率应为（    ）。

A. 1265.30元，8%                   B. 1265.30元，8.2%

C. 1265.30元，4%                   D. 1259.70元，8%

7. 在复利计算中，有名义利率和有效利率的概念。若以年作为计息期。工程项目计息期n越多，年

有效利率与名义利率（     ）。

A. 相差越小                           B. 相差越大

C. 完全相同                           D. 无法比较

8. 工程项目财务评价中正确选择评价指标十分重点。下列哪一项指标不属于静态评价指标。（     ）

A. 借款偿还期                         B. 投资收益率

C. 利息备付率                         D. 财务净现值

9. 在工程经济财务评价中，可以作为工程项目筹资决策参考依据的是下列哪一指标。（     ）

A. 总投资收益率                      B. 财务内部收益率

C. 财务净现值率                      D. 总投资利润率

10. 有甲乙两互斥工程项目，建设及使用年限分别为20年和15年。由于资金有限，只能投资其中

某一项目采用下列哪一指标作为评价指标最适宜。（      ）

A. 财务内部收率                     B. 财务净年值

C. 财务净现值                       D. 动态投资回收期

11. 投资回收期是反映投资回收能力的重要指标，对同一工程项目动态投资回收期与静态投资回收

期下列哪一种说法是正确的。（    ）

A. 动态投资回收期小于静态投资回收期        B. 动态投资回收期大于静态投资回收期

C. 动态投资回收期大于等于静态投资回收期    D. 动态投资回收期小于等于静态投资回收期

12. 工程项目财务评价中，下列哪一指标未反映工程项目在整个计算期内的经济状况。（    ）

A. 财务净现值                              B. 财务内部收益率

C. 财务净年值                              D. 动态投资回收期

13. 某工程建设项目为常规项目，已知内部收益率为15%，基准收益率为8%，当折现率为8%

时有（     ）。

A. NPV≥0                                 B. NPV＜0

C. NPV≤0                                 D. NPV＞0

14. 某省拟建一重点工程项目，根据实际情况基准收益率为5%，由于投资太大，人们提出质疑，若

只用FNPV的指标来解除人们的疑虑。折现率应如何确定。（     ）

A. 折现率取5%                           B. 折现率取10%

C. 折现率取4%                           D. 折现率取7.5%

15. 某工程建设项目寿命期20年，已知内部收益率为12%，若折现率为6%时FNPV＞0，则有动态

投资回收期与寿命期的关系为。（     ）

A. pt'=p0                              B. pt'<p0

C. pt'>p0                              D. 不一定

16. 按最大偿还能力计算还本付息的偿债能力指标是（     ）。

A. 利息备付率                        B. 偿债备付率

C. 借款偿还期                        D. 动态回收期

17. 某工程项目寿命期7年，前三年费用分别是800万，700万，500万，第四年起每年费用600万。

第三年、第四年分别盈利900万、1200万，第四年起每年盈利1200万，该项目静态投资回收

期应为（     ）。

A. 4.8                              B. 5.8

C. 4.4                              D. 5.4

18. 盈亏平衡点（BEP）与盈亏平衡产量（Q0）的关系是（     ）。

A. BEP越高，Q0越低             B. BEP越低，Q0越高

C. BEP=Q0                       D. 随市场变化而变化

19. 对工程项目盈利能力进行敏感性分析应采用的分析指标是（     ）。

A. 净资产收益率                 B. 财务净现值

C. 总资产报酬率                 D. 财务净现值率

20. 某工程项目单因素敏感性分析，甲、乙、丙、丁四个因素哪一个因素最敏感。（    ）

A. 甲变化-10%，评价指标变化-30%         B. 乙变化10%，评价指标变化-20%

C. 丙变化10%，评价指标变化20%         D. 丁变化-10%，评价指标变化20%

21. 临时使用的工程设备通常采用哪种租赁方式。（     ）

A. 短期租赁                             B. 经营租赁

C. 长期租赁                             D. 融资租赁

22. 设备租赁活动中，租赁双方承担确定时期的租让和付费义务，不得任意中止和取消租约的设备

租赁方式为（     ）。

A. 融资租赁                            B. 经营租赁

C. 短期租赁                            D. 长期租赁

23. 下列哪一要素不属于价值工程的基本要素。（       ）

A. 价值                               B. 价格

C. 成本                               D. 功能

24. 通常作为资金时间价值的绝对尺度是（      ）。

A. 利率                              B. 利息

C. 股率                              D. 股息

25. 有甲、乙、丙、丁四个项目基本金分别为1000万、1500万、2000万、1800万，利率分别为15%，

12%，16%，10%，计息周期分别为15年，13年，16年，15年。若分别采用单利，复利计息，哪个项目的利息余额数差距最大。（    ）

A. 甲项目                          B. 乙项目

C. 丙项目                          D. 丁项目

26. 某工程项目第一年、第二年分别投资500万，第二年、第三年分别获利800万，在利率等于5%

的情况下，下列哪一算式是正确的。（      ）

A. W1=-500（A/F，5%，2）+800（P/A，5%，2）

B. W1=-500（F/A，5%，2）+800（P/A，5%，2）

C. W1=-500（F/A，5%，2）+800（A/P，5%，2）

D. W1=-500（A/F，5%，2）+800（A/P，5%，2）

27. 某路面摊铺设备在外力作用下产生的磨损称为有形磨损，若闲置不动受自然力作用将产生

（    ）。

A. 经济磨损                        B. 精神磨损

C. 物理磨损                        D. 无形磨损

28. 建设工程项目周期各阶段中，对项目投资具有决定性影响的是哪一阶段。（    ）

A. 项目终结阶段                   B. 项目施工阶段

C. 项目设计阶段                   D. 项目决策阶段

29. 下列哪项费用不属于措施费。（      ）

A. 环境保护费                     B. 工程排污费

C. 夜间施工费                     D. 二次搬运费

30. 间接费由规费和（    ）组成。

A. 环境保护费                    B. 临时设施费

C. 文明施工费                    D. 企业管理费

31. 工程量清单中哪种清单为不可调整的闭口清单。（     ）

A. 措施项目清单                  B. 招标人其他项目清单

C. 分部分项工程量清单            D. 投标人其他项目清单

32. 对同类型产品规格多，工序重复，工作量小的施工过程，人工定额的编制通常采用。（     ）

A. 经验估算法                   B. 技术测定法

C. 统计分析法                   D. 比较类推法

33. 建设工程项目估算应从工程建设项目的哪一个时期起算。（     ）

A. 设计                         B. 施工

C. 筹建                         D. 可行性研究

34. 生产工人调动工作，探亲，休假期间的工资属于（    ）。

A. 工资性补贴                   B. 职工福利费

C. 劳动保护费                   D. 辅助工资

35. 不能以实物计量的零星工作项目的费用应列入下列哪一清单。（      ）

A. 分部分项工程量清单           B. 措施项目清单

C. 招标人其他项目清单           D. 投标人其他项目清单

36. 工程建设定额中分项最细，定额子目最多的是哪种定额。（     ）

A. 预算定额                     B. 施工定额

C. 人工定额                     D. 材料定额

37. 企业支付购买专利的款项属于现金流量表中（   ）产生的现金流量。

A. 经营活动                  B. 投资活动

C. 筹资活动                  D. 生产活动

38. 如果施工合同的结果能够可靠地估计，应当（   ）确认合同收入。

A. 按实收工程款              B. 按签订合同金额

C. 按完工百分比法            D. 按完成工程量

39. 下列各项，符合我国资产负债表中资产项目排列顺序的是（   ）。

A. 无形资产、长期投资、固定资产、流动资产、其他长期资产

B. 固定资产、流动资产、无形资产、长期投资、其他长期资产

C. 流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、其他长期资产

D. 流动资产、固定资产、无形资产、长期投资、其他长期资产

40. 按照会计相关法规的规定，（   ）应对本企业现金的安全负责。

A. 出纳人员　　　　　  　　　B. 会计人员

C. 财务主管　　　　　　  　　D. 企业负责人

41. 在会计核算中，对应收账款计提坏账准备符合（   ）会计核算原则。

A. 明晰性                    B. 稳健性

C. 客观性原则                D. 可比性

42. 某施工企业有一台原值为500000元，预计使用年限为4年，预计净残值率为2%的施工机械，

如果采用年数总和法对该设备计提折旧，第2年应计提的折旧额为（   ）。

A. 122500元                B. 125000元

C. 147000元                D. 98000元

43. 企业投资人、捐赠人或从其他来源取得的由所有者享有但不属于企业注册资金范围的资本，是

指（   ）。

A. 实收资本                B. 注册资本

C. 资本公积                D. 盈余公积

44. 待摊费用属于企业的（   ）。

A. 期间费用               B. 生产成本

C. 其他资产               D. 流动资产

45. 下列各项，属于企业无形资产的是（   ）。

A. 股权                   B. 债权

C. 经营权                 D. 特许权

46. 企业实现的净利润进行了以下分配：①分配优先股现金股利；②分配普通股现金股利；③提取

任意盈余公积；④提取法定盈余公积金。正确的分配顺序是（   ）。

A. ④-③-②-①              B. ③-④-①-②

C. ④-①-③-②              D. ②-①-④-③

47. 下列各项，属于工程成本项目的是（   ）。

A. 措施费用                B. 管理费用

C. 直接费用                D. 间接费用

48. 构成施工企业合同收入的基本内容是（   ）。

A. 合同中规定的初始收入    B. 变更合同形成的收入

C. 因合同索赔形成的收入　  D. 因合同奖励形成的收入

49. 反映投资者投入企业资本的保全性和增长性，体现企业资本的积累能力的财务指标是（   ）。

A. 资本收益率              B. 资本积累率

C. 资产收益率          　　D. 每股净收益

50. 把企业利润和股东投入的资本联系起来考察，表述财务管理目标的观点是（   ）。

A. 利润最大化              B. 企业价值最大化

C. 股东财富最大化          D. 每股盈余最大化

51. 下列哪项支出属于资本性支出（   ）。

A. 购买设备支出　　　   　B. 　购买办公用品支出

C. 购买股票支出　　　　   D. 　购买原材料支出

52. 按照谨慎性原则要求，企业进行会计核算时不得（   ）。

A. 少计资产　　　    　　B. 多计费用

C. 多计税金　　　    　　D. 少计负债

53. 当合同预计总成本超过合同预计总收入时，应将预计损失作为（   ）。

A. 期间费用              B. 当期费用

C. 预期费用              D. 营业费用

54．按照《现金管理暂行条例》的规定，下列各项不能用现金支付的是（   ）。

A．支付个人劳务报酬 1000元      B．支付采购人员差旅费4000元

C．支付办公用品购置费1200 元    D．支付职工困难补助500元

55. 总资产报酬率是反映企业（   ）的指标。

A. 企业偿债能力          B. 企业盈利能力

C. 企业发展能力          D. 企业营运能力

56. 下列选项，不属于资金筹集费用的是（   ）。

A. 债券利息                B. 股票承销的佣金

C. 债券发行费              D. 债券印刷费

57. 速动资产等于（   ）。

A. 流动资产-流动负债       B. 流动资产-存货

C. 流动资产-待摊费用       D. 流动资产-存货-待摊费用

58. （   ）要求会计核算方法前后各期应当保持一致，不得随意变更。

A. 客观性原则              B. 相关性原则

C. 一贯性原则              D. 可比性原则

59. 下列选项中，（   ）为动态会计等式。

A. 资产=所有者权益         B. 资产=债权人权益+所有者权益

C. 资产=负债+所有者权益    D. 收入-费用=利润（或亏损）

60. 企业筹资活动的关键是（   ）。

A. 降低筹资成本            B. 降低筹资风险

C. 筹资规模的确定          D. 资本结构的确定

二、多项选择题

1. 对于某工程建设项目进行财务评价，下列哪些是构成该项目现金流量的基本要素。（         ）

A. 工程项目合同收入                  B. 工程项目投资

C. 工程项目经营成本                  D. 工程项目资本金

E. 税金

2. 工程经济分析中，下列哪些费用只是工程项目内部的现金转移，而非现金支出。（         ）

A. 折旧费                              B. 维简费

C. 管理费                              D. 无形资产摊销费

E. 其他资产摊销费

3. 工程经济财务评价中，计入总成本费用有哪些税费。（         ）

A. 增值税                           B. 房产税

C. 土地使用税                       D. 城市维建税

E. 印花税

4. 下列哪些指标在工程经济财务评价中属于动态评价指标。（         ）

A. 财务内部收益率                 B. 财务净现值率

C. 总投资利润率                   D. 总投资收益率

E. 财务净年值

5. 建设工程项目偿债能力指标中，反映还本付息的指标有哪些。（         ）

A. 利息备付率                        B. 偿债备付率

C. 财务内部收益率                    D. 借款偿还期

E. 投资回收期

6. 基准收益率的确定通常综合考虑哪些因素。（         ）

A. 行业特点                           B. 投资风险

C. 地域特点                           D. 机会成本

E. 资金成本

7. 不确定性分析的常用方法有（         ）。

A. 概率分析                          B. 偿债风险分析

C. 敏感性分析                        D. 投资风险分析

E. 盈亏平衡分析

8. 影响设备租赁、购买的共同因素有哪些。（         ）

A. 设备技术性能                   B. 设备维修方式

C. 设备经济寿命                   D. 设备购买价格

E. 设备耐用程度

9. 下列哪些途径可以提高工程建设产品的价值。（         ）

A. 功能增加快，成本增加慢

B. 功能增加慢，成本增加快

C. 功能减少慢，成本减少快

D. 功能减沙快，成本减少慢

E. 功能增加快，成本减少快

10. 对工程项目关键工序的管理方法的作用进行分析时，价值工程的工作程序中具体工作步骤有哪

些。（         ）

A. 功能定义                    B. 功能分析

C. 功能评价                    D. 功能整理

E. 功能选择

11. 某工程项目第一年，第二年分别投资500万，第二年、第三年分别获利800万，在利率等于5%

的情况下，下列哪些算式是正确的。（         ）

A. W1= －500（F/A，5%，2）+800（A/P，5%，2）

B. W1= －500（F/A，5%，2）+800（P/A，5%，2）

C. F= －500（F/A，5%，2）（F/P，5%，2）+800（F/A，5%，2）

D. F= －500（F/P，5%，2）（A/F，5%，2）+800（F/A，5%，2）

E. F= －500（F/A，5%，2）（F/P，5%，2）+800（A/F，5%，2）

12. 工程机械设备在技术进步、社会劳动生产率水平提高的情况下，会产生（         ）。

A. 精神磨损                       B. 物理磨损

C. 经济磨损                       D. 无形磨损

E. 有形磨损

13. 下列哪些费用是施工过程中耗费的构成工程实体的费用。（         ）

A. 材料运杂费                   B. 职工福利费

C. 二次搬运费                   D. 台班折旧费

E. 夜间施工费

14. 下列措施费中哪些费用的计算基价采用的是直接工程费。（         ）

A. 安全施工费                 B. 夜间施工费

C. 工程排污费                 D. 环境保护费

E. 二次搬运费

15. 农用土地征用费包括（         ）。

A. 土地补偿费                B. 拆迁补偿费

C. 土地管理费                D. 安置补偿费

E. 土地征用费

16. 建设工程定额按照编制程序和用途可以分为（         ）。

A. 人工定额                   B. 概算指标

C. 材料消耗定额               D. 投资估算指标

E. 机械台班定额

17. 会计报表可以定期提供企业（   ）方面财务信息。

A. 经营成果        B. 经营风险        C. 现金流量

D. 资金流量        E. 财务状况

18. 下列各项中，属于施工企业与工程项目有关的银行保函是（  ）。

A. 付款保函        B. 还款保函        C. 借款保函

D. 投标保函        E. 招标保函

19. 下列各选项，不得列入工程成本的是（   ）。

A. 管理费用        B. 设备购置费      C. 机械使用费

D. 非常损失  　 　 E. 财务费用

20. 资产负债表可以提供企业在（   ）的会计信息。

A. 某一时点财务状况       B. 某一时点的现金流量

C. 某一时期的经营成果     D. 某一时点的净资产数额

E. 某一时期的偿债能力

参考答案

一、单项选择题

1、C       2、A     3、C     4、D     5、B     6、B     7、C      8、D    9、D

10、B      11、B    12、D    13、D    14、C   15、B     16、C    17、A    18、C

19、B      20、A    21、B    22、A    23、B   24、B     25、C    26、B    27、C

28、D      29、B    30、D    31、C    32、D   33、C     34、D    35、D    36、B

37、B      38、C    39、C    40、D    41、B    42、C    43、C    44、D    45、D

46、C      47、D    48、A   49、B     50、D    51、A    52、D    53、B    54、C

55、B      56、A    57、B   58、C     59、D    60、D

二、多项选择题

1、ABCE     2、BDE        3、BCE       4、ABE     5、BD     6、BDE

7、ACE      8、ACE        9、ACE       10、AD     11、BC    12、ACD

13、ABD    14、ADE        15、ACDE      16、BD     17、ACE   18、ACD

19、ABDE   20、AD

《建筑工程经济》

冲剌模拟试卷二

一、单项选择题

1. 在对某一工程建设项目进行经济分析时，该项目不同时间点上实际发出的资金流出和资金流入是下列哪一选项。（    ）

A. 净现金流量                    B. 实际现金流量

C. 现金流量                      D. 资金流量

2. 从项目法人角度出发，反映投资者权益投资获利能力的现金流量表是下列哪种流量表。（    ）

A. 项目增量财务现金流量表        B. 项目财务现金流量表

C. 投资各方财务现金流量表        D. 资本金财务现金流量表

3. 工程经济财务评价中，下列哪一项税费不计入总成本费用。（    ）

A. 印花税                       B. 房产税

C. 车船使用税                   D. 所得税

4. 某工程项目第一年投资100万元，第二年、第三年均投资50万元，第2—4年分别获利80万元，

第5年获利200万元，下列现金流量图反映上述项目现金流量状况。（     ）

1

0

2

3

4

5

200

80

50

100

A.

3

1

0

2

4

5

200

80万

50

100

B.

3

1

2

4

5

200

80

50

100

50

0

C.

3

1

2

4

5

200

80

50

100

0

D.

5. 下列哪一要素不属现金流量三要素。（     ）

A. 现金发生时间                     B. 现金流量数量

C. 现金流动去向                     D. 现金流动速度

6. 计息周期在下列哪一情形下，年有效利率等于名义利率。（      ）

A. 小于一年                         B. 大于一年

C. 等于一年                         D. 任何情况

7. 某工程项目向银行贷款，名义利率为8%，每季度计息一次，每季度的有效利率是（      ）。

A. 2%                               B. 8%

C. 8.24%                            D. 2.48%

8. 在工程项目财务评价时，可选用不同的指标从不同侧面反映评价方案的财务评价效果。下列评价

指标中哪一项不属于动态评价指标。（     ）

A. 财务内部收益率                  B. 财务净现值率

C. 总投资收益率                    D. 财务净现值

9. 某地有三个工程项目需要建设，各项目的投资额度不一样，当只有满足一个工程项目的资金情况

下，下列哪一指标作为评价指标最适宜。（     ）

A. 财务净现值                      B. 财务内部收益率

C. 财务净年值                      D. 财务净现值率

10. 下列哪一指标在一定程度上显示了资本的周转速度。（      ）

A. 投资回收期                     B. 借款偿还期

C. 财务内部收益率                 D. 偿债备付率

11. 下列哪一指标是评标工程建设项目盈利能力的绝对指标。（    ）

A. 财务净年值                    B. 财务净现值

C. 投资回收期                    D. 借款偿还期

12. 由于社会经济振荡剧烈，利率值变化较大，若对工程项目进行财务评价，哪一指标最适宜。（    ）

A. 财务成本现值                 B. 财务净现值

C. 财务内部收益率               D. 动态投资回收期

13. 某工程建设项目为常规项目，已知基准收益率为5%，当折现率为8%时，FNPV＞0。下列哪一关系式正确。（      ）

A. FIRR＞8%                    B. FIRR＜8%

C. FIRR=8%                     D. FIRR=5%

14. 某工程建设项目的现金流量为常规现金流量。当折现率为12%时，项目的财务净现值为5600万

元，若折现率为6%，该项目的财务净现值应（    ）。

A. 小于5600万                  B. 大于5600万

C. 等于5600万                  D. 等于2800万

15. 某工程项目未来的效益难以预测，某投资商有意投资该项目，但向政府提出了资金补偿的要求。

该项目应采用下列哪一指标评价。（    ）

A. 总投资收益率                      B. 财务内部收益率

C. 借款偿还期                        D. 动态投资回收期

16. 某工程项目当年偿付能力不强，但还有一定的偿付能力，该情况下利息备付率应为（    ）。

A. 1~2                               B. 2~3

C. 小于1                            D. 大于2

17. 某工程项目为常规项目，现金流量已定，若基准收益率增加，下列哪一表述是正确的。（    ）

A. FNPV减少，FIRR增加             B. FNPV减加，FIRR减少

C. FNPV增加，FIRR不变             D. FNPV减少，FIRR不变

18. 盈亏平衡点与抗风险能力的关系是（     ）。

A. 盈亏平衡点越高，抗风险能力越强         B. 盈亏平衡点越低，抗风险能力越强

C. 盈亏平衡点与抗风险能力无直接关系       D. 盈亏平衡点越低，抗风险能力越低

19. 对工程项目资金回收能力进行敏感性分析应采用的分析指标是（     ）。

A. 净资产收益率                          B. 财务内部收益率

C. 财务净现值                            D. 投资回收期

20. 敏感性分析中，下列哪种状态最不敏感。（    ）

A. 成本变化30%，NPV=0                B. 投资变化-20%，NPV=0

C. 工期变化40%，NPV=0                D. 工程量变化50%，NPV=0

21. 下列哪一因素对设备购买不产生影响。（     ）

A. 设备技术性能                        B. 设备经济寿命

C. 设备维修方式                        D. 设备耐用程度

22. 价值工程的核心是对产品进行（    ）。

A. 价格分析                            B. 成本分析

C. 价值分析                            D. 功能分析

23. 某工程建设项目建设期5年，施工企业第二年、第三年、第四年、第五年分别获利60万、80万、

70万、90万。（     ）

A. 80万大于60万                       B. 70万小于80万

C. 90万大于70万                       D. 70万小于90万

24. 利率是经济的重要杠杆，是衡量资金时间价值的（    ）。

A. 绝对尺度                           B. 相对尺度

C. 可变尺度                           D. 不变尺度

25. 某工程项目当年投资当年收益，第一年投资5000万，连续三年均获利3000万，利率等于8%，

下列算式哪一个是正确的。（    ）

A. W1=-5000（F/P，8%，1）+3000（A/P，8%，3）

B. W1=-5000（F/P，8%，1）+3000（P/A，8%，3）

C. W1=-5000（F/P，8%，1）+3000+3000（P/A，8%，2）

D. W1=-5000（F/P，8%，1）+3000+3000（P/A，8%，3）

26. 对设备的结构作局部的改进，以增加设备的生产效率，这可以补偿下列哪种磨损。（    ）

A. 第一种有形磨损              B. 第二种有形磨损

C. 第一种无形磨损              D. 第二种无形磨损

27. 建设工程项目周期各阶段中，对项目投资具有重要影响的是（     ）。

A. 项目决策阶段                B. 项目设计阶段

C. 项目施工阶段                D. 项目终结阶段

28. 下列费用中不属于材料费的是（     ）。

A. 采购保管费                  B. 检验试验费

C. 材料损耗费                  D. 材料运杂费

29. 病假在多少时间内应计入日工资单价组成。（    ）

A. 二年                       B. 半年

C. 一年半                     D. 一年

30. 下列哪一工程量清单为可调整清单。（     ）

A. 招标人其他项目清单               B. 投标人其他项目清单

C. 分部分项工程量清单               D. 措施项目清单

31. 对从事进口贸易的单位和个人，在进口商品报关进口后征收哪种税。（      ）

A. 进口关税                        B. 消费税

C. 外贸税                          D. 增值税

32. 对施工条件正常，产品稳定，工序重复量大的施工过程，人工定额的编写通常采用。（    ）

A. 工序则时法                      B. 写实计录法

C. 统计分析法                      D. 比较类推法

33. 建筑安装工程费用中的工程排污费属于（     ）。

A. 措施费                         B. 直接费

C. 文明施工费                     D. 规费

34. 为可能发生的工程量变更而预留的金额应列入下列哪一清单。（     ）

A. 措施项目清单                   B. 投标人其他项目清单

C. 招标人其他项目清单             D. 分部分项工程量清单

35. 可以作为编制施工组织设计，施工技术财务计划参考的定额是（     ）。

A. 概算定额                      B. 施工定额

Ｃ. 预算定额　　　　　　         Ｄ. 劳动定额

36. 下列各项，（   ）是现金流量表的编制基础。

A. 库存现金               B. 银行存款

C. 有价证券               D. 现金及现金等价物

37. 下列会计报表中，应按月对外报送的是（   ）。

A. 资产负债表             B. 现金流量表

C. 成本费用表             D. 利润分配表

38. 施工企业出租施工机械所取得的收入，应作为（   ）。

A. 工程合同收入           B. 主营业务收入

C. 其他业务收入           D. 营业外收入

39. 在企业流动资产各项目中，流动性最强的是（   ）。

A. 短期债券               B. 短期存款

C. 货币资金          　　 D. 应收帐款

40. 资产负债表中，资产各项目应按（   ）分类分项列示。

A. 重要性                 B. 收益性

C. 流动性                 D. 相关性

41. 一般企业和股份制公司可按净利润的（   ）计提法定盈余公积。

A. 5%                    B. 10%

C. 15%                   D. 20%

42. 会计信息应当能够反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，满足会计信息使用者的需要，

这是会计核算（   ）的要求。

A. 客观性原则            B. 重要性原则

C. 相关性原则            D. 可比性原则

43. 下列各项，应计提固定资产折旧的是（   ）。

A. 当月出售的机械            B. 当月购置的设备

C. 未提足折旧提前报废的设备  D. 已提足折旧继续使用的建筑物

44. 下列各项，不属于企业流动负债的是（   ）。

A. 应付帐款             B. 预提费用

C. 应付债券　　　　　   D. 应付工资

45. 企业经股东大会或类似机构批准，按照规定的比例从净利润中提取的是（   ）。

A. 法定盈余公积         B. 任意盈余公积

C. 法定公益金           D. 优先股股利

46. 某施工企业３月初在用固定资产账面原值为400000元，累计折旧为25000元，年折旧率为6%,

当月新增设备一台，原值为100000元，该企业采用平均年限法，则３月份应计提折旧额为（　　）元。

A. 22500                      B. 30000

C. 2500                       D. 2000

47. 施工企业一般应以每一独立签订建造合同的单位工程为依据，并结合企业施工组织的特点和加

强工程成本管理的要求，来确定（   ）。

A. 工程成本项目               B. 建造合同成本

C. 工程费用分配对象           D. 工程成本核算对象

48. 企业发生的年度亏损，可以用下一年度的税前利润弥补，下一年度所得不足弥补的，可在（   ）

年内延续弥补。

A. 2                         B. 3

C. 4                         D. 5

49. 企业的营业利润=主营业务利润+ 其他业务收入利润－财务费用  （   ）。

A. 直接费用                  B. 管理费用

C. 经营费用                  D. 间接费用

50. 企业进行财务分析时，采用的最基本、最重要的方法是（   ）

A. 比率分析法             B. 比值分析法

C. 比较分析法             D. 因素分析法

51. 流动资产周转率是（   ）和流动资产平均余额的比值。

A. 营业收入               B. 其他业务收入

C. 主营业务收入           D. 主营业务收入净额

52. 下列各项，不属于财务费用的是（   ）。

A. 汇兑收益               B. 投资收益

C. 银行借款手续费         D. 利息支出

53. 信用额度是根据协议规定银行允许借款企业向银行借款的（   ）。

A. 平均限额               B. 最低限额

C. 最高限额               D. 借款未使用额

54. 商业信用一般作为企业筹集（   ）的重要来源。

A. 长期资金　　　　　　　B. 短期资金

C. 权益资金　　　　　　　D. 经营资金

55. 企业在借款到期时一次向银行支付利息的方法称为（   ）。

A. 利随本清法　　    　　B. 本随利清法

C. 贴现法　　　　　    　D. 折现法

56. 资金成本用绝对数表示，其公式是（   ）。

A. 资金使用费和资金筹集费之积

B. 资金使用费和资金筹集费之和

C. 资金使用费和资金筹集费之差

D. 筹资总额扣除筹资费用余额

57. 反映企业一定时点上财务状况的会计等式是（    ）。

A. 收入-费用=利润             B. 资产=负债 –权益

C. 资产=负债+所有者权益       D. 资产=所有者权益

58. 最适用于上市公司财务管理目标的表述观点是（   ）。

A. 利润最大化                 B. 每股盈余最大化

C. 股东财富最大化             D. 企业财富最大化

59. 用来衡量企业全部资产运用总成果的财务指标是（   ）

A. 总资产周转率               B. 总资产报酬率

C. 净资产收益率               D. 流动资产周转率

60. 债务人逾期（  ）年未履行偿债义务，经确认无法收回的应收款项应作为坏账损失。

A. 1年                       B. 2年

C. 3年                       D. 3年以上

二、多项选择题

1. 工程经济分析中，为避免重复计算，下列哪些费用不计入经营成本。（         ）

A. 维简费                              B. 管理费

C. 财务费                              D. 折旧费

E. 摊销费

2. 在工程经济财务评价中，下列哪些税费应在工程项目合同收入中扣除。（         ）

A. 营业税             B. 印花税           C. 增值税

D. 所得税             E. 教育费附加

3. 下列哪些属于现金流量的三要素。（         ）

A. 金额数量                       B. 周转速度

C. 收回现金                       D.  支付现金

E. 现金收付时间

4. 下列哪些指标在工程经济财务评价中属于静态评价指标。（         ）

A. 利息备付率                     B. 投资收益率

C. 财务净现值率                   D. 偿债备付率

E. 财务内部收益率

5. 某工程建设项目向银行贷款，若已经先确定借款偿还期限，可采用下列哪些指标评价该项目的偿

债能力。（         ）

A. 利息备付率                        B. 投资收益率

C. 偿债备付率                        D. 财务内部收益率

E. 借款偿还期

6. 确定基准收益率的基础是哪些。（         ）

A. 资金成本                           B. 机会成本

C. 行业特点                           D. 地域特点

E. 通货膨胀

7. 下列哪些费用属于可变成本。（         ）

A. 材料费                            B. 设备折旧费

C. 人工费                            D. 管理费

E. 长期借款利息

8. 工程项目建设过程中，设备租赁通常有哪些方式。（         ）

A. 长期租赁                        B. 短期租赁

C. 经营租赁                        D. 融资租赁

E. 信贷租赁

9. 下列哪些途径可以提高工程建设产品的价值。（         ）

A. 功能不变，成本增加         B. 功能不变，成本减少

C. 成本不变，功能增加         D. 成本不变，功能减少

E. 功能增加，成本增加

10. 资金时间价值的影响因素有（         ）。

A. 资金使用时间              B. 资金流动方向

C. 资金利率高低              D. 资金数量大小

E. 资金周转速度

11. 某工程项目当年投资当年收益，第一年投资5000万，连续三年均获利3000万，利率8%，下列

哪些算式是正确的。（         ）

A. P= －5000+3000（P/A，8%，3）

B. W1= －5000（F/P，8%，1）+3000（P/A，8%，3）（F/P，8%，1）

C. W2= －5000（F/P，8%，1）+3000（P/A，8%，3）（F/P，8%，2）

D. F= －5000（F/P，8%，3）+3000（F/A，8%，3）

E. F= －5000（F/P，8%，3）+3000（F/A，8%，2）+3000

12. 由无形磨损所决定的设备寿命是（         ）。

A. 自然寿命                      B. 技术寿命

C. 有效寿命                      D. 经济寿命

E. 物质寿命

13. 材料费中材料基价包括下列哪些费用。（         ）

A. 材料运杂费                  B. 材料供应价

C. 研究试验费                  D. 运输损耗费

E. 采购保管费

14. 工程量清单是招标文件的组成部份，主要组成是（         ）。

A. 单价工程量清单            B. 总价工程量清单

C. 分部分项工程量清单       D. 措施项目清单

E. 投标入其他项目清单

15. 国有土地使用费包括（         ）。

A. 拆迁补偿费                B. 土地补偿费

C. 土地使用权出让金          D. 临时安置补助费

E. 土地管理费

16. 建设工程定额按照生产要素消耗内容可以分为（         ）。

A. 施工定额                  B. 人工定额

C. 结算定额                  D. 机械台班定额

E. 概算定额

17. 企业对外提供的会计报表主表由（   ）部分构成。

A. 资产负债表    B. 利润表       C. 现金流量表

D. 利润分配表    E. 资产减值准备明细表

18. 下列各选项，属于管理费用的是（   ）。

A. 劳动保险费   B. 劳动保护费　 C. 工会经费

D. 技术转让费　 E. 董事会费

19. 其他资产是指除流动资产、长期投资、固定资产、无形资产以外的其他资产项目，如（   ）。

A. 对外租出的设备   　 　B. 融资租入设备

C. 租入房屋改良支出　　　D. 租入设备修理支出

E. 施工现场临时用仓库

20. 可供企业分配的利润，其分配项目有（   ）

A. 提取法定盈余公积金     B. 提取任意盈余公积金

C. 提取法定公益金         D. 提取任意公益金

E. 应付优先股股利

参考答案

一、单项选择题

1、C       2、D    3、D    4、A     5、D      6、C     7、A     8、C     9、D

10、A     11、B    12、C   13、A   14、B     15、D     16、A    17、D    18、B

19、B     20、D    21、C   22、D   23、B     24、B     25、C    26、D    27、B

28、C     29、B    30、D   31、D   32、C     33、D     34、C    35、C    36、D

37、A     38、C    39、C   40、C   41、B    42、C      43、A    44、C    45、B

46、D     47、D    48、D   49、B   50、A    51、D     52、B     53、C    54、B

55、A     56、B    57、C   58、C   59、B    60、D

二、多项选择题

1、ADE     2、ACE      3、ACDE     4、ABD      5、AC       6、AB

7、AC      8、CD        9、BC       10、ACDE    11、ABD    12、BCD

13、ABDE   14、CD      15、ACD     16、BD      17、ABC     18、ACDE

19、CE      20、AC

《建设工程法规及相关知识》

冲刺模拟试卷一

一、单项选择题（每题1分）

1、以建造师的名义从事建设工程施工项目的管理工作，必须具备的前提是（   ）。

A、取得大专以上学历              　B、取得执业资格

C、取得执业资格并经注册　          D、执业培训合格

2、体现工程建设企业民事权力能力和行为能力的是（   ）

A、企业的资金能力            　   B、企业的资质等级

C、企业的人力资源               　D、企业的权利义务

3、建设工程设计合同法律关系的客体表现为(    )。

A、财                            B、物

C、行为                          D、非物质财富

4、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为(    )。

A、以代理人的名义与对方谈判

B、商签的合同内应有代理人权利义务条款

C、代理人在合同谈判中基于授权范围自主地提出自己的要求

D、合同生效后，委托人和代理人共同履行合同

5、我国《民法通则》规定的普通诉讼时效通常是（  　）

A、4年　               B、3年

C、2年   　            D、1年

6、领取施工许可证之日起多少个月内必须开工，因故不能按期开工必须在期满之前申请延期，延期以多少次为限，每次不超过多少个月（ 　）

A、2个月，2次，2个月　         B、3个月，3次，3个月

C、3个月，2次，3个月　         D、2个月，3次，2个月

7、某工程建设项目工期不足一年，工程合同价3000万元，根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位到位资金原则上不得少于多少万元（　 ）

A、2100万元　            B、1800万元

C、1500万元　            D、1200万元

8、《建筑法》中关于分包，下列表述正确的是（  　）

A、分包单位按分包合同应对建设单位负责

B、总承包单位和分包单位就分包工程各自承担相应责任

C、总承包单位按总承包合同应对建设单位负责

D、分包单位可将承包工程的部分分包给具有相应资质条件的单位

9、工程监理人员认为工程施工不符合设计要求，根据《建筑法》相关规定，监理人员有权按下列哪一条执行（    ）

# A、报告业主单位要求施工企业改正        B、报告设计单位要求施工企业改正

C、报告总监理工程师                    D、要求施工企业改正

10、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》明确：项目总投资额在多少万元人民币以上的必须进行招标（ 　）

A、5000万元　                 B、4000万元

C、3000万元   　              D、2000万元

11、某边远地区一工程项目考虑到对边远地工施工企业锻炼的目的，在招标评审时对边远地工的投标企业条件给予了降低，这一作法违背了招标投标活动的基本原则是（ 　 ）

A、公开原则　                 B、公平原则

C、公正原则　                 D、诚信原则

12、招标程序的严格执行是保证招标活动质量的重要环节。根据《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，“编制招标文件和标底（如果有）”应在下列哪一招标程序之前进行（ 　 ）

A、发布招标公告或发出投标邀请书      B、对投标人进行资质审查

C、发售招标文件                      D、接受投标书

13、联合体各方就中标项目向招标人承担的责任为（ 　）

A、按比例承担                B、资质等级高的单位承担全部责任

C、连带责任     　           D、谁出问题谁承担

14、某工程项目招标文件确定提交投标文件截止时间是5月7日，请问开标应在何时（    ）。

A、5月7日　                B、5月8日

C、5月9日　                D、5月10日

15、评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，招标人（ 　 ）

A、可以否决所有投标   　    B、选择一家投标人进行谈判

C、无权否决所有投标　       D、赔偿投标人的投标损失

16、根据《安全生产法》，属于生产经营单位主要负责人的责任的是(    )。

A、及时、如实报告安全生产事故

B、有权了解作业场所存在的危险因素

C、有权对本单位安全生产管理工作中存在的问题提出批评、检举、控告

D、佩戴和使用劳动防护用品

17、某施工现场的负责人没有对作业场所存在的安全危险因素进行说明的情  况下就要求刚刚签订劳动合同的操作人员立即进入现场作业，则该负责人侵犯了业人员的(    )。

A、拒绝权                     B、知情权

C、紧急避险权                 D、依法向本单位提出要求赔偿的权利

18、建筑生产中最基本的安全管理制度是（  　）。

A、安全生产责任制　              B、安全生产检查制度

C、安全责任追究制度　            D、群防群治制度

19、作业人员在进入新的施工现场前(     )。

A、必须接受安全教育培训

B、可以不接受安全教育培训

C、只有危险岗位才需要安全教育培训

D、只有主要技术负责人才有必要接受安全教育培训

20、根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位与分包单位在安全生产管理工作中的关系是

(    )。

A、总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B、分包单位自己负责安全管理工作，不需要服从总承包单位的管理

C、总承包单位对分包工程的安全生产不负有任何责任

D、分包单位如果不服从总承包单位的安全生产管理，则总承包单位对分包单位的安全生产不负有任何责任

21、建设工程发生质量事故后，有关单位应当在规定的时间内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告，这个规定的时间是（ 　）

A、12小时　              B、24小时

C、36小时　              D、48小时

22、施工图设计文件未经审查批准，不得使用的单位是（    ）。

A、施工单位              B、监理单位

C、设计单位              D、建设单位

23、下面的行为中违反了《建设工程质量管理条例》的是(    )。

A、建设单位要求承包单位在可能的情况下抓紧施工

B、施工单位的主要负责人看到图纸中的缺陷后将其作了改进并随即施工

C、设计单位对用于工程的有特殊要求的专用设备指定了生产厂家

D、施工单位没有在存放危险气体的危险部位设置明显的警示标志

24、工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的根据是（  ）

A、标准的内容              B、标准的约束性

C、标准的分级              D、标准的属性

25、编制环境影响报告表的工程项目属于(    )。

A、可能造成重大环境影响的         B、可能造成轻度环境影响的

C、对环境影响很小的               D、对环境无影响的

26、环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起(    )日内完成验收。

A、3                       B、7

C、15                      D、30

27、建筑工程一切险中第三者责任险中财产损失的免赔额为每项事故赔偿额的1%－2%，但下列哪一选项没有免赔额（  　）

A、意外损害              　B、盗窃损失

C、人身伤害　              D、搬运损失

28、某单位招聘合同约定，所有聘用人员都有试用期，根据《劳动法》有关规定，试用期的时间可以是（ 　）

A、12个月　               B、10个月

C、8个月　                D、5个月

29、下列哪一情形，用人单位与劳动者可以解除劳动合同（ 　）

A、患职业病　              B、在试用期内

C、女职工在哺育期内　      D、因工负伤

30、下列行为中，不违反《劳动法》的是(    )。

A、新建工程的劳动安全卫生设施没有与主体工程同时投入使用

B、没有对有职业病危害作业的劳动者定期进行健康检查

C、对经期的女职工安排其延长工作时间

D、安排未成年工从事井下作业

31、根据《合同法》规定，希望和他人订立合同的意思表示是（    ）。

A、要约邀请             B、要约

C、交叉要约             D、承诺

32、下列各项中属于承诺的是（    ）。

A、招标                 B、投标

C、开标                 D、决标

33、某承包商甲企业向乙企业发出采购15吨水泥的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至，时逢其项目经理外出，5月9日知悉了该信件内容，于5月10日电传告知收到承诺。该承诺生效的时间为（   ）

A、5月1日             B、5月8日

C、5月9日             D、5月10日

34、甲向乙发去一传真，称愿移每台5000元的价格购买某品牌、规格的空调10台，望乙于10天内作出答复。乙于第五天以传真回复，称愿意接受甲的其他条件，但价格应该为每台5500元。乙的传真属于（   ）。

A、要约邀请               B、承诺

C、新要约                 D、对要约的撤销

35、下列不能导致合同成立的是（    ）。

A、承诺由受要约人向要约人作出       B、承诺在规定的期限内到达要约人

C、承诺更改了要约的实质性内容       D、承诺方式符合要约要求

36、下列合同中不属于有效合同的是（   ）

A、某17周岁以自己的劳动收入作为生活来源的人签订的合同

B、用高价购买的商品而签订的合同

C、损害社会公共利益的合同

D、某甲向某乙借了2000元，没有写借条

37、某企业在其格式劳动合同中约定：员工在雇用工作期间的伤残、患病、死亡，企业概不负责。如果员工已在该合同上签字，该合同条款（   ）。

A、无效

B、不一定有效

C、只对一方当事人有效

D、是当事人真实意思的表示，对当事人双方有效

38、根据《合同法》第56条规定，属于合同中免责无效的情形为（    ）。

A、因重大过失造成对方财产损失     B、因过失造成对方财产损失

C、因疏忽大意造成对方财产损失     D、因过于自信造成对方财产损失

39、甲乙双方签订一特种材料买卖合同，约定于2004年6月1日交付货物，但甲方直至2004年8月1日才交货，则（  ）

A、乙方应该按照2004年6月1日的市场价格支付货款

B、乙方应该按照2004年8月1日的市场价格支付货款

C、如果该材料属于执行政府指导价的材料，则在6月1日的价格与8月1日的价格中选用对甲方不利的价格

D、如果该材料不属于执行政府指导价的材料，则在6月1日的价格与8月1日的价格中选用对甲方不利的价格

40、按照《合同法》第62条规定，履行地点不明确的，除了给付货币和交付不动产以外，其他标的物的履行地为（    ）。

A、合同订立所在地                 B、享受权利一方所在地

C、履行义务一方所在地             D、由第三方指定

41、债权人行使代位权、撤销权所产生的必要费用由（  ）。

A、债权人负担                     B、债务人负担

C、受益人负担                     D、债权人或债务人负担

42、甲欠乙1万元借款，到期还不起这笔钱。乙打听到丙欠甲15000元钱。甲一直没有向丙催要，乙遂要求丙清偿甲的欠款。乙的下列行为中符合代位权行使的有关法律规定的是（   ）。

A、乙以自己的名义要求丙偿还债务

B、乙要求丙将15000元钱全部偿还

C、丙的债务未到期的情况下，乙要求丙提前偿还

D、乙向丙许诺，只要丙偿还1万元钱，就可免除其余5000元的债务

43、某甲是某乙的债务人。某甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了某丙，则（    ）。

A、某乙可以对之行使撤销权

B、如果某甲的行为对某乙的债权产生了损害，则在某乙知道该事件发生之日起2年内可以行使撤销权

C、如果该行为对某乙的债权产生了损害，则在某乙知道该行为发生之日起1年内可以行使撤销权

D、如果该行为对某乙的债权产生了损害，则在某乙知道该行为发生之日起5年内可以行使撤销权

44、《合同法》第75条对撤销权行使的期限做出了规定，债权人撤销权行使的期限，被称为（   ）。

A、诉讼时效                    B、除斥期间

C、行使时限                    D、权利期限

45、施工合同约定了10月1日竣工。8月1日，承包商将现场所有设备、材料、人员调离施工现场。8月10日，依据目前的状况，经专家论证证明该承包商已经不可能按期完工。则（   ）

A、业主目前不可以要求承包商承担违约责任，需要等到10月1日才可以要求其承担违约责任

B、业主目前可以要求承包商承担违约责任，但是需要承包商明确表示自己不履行合同才可以

C、业主目前可以要求承包商承担违约责任

D、目前可以要求承包商承担缔约过失责任

46、某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款8%作为违约金。同时，该合同还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的选择下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是（    ）

A、800元                  B、1000元

C、1800元                 D、500元

47、关于不可抗力说法正确的是（    ）

A、施工期间下雨属于不可抗力

B、由于不可抗力的原因导致承包商不能按约定的工期竣工，承包商不属于违约

C、由于不可抗力的发生，承包商可以要求全部免责

D、对于不可抗力发生在迟延履行期间造成合同不能履行的，不能免除责任

48、《合同法》36条规定，法律、法规或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已履行主要义务，对方接受的（     ）。

A、该合同无效                B、该合同有效

C、该合同成立                D、该合同不成立

49、甲要购买德国制造的照相机，1999年10月2日，甲在乙商店柜台中发现一架照相机，标签上产地一栏注明“德国制造”，甲向商店售货员丙询问产地时，丙明确告知相机的产地是“德国制造”，甲遂购买。1999年10月7日，甲在修理该相机时请照相机中心检测，发祥该相机系美国制造。2000年10月10日，甲持检测中心的检测证明要求退货。根据合同法的规定（   ）。

A、乙店必须办理退货，因为乙店的行为构成欺诈

B、乙店有权不退货

C、乙店可以不退货，但必须换货

D、乙店可以不退，但必须折价处理

50、根据我国《合同法》第47条规定，限制民事行为能力人订立纯获得利益的合同时（   ）。

A、须其法定代理人追认方可生效             B、无须其法定代理人追认即可生效

C、须经法院或仲裁机构确认才能生效         D、以上说法都不正确

51、限制民事行为能力人订立了依法不能独立订立的合同，这种合同属于（   ）。

A、有效合同                     B、绝对无效合同

C、相对无效合同                 D、效力待定合同

52、根据《合同法》有关规定，当事人对合同变更的内容如果约定不明确的（   ）。

A、由先提出变更的一方举证       B、由当事人提请人民法院裁决

C、推定未变更                   D、推定变更

53、债权人甲在未告知债务人乙的情况下，将其对乙享有的10万元债权转让于第三人丙。根据合同法有关规定，该转让行为（   ）。

A、有效                         B、对债务人不发生效力

C、可撤销                       D、效力未定

54、甲、乙两公司签订了一房屋租凭合同，在合同履行期间，两公司合并。此种合同权利义务关系终止的方式是（    ）。

A、免除                        B、抵消

C、混同                        D、提存

55、以下不属于我国《担保法》规定的担保形式为（   ）。

A、留置                        B、抵押

C、保证                        D、担保

56、质押合同的生效时间为（   ）。

A、合同订立时                  B、合同签字时

C、质物移交质权人占有时        D、以上都是错误的

57、定金的数额不得超过合同标的额的（     ）。

A、15%                   B、20%

C、25%                   D、30%

58、《合同法》中所称的合同是（   ）。

A、债权合同                B、劳动合同

C、物权合同                D、身份合同

59、甲建筑公司的李某杀死了乙建筑公司的张某，此事应当采取何种形式解决（   ）

A、和解                    B、诉讼

C、调解                    D、自行解决

60、仲裁委员会的裁决作出后，当事人不履行裁决的，强制执行的机关为（   ）。

A、仲裁委员会              B、公正机关

C、人民法院                D、人民检察院

61、在审判监督程序中，当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以申请再审，但（   ）。

A、判决、裁定停止执行                  B、判决、裁定不停止执行

C、判决停止执行，裁定不停止执行        D、判决不停止执行，裁定停止执行

62、甲公司起诉乙方公司过程中出示了甲乙双方签订的合同，此证据属于（   ）。

A、物证                      B、书证

C、既是物证又是书证          D、视听资料

63、下列各项中不属于诉讼管辖的是（     ）。

A、指定管辖                 B、协商管辖

C、级别管辖                 D、移送管辖

64、对必须进行招标的项目不招标的，罚款的金额为（    ）。

A、项目合同金额5%以上10%以下     B、项目合同金额5‰以上10‰以下

C、50万元以上100万元以下          D、10万元以上20万元以下

65、建设施工企业转让、出借资质证书或以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程，该项工程不符合规定质量标准造成损失的（    ）。

A、由建筑施工企业承担责任

B、由使用建筑施工企业名义的单位承担责任

C、由建筑施工企业和使用本企业名义的单位承担连带责任

D、以上均为错误

66、根据建筑法规定，建筑施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的（   ）。

A、依法承担行政责任              B、依法承担民事责任

C、依法承担刑事责任              D、5年内不得担任管理职务

67、责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的处罚属于（    ）。

A、民事责任                     B、刑事责任

C、行政处罚                     D、严格处罚

68、根据建设工程安全生产管理条例，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册的年限为（     ）。

A、3年                     B、5年

C、2年                     D、6年

69、根据建设工程质量管理条例，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业的时限为（    ）。

A、半年                    B、1年

C、2年                    D、3年

70、以下不属于刑事处罚附加刑范围的是（   ）。

A、没收财产                B、罚款

C、罚金                    D、剥夺政治权利

二、多项选择题（每题2分）

1、下列关于一级建造师应具备的执业能力的表述中，表述是正确的（ 　     ）

A、具有一定的工程技术，管理理论水平      B、具有丰富的施工管理专业知识

C、具有一定的施工组织能力                D、具有丰富的施工管理实践经验和资历

E、接受继续教育

2、为了保护物权人的利益，物权可以担保，通常情况下有下列哪些担保物权（ 　     ）

A、保证权  　            B、抵押权

C、质押权　              D、留置权

E、定金

3、《建筑法》中关于工程承发包下列表述正确有（ 　     ）

A、提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包

B、禁止施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

C、不同资质等级的单位联合承揽工程时应按资质等级高的承揽工程

D、建筑工程主体结构工程不允许分包

E、禁止分包单位将其承包的工程再分包

4、《建筑法》规定，工程监理单位不得与下列哪些单位有隶属关系或其他利害关系（ 　     ）

A、建设单位　             B、被监理工程的承包单位

C、设计单位               D、建材供应单位

E、建筑物配件和设备供应单位

5、工程建设项目招标投标活动涉及哪些基本原则（ 　     ）

A、公开原则　             B、公平原则

C、公正原则　             D、合理原则

E、诚实信用原则

6、建设工程招标代理机构应当具备下列哪些条件（ 　     ）

A、有从事招标代理业务的法人资格

B、有从事招标代理业务的相应资金

C、有从事招标代理业务的营业场所

D、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

E、有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方向的专家库

7、根据建设部第87号令《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为如下序列（ 　     ）

A、施工总承包　            B、专业承包

C、劳务分包                D、专业分包

E、劳务承包

8、评标委员会的组成人员为（ 　     ）

A、有关技术专家         　  B、有关经济专家

C、招标人代表               D、设计代表

E、监理工程师

9、建设工程安全生产管理基本制度有（ 　     ）

A、安全生产责任制度　       B、群防群治制度

C、安全生产检查制度　       D、项目经理负责制度

E、安全责任追究制度

10、政府对工程质量的监督管理的主要手段是（ 　     ）

A、施工许可制度　           B、竣工验收备案制度

C、项目经理制度             D、招投标制度

E、监理制度

11、《建设工程质量管理条件》规定的施工单位的质量责任和义务有（ 　     ）

A、领取施工许可证            B、办理质量监督手续

C、组织竣工验收              D、未经检验的构件不得使用

E、不得擅自修改工程设计

12、有下列哪些情形，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同（ 　     ）

A、用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的

B、用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬的

C、用人单位未提供培训使其不能胜任工作的

D、用人单位未按照劳动合同约定提供劳动条件的

E、劳动者在试用期内

13、甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可以提出的以下理由中，哪些可以被法院认定为乙公司撤销要约不能成立的根据

（ 　     ）。

A、乙公司在要约中确定了承诺期限

B、尽管乙公司在要约中未定承诺期限，但甲公司接到要约后即为履行合同作了准备工作

C、乙公司在要约中明确表示等待甲公司的答复

D、甲公司发出承诺后才收到乙公司撤销要约的通知

E、乙公司在甲公司收到要约后才发出撤销要约的通知

14、关于缔约过失的构成要件，以下表述正确的是（ 　     ）。

A、缔约人一方有过错                       B、发生在合同订立过程中

C、缔约人另一方受到实际损失               D、发生在合同订立以后

E、过错行为和实际损失之间存在因果关系

15、A市的甲工厂与B市的乙工厂签订一份买卖合同，约定由甲工厂供应乙工厂钢材10吨，乙厂交付货款3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（ 　     ）。

A、付款地点为A市                     B、交货地点为A市

C、付款地点为B市                      D、交货地点为B市

E、交货地点付款地点均在B市

16、下面关于不安抗辩权说法错误的是（ 　     ）。

A、不安抗辩权是后履行一方的抗辩权

B、合同双方当事人都有机会行使不安抗辩权

C、一方行使了不安抗辩权后则意味着合同终止

D、当事人没有确切证据而中止合同的，则要承担违约责任

E、订立合同过程中，如果一方对另一方能否按照合同履约感到担心，就可以行使不安抗辩权，不去与之订立合同

17、根据合同法的规定，下列采取过错责任原则的是（ 　     ）。

A、无效合同                B、可撤销合同

C、缔约过失                D、违约

E、行政合同

18、违约责任的构成要件包括（ 　     ）。

A、违约故意                B、违约行为

C、行为人过错              D、守约方无过错

E、无法定和约定的免责事由

19、下列关于定金作用和性质的说法正确的有（ 　     ）。

A、定金不具有惩罚性         B、担保合同履行

C、是违约责任的一种         D、证明合同的成立

E、有预先给付的性质

20、不可抗力是违约责任的免责事由，下列各项中属于不可抗力的有（ 　     ）。

A、市价上涨               B、罢工

C、战争                   D、政府行为

E、自然灾害

21、以下关于合同书面形式表述不正确的是（ 　     ）。

A、合同书为书面形式

B、电报、电传、传真为书面形式

C、书面形式具有确定性，口头形式具有不确定性

D、书面形式只能由法律规定，不能由当事人约定

E、电子数据交换和电子邮件属于书面形式

22、甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显示公平。根据法律规定，下列表述正确的是（ 　     ）。

A、甲有权通知乙撤销合同

B、该合同无效，甲乙双方应各自返还财物

C、合同的效力处于未定状态

D、若甲在2001年4月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护

E、该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益

23、某建筑公司没有委托某甲采购水泥，某甲却以该建筑公司代理人的身份为之订购了一批水泥，则下面说法正确的是（ 　     ）

A、某甲的行为属于无权代理，该合同无效

B、某甲的行为属于表见代理，该合同有效

C、只有水泥供应商有正当理由相信某甲有代理权，该合同才成立

D、如果水泥供应商有正当理由相信某甲有代理权，则如果建筑公司不支付水泥货款就要承担违约责任

E、如果水泥供应商有正当理由相信某甲有代理权，则如果建筑公司不支付水泥货款某甲就要承担违约责任

24、以下关于合同解除表述正确的是（ 　     ）。

A、当事人协商一致可以解除合同

B、在履行期限届满前当事人一方明确表示不履行主要债务的，另一方可以解除合同

C、当事人一方的违约行为导致不能实现合同目的，另一方可以解除合同

D、当事人一方主张解除合同的必须征得另一方的同意

E、合同解除时间为双方签字时

25、对当事人申请仲裁具备条件的正确表述为（ 　     ）。

A、有仲裁协议                       B、有明确的被告

C、属于仲裁委员会的受理范围         D、有具体的仲裁请求、实事和理由

E、具有首席仲裁员

26、民事诉讼法规定，因合同纠纷引起的诉讼，由（ 　     ）人民法院管辖。

A、被告住所地                    B、合同履行地

C、原告住所地                    D、合同签订地

E、标的物所在地

27、评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其  他情况的，应承担的法律责任有（ 　     ）。

A、给予警告                              B、没收收受的财物并可以处罚款

C、取消其担任评标委员会成员的资格        D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

E、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任

28、违反建设工程安全生产管理条例，施工单位主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的责任为（ 　     ）。

A、责令限期改正                            B、降低施工单位的资质等级

C、逾期未改正的，责令施工单位停业整顿      D、构成犯罪的，依法承担刑事责任

E、给予施工单位主要负责人和项目负责人罚款

29、根据建设工程质量管理条例的规定，关于注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员法律责任表述正确的是（ 　     ）。

A、因过错造成质量事故的责令停止执业1年

B、造成质量事故的责令停止执业1年

C、情节特别严重的，10年内不予注册

D、情节特别严重的，终身不予注册

E、造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

30、下列选项中属于民事责任承担方式的为（ 　     ）。

A、支付违约金                   B、停止侵害

C、罚款                         D、停产停业

E、消除危险

参考答案

一、单项选择题

1、C    2、B    3、C    4、C    5、C    6、C    7、C    8、C    9、D    10、C

11、B   12、A   13、C   14、A   15、A   16、A   17、B   18、A   19、A   20、A

21、B   22、D   23、B   24、B   25、B   26、D   27、C   28、D   29、B   30、C

31、B   32、D   33、B   34、C   35、C   36、C   37、A   38、A   39、C   40、C

41、B   42、A   43、C   44、B   45、C   46、A   47、D   48、C   49、B   50、B

51、D   52、C   53、B   54、C   55、D   56、C   57、B   58、A   59、B   60、C

61、B   62、C   63、B   64、B   65、C   66、C   67、C   68、B   69、B   70、B

二、多项选择题

1、ABD      2、BCD       3、BDE        4、BDE      5、ABCE    6、BCDE

7、ABC      8、ABC       9、ABCE      10、AB      11、DE      12、ABDE

13、ACD     14、ABCE     15、AB       16、ABCE    17、ABC    18、BE

19、BCDE    20、BCDE     21、CD       22、CD      23、CD     24、ABC

25、ACD     26、AB        27、ABCD    28、ACD     29、ADE     30、ABE

《建设工程法规及相关知识》

冲刺模拟试卷二

一、单项选择题（每题1分）

1、某人取得公路和铁路两专业一级建造师执业资格后，可以担任项目经理的专业是（  ）。

A、公路工程                   B、铁路工程

C、机电安装工程               D、公路工程和铁路工程

2、工程建设法律关系由哪些要素构成（   ）。

A、经济合同、经济权益、经济责任

B、民事法律关系、劳动法律关系、经济法律关系

C、权利、义务、责任

D、主体、客体、内容

3、法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力即为法律关系的（  ）。

A、终止                     B、中止

C、中断                     D、暂停

4、代理是一种民事法律行为，通常分为以下哪三种类型（  ）。

A、法定代理、指定代理、合法代理     B、委托代理、委派代理、民间代理

C、委托代理、法定代理、民间代表     D、委托代理、法定代理、指定代理

5、诉讼时效，是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其（   ）的制度。

A、胜诉权                 B、申诉权

C、请求权                 D、起诉权

6、建设工程项目开工前，由谁向建造行政主管部门领取施工许可证方可开工（   ）

A、施工单位　             B、监理单位

C、建设单位　             D、设计单位

7、工程项目因故不能按期开工超过多少时间，应当重新办理开工报告的批准手续（  ）

A、1个月　                B、3个月

C、6个月　                D、1年

8、甲、乙、丙三家施工企业，甲的资质等级最高，乙次之，丙最低，三家单位组成联合体共同参加某工程项目的投标，该联合体的资质等级应该是（   ）。

A、甲企业的等级            B、乙企业的等级

C、丙企业的等级            D、甲或丙企业的等级

9、根据《建筑法》相关规定，监理单位与施工单位串通，为承包单位谋取非法利益给建设单位造成损失的（   ）。

A、监理单位承担赔偿责任             B、施工单位承担赔偿责任

C、建设单位承担损失                 D、监理单位和施工单位承担连带赔偿责任

10、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》明确，重要设备、材料等物资的采购，单项合同结算价在多少万元人民币以上必须进行招投标（ 　）

A、200万元　                      B、150万元

C、100万元　                      D、50万元

11、某工程项目在招标活动中，由于疏忽将与某投标单位有直系亲属关系的人选作了评标委员会成员，这违背了招标投标活动的哪条基本原则（ 　）

A、公开原则　                     B、公平原则

C、公正原则　                     D、诚信原则

12、若：①发布招标公告、②资质审查、③接受投标书、④开标、评标。下列排序符合《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》规定的招标程序的是（   ）。

A、①③②④                      B、①②③④

C、②①③④                      D、①③④②

13、联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，其已提交的投标保证金应（    ）

A、不予退还　                   B、30%退还

C、50%退还　                    D、80%退还

14、评标委员会成员人数一般为5人以上单数，其中技术、经济等方面的要求不得少于成员总数的

（   ）

A、三分之一　                  B、三分之二

C、五分之三　                  D、五分之四

15、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，对没有中标的投标人（  ）

A、无义务通知他们　            B、仅通知作为候选中标的投标人

C、都应通知他们　              D、谁询问就回答谁

16、安全生产法的适用范围是（   ）

A、从事生产经营活动的单位的安全生产   　B、道路交通安全

C、铁路交通安全　                        D、水上交通安全

17、不是《安全生产法》规定的安全生产从业人员的权利是（  　）

A、知情权                       B、建议权

C、申诉权                       D、拒绝权

18、《建设工程安全生产管理条例》第14条规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设（    ）

A、规范　                    B、质量验收标准

C、设计要求　                D、强制性标准

19、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担的责任是（ 　）

A、总承包单位负主要责任　    B、分包单位负主要责任

C、总承包单位不负责任        D、双方承担连带责任

20、《建设工程安全生产管理条例》第26条规定，施工单位应当在如下施工文件中编制安全技术措施（    ）

A、单位工程开工报告　       B、分部工程开工报告

C、分项工程开工报告　       D、施工组织设计

21、《建设工程质量管理条例》对工程质量监督管理强调了必须实行（   ）。

A、企业                     B、政府

C、行业                     D、社会

22、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程应按照国家有关规定组织竣工验收，验收合格的方可交付使用。组织竣工验收的单位是（    ）

A、质量监督站               B、建设单位

C、施工单位                 D、监理单位

23、建设工程质量保修期限的时间确定按照如下选项执行(     )

A、按照当事人双方约定                        B、按照法律规定

C、由当事人双方约定，但不得低于法定标准      D、参照国际惯例

24、根据标准的内容划分，不属于该种划分的工程建设标准是（    ）

A、设计标准　B、施工及验收标准　C、建设定额     D、管理标准

25、《工程建设标准强制性条文》是《建设工程质量管理条例》的（    ）

A、指导文件　                B、依据

C、配套文件　                D、解释文件

26、环境保护“三同时”制度要求必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的建设项目需要配套的设施是（    ）。

A、环境保护设施              B、安全卫生设施

C、消防设施                  D、安全生产设施

27、属于建筑工程一切险的除外责任的选项是（  ）

A、地震                      B、爆炸

C、洪水                      D、设计错误

28、劳动者不能胜任工作，经培训或调换岗位仍不能胜任工作的，用人单位能否解除劳动合同（   ）

A、可以解除劳动合同　                B、提前30天书面通知本人后可解除

C、再培训仍不合格可解除合同          D、不能解除劳动合同

29、劳动合同可以约定试用期，《劳动法》规定试用期最长不得超过多少时间（   ）

A、1个月　            B、3个月

C、6个月　            D、12个月

30、根据《劳动法》，不属于劳动合同应该具备的条款是（    ）

A、劳动合同工期        B、工作内容

C、试用期限            D、劳动保护条件

31、合同的订立必须经过（  ）两个法定阶段。

A、要约和承诺          B、意思和表示

C、起草和抄写          D、协商和谈判

32、甲向乙发出要约，则下列行为可以构成承诺的是（    ）。

A、乙向甲的父亲表示同意要约     B、乙的代理人丁向甲表示同意要约

C、丙向甲表示同意要约           D、乙的代理人丙向甲的父亲表示同意要约

33、下列行为中当事人应当承担缔约过失责任的是（    ）。

A、承包商没有按照合同约定的时间完成工程

B、业主没有按照合同约定时间支付工程款

C、承包商在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D、发出中标通知书后业主改变了中标人

34、小张被走私犯胁迫而签订的购买走私香烟的合同是（    ）。

A、可变更的合同             B、可撤销的合同

C、有效合同                 D、无效合同

35、5月15日，甲乙两公司经口头协商达成一协议，双方约定于5月25日签订书面合同。由于当日乙方代表未能出席，所以只有甲方在合同书上签了字。不过，乙方仍然按照合同规定的时间于6月3日发货，6月10日到达甲方，甲方经检验于当日收下货物，本合同成立的时间是（    ）。

A、5月15日                B、6月3日

C、5月25日                D、6月10日

36、关于合同免责条款的叙述，正确的为（    ）。

A、合同中不能出现免责条款

B、合同可就造成对方人身伤害订立免责条款

C、合同中约定的造成对方人身伤害的免责条款无效

D、合同法要求当事人必须订立免责条款

37、甲、乙两公司签订的合同中约定，执行国家定价，在逾期交货情况下，下列说法正确的是（    ）。

A、遇价格上涨，按原价格执行         B、遇价格上涨，按新价格执行

C、遇价格下降，按原价格执行         D、无论涨、降，均按原价格执行

38、张三怠于行使其对王五的到期债权，因而无钱归还其欠李四的借款，则李四（    ）

A、可以自己直接行使张三对王五的债权

B、可以向人民法院请求以自己的名义代位行使张三对王五的债权

C、可以向人民法院请求以张三的名义行使张三对王五的债权

D、只能向张三追偿

39、当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的]

（    ）。

A、第三人应依合同向债权人承担相应的违约责任

B、第三人应依合同向债务人承担相应的违约责任

C、第三人与债务人应依合同向债权人承担连带责任

D、债务人应向债权人承担违约责任

40、合同履行地点不明确，当事人未达成协议，除货币和不动产外，其他标的的履行地点为（    ）。

A、产品生产地                        B、产品销售地

C、履行义务一方所在地                D、享受权利一方所在地

41、合同中的抗辩权是当事人一方有依法对抗对方要求或否认对方权利主张的权利，这种权利存在的合同形式为（    ）。

A、一般合同                        B、单务合同

C、双务合同                        D、格式合同

42、甲、乙双方订立买卖合同，约定收货后一周付款。甲在交货前有确切证据证明乙有丧失商业信誉的行为，根据合同法的规定，甲可以采取的措施是（    ）。

A、行使同时抗辩权                  B、行使后履行一方的抗辩权

C、行使不安抗辩权                  D、行使代位权

43、甲欠乙100万元，丙欠甲75万元，甲在其债权到期后，一直不行使对丙的债权，致使其无力清偿对乙的债务，则乙可以主张行使（    ）。

A、代位权                         B、撤销权

C、解除权                         D、终止权

44、债务人转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为的情形是（    ）。

A、低价转让                       B、以明显不合理的低价转让

C、以损害债权为目的的转让         D、未经债权人同意转让

45、甲对乙享有80万元债权，乙放弃对丙的100万元到期债权，则此种情形下甲可以依据撤销权请求撤销的金额是（   ）。

A、200万元                  B、100万元

C、80万元                   D、40万元

46、承担违约责任是因为合同当事人违反了（    ）。

A、合同权利                  B、合同义务

C、合同权利和义务            D、合同权利或义务

47、违约责任产生的前提是（    ）。

A、合同的成立               B、合同的有效存在

C、合同的可履行性           D、合同的可转让性

48、当事人交付的标的物不符合合同规定的质量要求即履行有瑕疵是指（   ）。

A、拒绝履行                 B、迟延履行

C、不适当履行               D、不完全履行

49、承包商向业主索赔时，具有制裁性质的是（    ）。

A、违约金                  B、赔偿金

C、利息                    D、预期利润

50、业主没有按照合同的约定及时支付工程款给承包商，则（    ）。

A、如果业主支付了违约金就不需要支付赔偿金了

B、如果业主支付了赔偿金就不需要支付违约金了

C、不管业主是否已经支付违约金或者赔偿金，业主都应该继续履行支付工程款的义务

D、业主如果没有支付违约金或赔偿金，则业主只要继续履行其支付工程款的义务就行了

51、甲的儿子患重病住院，急需用钱又借贷无门，乙趁机表示愿意借2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据合同法规定，甲乙之间的借款合同（   ）。

A、因显失公平而无效            B、因显失公平而可撤销

C、因乘人之危而无效            D、因乘人之危而可撤销

52、根据我国《合同法》第47条规定，限制民事行为能力人订立纯获得利益的合同时（   ）。

A、须其法定代理人追认方可生效        B、无须其法定代理人追认即可生效

C、须经法院或仲裁机构确认才能生效    D、以上说法都不正确

53、下列情形中属于效力待定合同的是（    ）。

A、10周岁的少年出售劳力士金表给40岁的李某

B、5周岁的儿童因发明创造而接受奖金

C、成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买

D、出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍

54、下面说法正确的是（   ）

A、在任何情况下，当事人都可以变更合同

B、变更合同应当办理登记手续

C、当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更

D、合同的变更必须是合同内容实质性的变更

55、以下合同转让中只需要通知当事人的情况是（   ）。

A、甲将其合同中的债权转让给丙

B、甲将其在合同中的全部债务转让给第三人丙

C、甲仅将其在合同中的部分债务转让给第三人丙

D、甲将其在合同中的债权债务全部转让给第三人丙

56、以下属于合同关系正常消灭的原因的是（    ）。

A、合同不成立            B、合同无效

C、合同履行              D、合同解除

57、下面说法正确的是（   ）。

A、抵押人以城市房地产权作抵押物时，抵押合同自签订之日起生效

B、以汇票出质的，质押合同自权利凭证交付之日起生效

C、以股票出质的，质押合同自权利凭证交付之日起生效

D、定金合同自签字之日起生效

58、下列各项中不属于《合同法》调整的是（    ）。

A、借用合同               B、行政合同

C、租凭合同               D、保管合同

59、当建设工程纠纷发生时，当事人应当首先考虑解决纠纷的方式是（   ）。

A、诉讼                    B、仲裁

C、和解                    D、调解

60、仲裁是解决建设工程纠纷常用的方式，用这种方式解决建设工程纠纷的前提条件为（  ）。

A、一方当事人同意          B、仲裁协议

C、有关部门批准            D、以上都不正确

61、仲裁庭作出的裁决发生法律效力的时间为（    ）。

A、自裁决书作出之日起       B、自裁决书送达之日起

C、自受理仲裁之日起         D、自双方当事人同意之日起

62、人民法院适用普通程序审理的案件，从立案之日起审结的时间要求为（  ）。

A、3个月                   B、6个月

C、9个月                   D、1年

63、我国《民事诉讼法》规定的起诉形式是以（    ）。

A、当事人自由选择为原则       B、口头形式为原则

C、书面形式为原则             D、双方协商为原则

64、根据安全生产法规定，生产经营单位主要负责人依法受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起不得担任任何生产经营单位主要负责人的年限为（   ）。

A、2年                B、3年

C、5年                D、1年

65、根据建设工程安全生产管理条例，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业的期限为（   ）。

A、2个月以上6个月以下         B、3个月以上1年以下

C、半年以上1年以下            D、1年以上3年以下

66、注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员造成重大质量事故（    ）。

A、吊销执业资格证书，5年内不予注册      B、吊销执业资格证书，10年内不予注册

C、吊销执业资格证书，终身不予注册        D、以上都不正确

67、根据建设工程质量管理条例，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工，责令停止施工，限期改正，处工程合同价的罚款数额为（    ）。

A、1%以上2%以下             B、5%以上10%以下

C、5%以下                    D、10%以下

68、 关于民事责任的承担方式，下列表述正确的是（   ）。

A、只能单独适用                        B、必须合并适用

C、可以单独适用，也可以合并适用         D、以上表述均不正确

69、行政处分是对国家机关、企事业单位工作人员违反行政法规或政纪行为实施的制裁，以下不属于行政处分的为（   ）。

A、记过                    B、降职

C、罚款                    D、开除

70、在刑事责任的承担方式中，不属于主刑的为（   ）。

A、有期徒刑                B、死刑

C、剥夺政治权利            D、拘役

二、多项选择题（每题2分）

1、建造师在工作中，必须严格遵守（       ），恪守职业道德。

A、法律                   B、法规

C、规范性文件             D、行业管理的各项规定

E、规章

2、法律关系内容是法律关系的构成要素之一，其内内容（       ）

A、权利　                 B、责任

C、义务  　               D、利益

E、行为

3、《建筑法》第8条规定申请领取建筑施工许可证应具备下列哪些条件（       ）

A、已办理工程用地批准手续　         B、已确定建筑施工企业

C、建设资金已经落实　               D、拆迁工作已全部完成

E、有保证工程质量和安全的具体措施

4、有关总分包的责任承担叙述正确的是（       ）。

A、总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

B、分包单位按照分包包合同的约定对总承包单位负责

C、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位负责

D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

E、分包单位对建设单位不承担责任

5、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》明确大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，有关项目的如下采购方面的达到法定标准的，必须进行招标（       ）。

A、工程施工                     B、工程监理

C、委托招标代理                 D、委托项目可行性研究

E、重要物资、材料

6、下列招标程序中哪些程序应在接受投标书程序之前完成（       ）。

A、发售招标文件　             B、编制标底

C、招标文件答疑               D、评标

E、投标人资审

7、下列哪些行为是禁止的投标行为（       ）。

A、投标者之间相互约定一致抬高投标价

B、投标者之间相互约定一致压低投标价

C、投标者之间进行内部竞价、内定中标人，然后再参加投标

D、投标者组成联合体参与投标

E、投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位中标

8、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，招标人（       ）。

A、可以否决所有投标　               B、重新招标

C、赔偿投标人的投标损失             D、应该选择一家投标单位进行谈判

E、无权否决所有投标

9、安全事故处理必须遵循一定的程序，做到（       ）。

A、事故原因不清不放过　      B、事故责任者没有受到教育不放过

C、群众没有受到教育不放过  　D、没有防范措施不放过

E、没有赔偿不放过

10、政府对工程质量的监督管理的主要目的是（       ）。

A、保证工程使用安全　         B、保证环境质量

C、保证工程工期               D、保证工程投资合理使用

E、保证施工质量

11、《建设工程质量管理条件》规定的建设单位的质量责任和义务有（       ）。

A、领取施工许可证             B、办理质量监督手续

C、组织竣工验收               D、未经检验的构件不得使用

E、不得擅自修改工程设计

12、符合《劳动法》关于安全及劳动卫生规定的选项有（       ）。

A、劳动安全卫生设施必须符合行业规定的标准

B、用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品

C、从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格

D、劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程

E、用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度

13、下列情形中，不得撤销要约的有（       ）。

A、要约人确定了承诺期限

B、要约人明示要约不可撤销

C、要约人有理由认为要约不可撤销

D、要约人已为履行合同作了准备工作

E、要约人有理由认为要约不可撤销并已为履行合同作了准备工作

14、某甲在承诺中对某乙发来的要约作了一些非实质性的变更，则（       ）

A、该承诺有效

B、如果某乙及时表示反对，则该承诺无效

C、如果要约中表明不得对要约的内容作出任何变更，各该承诺无效

D、如果没有B、C中的假设，则合同的内容以要约为准

E、如果没有B、C中的假设，则合同的内容以承诺为准

15、根据《合同法》第12条规定，以下可以作为合同一般条款的为（       ）。

A、价款或报酬                       B、解决争议的方法

C、履行的期限、地点和方式           D、商品的性能

E、违约责任

16、以下关于缔约过失责任表述不正确的是（       ）。

A、发生在合同订立以后               B、是一种过错责任

C、缔约人的另一方要受到实际损失     D、适用严格责任原则

E、发生在合同订立过程中

17、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力是合同生效的条件之一，以下属于完全民事行为能力的人为（       ）。

A、18周岁以上精神健康状况正常的人            B、间歇性精神病人在正常期间

C、16周岁以自己的劳动作为生活主要来源的人     D、成年的精神病患者

E、17周岁的中学生

18、关于定金以下表述正确的为（       ）。

A、定金是作为债权的担保

B、定金就是预付款

C、给付定金一方不履行约定债务的，无权要求返还定金

D、收受定金一方不履行约定债务的原价返还定金

E、定金数额不得超过主合同标的额的10%

19、不可抗力是指该客观情况（       ）。

A、不能避免                B、不能克服

C、不能预见                D、不能阻止

E、不可能发生

20、业主没有按照合同的约定支付工程款，则（       ）。

A、业主要承担缔约过失责任

B、业主要承担违约责任

C、业主要向承包商支付因此而产生的利息

D、如果合同中约定了承包商先履约，则此时承包商可以行使先履行一方的抗辩权

E、如果业主有过错，就承担缔约过失责任；如果业主无过错，就承担违约责任

21、下列行为属于欺诈的有（       ）。

A、明知产品不符合国家质量标准而标示符合标准出售的

B、伪造产品质量证书出售假冒伪劣产品的

C、在毫无履行能力的情况下签订合同，骗取定金或预付款的

D、故意隐蔽产品的瑕疵缺陷的

E、因重大误解签订合同

22、林明今年14岁，他签订的下列合同中有效的为（       ）。

A、接受2000元的捐赠

B、购买价值15元的衣服一件

C、购买价值1500元的大衣一件

D、购买IBM笔记本电脑一台

E、被欺诈的情况下购买价值20元的计算器一个

23、关于合同转让的规定以下表述不正确的是（       ）。

A、债权人转让权利应当经债务人同意      B、债权人转让权利应当通知债务人

C、债务人转移债务应当通知债权人        D、债务人转移债务应当经债权人同意

E、当事人一方将合同中债权债务概括转让应当经对方同意

24、下列选项中（       ）导致合同终止。

A、甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期

B、甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存

C、甲公司欠乙公司价值50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务

D、甲公司欠乙公司50万元债务，被乙公司免除

E、甲公司欠乙公司50万元债务，甲公司与乙公司合并

25、下列对仲裁特点的说法正确的是（       ）。

A、执行的强制性                 B、专业性

C、可操作性                     D、裁决的终局性

E、保密性

26、以下属于证据种类的是（       ）。

A、视听资料                   B、当事人陈述

C、物证                       D、鉴定结论

E、报告

27、根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于建设行政主管部门或其他有关行政管理部门工作人员的法律责任为（       ）。

A、对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证

B、对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书

C、未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查

D、发现安全事故隐患未及时要求施工单位停止施工

E、发现违法行为不予以查处

28、根据建设工程质量管理条例规定，建设单位被处以20万元以上50万元以下罚款的行为包括

（       ）。

A、任意压缩合理工期

B、迫使承包方以低于成本价格竞标

C、施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工

D、未组织竣工验收，擅自交付使用

E、验收不合格，擅自交付使用

29、根据工程建设强制性条文，关于施工单位违反工程建设强制性标准法律责任表述正确的是

（       ）。

A、处工程合同价款2%以上4%以下的罚款

B、造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿造成的损失

C、处20万元以上50万元以下罚款

D、情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书

E、停业整顿1年

30、承担民事责任的方式有多种，下列不属于民事责任的承担方式有（       ）。

A、恢复原状                  B、责令停产停业

C、警告                      D、赔礼道歉

E、吊销执照

参考答案

一、单项选择题

1、D    2、D    3、A    4、D    5、A    6、C    7、C    8、C    9、D    10、C

11、C   12、A   13、A   14、B   15、C   16、A   17、C   18、D   19、D   20、D

21、B   22、B   23、C   24、D   25、C   26、A   27、D   28、B   29、C   30、C

31、A   32、B   33、D   34、D   35、D   36、C   37、A   38、B   39、D   40、C

41、C   42、C   43、A   44、C   45、C   46、B   47、B   48、C   49、A   50、C

51、D   52、B   53、A   54、C   55、A   56、C   57、B   58、B   59、C   60、B

61、A   62、B   63、C   64、C   65、B   66、A   67、A   68、C   69、C   70、C

二、多项选择题

1、ABD     2、AC        3、ABCE     4、ABD     5、ABE       6、ABCE

7、ABCE    8、AB        9、ABCD    10、AB      11、ABC     12、BCDE

13、ABE    14、BCE      15、ABCE    16、AD     17、ABC     18、AC

19、ABC    20、BC       21、ABCD    22、AB     23、AC      24、ABDE

25、ABDE   26、ABCD    27、ABE     28、ABC    29、ABD     30、BCE

《建设工程项目管理》

冲刺模拟试卷一

一、单项选择题（每题1分）

1、项目决策期管理工作的主要任务是（    ）。

A、确定项目的规模             B、确定项目的内容

C、确定项目的投资             D、确定项目的定义

2、在工程项目监理过程中，给建设单位造成损失，监理单位应当与承包单位承担连带赔偿责任的原

因是：（    ）。

A、工程监理单位不按照监理合同的约定履行监理义务

B、工程监理单位对应当监督检查的项目不检查

C、工程监理单位对应当监督检查的项目不按照规定检查

D、工程监理单位应承包单位的要求，为承包单位谋取非法利益

3、反映一个组织系统中各项工作之间逻辑关系的是（    ）。

A、组织结构模式              B、任务分工表

C、项目结构图                D、工作流程图

4、关于项目结构图，下列说法中错误的是（    ）

A．项目结构图又称为OBS

B．项目结构图是一种组织工具

C．项目结构通过树状图的方式对项目结构进行逐层分解

D．项目的结构编码是投资控制的编码基础

5、建设工程项目管理规划应由（    ）负责编制。

A．工程师                  B．项目经理

C．监理工程师              D．承包商

6、项目管理咨询公司所提供的服务属于（    ）性质。

A、工程顾问                B、工程技术

C、工程监督                D、工程采购

7、在设计过程中投资的计划值与实际值的比较，（    ）即可以是计划值又可以是实际值。

A、投资规划                B、工程概算

C、工程预算                D、以上均不是

8、是否由注册建造师担任工程项目施工的项目经理，由（    ）决定。

A、政府主管部门            B、业主

C、施工企业                D、监理工程师

9、确定和选聘到有能力的员工的第一步是（  ）

A、员工的培训                  B、员工的绩效考评

C、编制人力资源规划            D、进行人员甄选

10、建设工程项目总承包多数采用以下（      ）承包方式。

A、固定总价包干承包            B、变动总价的承包

C、“交钥匙”的方式承包         D、成本和酬金合同承包

11、在工程建设监理一般程序中，“按照建设监理细则进行监理”应在（      ）之前进行。

A、编制工程建设监理规则        　B、编制工程建设监理细则

C、提交工程建设监理档案资料    　D、参与竣工验收签署监理意见

12、某工程项目进入实施阶段，施工单位为降低工程风险，对难以控制的风险进行了投保，这属于

工程风险管理中的（    ）。

A、风险控制　                 B、风险预防

C、风险转移   　              D、风险分析

13、在风险管理的工作中，“分析存在哪些风险”属于（    ）

A、风险辨识                   B、风险分析

C、风险控制                   D、风险转移

14、在成本管理的任务中，（      ）是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制核算的基础。

A、施工成本预测               B、施工成本控制

C、施工成本核算               D、施工成本计划

15、施工项目成本控制工作从施工项目的（      ）开始直到竣工验收，并贯穿于全过程。

A、设计阶段                   B、投标阶段

C、施工准备阶段               D、正式开工

16对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策属于施工成本管理的（   ）。

A、组织措施                   B、技术措施

C、经济措施                   D、合同措施

17、大中型工程项目的项目组成中，单位工程是由（   ）构成的。

A、单项工程                   B、分部工程

C、分项工程                   D、单体工程

18、除合同另有约定外，针对工程量清单漏项，作为其结算依据的相应综合单价由（   ）。

A、承包人提出，工程师确认        B、工程师提出，发包人确认

C、发包人提出，工程师确认        D、承包人提出，发包人确认

19、由于下面哪种原因发生工程索赔时，承包商一定可索赔材料费（  ）。

A、材料价格上涨                  B、工程延期导致超期储存

C、索赔事项材料损坏或失效        D、索赔事项材料的额外耗用

20、下列关于工程价格的计价方式，说法正确的是（   ）。

A、可调工料单价法不受时间价值的影响

B、固定综合单价法受时间价值的影响

C、固定综合单价法不包含风险费用

D、用固定综合单价法计算工程进度款比较方便

21、在建设工程的施工阶段，为了正确地进行施工成本偏差分析，施工成本偏差的表达式应是（    ）。

A．拟完工程实际施工成本-拟完工程计划施工成本

B．拟完工程设计施工成本-已完工程计划施工成本

C．已完工程实际施工成本-已完工程计划施工成本

D．已完工程实际施工成本-拟完工程实际施工成本

22、如果把进度偏差与施工成本偏差分析联系起来，则进度偏差可表示为（   ）与已完工程计划

成本的差异。

A．拟完工程计划成本           B．已完工程实际成本

C．未完工程计划成本           D．未完工程计划成本

23、由于业主原因导致某机械停工，这种机械在经监理批准的施工组织设计中为承包商自有，但实

际情况为承包商租赁，此时施工机械使用费的索赔按（   ）计算来索赔。

A、实际租金和调进调出费的分摊           B、台班费

C、台班费和和调进调出费的分摊           D、台班折旧费

24、施工成本控制的步骤包括如下工作①预测②分析③比较④检查⑤纠偏，正确的步骤应该为（ 　）

A、①③②④⑤　                B、①③②⑤④

C、③①②④⑤　                D、③②①⑤④

25、难以直接用于定量分析，只能对定量分析起一定指导作用的成本偏差分析方法是（   ）。

A、曲线法                     B、横道图法

C、表格法                     D、折线法

26、用产值工资率指标考核人工费的支出水平的方法是（   ）。

A、相关比率法                B、构成比率法

C、动态比率法                D、静态比率法

27、下面哪个是项目进度控制的依据是（  ）

A、进度计划系统             B、施工任务委托合同

C、施工任务单               D、施工组织设计

28、单代号网络图中，一项工作必须有（   ）。

A、惟一的一个节点和一条箭线

B、惟一的一个节点和相应的一个代号

C、惟一的一个箭头节点和箭尾节点

D、惟一的一个名称和一条箭线

29、某双代号网络图有A、B、C、D、E五项工作，A、B完成后D才能开始，B、C完成后E开

始。试选择正确的图形（     ）。

30、A工序的EFA=20天表示（      ）

A、A工作最早可以在第20天结束时结束

B、A工作最迟可以在第20天结束时结束

C、A工作的自由时差为20天

D、A工作的总时差为20天

31、某分部工程双代号网络图如下图所示，则工作D的总时差和自由时差依次为（    ）。

A、1天和1天                   B、1天和2天

C、2天和1天                   D、2天和2天

32、当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延△，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期

将（    ）。

A、拖延△                     B、拖延△+TF

C、拖延△—TF                 D、拖延TF—△

33、下面4个网络图中哪个完全符合下列逻辑关系（   ）：

①A、B是可同时开始的最先行工作；

②A、B都完成后才能进行D和E；

③F的开始取决于C的结束；

④G的开始必须在C、D工作都完成之后。

C                                D

34、在工程网络计划执行过程中，当某项工作的总时差刚好被全部利用时，则不会影响（   ）。

A．其紧后工作的最早开始时间

B．其后续工作的最早开始时间

C．其紧后工作的最迟开始时间

D．本工作的最早完成时间

35、建设工程项目进度控制的组织措施包括（   ）。

A、承发包模式的选择        B、工程进度的风险分析

C、资源需求分析            D、编制项目进度控制工作流程

36、建设工程项目总进度目标论证的工作步骤之中，首先应进行（　）

A、项目的工作编码　        B、进度计划系统的结构分析

C、调查研究和收集资料　    D、项目结构分析

37、以下关于质量控制的解释正确的是（ ）

A、质量控制就是质量管理

B、只要具备相关作业技术能力，就能产生合格的质量

C、质量控制就是为了达到质量要求所进行的作业技术和活动

D、要具备相关的作业技术能力和科学的管理活动才能实现预期的质量目标

38、施工的技术、方法和机械、设备、模具等施工手段的配置是由（   ）确定的

A、施工组织方案             B、施工技术方案

C、施工工艺                 D、施工方法

39、做到整体系统和局部系统的组织、人员、资源和措施落实到位，是建立工程项目质量控制体系

的（   ）原则。

A、分层次规划               B、总目标分解

C、质量责任制               D、系统有效性

40、关于工程项目质量控制系统，以下说法正确的是（  ）

A、是用于建筑企业的质量管理

B、涉及工程项目实施中所有的质量责任主体

C、其控制目标是某一建筑企业的质量管理目标

D、其有效性需要进行第三方认证

41、通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量

标准，是（    ）的质量控制目标

A、建设单位                  B、设计单位

C、施工单位                  D、监理单位

42、建设工程质量监督档案是按（   ）建立的。

A.、分项工程                 B、分部工程

C、单位工程                  D、单项工程

43、针对工程质量（  ）的特点，可以用分层法进行质量问题分析。

A、具有隐蔽性               B、具有多发性

C、质量变异大               D、影响因素多

44、排列图是将影响质量的因素按照其（  ）进行排列。

A、出现频率大小             B、累计频率大小

C、严重程度                 D、出现先后顺序

45、下列关于质量目标和质量方针关系的说法，正确的是（   ）

A、质量目标是落实质量方针的具体要求

B、质量方针是落实质量目标的具体要求

C、质量目标和质量方针的概念是相同的

D、质量目标的概念包含质量方针的概念

- 46、下列哪项不是控制工程项目设计质量的主要内容（   ）

A、设计深度                B、设计输入

C、设计经济性              D、设计变更质量

47、环境管理的经济性，主要是强调（   ）

A、以减少环境的污染治理费用       B、以减少环保的费用投入

C、以减少环保设施的造价           D、以减少能源的消耗来降低环境污染

48、实现“安全第一”的最重要手段是（  ）

A、加大资金投入              B、注重安全知识培训

C、注重安全设施配置          D、预防为主

49、对于危险因素和有害因素的描述正确的是（  ）

A、危险因素是强调突发性和瞬间作用的因素，有害是因素强调在一定时期内的慢性损害和累积作用

B、危险因素是强调在一定时期内的慢性损害和累积作用，有害是因素强调突发性和瞬间作用的因素

C、危险因素是强调在项目整个生命周期内的慢性损害和累积作用，有害是因素强调突发性和瞬间作用的因素

D、危险因素是强调突发性和瞬间作用的因素，有害是因素强调在项目整个生命周期内的慢性损害和累积作用

50、安全教育的主要内容包括（    ）

A、安全知识、安全技能、职责权限、操作规程、安全法规

B、安全方针、安全目标、设备性能、职责权限、安全法规

C、安全知识、安全技能、设备性能、操作规程、安全法规

D、安全方针、安全技能、安全目标、操作规程、安全法规

51、国家规定特大伤亡事故是指一次死亡（   ）的安全事故

A、10人以上（含10人）          B、20人以上（含20人）

C、30人以上                     D、50人以上

52、在下列几种情形中，（  ）工程项目经批准可以进行邀请招标

A、受自然地域环境限制的         B、技术复杂的

C、已具有招标部分条件的         D、招标人不完全具有招标能力的

53、评标委员会推荐的中标候选人应当限制在（  ）人，并标明排列顺序。

A、2                    B、3

C、1~3                  D、1~5

54、工程合同的付款可分为（  ）

A、预付款、工程进度款、最终付款

B、预付款、最终付款

C、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金

D、工程进度款、最终付款

55、工程项目总承包合同是指建设单位将包括（  ）等一系列工作全部发包给一家承包单位。

A、施工、材料和设备采购         B、工程设计、施工

C、建筑安装、物资采购           D、工程设计、施工、材料和设备采购

56、建设工程担保合同是指（   ）签订为了保证建设工程合同全面、正确履行而明确双方权利义务

关系的协议。

A、义务人（发包人或承包人）和第三人与权利人（承包人或发包人）

B、义务人（发包人或承包人）或第三人与权利人（承包人或发包人）

C、义务人（发包人或承包人）与第三人和权利人（承包人或发包人）

D、义务人（发包人或承包人）或第三人与权利人（承包人或发包人）和监理人

57、建设工程总承包合同一般规定以（   ）作为解决争议的最终方式

A、仲裁                    B、调解

C、诉讼                    D、协商

58、有关施工总承包合同组成文件的优先解释顺序正确的是（  ）

A、标准、合同专用条款、工程量清单

B、合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

C、合同协议书、工程量清单、图纸

D、中标通知书、标准、工程量清单

59、以下行为属于挂靠的是（   ）

A、分包单位将其承包的工程再分包

B、建设单位的工程款直接进入项目管理财务机构的

C、承包单位承包建设工程后，不履行合同约定责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人

D、总包单位将建设工程分包给不具有资质条件的单位

60、投标保证金的数额一般为投标价的（   ）

A、1%                 B、2%

C、3%                 D、4%

61、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，发包人按照无条件履约担保提出索赔前，（   ）通知承

包人，说明导致索赔的违约性质。

A、无需                B、某些情况下需要

C、皆应                D、视情况而定

62、支付担保应由（    ）提交

A、承包人向分包人       B、承包人向发包人

C、承包人向供应商       D、发包人向承包人

63、在合同实施中，如果工程师指令的工程变更属于合同规定的工程范围，则（    ）必须无条件

执行。

A、承包人               B、发包人

C、分包商               D、项目管理人员

64、索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未

能保证承诺的合同条件实现而（  ），向对方提出的补偿要求。

A、拖延工期后           B、遭受损失后

C、产生分歧后           D、提起诉讼后

65、由于发包人的原因，造成工程中断或进度放慢，使工期拖延，承包人对此（   ）

A、不能提出索赔               B、可以提出工期拖延索赔

C、可以提出工程变更索赔       D、可以提出工程终止

66、工程师对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，（   ）

A、即进入仲裁或诉讼程序       B、即进入调解程序

C、只能进入仲裁程序           D、只能进入诉讼程序

67、信息管理指的是信息（  ）的合理组织和控制

- A、获取             B、存储

- C、传输             D、显示

68、信息管理的重要性主要表现在（  ）

- A、建设项目实施过程中存在的问题是发生在信息获取中

- B、建设项目实施过程中存在的问题是发生在信息存储中

- C、建设项目实施过程中存在的问题是发生在信息交流中

- D、建设项目实施过程中存在的问题是发生在信息处理中

69、建设工程项目信息的分类要求是（  ）

A、业主方规定的分类标准           B、参与各方规定的分类标准

C、必须统一分类的规定             D、尽可能作一些统一分类的规定

70、项目管理信息系统主要用于（   ）

A、项目生产要素控制              B、项目的进度控制

C、项目的质量控制                D、项目的目标控制

二、多项选择题（每题2分）

1、在建设工程项目实施过程中，属于业主方的项目管理包括：（        ）。

A、政府的项目管理               B、投资方的项目管理

C、开发方的项目管理             D、监理方的项目管理

E、总承包方的项目管理

2、工程建设监理的主要内容除进行工程建设合同管理、协调有关单位间的工作关系外，还有控制

（        ）。

A、工程建设投资                B、工程建设工期

C、工程建设质量                D、工程建设成本

E、工程建设安全

3、关于矩阵组织结构的描述正确的是（        ）。

A、指令源是惟一的              B、指令源有两个

C、有多个指令源                D、适用于大的组织系统

E、适用于小的组织系统

4、在国际上项目管理咨询公司可以接受（       ）方的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务。

A、设计方                   　B、业主方

C、施工方　                   D、供货方

E、监理方

5、在施工过程中投资的实际值与计划值的比较包括（        ）的比较。

A、工程合同价与工程概算        B、工程合同价与工程款的支付

C、工程决算与工程预算          D、工程决算与工程合同价

E、工程概算与工程预算

6、以下哪些承包的招标应采用项目功能描述的方式（        ）

A、项目总承包                 B、设计总承包

C、施工总承包                 D、施工分包

E、“EPC”合同

7、对风险量含义的理解错误的是（        ）

A、事故损失程度越大则风险越大

B、损失发生概率越大则风险越大

C、风险的大小是损失程度和发生概率之和

D、风险的大小是损失程度和发生概率之积

E、风险的大小与损失程度和发生这两个量有关

8、有关偏差的概念，正确的有（        ）

A、施工成本偏差结果为正表示施工成本超支，结果为负表示施工成本节约

B、施工成本偏差结果为正表示施工成本节约，结果为负表示施工成本超支

C、进度偏差为正值，表示工期拖延；结果为负值，表示工期提前

D、进度偏差为正值，表示工期提前；结果为负值，表示工期拖延

E、成本偏差与进度偏差无关

9、某工程由于业主修改设计，监理工程师下令承包商工程暂停20天，在这种情况下，承包商可索

赔的间接费有（        ）

A、分包费用                  B、现场管理费

C、保险费                    D、利息

E、施工机械使用费

10、根据FIDIC（1999年第一版）的规定，某工程项目实际完成的工作量比工程量表中规定的工程

量变动大于10%，要对该工作采用新的费率，还应满足哪些条件（        ）

A、工作量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标合同金额的0.01%

B、由此工作量的变化造成该项工作单位成本变动超过1%

C、这项工作不是合同中规定的“固定费率项目”

D、该工作必须根据变更与调整的指示进行

E、工程量的变化必须事先由承包人提出

11、以下属于成本分析的基本方法有（        ）

A、因素分析法                B、差额计算法

C、构成比率法                D、静态比率法

E、比较法

12、应用表格法进行偏差分析的特点是（        ）

A、信息量大　                B、形象直观、一目了然

C、灵活、适用性强            D、一般在较高管理层应用

E、可借助于计算机

13、分部分项工程成本分析的方法是进行“三算”对比，三算是指（        ）

A、预算成本　                B、基础成本

C、计划成本                  D、目标成本

E、实际成本

14、传统的横道图进度计划的主要特点有（        ）

A、表达方式直观

B、工作逻辑关系明确

C、适用于手工编制

D、可计算工作的各种时间参数

E、不适用复杂、庞大的工程

15、已知下列双代号网络图，（        ）是工作A的紧后工作。

A、工作I                      B、工作B

C、工作C                     D、工作D

E、工作G

16、已知网络计划中工作M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第11天和第

13天，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第5天和第9天。如果工作M的持续时间为6天，则工作M（        ）。

A、总时差为4天               B、自由时差为零

C、总时差为2天               D、自由时差为2天

E、与紧后工作时间间隔分别为0天和2天

17、下面说法错误的有（        ）

A、网络计划中只有一条最长的线路

B、工程项目施工中，如果某项工作延误未超过其总时差，就不影响其总工期，但一定会对后续工作的有些时间参数产生影响

C、双代号网络中的关键线路上所有节点的最早时间一定等于该节点最迟时间

D、双代号网络中的接点最早时间定义为该点后所有工作的最早开始，也可看成该节点前工作的最早完成

E、一个网络计划只能有一个起点节点和一个终点节点

18、建设工程项目进度控制的管理措施涉及及包括（        ）等

A、承发包模式的选择         B、工程进度的风险分析

C、资源需求分析             D、编制项目进度控制的工作流程

E、进行有关进度控制会议的组织设计

19、质量管理是指（        ）

A、明确质量目标                           B、确立质量方针

C、实施质量方针的全部职能及工作内容       D、对工作效果进行评价和改进

E、让质量满足工程合同的要求

20、建设工程项目质量控制系统运行的约束机制取决于（        ）

A、各质量责任主体对利益的追求

B、各质量责任主体和活动主体的自我约束能力

C、工程项目实施主体外部的监控效力

D、工程项目管理文化建设的程度

E、质量信息的及时和准确性

21、施工准备阶段质量控制指的是（        ）

A、全面施工准备                   B、施工过程中各分部工程施工作业前的施工准备

C、季节性的特殊施工准备           D.工程产品的质量控制

E、施工作业技术活动的投入与产出过程的质量控制

22、各级政府质量监督机构实施建设工程质量监督的重要依据包括（        ）

A、国家、地方颁布的相关法律法规

B、建设部颁布的相关规章

C、各专业部门颁布的相关规章

D、建设部颁布的相关规范标准

E、各专业部门颁布的相关规范标准

23、下列因素属于第二类危险源有（        ）

A、炸药                      B、电缆绝缘层

C、脚手架                    D、起重机钢索

E、压力容器

24、安全检查的主要内容包括（        ）

A、查思想                   B、查管理

C、查隐患                   D、查整改

E、查制度

25、投标文件一般包括的内容是（        ）

A、投标函                        B、投标报价

C、施工组织设计                  D、商务和技术偏差表

E、在投标截止日后的修改表

26、单位工程施工承包合同常见于（        ）

A、小型工业建筑安装工程         B、分部工程

C、大型工业建筑安装工程         D、大型、复杂的建设工程

E、土石方工程

27、违法分包是指（        ）

A、总承包单位将建设工程分包给不具有相应资质条件的单位

B、施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位

C、承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人

D、分包单位将其承包的建设工程再分包的

E、承包单位将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人承包

28、投标保证金的形式通常包括（        ）

A、交付现金                     B、口头保证

C、银行保函                     D、可撤消信用证

E、支票

29、建设工程索赔成立的条件有（        ）

A、与合同对照，事件已经造成了承包人的额外支出或直接工期损失

B、造成费用增加或工期损失的原因 ，按照合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

C、承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知书和索赔报告

D、造成费用增加或工期损失额度巨大

E、索赔费用容易计算

30、信息管理的重要性反映于（        ）

A、10%~30%的费用增加与信息交流存在问题有关

B、建设项目中的三分之二问题与信息交流的问题有关

C、建设项目中的二分之一问题与信息交流的问题有关

D、信息交流的问题导致工程费用增加占工程总成本的3%~5%

E、信息交流的问题导致工程变更和工程实施错误约占工程总成本的3%~5%

参考答案

一、单选题：

1、D    2、D    3、A    4、A    5、B    6、C    7、B    8、C    9、C    10、B

11、D   12、C   13、A   14、D   15、B   16、C   17、A   18、D   19、D   20、D

21、C   22、A   23、D   24、D   25、A   26、A   27、A   28、B   29、D   30、A

31、D   32、C   33、D   34、C   35、D   36、C   37、D   38、B   39、D   40、B

41、A   42、C   43、D   44、A   45、A   46、C   47、D   48、D   49、A   50、C

51、A   52、A   53、C   54、C   55、D   56、B   57、A   58、D   59、B   60、B

61、C   62、D   63、A   64、B   65、B   66、A   67、C   68、C   69、D   70、D

二、多选题：

1、BCD       2、ABC     3、BD       4、ABCD      5、ACD      6、ABE、

7、ABCD      8、AC      9、BCD     10、ABC      11、ABCE     12、ACE

13、ADE      14、ACE    15、BDE    16、ABE       17、ABD     18、AB

19、BCD      20、BC     21、ABC     22、ACE       23、BCD     24、ABCD

25、ABCD     26、CD     27、ABD      28、ACE      29、ABC     30、ABE

《建设工程项目管理》

冲刺模拟试卷二

一、单项选择题（每题1分）

1、下面关于项目管理的说法正确的有（    ）

## A、项目管理的核心任务是安全管理

B、项目管理的核心是安全管理

C、项目管理最重要的任务是安全管理

D、项目管理最重要的任务是质量控制

2、设计、采购和施工任务综合的承包被简称为（    ）

A、EPC承包               B、联合体承包

C、D-B承包               D、CM总承包

3、下面属于我国推行建设工程监理制度目的的是（    ）。

A、促进建筑市场发展       B、提高工程建设技术

C、充分发挥投资效益       D、确保工程施工成本

4、在某结构图中，凡是用双向箭杆联系的两个单位之间存在（    ）。

A、平等关系               B、合同关系

C、协作关系               D、指令关系

5、某施工单位成本管理方面出现了问题，使得成本大大增加，对出现问题的这个项目

的管理进行诊断时，首先应进行（    ）的诊断。

A、技术方面              B、经济方面

C、组织方面              D、管理方面

6、业主方可以委托（    ）承担全部业主方项目管理的任务。

A、施工总承包单位        B、设计总承包单位

C、施工联合体            D、项目管理咨询公司

7、对工程采取限额设计的方法属于投资控制的（    ）。

A、组织措施              B、管理措施

C、经济措施              D、技术措施

8、在国际上，对项目经理表述不正确的是（    ）。

A、项目经理是项目管理班子的负责人

B、项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位

C、项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人

D、项目经理的主要任务是项目目标的控制

9、人力资源管理工作的第一个步骤是（   ）。

A、员工的培训                B、员工的绩效考评

C、编制人力资源规划          D、进行人员甄选

10、工程建设监理的工作程序是（    ）。

a．参与工程竣工验收，签署建设监理意见

b．按工程建设进度，分专业编制工程建设监理细则

c．向项目法人提交工程建设监理档案资料

d．按照建设监理细则进行建设监理

e．编制工程建设监理规划

A、bedac                      B、ebdac

C、ebdca                      D、bedca

11、工程建设监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当

（    ）。

A、报告建设单位要求建设单位改正         B、报告设计单位要求设计单位改正

C、报告建设单位要求设计单位改正         D、报告政府质量管理部门

12、全寿命集成化管理系统包括（    ）。

A、DM+PM+FM               B、LM+PM+FM

C、DM+PM+CM               D、BM+PM+CM

13、建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（    ）。

A、定义如何组织项目开发          B、定义如何组织项目建设

C、定义项目开发的程序和内容      D、定义开发或建设的任务和意义

14、施工项目的成本控制设计从（    ）开始。

A、初步设计阶段                  B、施工图设计阶段

C、投标阶段                      D、正式施工阶段

15、在分析影响施工项目成本变动的众多因素中，应首先分析（    ）的因素。

A、市场物价变化                  B、国家经济政策

C、企业经营管理                  D、工程定额的变化

16、按子项目组成编制施工成本计划时，须对项目进行分解，关于分解顺序正确的是（   ）

A、单位工程→单项工程→分部工程→分项工程

B、单项工程→单位工程→分部工程→分项工程

C、分部工程→分项工程→单项工程→单位工程

D、分项工程→分部工程→单项工程→单位工程

17、确定工程变更价款时，合同中没有类似或适用的价格，则由（    ）。

A、承包人提出变更价格，工程师确认后执行

B、工程师提出变更价格，发包人确认后执行

C、发包人提出变更价格，工程师确认后执行

D、承包商和工程师提出变更价格，发包人确认后执行

18、索赔费用组成中的分包费用是指下面哪项索赔款（   ）。

A、总包商向分包商索赔款          B、分包商向总包商索赔款

C、分包商向发包人索赔款          D、发包人向分包商索赔款

19、某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停工令，承包商可索赔的施工机械使用费

是（   ）。

A、自有机械台班费                B、租赁机械台班折旧费

C、机械台班上涨费                D、租赁机械窝工费

20、采用可调工料单价法计算工程进度款的正确步骤是（   ）。

①按规定计算税金；②按规定计算主材差价或差价系数；③累计本月应收工程进度款；④将本月所完全部项目合价相加，得出直接工程费小计；⑤根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价；⑥按规定计算措施费、间接费、利润。

A、⑤④⑥①②③                 B、⑤⑥④①②③

C、⑤④⑥②①③                 D、⑤⑥④①②③

21、2004年5月实际完成的某工程按2003年5月签约时的价格计算工程价款为1000万元，该工程

的固定要素为0.2，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了10%外都未发生变化，钢材

费用占调值部分的50%，按调值公式法进行动态结算，应结算的工程款为（    ）万元。

A、1020                         B、1030

C、1040                         D、1050

22、在偏差计算中，如果施工成本偏差大于零，进度偏差小于零，则结论为（   ）。

A、施工成本节约，工期拖延         B、施工成本节约，工期提前

C、施工成本超支，工期拖延         D、施工成本超支，工期提前

23、某工程1994年签合同时，材料费为1 800万元，1994年相对于1993年的材料综合物价指数为

110%，1995年相对于1993年的材料综合物价指数为121%。计算1995年实际结算的材料费为

（   ）万元。

A、1 800                      B、1 980

C、2 178                      D、3 780

24、以下关于用修整总费用法计算索赔的修整顺序正确的是（   ）

A、先修整时段，再修整工作，最后修整费用

B、先修整工作，再修整时段，最后修整费用

C、先修整费用，再修整工作，最后修整时段

D、先修整时段，再修整费用，最后修整工作

25、施工成本在控制过程中，预测结束之后应进行（　  ）

A、比较　                    B、分析

C、纠偏                    　D、检查

26、某安装工程，7月份拟完工程计划施工成本13万元，已完工程计划施工成本10万元，已完工

程实际施工成本15万元，则施工成本偏差为（　 ）万元

A、－3　                    B、－5

C、3　                      D、5

27、在施工成本控制中最具实质性的一步是（    ）

A、成本比较                B、成本分析

C、成本预测                D、成本纠偏

28、反映的信息量少，一般在项目的较高管理层应用的施工成本偏差分析法是（   ）。

A、排列图法               B、表格法

C、横道图法               D、曲线法

29、施工方进度控制的任务是依据（    ）对施工进度的要求控制施工进度。

A、进度计划系统        B、施工任务委托合同

C、施工任务单          D、施工组织设计

30、网络计划中的工作之间的逻辑关系是（   ）

- 只有工艺关系

- 只有组织关系

- 既有工艺关系，又有组织关系

- 既无工艺关系，又无组织关系

31、某网络计划中有一项非关键工作，总时差为5天，局部时差为3天。由于业主未能按时提供施

工场地，造成施工耽误6天，施工单位申请工程延期，监理工程师应批准的延期时间为(   )。

A、1天                      B、5天

C、6天                      D、不同意延期

32、双代号最早时标网络图中箭线末端（箭头）对应的时标值为（    ）。

A、该工作的最早完成时间       B、该工作的最迟完成时间

C、紧后工作最早开始时间       D、紧后工作最迟开始时间

33、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路为（    ）。

①

③

②

④

⑥

⑤

⑦

8

5

9

10

5

6

7

8

A、①—③—⑥—⑦               B、①—②—③—⑥—⑦

C、①—②—④—⑤—⑦           D、①—④—⑤—⑦

34、信息技术的应用对进度控制而言是一种（   ）

A、管理手段              B、组织手段

C、技术手段              D、经济手段

35、在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（   ）。

A、调查研究和收集资料     B、项目结构分析

C、编制各层进度计划       D、分析和论证目标实现的可能性

36、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第7天，其持续为5天。工作M共有三项紧

后工作，它们的最早开始时间分别为第15天、第16天和第18天，则工作M的自由时差为

（    ）天。

A、10                      B、8

C、6                       D、3

37、建设工程项目（  ）的勘察直接关系工程设计的基础资料

A、现场条件                B、自然环境条件

C、技术经济条件            D、工程岩土地质条件

38、处置工作中预防的步骤具体是指（   ）

A、根据信息反馈为以后类似的质量问题提供借鉴

B、采取应急措施，解决当前实际问题

C、全面执行计划的行动方案

D、组织计划的贯彻实施

39、建设工程项目质量控制系统运行机制的核心在于它的（   ）

A、动力机制                B、约束机制

C、反馈机制                D、改进机制

40、通过施工全过程的全面质量自控，保证交付满足施工合同及设计文件所规定的质量标准的建设工程产品，属于（   ）的质量控制目标。

A、建设单位               B、设计单位

C、施工单位               D、监理单位

41、分部分项工程完成后，应在施工单位自行验收合格后，再通知监理单位验收，重要的分部分项

工程应请（   ）参加验收。

A、质量监督部门          B、工程主管部门

C、建设单位              D、设计单位

42、下列关于政府质量监督机构在工程竣工阶段工作的说法中，不正确的是（   ）

A、对所提出的质量问题的整改情况进行复查

B、参与竣工验收会议

C、编制分部工程质量监督报告

D、对存在的问题进行处理，并向备案部门提出书面报告

43、可用于分析造成质量问题主次因素的方法是（    ）

A、排列图法               B、调查表法

C、鱼刺图法               D、直方图法

44、用于整理质量特征统计数据、观察生产质量稳定与否并可用于制定质量控制公差标准的数理统

计方法是（    ）

A、分层法                 B、排列图法

C、控制图法               D、直方图法

45、领导意识在质量管理中起着非常重要的作用，在质量管理原则关于在（   ）的阐述中特别指出

企业领导应该重视数据信息的收集、汇总和整理。

A、领导作用                B、过程方法

C、管理的系统方法          D、基于事实的决策方法

- 46、下列哪项条件不是设计图纸必须的（  　）

- A、国家标准的出图印章    　B、建筑师执业印章

- C、监理工程师执业印章　    D、有效审图程序

47、建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（    ）

A、彻底消除人身伤亡和财产损失事故

B、保护产品生产者和使用者的健康与安全

C、控制人的不安全行为和物的不安全状态

D、通过对生产要素的控制实现安全控制

48、三级安全教育包括（    ）

A、进厂教育、进车间教育、进班组教育

B、最高领导教育、项目经理教育、班组长教育

C、进厂教育、进车间教育、上岗教育

D、最高领导教育、生产教育、项目经理教育

49、有关第一类危险源与第二类危险源的描述中正确的是（    ）

A、第一类危险是事故发生的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件

B、第二类危险是事故发生的前提，第一类危险源的出现是第二类危险源导致事故的必要条件

C、第二类危险是事故的主体，决定事故的严重程度，第一类危险源的出现的难易，决定事故发生的可能性大小

D、第一类危险是事故的主体，决定事故发生的可能性大小，第二类危险源的出现的难易，决定事故发生的严重程度

50、安全生产责任制是指（    ）

A、企业对项目经理部各级领导、各个部门、各类人员所规定的在他们各自职责范围内对安全生产应付责任的制度

B、各级隶属关系的企业和企业主管单位要按当地安全生产行政主管部门规定的时间报送安全事故报告的制度

C、是使生产过程处于避免人身伤害、设备损坏及其他不可接受的损害风险的管理制度

D、是通过对生产过程中涉及到的计划、组织、监控、调节和改进等一系列管理活动

51、安全事故处理程序中报告安全事故的下一步骤是（    ）

A、安全事故调查             B、对事故责任者进行处理

C、处理安全事故             D、编写调查报告并上报

52、中标人的投标应当符合（   ）

A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准

B、能够满足招标文件的实质性要求，省并且经评审的投标价格最低

C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准

D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准

53、中标人应当由（   ）确定

A、评标委员会               B、招标代理机构

C、招标工作小组             D、招标人

54、编制投标文件的最后一步骤是（   ）

A、形成投标文件            B、进行投标担保

C、提交投标文件            D、确定降价策略

55、施工总承包人与分包人订立分包合同，就工作成果（   ）

A、分包人只对总承包人承担责任

B、分包任职对分包人承担责任

C、只能是总承包人对发包人承担责任

D、总承包人与分包人对发包人承担连带责任

56、建设工程合同按承包工程计价方式可分为（   ）

A、总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同

B、固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同

C、固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同

D、总价合同、单价合同、成本加酬金合同

57、转包是指（    ）

A、总承包单位将建设工程转给不具有相应资质条件的单位

B、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工转给其他单位

C、承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部承包工程转给他人

D、承包单位将建设工程的施工转给其他单位并对合同的主体进行变更

58、建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人（   ）与发包人及有关部门建立联系

A、可以                      B、不得擅自

C、视具体情况                D、不可以.

59、建设工程施工劳务合同中，劳务报酬一般不采用（    ）方式

A、固定劳务报酬（含管理费）

B、浮动劳务报酬（含管理费）

C、约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算

D、约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算

60、保留金的退还规定是（   ）

A、工程移交时，一次性退还

B、质量保修期满一年后，一次性退还

C、工程移交时，退还一半；质量保修期满一年后，退还另一半

D、不予退还

61、担保金额在担保有效期内逐步减少的担保通常是（   ）

A、投标担保              B、履约担保

C、预付款担保            D、支付担保

62、支付担保的主要作用是（   ）

A、确保工程质量             B、确保工程费用及时支付到位

C、保证承包人按时履约       D、考察承包人的资金实力

63、工程变更的补偿范围，通常以（   ）一定的百分比表示。这个百分比越大，承包人的风险越大

A、合同税率                 B、合同间接费

C、合同金额                 D、合同直接费

64、对于索赔的描述，正确的是（    ）

A、承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔

B、承包人不可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔

C、承包人可以向发包人索赔，分包人可以向发包人索赔

D、承包人可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔

65、工程索赔中，各种会计核算资料（    ）

A、不可以作为索赔证据        B、可以作为索赔证据

C、只能作为索赔参考          D、是索赔的物证

66、合同条文有二义性（   ）

A、视为合同无效条款          B、属于合同错误

C、视为合同条款变更          D、属于合同笔误

67、信息是以口头、书面或电子等方式传递的（   ）、新闻、情报。

A、数据                     B、数字

C、文字                     D、知识

68、项目管理班子中各个工作部门的管理工作都与（   ）有关

A、信息处理                 B、信息评价

C、信息开发                 D、信息组织

69、建设工程项目信息编码由一系列（    ）组成，编码是信息处理的一项重要的基础工作。

A、符号和数字              B、字母和数字

C、字母和符号              D、文字和符号

70、工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到（   ）的目的。

A、缩短项目的工期          B、提高工程质量

C、为项目建设增值          D、降低工程成本

二、多项选择题（每题2分）

1、下面哪些方的费用目标中有项目的投资目标（         ）。

A、业主方                  B、施工方

C、设计方                  D、供货方

E、项目总承包方

2、关于工程监理的说法中正确的是（         ）。

A、工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资、建设工期和工程质量，进行工程建设合同管理，协调有关单位之间的工作关系

B、工程建设监理单位代表建设单位对施工方和设计方进行监督

C、工程监理是中立的第三方

D、工程建设监理的主要内容包括控制工程施工的成本

E、监理单位是建筑市场的主体之一

3、“DB”模式是项目总承包的一种方式，按照合同约定，承包方承担的主要工作有（         ）

A、设计工作             B、采购工作

C、施工工作             D、试运行服务

E、可行性研究报告编制工作

4、在项目实施过程中项目目标的动态控制包括（         ）。

A、将项目目标分解                 B、确定目标控制的计划值

C、收集项目目标实际值             D、将实际值与计划值比较

E、采取纠偏措施进行纠偏

5、实施工程建设监理前，建设单位应将（         ）通知承包商。

A、工程监理单位　                 B、工程监理内容

C、工程监理方法                   D、工程监理手段

E、工程监理权限

6、对工程项目风险，说法正确的有（         ）

A、风险是指可能出现的影响项目目标实现的不确定因素

B、风险量是指工程风险造成的经济损失量

C、工程项目风险可能造成的损失量大，工程风险就大

D、风险量是指不确定的损失程度和损失发生的概率

E、风险产生的概率大，工程风险损失就大

7、我国推行建设工程监理制度的目的有（         ）。

A、确保工程建设质量                B、提高工程建设水平

C、与国际惯例接轨                  D、充分发挥投资效益

E、积极培育建筑市场

8、属于施工成本管理措施中的组织措施有（         ）。

A、检查成本目标分解的合理性

B、编制本阶段施工成本控制工作计划和详细的工作流程图

C、检查施工进度计划的协调性

D、明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任

E、落实施工成本管理的组织机构和人员

9、某桥梁工程由于业主的原因修改设计，监理工程师下令承包商工程暂停一个月，试分析在这种情

况下，承包商可索赔的间接费包括（         ）。

A、人工费                    B、现场管理费

C、保险费                    D、利息

E、利润

10、竣工后一次结算的方法适用的建筑安装工程是（         ）。

A、工期小于1年或合同价值小于100万元

B、工期小于1年或合同价格大于100万元

C、工期大于1年或合同价格小于100万元

D、工期大于1年或合同价格大于100万元

E、工期大于1年但合同价值小于100万元

11、可能索赔利润的情况有（         ）

A、由于业主变更工程范围

B、由于设计文件有缺陷

C、由于业主拖期付款

D、由于完成额外工作

E、由于业主原因造成机械工效降低

12、在承包商向业主索赔的费用中，属于可索赔的间接费有（         ）

A、通讯费                B、利息

C、税金                  D、咨询费

E、利润

13、在施工成本控制的步骤中，在“分析”之后完成的有（         ）

A、预测                      B、比较

C、纠偏                      D、计划

E、检查

14、双代号网络计划中引入虚工作，是为了（         ）。

A、表达不需要消耗时间的工作     B、表达不需要消耗资源的工作

C、表达工作间的逻辑关系         D、满足绘图规则的要求

E、节省箭线和节点

15、在双代号最早时标网络计划中（         ）

A、工作箭线左端节点所对应的时标值为该工作的最早开始时间

B、工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间

C、终点节点所对应的时标值为该网络计划的计算工期

D、波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔

E、各项工作按最早开始时间绘制

16、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其中关键工作有（         ）。

A、工作B                B、工作C

C、工作D                D、工作E

E、工作F

17、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明

（         ）。

A、工作2-5为关键工作                 B、工作4-7的总时差为5

C、工作1-4为非关键工作               D、工作1-3的自由时差为2

E、工作7-8的最早完成时间为14

18、关于建设工程项目进度控制的说法，正确的是（         ）。

A、进度计划系统是项目决策期形成的

B、进度控制是一个动态的管理过程

C、业主方进度控制的任务是控制施工进度

D、施工方进度控制的任务依据是施工任务委托合同

E、进度控制的目的是通过控制保证进度目标的实现

19、工程项目的施工环境包括（         ）

A、自然环境                      B、社会环境

C、劳动作业环境                  D、管理环境

E、市场环境

20、质量控制工作制度，包括（         ）

A、报告审批制度                 B、例会制度

C、协调制度                     D、验收制度

E、质量责任制

21、关于施工质量计划的说法正确的有（         ）

A、总包与分包的施工质量计划是独立的，没有联系

B、必须全面体现和落实企业质量管理体系文件的要求

C、结合具体工程特点，编写专项管理要求

D、包括施工质量控制点的设置

E、编制完毕后，应经企业技术领导审核批准，交监理单位批准确认后执行

22、政府质量监督机构在工程开工以前的质量检查包括（         ）

A、检查项目参与方的质量保证体系

B、审查施工组织设计文件

C、检查工程建设各参方的合同文件

D、审查监理规划

E、检查各方人员资质证书

23、属于第一类危险源的有（         ）

A、炸药                   B、电缆绝缘层

C、脚手架                 D、起吊的板梁

E、压力容器

24、危险源主要包括（         ）

A、事故因素                B、有害因素

C、危险因素                D、时间因素

E、损失因素

25、建设工程合同文件的构成包括（         ）

A、合同协议书                  B、工程量及价格单

C、合同条款                    D、投标人须知

E、投标保函

26、建设工程施工劳务分包合同中，一般由工程承包人承担的费用有（         ）

A、各种证件、批件、规费、涉及劳务分包人自身的手续费

B、由于劳务分包人自身的原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款

C、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管线、密封防振车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，经工程承包人认可后实施的防护措施费用。

D、由于劳务分包人责任造成的施工场地周围建筑物、构造物的损坏

E、劳务分包人从事危险作业的职工意外伤害保险

27、下列有关建设工程担保的描述中，正确的方式有（         ）

A、投标保证金的数额最高不得超过80万

B、保留金的总额一般限制在合同总价款的10%

C、承包人提供履约担保的费用应有发包人承担

D、预付款担保的担保金额通常是预付款的50%

E、发包人的支付担保应是金额担保

28、索赔文件包括（         ）

A、证据部分          B、论证部分

C、综述部分          D、索赔款项（或工期）计算部分

E、摘要部分

29、工程索赔中的证据包括（         ）

A、工程照片

B、气候报告

C、施工中各种检查验收报告和技术鉴定报告

D、工地交接记录、图纸和资料交接记录

E、建筑材料和设备的采购、运输、使用计划书

30、一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，为了（         ），必须对项目的信息进行编码。

A、方便信息的收集               B、方便信息的检索

C、有组织地存储信息             D、方便信息的加工

E、方便信息的输出

参考答案

一、单选题：

1、C    2、A    3、C    4、B    5、C    6、D    7、B    8、C    9、C    10、B

11、C   12、A   13、D   14、C   15、C   16、B   17、A   18、B   19、D   20、C

21、C   22、D   23、B   24、A   25、C   26、D   27、D   28、C   29、B   30、C

31、A   32、A   33、C   34、A   35、D   36、D   37、D   38、A   39、A   40、C

41、D   42、C   43、A   44、D   45、D   46、C   47、B   48、A   49、A   50、A

51、C   52、D   53、D   54、B   55、D   56、D   57、C   58、B   59、B   60、C

61、C   62、B   63、C    64、D  65、B   66、B    67、D   68、A   69、A   70、C

二、多选题：

1、ACE     2、ACE       3、AC         4、CDE        5、ABE       6、AD

7、ABD     8、BDE       9、BCD       10、AE         11、AB       12、BCD

13、ACE    14、CD       15、ACDE     16、ADE        17、CD       18、BD

19、ACD    20、BCDE    21、BCDE      22、ABDE      23、AED      24、BC

25、ABC    26、AC       27、AE        28、ABCD      29、ABCD     30、BCD

《公路工程管理与实务》

冲剌模拟试卷一

一、单项选择题

1. 一路堤填筑前对原地面上的坑洞进行回填压实，最适合的回填料是（    ）。

A. 碎（砾）石                    B. 天然砂

C. 石灰土                        D. 砂性土

2. 下列路段不宜安排在雨季施工的是（       ）

A. 山岭区石质挖方路段             B. 平原区填石路段

C. 丘陵区砂类土路段               D. 山岭区碎砾石路段

3. 沿河路堤浸水挡墙位于急流滚石河段，为保护挡墙基础可以选用（     ）。

A. 钢筋混凝土框架石笼防护        B. 护坝防护

C. 抛石防护                      D. 混凝土护坡防护

4. 既可用于排除地下水，又可用于排除地面水的路基排水设施是（     ）

A. 暗沟                         B. 检查井

C. 截水沟                       D. 排水沟

5. 水泥稳定碎石基层施工宜选用（     ）

A. 初凝时间较长的硅酸盐水泥         B. 初凝时间较短的硅酸盐水泥

C. 终凝时间较长的硅酸盐水泥         D. 终凝时间较短的硅酸盐水泥

6. 当前我国高等级公路水泥混凝土路面施工中工程质量最高、施工速度最快、装备最现代

化的施工技术是（     ）

A. 碾压混凝土                       B. 滑模机械铺筑

C. 轨道摊铺机铺筑                   D. 三辊轴机组铺筑

7. 沥青玛蹄脂碎石（SMA）拌合、摊铺和碾压温度与普通热拌热铺沥青混凝土施工温度相比（     ）

A. 各阶段都高

B. 除摊铺温度高外其余各阶段温度相同

C. 除开放交通温度相同外其余各阶段温度都高

D. 除集料加热温度高外其余各阶段温度相同

8. 公路供配电线路构成中，下列选项中错误的是（     ）

A. 10KV高压线路应采用电缆线路

B. 10KV高压线路可采用架空线路

C. 低压配电线路应采用电缆线路

D. 低压配电线路为380/220伏

9. 总跨径是指多孔桥梁中各孔（     ）的总和。

A. 标准跨径                      B. 理论跨径

C. 净跨径                        D. 计算跨径

10. 在计算拱架的强度和刚度时，除了考虑在拱架的设计荷载外，还应计入（     ）

A. 风力                        	B. 地震力

C. 冲击力                     	D. 摩擦力

11. 水浮力属于(    )

A．永久荷载                    B．基本可变荷载

C．其他可变荷载                D．偶然荷载

12. 桥轴线超过1000m的特大桥或结构复杂的桥梁在施工过程中其桥梁控制网应(     )复测一次，以确保施工安全和质量。

A．三个月                      B．半年

C．一年                        D．二年

13. 在浇筑箱梁顶板和翼板混凝土时，为防止混凝土开裂，浇筑顺序应为（     ）

A．从内侧向外侧分两次完成      B．从内侧向外测一次完成

C．从外侧向内侧分两次完成      D．从外侧向内侧一次完成

14. 一般适用于砂土、硬型及软型的黏性土和中密及较松的碎石土的深入桩施工方法叫（     ）。

A. 锤击沉桩法                  B. 振动沉桩法

C. 射水沉桩法                  D. 静水压桩法

15. 柔性排架桩墩的主要特点是通过某种措施将上部结构传来的力传递到全桥的各个柔性墩台或相

邻的刚性墩台上，以减少单个柔性墩所受的力。这种措施和上部结构传来的力分别是

（    ）。

A. 构造，竖直力               B. 构造，水平力

C. 强制，水平力               D. 强制，竖直力

16. 大跨径主梁施工时应缩短双向长悬臂持续时间，尽快使一侧固定，以减少（   ）的不利影响。

A. 自重                       B. 收缩、徐变

C. 风振                       D. 预加力

17. 盾构法最适于在（    ）中修建隧道。

A．松软含水地层                B．硬岩地层

C．破碎岩层                    D．完整岩层

18. 某公路工程项目经质量认定为不合格，需加固补强，直接经济损失在180万元。请问该工程质

量事故属于（    ）。

A. 一级一般质量事故           B. 二级一般质量事故

C. 二级重大质量事故           D. 三级重大质量事故

19. 除高速公路外，其他等级公路分标段招标，标段工程量通常不应少于（  ）。

A. 路基工程2~5km             B. 路面工程2~6km

C. 混凝土5万M3              D. 5000万元

20. 可以承担单跨小于100米桥梁工程的施工企业有（    ）。

A. 总承包二级，桥梁专业二级，路基专业二级

B. 桥梁专业二级，路基专业一级，总承包二级

C. 路面专业一级，路基专业一级，桥梁专业一级

D. 总承包特级，路基专业一级，桥梁专业三级

二、多项选择题

1. 路基施工需要进行挖台阶处理的情况有（   ）

A. 地面横坡陡于1：5的山坡路堤

B. 高等级公路横坡陡峻地段的半填半挖路基的填方坡脚

C. 原地面纵坡大于12%的路段

D. 位于斜坡或谷底的高填方路基

E. 路基填挖交界处

2. 为保证混凝土排水沟正常使用，需要设置（    ）

A. 泄水孔          B. 渗水孔           C. 反滤层

D. 隔水层         E. 伸缩缝

3. 对于道路石油沥青的使用，下列说法正确的是（     ）

A. 沥青面层的上层考虑抗滑性能宜选用稠度小的沥青

B. 渠化交通的道路，应采用稠度较大的沥青

C. 沥青面层各层应采用相同标号的沥青

D. 几种不同标号的沥青不得掺配在一起使用

E. 沥青的选用应考虑施工方法

4. 下列桥梁中能在竖向荷载作用下支承处产生竖向反力和水平反力的有（     ）

A. 预应力混凝土连续梁桥          B. 钢筋混凝土拱桥     C. 悬索桥

D. 下承式钢筋混凝土系杆拱桥      E. 钢筋混凝土简支板桥

5. 沿海地区计算支架或拱架的刚度时，荷载组合应计入（       ）

A. 支架或拱架的自重       	B．新浇结构物的重力   C．风力

D. 工.、料、机等行走运输或堆放的荷载    E．其他可能产生的荷载

6. 为防止合拢梁段施工中出现裂缝，下列哪些施工方法可改善受力和施工状况(     )

A．设置临时纵向连接的预应力束  B．用千斤顶调节合拢段的应力和合拢口的长度

C．设置劲性骨架         D．选择日平均气温时合拢      E．提高混凝土标号

7. 箱梁混凝土浇筑时应采取（    ）

A．视箱梁高度分1～2次浇注        B. 浇筑肋板混凝土时两侧肋板应同时分层进行

C. 浇筑顶板及翼板混凝土时，应从外侧向内侧一次完成

D.  浇筑顶板及翼板混凝土时，应从内侧向外侧一次完成

E. 分次浇筑时，先浇筑底板到肋板的倒角以上，再浇筑肋板上段和顶板

8. 新奥法是隧道施工中常用的一种施工方法，其主要特点是（     ）

A．第一次柔性支护与围岩共同作用，并允许有较大的变形

B．第二次衬砌基本上不承载的         C．增设锚杆可以提高原岩体的岩体强度

D．施工顺序与开挖面的稳定性有关    E．第一次衬砌应在坑道开挖、岩体松散破坏之后浇筑

9. 下列哪些选项属公路工程重大质量事故指标。（      ）

A. 特大型桥梁主体结构垮塌           B. 中小型桥梁主体结构垮塌

C. 直接经济损失150万~300万        D. 直接经济损失350万~450万

E. 直接经济损失800~1000万

10. 公路工程验收分为交工验收和竣工验收，交工验收组和竣工验收组均应听取和审议哪些单位和部门的报告。（   ）

A. 监理单位                    B. 材料供应单位

C. 质量监督部门                D. 交通主管部门

E. 建设单位

三. 案例题(120分)

案例1（20分）

[背景材料]

1. 某山岭区二级公路H合同段道路结构为：土方路基，20cm级配碎石底基层，24cm水稳碎石基层，20cmC30水泥混凝土面层。另有1段160m长重力式路肩墙（平均墙高10m，墙身面积2000m2）、3处左侧实体式护面墙、2座13m预应力钢筋混凝土空心板桥和5道钢筋混凝土盖板涵。为确保工程质量，技术交底后施工单位制定了详细的施工质量管理制度和施工方案，并在施工过程中采用了多种质量控制方法顺利完成了施工任务。

[问题]

（1）技术交底的主要内容是什么？（列出至少6条）（3分）项目经理和项目总工在技术交底工作中应承担什么职责？(2分)

（2）施工过程中现场质量控制的常用方法有哪些？（3分）

（3）该项目路基单位工程的分部工程和路面分部工程中的分项工程各有哪些？（3分）用什么指标评定这些工程的质量等级？(2分)可以评为哪几个等级?(2分)

（4）水泥混凝土面层质量控制关键点有哪些？（5分）

案例2（20分）

[背景材料]

某桥基础为6根2. 0m的桩基，桩长35 m，桩顶设置8×12×3. 5m承台。地质条件如下：原地面往下依次为2m的覆盖层和含15%砂砾石的土，施工水位比桩顶高1. 5m，钢护筒结构，采用导管法灌注水下混凝土。施工单位在整个施工过程中采取了以下主要施工方法：

1、用砂及土袋筑岛作施工平台，施工平台高出施工水位0. 6m。

2、埋设护筒，护筒顶高出施工平台0. 35m。

3、选择正循环回转钻作为成孔钻机。成孔过程为：开启转机，不间断钻至设计标高；在成孔过程中定期检查孔径和孔深。终孔检查合格后，采用抽浆法清孔排渣。

4、成孔检验：根据《公路工程质量检验评定标准》，检验孔位、孔深、孔径、泥浆相对密度合格，孔底沉淀厚度满足设计规定0. 30m的要求。

5、钢筋笼骨架现场分段制作、吊装，搭接焊接长，对中缓慢下沉就位后即开始水下混凝土灌注，混凝土坍落度为24cm。

6、导管居中沉放，用测砣控制导管沉入到距桩底设计标高0. 25m处，开始灌注首批混凝土，并将导管埋入混凝土1. 2m，随后连续灌注混凝土，直至浇筑到桩顶设计标高。为确保混凝土浇筑过程中不发生混凝土初凝导致导管堵塞，经项目总工同意，在混凝土中掺入适量缓凝剂。

7、施工单位浇筑承台混凝土所用的原材料主要是普通硅酸盐水泥、中粗砂和复合型外加剂以及粉煤灰。

[问题]

1、施工单位采取的施工方法中存在哪些主要问题？

2、在清孔过程中应注意哪些方面？

3、当用导管法灌注混凝土出现塞管时，可采取哪些方法疏通？

4、在浇筑承台混凝土前，对钢筋应作哪些处理？

5、浇筑承台混凝土时选用的原材料是否合适？并说明理由。

案例3（20分）

[背景材料]

某条高速公路全长80km，路段上有6个互通立交，并有1. 8km和2. 1km的长隧道二座。根据提供的交通量，两个隧道都设计有通风、照明及隧道变电所，并有完整的监控系统及通信系统。该路设有一处监控分中心，能实现隧道变电所无人职守，能和省监控中心实现联网互传信息，以及为运营管理提供信息。

[问题]

1、此路的监控系统按功能分包括了哪些子系统？

2、此路的监控系统具有哪些主要功能。

案例4（30分）

[背景材料]

某施工企业组织了一批专家到各工地检查工作，在一道路工程中的路基施工工地，发现K9+100-K9+800段路基填筑过程中中线偏位严重，不符合设计要求；还有K10+000-K12+000部分地段压实度不够。并在一料场发现部分材料有质量问题。专家组为了帮助项目部深层次地分析产生质量事故的原因，查阅了项目部的有关资料，现摘抄如下：

一、在总工办的技术交底的记录中记载：

1、交底内容包括设计图、设计文件规定的技术标准、施工技术规范和质量要求、施工进度和总工期、使用的施工方法。

2、技术交底时只由项目总工对技术人员进行了交底。

二、在测量组的测量制度和测量记录中记载：

1、为了赶工期，项目部从就近的市区购买了一台全站仪及时地投入了使用。另外一台经纬仪超过了规定的周检确认时间间隔，显示出现过不正常情况，但及时进行了检修，投入了使用，保证了工期。

2、测量队由2人共同核对有关设计文件和监理签认的控制网点测量资料，核对结果作了记录并进行签认，成果经项目技术部门主管复核签认后使用。

三.、在材料采购部门的工作记录中记载：

材料采购部门在采购材料之前，按规定要求供应商出示了质量检验报告，报告单表明材料质量合格，项目部随即与供应商签定了供货合同。

四、在施工方案和施工日记中记载：

K10+000-K12+000段路堤位于横坡1：5的地面，先进行了挖台阶等地基处理，然后采用集中不同填料分层碾压完成后，填筑至0-80cm，选择了细粒土填筑，并采用18t光轮压路机分两层碾压。碾压完成后，检测了中线偏位（合格率90%）、纵断高程（合格率85%）、平整度（合格率85%）、宽度（合格率88%）、横坡（合格率92%）和边坡坡度（合格率90%），然后确认路基施工质量合格，提请了下一道工序的开工。

[问题]

1、根据以上资料，请分析：

  - 出现路基填筑过程中中线偏位严重的可能原因；

  - 材料采购中存在的问题；

2、请列举两个在测量工作的各程序中的双检制。

3、分析施工方案和施工日记中记载的内容表明该施工方法对填料和压实是否进行了有效控制？为什么？

4、你认为该工程进行现场质量控制的检测是否符合工序检查的要求？依据施工日志中记载的检测内容能否认定质量合格？请简述理由。

案例5（30分）

[背景材料]

某高速公路1合同段K26+800~K31+800全长5公里，主要是土石方路基开挖与填筑，填挖数量较大。

本地区的岩层构成主要为泥岩. 砂岩。不少地段两种岩层的夹层形式交错存在，且风化严重，呈碎块状，抗压强度在30MPa以上。在开挖的碎渣混合料中大量必须用于填方。在K26+800~K28+800路段中石料的含量小于70%，而在K28+800~K31+800路段中石料的含量超过70%。以下是施工单位的施工组织设计的部分内容：

1、施工准备工作应收集的资料有：施工技术资料. 施工定额及概预算资料、施工组织管理工作的有关政策规定、环境保护条例、上级对该工程施工的有关规定。

2、应复核校对的有关资料

3、确定施工顺序的原则就是必须符合工艺要求

4、该合同段填方路段的施工方案和施工方法如下：

1）该路段的填方路堤可采用土石混合直接铺填，分层填筑，分层压实，松铺厚度控制在60cm以内，一直填筑到路堤设计标高。

2）填料采用砂岩碎渣混合料时，其最大粒径不得超过应填筑层厚度的2/3。

3）压实机具采用振动压路机，整平机具采用平地机。

4）压实度的检测采用灌砂法。

[问题]

1、施工准备工作中收集资料还应补充哪些？（2分）

2、针对本路段土石方工程应复核校对的土石方数量和高程的有关资料有哪些？（至少三种6分）

3、确定施工顺序的原则除必须符合工艺要求之外 ，还应补充完善哪些内容？（3. 5分）

4、分析判断该合同段填方路段的施工方案和施工方法描述中哪些是对的，哪些是错的，有错请改正（18. 5分）

参考答案

一、单项选择题

1、D     2、B     3、A     4、D    5、C    6、B   7、A    8、A    9、C

10、A    11、A    12、C    13、D   14、B   15、B  16、C   17、A   18、A

19、D    20、B

二、多项选择题

1、ABDE     2、BCE        3、DE        4、BC          5、ABD

6、ABC      7、ABCE       8、BCD      9、ABDE       10、AE

三、案例分析

案例1

[参考答案]

（1）①承包合同有关条款；②设计文件、施工图及说明要点等内容；③分部、分项工程的施工特点，质量要求；④施工技术方案；⑤工程合同技术规范、使用的方法或工艺操作规程；⑥材料的特性、技术要求及节约措施；⑦季节性施工措施；⑧各单位在施工中的协调配合；⑨试验工程项目的技术标准和采用的规程；⑩适应工程内容的科研项目、四新项目和先进技术、推广应用的技术要求。

（2）测量、试验、观察、分析、监督、总结提高。

（3）路基单位工程下属的分部工程有：土方路基、小桥、涵洞、砌筑工程、大型挡土墙。路面分部工程下属的分项工程有：底基层、基层、面层、路缘石、路肩。质量等级评定的指标是评分值。分为优良、合格、 不合格三级。

（4）①基层强度、平整度、高程的检查与控制；②混凝土材料的检查与试验；③混凝土配合比设计和试件的试验；④混凝土的摊铺、振捣、成型及避免离析；⑤锯缝时间和养生的掌握。

案例2

[参考答案]

1、施工单位采取的施工方法中存在下列问题：

1）（第2条）护筒埋设不正确，护筒顶应高出施工水位1～2m；护筒底应埋在天然结实的土层上，护筒底埋深应为水深的0. 8~1. 1倍；

2）（第3条）应先启动泥浆泵，输入一定数量的泥浆后方可开启转机。钻至护筒刃脚部位时应低档慢速，采用减压法连续钻进；成孔过程中应每进2-3m检查孔径和垂直度；应采用换浆法清孔排渣；

3）（第4条）成孔检查中漏孔形和倾斜度检验；

4）（第5条）没有固定钢筋笼；混凝土的坍落度应控制在18-22cm；

5）（第6条）导管底口已埋入沉淀渣中，应沉入到距桩底设计标高0. 30m以上，避免导管底口埋入沉淀渣中；导管使用前应进行闭水试验和抗拉试验；应保证导管在随后灌注混凝土中埋入混凝土至少2m；掺入缓凝剂需征得监理工程师同意；混凝土浇筑应超过桩顶设计标高0. 5-1m。

2、在清孔过程中应注意：

（1）用换浆法迅速清孔；

（2）清孔时必须保证孔内水头，防止坍孔；

（3）清孔后的泥浆相对密度、沉渣厚度应符合规范要求。

3、疏通方法有：拔插、抖动导管；型钢插入导管内；在导管上固定附着式振动器三种。

4、破除桩头、调整桩顶钢筋、作好喇叭口；

5、选用普通硅酸盐水泥不合适，因为这种水泥的水化热比较高，应选用矿山水泥比较合理；其他两种材料合理，因为中粗砂可减少水泥用量，有利于降低水灰比，而掺入外加剂和粉煤灰，可减少绝对用水量和水泥用量，延缓凝结时间。

案例3

[参考答案]

1、此路的监控系统按其功能可分为九个子系统：交通监控系统、视频监视系统、紧急电话系统、 火灾自动报警系统、隧道通风控制系统、隧道照明控制系统、供配电监控系统、调度指令电话系统、有线广播系统。

2、此路的监控系统的主要功能为：

（1）信息收集功能。

（2）动态显示和监视功能。

（3）视频监视功能。

（4）控制功能。

（5）交通事件的排除、救援组织功能。

（6）事件输入记录功能。

（7）报表统计与打印功能。

（8）查询功能。

（9）自动数据备份和系统恢复功能。

（10）系统具有自诊断功能。

（11）安全功能。

（12）时间统一功能。

（13）提供内部其它系统相关信息。

（14）提供对外界的服务功能。

注：答对前12项即为完整。

案例4

[参考答案]

1、 1）出现路基填筑过程中中线偏位严重的可能原因：

①技术交底内容不完善。还应有承包合同有关条款、材质要求等。

②技术交底方式不正确。因为只进行到技术人员，应按不同层次、不同要求和不同方式进行，应使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。

③测量仪器的管理出现了问题。新购仪器在使用前未到国家法定计量技术检定机构检定，并且超过周检周期的仪器仍在使用。

④测量制度有错误。测量队由2人独立核对有关设计文件和监理签认的控制网点测量资料，核对结果应作记录并进行签认，成果除经项目技术部门主管复核签认，还应经总工程师审核签认后方可使用。

2）材料采购中存在的问题：材料部门在采购材料之前，应填写《材料试验检验通知单》交项目试验室，并到货源处取样，进行性能试验。经检验合格的材料，方可与供应方签订供应合同。

2、在测量工作的各个程序中必须实行双检制，除测量队由2人独立核对有关设计文件和监理签认的控制网点测量资料外，还有：控制测量、定位测量和重要的放样测量必须坚持采用两种不同方法（或不同仪器）或换人进行复核测量；测量成果必须采用两组独立平行计算进行相互校核。

3、该工程未能有效控制压实质量。因为根据选择的填料和压实机具，应分三层或四层碾压。

4、不符合工序检查的要求。因为分层碾压时，每一压实层都要进行相关检测。

不能认定合格，因为存在漏项，漏了压实度和弯沉检测。

案例5

[参考答案]

1、还应收集：工程设计文件、工程承包合同、自然条件和经济调查资料。（2分）

2、复核纵断图、横断图、路基土石方设计表（6分）

3、应补充的原则是（3. 5分）：

考虑影响全局的关键工程的合理施工顺序；

充分考虑自然条件的影响；

与施工方法、施工机具的配置相协调；

充分考虑施工组织条件的影响；

必须考虑安全生产的要求；

尽力体现施工过程组织的基本原则（连续性. 协调性. 均衡性. 经济性）

4、该合同段填方路段的施工方案和施工方法中的分析判断改正如下（共18. 5分）：

1）该路段的填方路堤可采用土石混合铺填的描述是错误的（1分），应改为在K26+800~K28+800（以下简称为2公里路段）路段中石料的含量小于70%，可采用土石混合铺填（1分）；而在K28+800~K31+800（以下简称为3公里路段）路段中石料的含量大于70%应按填石路堤方法进行填筑（1分）。分层填筑，分层压实是正确的（1分）。松铺厚度控制在60cm以内是错误的（1分），应改为，2公里路段内松铺厚度控制在40cm以内（1分）；3公里高速公路路段内松铺厚度控制在50cm以内（1分）。一直填筑到路堤设计标高是错误的（1分），应改为，接近路堤设计标高时改用土方填筑（1分）。

2）填料采用砂岩碎渣混合料时，其最大粒径不得超过应填筑层厚度的2/3，是正确的（2分）。

3）压实机具采用振动压路机是正确的（1分）。整平机具采用平地机是错误的（1分），应改为， 3公里路段中石料的含量大于70%，整平应采用大型推土机辅助以人工按填石路堤方法进行（1分）。

4）压实度的检测采用灌砂法是错误的（1分）。应改为，在2公里路段内采用灌砂法（1. 5分）；而在3公里路段内按填石路堤，通过12吨以上振动压路机进行压实试验，当压实顶面稳定不再下沉，无轨迹时，可判为密度状态（2分）。

《公路工程管理与实务》

冲剌模拟试题二

一、单项选择题

1. 不需要进行有害物的含量试验，可直接用作路堤填料的工业废渣是（    ）

A. 矿渣                         B. 炉渣

C. 钢渣                         D.碳渣

2. 关于雨期开挖路堑施工，下列措施不当的是（   ）

A. 土质路堑开挖前在路堑边坡坡顶2米外开挖截水沟

B. 加快土质路堑开挖施工速度，挖至设计标高后做好排水处理

C. 以挖做填路段的挖方随挖随运随填

D. 石质路堑开挖爆破，炮眼水平设置

3. 采用换填方法处理软基时，可用于换填的材料是（    ）

A. 粉质土                    B. 石灰土

C. 粉煤灰                    D. 粘性土

4. 在封面防护工程四种设施中常用于易受雨水冲刷的土质边坡和易风化的岩石边坡的设施是（   ）

A. 抹面                      B. 捶面

C. 喷浆                      D. 喷射混凝土

5、用以支挡边坡、保持土体稳定、加强路基强度和稳定性、避免边坡在水文条件变化时发生破坏的

工程称作（      ）。

A. 路基防护工程             B. 路基排水工程

C. 路基加固工程             D. 路基支挡工程

6. 关于无机结合料稳定粒料类基层的使用，下列说法正确的是（    ）

A. 无机结合料稳定粒料类基层就是目前高等级公路常用的半刚性基层

B. 无机结合料稳定粒料类材料均可用于高级路面的基层

C. 影响无机结合料稳定粒料类材料质量最重要的指标是粒料的强度

D. 无机结合料稳定粒料类基层施工结束后应检测抗弯拉强度

7. 下列情况应洒布粘层的是（     ）

A. 沥青混凝土面层的下面层和二灰稳定碎石基层之间

B. 沥青混凝土面层与检查井侧面之间

C. 旧沥青路面与加铺的磨耗层之间

D. 多雨地区空隙较大的沥青面层下部

8. SAC路面施工中为控制混合现场级配应严格控制（     ）

A. 混合料中小于0. 3mm的细砂颗粒含量误差

B. 混合料中小于0. 075mm的粉料颗粒含量误差

C. 混合料中大于60mm的卵石颗粒含量误差

D. 混合料中大于4. 75mm以上的碎石颗粒含量误差

9. 高速公路常用的波形梁护栏属于(    )

A. 半柔性护栏                    B. 柔性护栏

C. 半刚性护栏                    D. 刚性护栏

10. 钢－混凝土叠合梁斜拉桥属于（        ）

A．梁式桥                        B．组合体系桥

C．拱式桥                        D．悬吊式桥

11. 在验算梁的侧模板刚度时，应计算的荷载是（       ）

A．振捣混凝土产生的荷载         	B．新浇混凝土对侧面模板的压力

C．倾倒混凝土时产生的水平荷载    	D．新浇混凝土的重力

12. 测量大、中桥的水中墩台和基础的位置宜采用(           )

A．水准仪                         B．经纬仪

C．全站仪                         D．红外仪

13. 连续梁桥挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的(        ) 要求。

A．强度                          B．刚度

C．稳定性                        D．抗倾覆

14. 在软土地基、河道无冲刷或冲刷轻微、水位变化小的河道上修建拱桥时，宜采用（   ）。

A. 组合式桥台                   B. 空腹式桥台

C. 齿槛式桥台                   D. 背撑式桥台

15. 柔性排架桩墩可通过一些构造措施将上部构造传来的（      ）传递到全桥的各个柔性墩台，

或相邻的刚性墩台上。

A. 竖直力                      B. 水平力

C. 摩阻力                      D. 制动力

16. 下列不属于大跨径劲性骨架混凝土拱桥拱圈浇筑施工方法的是（    ）。

A. 多工作面均衡浇筑法          B. 水箱压载法

C. 斜拉扣挂分环浇筑法          D. 连续浇筑法

17. 按地质条件不同，隧道一般可分为（    ）两大类。

A．岩石隧道，软土隧道   	  B．水底隧道，城市道路隧道

C．山岭隧道，海峡隧道  	      D．公路隧道，铁路隧道

18. 公路工程交工验收是保证工程质量的环节之一，请问该验收应由下列哪一单位主持。（    ）

A. 监理单位                    B. 质量监督部门

C. 建设单位                    D. 交通主管部门

19. 某公路工程项目施工过程中，某天建设监理、设计、施工单位相关人员就施工方案在现场办公。

突然发生主体结构垮塌事故，请问谁是事故报告单位。（     ）

A. 建设单位                       B. 施工单位

C. 设计单位                       D. 监理单位

20. 某公路工程项目施工中期，质量监督部门对某分项工程给出如下结论：该分项工程质量较差，

造成直接经济损失在20万元以下。请问该分项工程应定性为（     ）。

A. 质量缺陷                      B. 质量问题

C. 质量通病                      D. 一般质量事故

二、多项选择题

1. 关于土方路堤填筑下列说法错误的是（   ）

A．高速公路和一级公路的填料必须经野外取土试验检测合格后方可使用，其余等级公路用土则不需检验

B．一般采用水平分层填筑的方法分层填筑、分层压实

C．强度大的土填在上方，强度小的土填在下方

D．水稳定性好的土填在上方，水稳定性差的土填在下方

E．位于斜坡处路堤需在原地面挖台阶，台阶宽度不小于1m

2. SMA路面施工混合料拌合时间的确定以（    ）为依据

A．配合比设计出的拌合时间

B．混合料拌合均匀

C．路拌施工控制温度

D．混合料中纤维掺加剂分布均匀

E．所有矿料颗粒被沥青全部裹覆

3. 公路收费制式包括（     ）

A．均一制     B. 开放式     C. 封闭式      D. 人工式       E. 自动式

4. 下列属于桥梁上部结构主要施工技术的有（      ）。

A．逐段悬臂平衡施工  		B．连续浇注法

C．顶推法施工   		D．转体施工   		  E．缆索吊装施工

5. 下列荷载中属于其他可变荷载的有(        )。

A．离心力       B．混凝土收缩徐变    C．制动力    D．风力     E．冲击力

6. 钢筋混凝土系杆拱桥是根据（       ）划分的。

A．承重结构的材料      B．跨越障碍的性质

C．行车道的位置        D．桥梁的用途   	E．桥梁基本体系

7. 采用挂篮悬浇主梁前必须对挂篮进行预压，其目的在于（     ）。

A.  验证设计参数和承载能力    B. 测定挂篮的弹性变形    C.  消除挂篮的非弹性变形

D. 增大挂篮的刚度             E. 增大挂篮的强度

8. 隧道洞身衬砌的主要作用有（     ）。

A．承受围岩压力             B．承受结构自重          C．洞内的防水、防潮

D．保持仰坡、边坡稳定  		E．防止围岩风化

9. 根据《公路工程技术标准》，三级与四级公路的路面面层类型可以选用（    ）。

A. 沥青贯入                 B. 沥青混凝土

C. 沥青碎石                 D. 沥青表面处治

E. 砂石路面

10．公路工程竣工验收是工程建设项目的重要环节之一，其主要内容有（    ）。

A. 检查合同执行情况               B. 检查监理工作情况

C. 综合评价建设项目               D. 确定工程质量等级

E. 全面考核建设成果

三、案例分析题

案例1（20分）

[背景材料]

1、某公路E合同段K10+025~K11+000路段为一高填方路段，最大填土高度16m，原地面坡度1：4. 5,为防止高填方路堤下沉，设计单位在路堤边坡稳定性计算后进行了高填方路堤特殊设计，施工单位严格按照《公路路基施工技术规范》进行施工，施工过程中于K10+750~K10+900遇一软基，经换填处理后再填筑砂类土。该工程于x年x月完工，但使用不久出现路面裂缝、错台，使路面平整度明显下降不能满足行车要求。建设单位经分析认为主要是由于高填方路堤下沉造成，另路堤边坡有下滑趋势。查阅设计图纸、施工纪录、监理日志，认定原因如下：

（1）原地面坡度过陡，施工中挖台阶处理不理想，使得原地面与填料结合部位较薄弱，，未能形成整体，造成填料有下滑的趋势。

（2）路基填料土质差，部分填料混有泥沼土，路堤出现塑性变形而发生沉陷破坏。

（3）路基综合排水设计不完善，路段排水不畅。

（4）施工单位施工过程中质量管理和技术管理力度不够、经验欠缺。

为治理该路段病害，设计单位进行了注浆加固工程设计，现已经施工完毕并取得了较好的效果。

[问题]

（1）对于建设单位认定的高填方路堤沉降的原因加以评述。

（2）除上述原因外，施工中还有哪些措施不当？为防止高填方路堤沉降还应注意哪些问题？

（3）请从质量控制关键点的设置出发谈一谈如何控制好该土方路基施工的质量。

（4）注浆加固工程属隐蔽工程，简述隐蔽工程质量检查方法。

案例2（20分）

某沿海地区拟建造20＋3×25＋20m预应力混凝土连续弯梁桥，采用满堂式支架现浇法施工，桥位处的地质条件如下：覆盖层为1. 5m厚强风化泥岩，持力层为中风化泥岩。

[问题]

1、施工单位在搭设支架前如何处理地基？

2、施工单位在计算支架施工预拱度时考虑哪些荷载？施工预拱度应考虑哪些因素？

3、如何浇筑混凝土？

4、如何设置该桥的常见质量控制点？

5、为防止该桥出现构造裂缝，在原材料和模板方面应采取哪些防治措施？

6、如何张拉预应力筋？如何灌浆？

案例3（20分）

[背景材料]

某承包商中标某高速公路的机电系统。该高速公路的管理体制为二级：收费站→收费分中心。其中收费系统的收费视频监视子系统作为分项工程进行施工，并采用收费站和收费分中心二级监视方式。该子系统的摄像机包括遥控摄像机（即广场摄像机）、车道摄像机、收费亭摄像机、金库摄像机、监控室摄像机，并配有监视器、视频切换控制矩阵、数字录像设备等。

[问题]

1、请根据上述包括的设备，简述其收费视频监视子系统的功能。

2、对遥控摄像机检测的内容是什么？

案例4（30分）

[背景材料]

某路桥集团在年终组织了一个检查组对所属项目进行检查时，发现一桥梁工地出现了较为严重的亏损。其中材料费的增加是一个主要原因，但一年来，材料价格并未有大的变化。检查组收集了以下一些项目部的相关文件或资料如下：

1、在成本管理方面，项目部制定了以下一些原则：

1）成本最低化原则，即通过成本管理的各种手段，促进不断降低施工项目成本，以达到可能实现最低的目标成本的要求；

2）全面成本管理原则，实行全面成本管理，即建设单位、监理单位、施工单位都要参与到成本管理的工作之中；

3）成本管理有效化原则，以最少的人力和财力，完成较多的管理工作，提高工作效率；

4）成本管理科学化原则，即在施工项目成本管理中，运用预测与决策方法、目标管理方法。

2、对于成本控制，项目部提出了以下一些方法（摘要）

1）在施工项目成本控制中，可按施工图预算实行“以收定支”。

2）以实际需要控制人力资源和物质资源的消耗。

3）建立项目成本审核签证制度，控制成本费用支出。

4）加强质量管理，控制质量成本，也就是控制内部故障成本和外部故障成本。

3、一个施工项目，材料费往往是占了施工成本的绝大部分，因此，对材料费的控制就成为公路施工企业成本控制的重点。项目部采用对过去施工生产同类型产品的工程材料实际消耗进行统计分析，测算出材料消耗的定额用量，并在工程中进行了应用：

1）工程材料的计量验收数量要以设计数量、场内运输损耗定额为依据计算出来；

2）工程材料的发放工作按实际需要进行。

4、控制材料费成本，主要通过控制“物耗”和控制“物价”来实现，项目部因此采取了以下一些措施：

1）项目部通过对施工各环节、各工艺进行实际物耗控制达到对材料费成本的控制；

2）通过对材料的购入原价、运杂费、采购及保管费进行控制和考核，从而对“物价”进行控制。

[问题]

1、请逐条分析成本管理原则是否正确或完善，若不正确，请改正；若不完善，请补充。并请再提出一个成本管理的科学方法。

2、关于成本管理的原则是否完善？若不完善，请补充。

3、请逐条分析成本控制的方法是否正确或完善，若不正确，请改正；若不完善，请补充。

4、项目部对材料消耗定额的确定采用的是什么方法？请再补充一种确定方法。

5、请逐条分析材料消耗定额在工程中的应用是否正确，若不正确，请改正。

6、请提出“物耗”控制的另外一种措施。并指出在“物价”控制中存在的问题。

7、请提出至少3条降低成本的建议。

案例5（30分）

[背景材料]

某大桥位于乌江的支流，桥垮为2×30+3×45。两岸桥台采用重力式桥台，基础为扩大基础；墩为柱式墩，基础为桩基础；上部为预应力简支T梁。

1、该大桥的施工组织设计有以下内容：

1）编制依据

2）工程概况

3）各分部（项）工程的施工方案和方法

4）施工进度计划

5）施工管理机构及劳动力组织

2、有关分部（项）工程的施工方案和方法描述如下：

1）桥梁下部基础施工

（1）0#桥台和5#桥台基础施工

0#桥台和5#桥台设计为浅埋扩大基础，基础置于中风化或微风化的岩层上，风化带浅基岩层覆盖层薄。由于常年有水，故采用围堰施工。施工顺序为：

基础开挖→围堰施工→基础排水→安装模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土

（2）1#桥墩和4#桥墩桩基础和承台施工

1#桥墩和4#桥墩桩基础设计为钻孔灌注桩基础。该段河床泥面较高，风化层较厚，施工方法为：在1#桥墩和4#桥墩位置所筑的岛上用钻机全护筒钻孔和灌注混凝土。钻孔桩完成后打钢板桩围堰，抽水浇筑承台。施工顺序为：

筑岛→钻孔桩施工→围堰施工→水中基坑开挖→抽水→封底→安装模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土。

（3）2#桥墩和3#桥墩桩基础和承台施工

2#桥墩和3#桥墩处岩面起伏较大、水深，设计的钻孔灌注桩要求嵌岩较深。考虑到由于水深筑岛做围堰较困难，决定使用钢管桩搭设施工平台，轻型冲击钻机施钻，钻孔桩完成后，利用平台吊装钢套箱就位，然后进行承台施工。具体施工方法如下：

①沉入钢管桩作为施工平台的支撑，用贝雷梁片组成平台骨架，上铺方木形成平台。

②在平台上先打入8mm厚的钢板制成的内径比桩径大25cm的护筒，作为钻孔桩的护筒。使用定位架保证定位准确。

③安装钻孔设备后，进行钻孔。对于河床的淤泥覆盖层用冲抓钻的抓斗清除，而岩层则用轻型冲击钻机成孔。

④终孔检查合格后，应迅速清孔，采用换桨法。清孔时必须保持孔内的水头，提管时避免碰孔壁。

⑤清孔完成经成孔检查合格后即可进行钢筋笼的吊装工作。钢筋笼接长时每根钢筋应在同一横截面按规范要求的搭接长度进行焊接。钢筋笼安放应牢固，以防止在混凝土浇筑过程中钢筋笼浮起，可在钢筋笼周边安放圆的混凝土保护层垫块。

⑥钢筋笼安放完成后，进行混凝土灌注。水下混凝土采用导管法进行灌注，导管使用前应进行闭水试验（水密、承压、接头抗拉）。施工中导管内应始终充满混凝土。随着混凝土的不断浇入，应及时测量并提拔拆除导管，使导管埋入混凝土中的深度保持在2米以内。

⑦钻孔桩完成后，利用平台沉放钢套箱进行承台的施工。将钢套箱内泥面整平后进行相关的工序。

2）桥梁下部墩身施工

承台混凝土达到规定强度要求后，即进行墩身混凝土施工。墩身分为上下两节施工，上节高6米，下节随墩高变化而定。施工顺序：

下节模板安装→下节钢筋绑扎→下节混凝土浇筑→上节模板安装→上节钢筋绑扎→上节混凝土浇筑

3）桥梁上部施工

[问题]

1、补充完善桥梁施工组织设计一般应包含的内容（3分）

2、编制桥梁施工组织设计的一般方法和步骤是哪些？（4分）

3、请对桥梁施工方案和施工方法的描述中做出评价

1）桥台基础施工中的施工顺序正确否，有错请改正（2分）

2）根据考试用书请指出有哪些基坑开挖方法（1. 5分）

3）1#墩和4#墩的桩基础与承台的施工顺序正确否，有错请改正（2分）

4）2#墩和3#墩的桩基础的施工方法逐点评价正确否，有错请改正（16分）

5）请写出2#墩和3#墩的承台施工的相关工序的施工顺序，并考虑整个套箱在水中有什么特别的要求（3. 5分）

6）桥梁下部墩身施工顺序正确否，有错请改正（2分）

参考答案

一、单项选择题

1、C     2、B     3、D    4、B    5、C     6、A     7、B      8、D    9、C

10、B    11、B    12、C   13、B   14、B    15、B    16、D     17、A   18、C

19、B    20、B

二、多项选择题

1、ADE        2、BDE         3、ABC         4、ACDE         5、CD

6、AE         7、ABC         8、ABCE        9、ACD          10、CDE

三、案例分析

案例1

[参考答案]

（1）建设单位分析认定的4条原因均属于该路段病害的原因（0. 5分），原地基处理不当是路堤边坡下滑的直接原因；（1. 5分）填料质量差，压缩变形大，承载力低是高填方路堤沉降的直接原因。（1. 5分）设计单位排水设计不尽合理加上施工质量不高共同造成路基质量差而出现病害。（1. 5分）

（2）除上述原因外，施工单位在施工中软基换填之后路基填筑措施不当，（1分）应在原地面上1~2米范围内填筑硬质石料，并用小石子、石屑嵌缝、整平、压实。（1. 5分）为防治高路堤沉降，在施工过程中还应注意控制施工进度，减慢填筑速度，保证沉降时间越长越好。（1. 5分）

（3）参见《公路工程管理与实务》96~97页相关内容。（5点每点1分）

（4）参见《公路工程管理与实务》223页隐蔽工程验收制度相关内容。（6分）

案例2

[参考答案]

1、可以采用换填方法改善地基，并做好防排水处理。

2、考虑的荷载有：①支架自重；②混凝土重力；③工、料、机荷载或堆放荷载；④风力；⑤振动混凝土产生的荷载；①支架、模板等自重作用下的弹性变形；②桥梁结构在自重作用下的弹性变形③1/2汽车荷载（不计冲击力）产生的弹性变形；④支架地基沉陷；⑤支架接头挤压非弹性变形⑥混凝土收缩、温度变化。

3、为防止混凝土浇筑过程中墩台与支架产生沉降差导致墩顶处梁体开裂，应从跨中两边墩台同时连续浇筑。

4、①支架沉降量的控制；②张拉吨位及预应力钢筋伸长量的控制；③混凝土强度控制和预拱度控制。

5、在原材料方面，应选用优质的水泥和优质的骨料；在模板方面，模板固定要牢靠、模板应具有足够的刚度，以防止模板变形、合理控制拆模时间、避免模板出现不均匀沉降。

6、张拉前应对张拉机具（千斤顶、油压表）等配套标定；张拉时必须两端同时对称（分批）张拉，以应力控制为主、伸长量作为校核，并控制断丝滑丝数。压浆时应缓慢均匀，达到最大压力后应有一定的稳定时间，当使孔道另一端饱满并出浆、排气孔排出与规定稠度相同的水泥浓浆为止。

案例3

[参考答案]

1、由于此项目包括的摄像机较齐全，相应的收费视频监视子系统的功能也较全面。收费视频监视子系统的功能为：

·便于收费时的交通管理。

·实时监视收费员工作情况、车辆通过收费车道、收费广场情况，防止漏费，制止作弊。

·实时监视金库情况，保证金库的安全。

·实时监视收费站监控室监控员的工作情况，实现多级监视，防止监控员与收费员勾结进行集体贪污等。

·收到车道报警信号，自动切换图像，便于重点监控。

·实时记录图像资料，为进行收费工作的动态分析、随机管理、善后处理和稽查等提供正确依据。

2、对摄像机检测的内容：检测摄像机、镜头、防护罩、支撑装置、云台、解码器等的安装质量与紧固情况；摄像头的解像度、灵敏度、视频输出、信噪比等；防护罩的雨刷动作；遥控操作云台旋转的自由度、跟踪速度、调焦功能等。

案例4

[参考答案]

- 关于成本管理原则：

1）正确。（1.5分）

2）不正确（0.5分），应是全企业（0.5分）、全过程（0.5分）、全员（0.5分）。

3）关于成本管理有效化原则的说明不完善（0.5分），还应有促使施工项目经理部以最少的投入，获得最大的产出。（1分）

4）正确。（1.5分）

成本管理的科学方法还有量本利分析方法（1.5分）（或价值工程方法）。

- 关于成本管理的原则不完善（0.5分），还应有成本责任制原则（1分）。

3、1）错（0.5分），应是按施工预算实行“以收定支”。（1分）

2）错，（0.5分）应以项目成本计划控制人力资源和物质资源的消耗。（1分）

3）正确。（1.5分）

4）关于质量成本的范围不完善（0.5分），还应有预防成本（0.5分）和鉴定成本（0.5分）。

4、分析法（1.5分）。还可以采用写实测定法或计算法（1.5分）

5、1）错。（0.5分）工程材料计量验收数量计算的依据还应包括操作损耗定额（0.5分）、仓储损耗定额（0.5分）。

2）错（0.5分）。工程材料的发放工作应按材料消耗定额进行。（1分）

6、“物耗”控制的另外一种措施是节约降耗（1.5分），通过新技术、新工艺等手段，减少定额内的材料消耗（0.5分）。“物价”控制中存在的问题是控制内容不完善（0.5分），还应对材料的场外运输损耗进行控制和考核（1.5分）。

7、降低成本的建议：1）认真研读合同文件，并进行合同交底。对可能变更的项目、可能上涨的材料单价等进行预测，对项目的成本趋势做到心中有数。（1.5分）2）制定先进的、经济合理的施工方案。（1.5分）3）落实技术组织措施。走技术与经济相结合的道路，以技术优势来取得经济效益。（1.5分）4）组织均衡施工，加快施工进度。5）降低材料成本；6）提高机械设备的完好率和使用率，建立单机核算制度。

案例5

[参考答案]

1、桥梁施工组织设计一般还应包含：

1）施工准备工作及设计（0. 5分）

2）生产要素配置计划（0. 5分）

3）施工总平面图布置（0. 5分）

4）技术、质量、安全组织及保证措施（0. 5分）

5）文明施工和环境保护措施（0. 5分）

6）各项技术经济指标（0. 5分）

2、编制桥梁施工组织设计的一般方法和步骤是：

1）按照施工图纸以分部工程为单元统计工作量（0. 5分）

2）根据设计要求和施工条件确定施工方案、方法和施工顺序（0. 5分）

3）按照工艺顺序和机械作业要求布置施工场地（0. 5分）

4）按照工期要求和过程组织原则，合理科学地配置施工所需生产要素（0. 5分）

5）根据生产要素配置计算工作延续时间（0. 5分）

6）根据生产要素的分期需要量编制供应计划（0. 5分）

7）根据生产要素配置和工作延续时间计算各项工程生产率等各项技术经济指标（0. 5分）

8）编制施工组织设计说明书（0. 5分）

3、桥梁施工方案和施工方法的描述中正确与错误的评价如下：

1）桥台基础施工中的施工顺序是错误的（0. 5分）；正确的施工顺序为：

围堰施工→基础开挖→基础排水→安装模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土（1. 5分）

2）根据考试用书基坑开挖方法有：无支护加固坑壁的基坑开挖（0. 5分）；用挡板支护坑壁的基坑开挖（0. 5分）用混凝土加固坑壁的基坑开挖（0. 5分）

3）1#墩和4#墩的桩基础与承台的施工顺序是错误的（0. 5分），正确的施工顺序为：

筑岛→钻孔桩施工→围堰施工→水中基坑开挖→封底→抽水→安装模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土（1. 5分）

4）2#墩和3#墩的桩基础的施工方法的正确与错误逐点评价如下：

（1）沉入钢管桩作为施工平台的支撑，用贝雷梁片组成平台骨架，上铺方木形成平台。是正确的（1分）。

（2）冲击钻孔桩的护筒内径比桩径大25cm，是错误的（0. 5分）；应改为护筒内径比桩径大30~40cm（1. 5分）。

（3）安装钻孔设备后，进行钻孔。对于河床的淤泥覆盖层用冲抓钻的抓斗清除，而岩层则用轻型冲击钻机成孔。是正确（1分）。

（4）终孔检查合格后，应迅速清孔，是正确的（0. 5分）；采用换桨法是错误的（0. 5分），应改为掏渣法（1. 5分）。清孔时必须保持孔内的水头，提管时避免碰孔壁，是正确的（1分）。

（5）在钢筋笼的吊装工作中，钢筋笼接长时每根钢筋应在同一横截面，是错误的（0.5分），应改为，相邻的钢筋接长错开，不能全部在一个横截面内，按规范要求的搭接长度进行焊接（1.5分）。钢筋笼安放应牢固，以防止在混凝土浇筑过程中钢筋笼浮起，可在钢筋笼周边安放圆的混凝土保护层垫块；是正确的（1分）。

（6）钢筋笼安放完成后，进行混凝土灌注。水下混凝土采用导管法进行灌注，导管使用前应进行闭水试验（水密、承压、接头抗拉）；是正确的（1分）。施工中导管内应始终充满混凝土，是正确的（1分）。随着混凝土的不断浇入，应及时测量并提拔拆除导管，是正确的（1分）；使导管埋入混凝土中的深度保持在2米以内，是错误的（1分）；应改为，导管埋入混凝土中的深度保持在2米以上6米以内，（1. 5分）。

5）2#墩和3#墩的承台施工的相关工序的施工顺序是：

沉放钢套箱→封底→抽水→安装模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土（2分）；

2#墩和3#墩的承台施工的整个套箱在水中的特别的要求是计算整个套箱的抗浮力的要求（1.5分）

6）桥梁下部墩身施工顺序是错误的（0. 5分），正确的施工顺序为：

下节钢筋绑扎→下节模板安装→下节混凝土浇筑→上节钢筋绑扎→上节模板安装→上节混凝土浇筑（1. 5分）