1Z102050 成本与费用的核算

本节考点盘点

| 序号 | 考点内容 | 应试要求 | 已考考点分布 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005年 | 2006年 | 2007年 |  |
| 1 | 费用与成本的联系与区别 | 掌握 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | 工程成本的核算 | 掌握 | 0 | 0 | 3 |  |
| 3 | 期间费用的核算 | 掌握 | 1 | 2 | 2 |  |

lZl02051 掌握费用与成本的联系与区别

一、费用的概念

费用的两个基本特征：

1. 费用最终会导致企业资产的减少或负债的增加

2. 费用最终会减少企业的所有者权益。注意：并不是所有减少企业所有者权益的支出都是费用，如股利的分配。

二、费用的分类

费用按经济用途可分为：生产成本和期间费用两类。

1. 生产成本。生产成本是指构成产品实体、计入产品成本的那部分费用。施工企业的生产成本，就是指工程成本。生产成本又可以分为直接费用和间接费用。

- 期间费用。期间费用是指企业当期发生的，与具体产品或工程没有直接联系，必须从当期收入中得到补偿的费用。

期间费用主要包括：管理费用、财务费用和营业费用

施工企业的期间费用则主要包括：管理费用和财务费用

三、费用与成本的关系

成本虽说也是一种耗费 , 但有和费用不是一个概念。成本是针对一定的成本核算对象 ( 如某工程程 ) 而言的；费用 则是针对一定的期间而言的。

成本是按一定对象所归集的费用, 是对象化了的费用。

四、费用的确认与计量

(一) 费用确认的原则

1. 权责发生制原则

2. 配比原则

3. 划分收益性支出与资本性支出原则

( 二 ) 费用确认的标准

费用确认的基本标准：

“费用只有在经济利益很可能流出从而导致企业资产减少或者负债增加、且经济利益的流出额能够可靠计量时才能予以确认” 。

除此之外，在确认费用时，一般还应遵循以下三个标准。

1. 按费用与收入的直接联系 ( 或称因果关系 ) 加以确认

2. 直接作为当期费用确认

3. 按系统、合理的分摊方式确认

( 三 ) 费用的计量

通常的费用计量标准是实际成本。

例题：

1.下列关于成本和费用的表述中正确的是（ A ）。2004
  A. 费用是针对一定的期间而言  
  B. 费用是针对一定的成本核算对象而言
  C. 费用是指不能计入成本而应当直接计入当期损益的耗费
  D. 成本是针对一定的期间而言的

2.在会计核算中，期间费用是指企业当期发生的（ C ）的费用。2004
  A.应由几项工程共同负担，分配计入工程成本核算对象
  B.可直接计入工程成本核算对象
  C.应当直接计入当期损益
  D. 应当通过分配计入当期损益

3.与施工生产活动没有直接的联系，发生后直接计入当期损益的费用是（D ）。

A.在公积金中开支的支出        B.在公益金中开支的支出

C.营业外支出                  D.期间费用支出

lZl02052 掌握工程成本的核算

一、工程成本及其核算的内容

( 一 )耗用的人工费用

( 二 ) 耗用的材料费用

( 三 )耗用的机械使用费

( 四 ) 其他直接费用

包括施工今过程中发生的材料二次搬运费、临时设施摊销费、生产工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测资、工程点交费、场地清理费等。

( 五 ) 间接费用

包括临时设施摊销费用和施工单位管理人员工资、奖金、 职工福利费, 固定资产折旧费及修理费 , 物料消耗, 低值易耗品摊销, 取暖费, 水电费, 办公费, 差旅费, 财产保险费, 检验试验费, 工程保修费, 劳动保护费, 排污费及其他费用。

间接费用不包括企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的费用。

二、工程成本核算的对象

即建筑产品生产成本的承担者。

程成本核算对象的确定方法主要有以下几种。

1. 以单项建造 ( 施工 ) 合同作为施工工程成本核算对象。

2. 对合同分立以确定施工工程成本核算对象。

- 对合同合并以确定施工工程成本核算对象。

三、工程成本核算的基本要求

(一) 严格遵守国家规定的成本、费用开支范围

按照企业财务制度的规定，下列支出不得列入产品成本。

1. 资本性支出 2. 投资性支出  3. 期间费用支出

4. 营业外支出。如施工企业固定资产盘亏；处置固定资产、无形资产的净损失；债务重组损失；罚款支出； 非常损失等。

5. 资产减值准备

6. 在公积金、公益金中开支的支出。

7. 其他不应列入产品成本的支出。如施了企业被没收的财物，支付的滞纳金、罚款、违约金、赔偿金，以及企业赞助、捐赠等支出。

(二) 正确划分各种费用支出的界限

(三) 建立适当的施工管理组织体制

(四) 加强成本核算的各项基础下作

1. 建立健全原始记录制度

2. 建立健全各项财产物资的收发、领退、清查和盘点制度

3. 制定或修订企业定额支。

4. 加强费用开支的审核和控制

5. 建立工程项目台账

- 工程成本的计算方法

(一) 工程成本竣工结算法

( 二 ) 工程成本月份结算法

(三) 工程成本分段结算法

例题：

1.企业本月购入小汽车一辆，按照现行企业财务制度有关规定，该企业的购置费用属于企业的（ B ）支出。2004

A. 投资性                   B. 资本性
  C. 期间费用                 D. 营业外

2.施工企业从建造合同签订开始至合同完成止所发生的直接费用和间接费用应计入（ C ）明细账。2007

A．机械作业          B．辅助生产 
  C．工程成本          D．预提费用

3．下列各项，属于间接费用的是（B ）。

A. 临时设施摊销费    B. 排污费

C. 机械使用费        D. 材料费用

4．下列各项，属于直接费用的是（A ）。

A.机械使用费     B.施工企业耗用水电费

C.管理人员工资   D.施工管理人员工资

5．下列各项，可以计入产品成本的是（C ）。

A.投资性支出      B.资本性支出

C.间接费用        D.期间费用

6．下列各项，属于企业加强成本核算基础工作的是（BCDE ）。

A.划清各种费用界线             B.制定企业定额

C.建立健全原始记录制度         D.健全各项财产物资的盘点制度

E. 加强费用开支的审核与控制

7. 下列各项，属于营业外支出的是（ D）。

A. 固定资产减值准备

B. 无形资产摊销

C. 管理不善导致的材料盘亏净损失

D. 无形资产净损失

lZl02053 掌握期间费用的核算

- 管理费用

( 一 ) 企业管理部门及职工方面的费用

1. 公司经费。

2. 工会经费。工会经费按职工工资总额的 2% 计提。

3. 职工教育经费。用于职工培训、学习的费用, 按职工工资总额的 1.5% 计提。

4. 劳动保险费。

5. 待业保险费。

( 二 ) 企业直接管理之外的费用

1. 董事会费。

2. 咨询费。

3. 聘请中介机构费。

4. 诉讼费

5. 税金。指企业按规定交纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税。

6. 矿产资源补偿费。

( 三 ) 提供生产技术条件的费用

1. 排污费

2. 绿化费

3. 技术转让费

4. 研究与开发费

5. 无形资产摊销。

6. 长期待摊费用。

( 四 ) 购销业务的应酬费

主要是业务招待费

( 五 ) 损失或准备费用

1. 坏账准备

2. 存货盘亏和盘盈，不包括应计人营业外支出的存货损失。

二、财务费用

财务费用是指企业为筹集生产所需资金等而发生的费用, 包括：

( 一 ) 利息、支出

( 二 ) 汇兑损失

( 三 ) 相关于续费，但不包括发行股票所支付的手续费。

( 四 ) 其他财务费用 包括融资租人固定资产发生的融资租赁费用

- 营业费用

营业费用是指企业为销售商品、提供劳务等日常经营过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项经营费用。

例题：

1.企业处置无形资产净损失计入当期的（ A）2007
A．营业外支出          B．期间费用 
C．财务费用            D．管理费用

2.下列各项中，属于财务费用的是( D)2007
A．应付债卷       B．储备基金 
C．盈余公积       D．利息支出

3.在会计核算中，管理费用（ C ）。2006   
A.可直接计入当期成本     B.可通过分配计入当期成本   
C.期间费用支出          D.营业外支出

4.会计核算中，企业支付的借款利息属于（ C ）   
A．资本性支出            B.投资性支出

C.期间费用支出          D.营业外支出

5．某施工企业在处理一台提前报废的固定资产时，发生净损失5000元。这笔费用在会计处理上应（ D ）。2005

A．补提折旧        B．列入管理费用

C．列入财务费用    D．列入营业外支出

6．企业的存货报废损失，属于（ C）包括的内容。

A. 预提费用 B. 投资损失

C. 营业外支出 D. 管理费用

7．下列各项，（D ）不属于管理费用的内容。

A.劳动保险费     B.工会经费

C.待业保险费     D.非常损失

8．下列各项，属于期间费用内容的是（ ABC）。

A.管理费用     B.财务费用

C.营业费用      D.制造费用

E.待摊费用

1Z102060 收入的核算

本节考点盘点

| 序号 | 考点内容 | 应试要求 | 已考考点分布 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005年 | 2006年 | 2007年 |  |
| 1 | 收入的分类及确认原则 | 掌握 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 建造（施工）合同收入核算 | 掌握 | 2 | 3 | 1 |  |

lZl02061 掌握收入的分类及确认原则

一、收入的概念与特点

收入有以下几方面的特点。

1. 收入从企业的日常活动中产生，而不是从偶发的交易或事项中产生。

2. 收入可能表现为企业资产的增加，也可能表现为企业负债的减少，或二者兼而有之。

3. 收入能导致企业所有者权益的增加。

4. 收入只包括本企业经济利益的流入，不包括为第三方或客户代收的款项。

二、收入的分类

按收人的性质可以分为：

1. 销售商品收人

2. 提供劳务收人

3. 让渡资产使用权收入

4. 建造 ( 施工 ) 合同收入

收入按企业营业的主次分类可以分为：

主营业务收入也称基本业务收入，施工企业的主营业务收入主要是建造(施工) 合同收入。

其他业务收入也称附营业务收入，施工企业的其他业务收入主要包括产品销售收入、材料销售收入、机械作业收入、无形资产出租收入、固定资产出租收入等。

三、收入确认的原则

( 一 ) 销售商品收入的确认

应同时满足下列条件时予以确认：

1. 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方

2. 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制

3. 收入的金额能够可靠地计量

4. 与交易相关的经济利益很可能流入企业

5. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量

( 二 ) 提供劳务收入的确认

1. 企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

2. 资产负债表日劳务交易的结果不能可靠估计的

(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收人，并按相同金额结转劳务成本。

(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 应当将已经发生的劳务成本计人当期损益, 不确认提供劳务收入。

( 三) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和转让无形资产使用费收入。

例题：

1.按现行会计制度及有关规定，下列收入项目中属于施工企业其他业务收入的有（ACD）。2004
  A. 产品销售收入                 B. 施工承包合同收入
  C. 劳务销售收入                 D. 材料销售收入
  E. 机械销售收入

2．某施工企业对外跨年度提供劳务，企业在资产负债表日预计已经发生的劳务成本能够得到补偿，此时在会计处理上，应（ A ）确认收入。2005

A．按已经发生的劳务成本额

B．按合同规定的劳务收入金额

C．按估计可能得到的劳务收入金额

D．按社会平均的劳务成本金额

3.企业在资产负债表日，如果不能可靠估计所提供劳务的交易成果，已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应（ c ）2007
  A．确认预计收入，结转已发生成本，不确认当期损失或利润
  B．确认预计收入，结转已发生成本，将差额确认为当期损失或利润
  C．不确认收入，将已经发生的劳务成本确认当期损失
  D．按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，暂不确认利润或损失

4．下列不属于收入款项的是（  B    ）。

A.劳务销售收入   B.代销收入

C.材料销售收入    D.无形资产出租收入

5．下列各项中，属于销售商品收入确认条件的有（ BCDE  ）。

A.企业对已售出的商品实施控制

B.企业已将商品所有权上的风险和报酬转移给购货方

C.与交易相关的经济利益很可能流入企业

D.收入金额能够可靠地计量

E.相关的将发生的成本能可靠地计量

lZl02062 掌握建造( 施工)合同收人的核算

一、建造( 施工 )合同

( 一 ) 建造 ( 施工 ) 合同的特征

( 二 ) 固定造价合同与成本加成合同

( 三 ) 固定造价合同与成本加成合同的区别

主要区别在于它们各自所含风险的承担者不同

固定造价合同的风险主要由建造承包商承担

成本加成合同的风险主要由发包方承担

二、合同的分立与合并

一般情况下，企业应以所订立的单项合同为对象，分别计算和确认各单项合同的收入、费用和利润。

( 一 ) 合同的分立

同时具备下列条件的情况下，每项资产应分立为单项合同处理:

1. 每项资产均有独立的建造计划

2. 建造承包商与客户就每项资产单独进行谈判, 双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款

3. 每项资产的收入和成本可以单独辨认

( 二 ) 合同的合并

同时具备下列条件的情况下，应合并为单项合同处理 :

1. 该组合同按一揽子交易签订

2. 该组合同密切相关，每项合同实际上已构成一项综合利润率工程的组成部分

3. 该组合同同时或依次履行。

三、合同收入的内容

(-- ) 合同规定的初始收入

构成合同收入的基本内容。

( 二 ) 因合同变更、索赔、奖励等形成的收入

1.合同变更款同时满足下列条件的，才能构成合同收入 :

(1) 客户能够认可因变更而增加的收入

(2) 该收入能够可靠地计量

2.索赔款同时满足下列条件才能构成合同收入 :

(1) 根据谈判情况，预计对方能够同意该项索赔

(2) 对方同意接受的金额能够可靠地计量

3. 奖励款同时满足下列条件的才能构成合同收入 :

(1) 根据合同目前完成情况，足以判断工程进度和工程质量能够达到或超过规定的标准

(2) 奖励金额能够可靠地计量

四、合同收入的确认

( 一 ) 建造( 施工 )合同结果能否可靠估计的标准

( 二 ) 合同结果能可靠估计时建造 ( 施工 ) 合同收入的确认

当期完成的建造( 施工)合同，应当在完成时确认合同收入

当期不能完成的建造(施工) 合同，在资产负债表日企业应当根据完工百分比法确认合同收入和费用。

( 三 ) 合同结果不能可靠估计时建造( 施工) 合同收入的确认

1. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用

2. 合同成本不能收回的，应当在发生时立即作为费用，不确认收入。

例题：

1.某跨年度工程，施工合同总收入为10000万元，合同预计总成本为8500万元，以前年度累计已确定的毛利为600万元，当期期末累计完工进度为80%，当期确认的合同毛利为（ a ）万元。 2007
  A．600               B．900 
  C．1200             D．1500

2.某跨年度项目的合同总收10000万元，预计合同总成本8500万元，资产负债表日，以前会计年度累计已确认的收入为6000万元，该工程现已完成工程进度的80%，则当期应确认的合同收入为（ B ）万元。2006   
  A.1500        B.2000          C.3200            D.4000

3.在会计核算中，将一项包括建造多项资产的施工合同中的每项资产分立为单项合同处理，需要具备的条件有（ ABD ）  2006 
A.每项资产均有独立的建造计划   
B。承包商业主双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款   
C．每项资产能够在一个会计年度完成并能确认收入   
D．每项资产的收入和成本、可以单独辨认   
E．各单项合同的结果能够可靠地估计

4.某施工企业签订一组合同，在同时具备（ ACE   ）条件时，会计处理上应合并为单项合同。2005

A．该组合同按一揽子交易签订

B．该组合同总收入能够可靠的计量

C．该组合同中的每项合同实际上已构成一项综合利润率工程的组成部分

D．与合同相关的经济利益能够流入企业

E．该组合同同时或依次履行

5.某工程合同总收入8000万元，本期末止累计完成工程进度80%，上年完成工程进度30%，本期实际收到工程款3000万元，按完工百分比法计算当期的合同收入是（C）。2004
  A. 2400万元                   B. 3000万元
  C. 4000万元                   D. 8000万元

6．某建造商与客户签订一项建造合同，为客户修建一条200公里的高速公路，每公里单价为1000万元，该项合同是（   B   ）。

A.成本加成合同             B.固定造价合同

C.成本加酬金合同            D.劳务销售合同

7．下列各项中，属于合同收入基本内容的是（ A ）。

A.合同中规定的初始收入  B.与合同相关的收入

C.因合同奖励形成的收入  D.因合同索赔形成的收入

8.企业在资产负债表日，如果建造( 施工) 合同结果不能可靠估计，合同成本不能收回的，应（  C  ）
  A．确认预计收入，结转已发生成本，不确认当期损失或利润
  B．确认预计收入，结转已发生成本，将差额确认为当期损失或利润
  C．不确认收入，应当在发生时立即作为费用
  D．按已发生的成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转成本，暂不确认利润或损失

1Z102070 利润的核算

本节考点盘点

| 序号 | 考点内容 | 应试要求 | 已考考点分布 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005年 | 2006年 | 2007年 |  |
| 1 | 利润的计算 | 掌握 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 所得税费用的确认 | 掌握 | 0 | 0 | 0 | 新增 |
| 3 | 利润分配的核算 | 了解 | 1 | 0 | 0 |  |

lZl02071 掌握利润的计算

一、利润的概念

利润是企业在一定会计期间的经营成果，包括收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失。

二、利润的计算

(一) 营业利润

营业利润=营业收入一营业成本( 或营业费用) 一营业税金及附加 一管理费用一销售费用一财务费用一资产减值损失十公允价值变动收益(损失为负) 十投资收益 ( 损失为负)

(二) 利润总额

利润总额=营业利润十营业外收人一营业外支出

(三) 净利润

净利润 = 利润总额一所得税费用

例题：

1.某施工单位企业当期实现的主营业务收入为10000万元，主营业务成本为8000万元，主营业务税金及附加为960万元，其他业务利润为2000万元，管理费用和财务费用总计为1200万元,则该企业当期营业利润为（ C ）万元。2007
  A．1840            B．2800 
  C．3040            D．4000

2.某施工企业当期实际营业利润2000万元，其他业务利润1000万元，投资收益200万元，营业外收入50万元，营业外支出60万元，则该企业的利润总额为（ C ）2006   
A.2150         B.2900          C.2190                D.3200

3．某施工企业本年发生主营业务收入1500万元，主营业务成本1200万元，主营业务税金及附加96万元，其他业务收入50万元，管理费用30万元，应业外收入4万元，营业外支出8万元，所得税按33%计算，其净利润应为（ C  ）万元。2005

A．127.30         B．137.50         C．147.40     D．150.08

- 在下列关于施工企业利润总额的公式中，正确的是（D）。2004
  A. 利润总额＝主营业务利润＋其他业务利润－管理费用－财务费用
  B. 利润总额＝主营业务利润＋其他业务利润
  C. 利润总额＝主营业务利润＋其他业务利润＋投资净收益
  D. 利润总额＝营业利润＋投资净收益＋补贴收入＋营业外收入－营业外支出

4．下列利润总额计算公式正确的是（ C ）。

A.营业利润+投资收益+营业外收入－营业外支出

B.营业利润+其他业务收入－其他业务支出+营业外收入－营业外支出

C.营业利润+营业外收入－营业外支出

D.营业利润+其他业务利润+投资收益+营业外收入－营业外支出

5．根据 2006 新的《企业会计标准》，利润表中的利润分为（ B C D  ）来计算利润

A.主营业务利润       B. 净利润

C.利润总额           D. 营业利润

E.以前年度损益调整

6.营业收入包括（  A B D E   ）。

A.工程结算收入    B.投资净收益

C.营业外收入      D.劳务作业收入

E.提前竣工投产利润分成收入