[image: image1.jpg]Rang  GFERE GF

oooooooooo

M 5 5 2k B 2 5 2k B e

oooooooooooooooooooooooooooo

2K P 82 2K P 82 2
@ www.edu24oL.com @ www.edu24oL.com @ www

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

REE @GFERE GF

www.edu24ol.co



[image: image2.jpg]§)ng?—l\éjcom Q)ngé—l\‘?jzcom @ng@lom

IR BK 35 38 M £ IR Bk 3538 W B IR EK 3 iE M) 8¢
! PRI 4 2\
;::com Q)ngzéﬁjcom Q)ngzéﬁjcom
8 IR EK 2 1E M) ¢ IR Bk 3538 M 82
PO o PO
®ng 3@ ®ng @ $ng24)
IR BK 35 38 M 2 IR EK B iE P 8¢ IR EK L iE M) 8¢
= e % e 2%
;::com Q)ng%@\gcom Q)ngzéjcom
M 8z IREK L iE M) ¢ IR Bk 3538 W 82
4 2\ e % 48 2\

Bk 2 PR I BR 32 1F M B I ER EiE M B



[image: image3.jpg]Cduz4o!

scom

ERERIPY 20 71526





                        环球网校：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！ 考试问吧，有问必答！
                          音频、讲义网校免费提供，如有贩卖勿上当，免费咨询：400-678-3456 转 601


lZ103024 掌握间接费的组成
间接费包括规费和企业管理费。 
一、规费
( 一 ) 规费的内容
规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用( 简称规费 ), 包括：
1. 工程排污费
2. 工程定额测定费
3. 社会保障费
社会保障费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费。
4. 住房公积金
5. 危险作业意外伤害保险
 ( 二 ) 规费的计算
规费 = 计算基数×规费费率


规费的计算可采用以“直接费”“人工费和机械费合计” 或 “人工费”为计算基数
例题：

1.根据建标[2003]206号文件，施工现场按规定交纳的工程排污费属于（ c ）。2007
A．建筑安装工程措施            B. 建筑安装工程直接工程
C．建筑安装工程间接费          D. 建设单位管理费

2.施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费属于建筑安装工程的（ C ）。2006   
   A.人工费     B.措施费       C.规费          D.企业管理费
3.施工企业为职工缴纳的基本养老保险费属于建筑安装工程的（ A ）。2006   
A.社会保障费        B.人工费      

C.企业管理费        D.现场管理费   
4.按建标[2003]206号文件的规定，规费包括（ BC ） 2006  
A.环境保护费        B.工程排污费  

C.工程定额测定费   
D.安全施工费         E.文明施工费   

5．按建标[2003]206号文的规定，下列各项中属于规费的是（  A）。2005

    A．住房公积金        B．安全施工费

    C．劳动保护费        D．劳动保险费

6.按建标[2003]206号文规定，建筑安装工程费用中的规费包括了（A）费用。2004
  A. 工程排污费、社会保障、危险作业意外伤害保险
  B. 住房公积金、工程排污、环境保护
  C. 社会保障、安全施工、环境保护
  D. 住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工

7．下列属于规费的有（ ABC  ）。
　A. 工程排污费
　B. 社会保障费
　C. 住房公积金
　D. 劳动保险费
　E. 财产保险费
二、企业管理费
( 一 ) 企业管理费的内容
 企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用 , 包括：
1. 管理人员工资
2. 办公费 

3. 差旅交通费
是指职工因公出差、调动工作的差旅费、住勤补助费，市内交通费和误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休、退职一次性路费, 工伤人员就医路费, 工地转移费以及管理部门使用的交通工具的油料、燃料、养路费及牌照费。
4. 固定资产使用费 

5. 工具用具使用费 

6. 劳动保险费 
劳动保险费是指由企业支付离退休职工的易地安家补助费、职工退职金、六个月以上的病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费。
7. 工会经费
8. 职工教育经费
9. 财产保险费
财产保险费是指施工管理用财产、车辆保险费。
10. 财务费
11. 税金
是指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税。
12. 其他 

包括技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。
( 二 ) 企业管理费的计算
企业管理费的计算主要有两种方法 : 公式计算法和费用分析法。
1. 公式计算法
企业管理费 = 计算基数×企业管理费费率


计算基数可采用以“直接费”“人工费和机械费合计” 或 “人工费”三种
2. 费用分析法
例题：

1．采用公式计算法计算建筑安装工程费中的企业管理费，可分别以（ ACD ）为计算基数。2007
  A．人工费                        B．人工费+材料费
  C．人工费+施工机械使用费         D．直接费
  E．材料费+施工机械使用费

2.按建标[2003]206号文件的规定，建筑安装工程企业管理费包括（ABC ）2006   
A.土地使用税          B.财务费         C．劳动保险费   
D.城市维护建设税       E.文明施工费   

3．按建标[2003]206号文的规定，建筑安装工程费中的企业管理费包括（  CDE  ）。2005

A．工程后评价费          B．教育附加费

C．职工教育费            D．财务费   

E．房产税
4. 按建标[2003]206号文的规定，下列各项中属于建筑安装工程企业管理费的有（BCDE）。2004
  A. 劳动保护费                   B. 职工教育经费
  C. 劳动保险费                   D. 财务费
  E. 工会经费

1Zl03025 掌握利润和税金的组成
一、利润
利润 = 计算基数×利润率


计算基数可采用 :

1. 以直接费和间接费合计为计算基数 ;

2. 以人工费和机械费合计为计算基数 ;

3. 以人工费为计算基数。
  二、税金
是指国家税法规定的应计人建筑安装工程造价的营业税、城市维护建设税及教育费附加。
( 一 ) 营业税
营业税的税额为营业额的3% 。计算公式为 :

营业税=营业额×3%


其中营业额是指从事建筑、安装、修缮、装饰及其他工程作业收取的全部收入，还包括建筑、修缮、装饰工程所用原材料及其他物资和动力的价款, 当安装设备的价值作为安装工程产值时, 亦包括所安装设备的价款。但建筑业的总承包人将工程分包或转包给他人的, 其营业额中不包括付给分包或转包人的价款。
( 二 ) 城市维护建设税


应纳税额 = 应纳营业税额×适用税率

城市维护建设税的纳税人所在地为市区的, 按营业税的 7% 征收; 所在地为县镇的,按营业税的 5% 征收; 所在地为农村的, 按营业税的 1% 征收。
( 三 ) 教育费附加

教育费附加税额为营业税的3% 。计算公式为 :

应纳税额 = 应纳营业税额×3%

1如果纳税人所在地为市区的，综合计税系数为3.41%
2如果纳税人所在地为县镇的，综合计税系数为3.35%

3如果纳税人所在地为农村的，综合计税系数为3.22%
例题：

1．建筑安装工程税金是指按国家规定应计入建筑安装工程造价的（ BDE ）。2007 
A．土地使用税            B．营业税            C．房产税 
D．城市维护建设税          E．教育附加费

2.建筑安装工程含税造价等于不含税造价加上（ACE）。2004
  A. 营业税                       B. 增值税
  C. 城市维护建设税               D. 车船使用税
  E. 教育费附加

3.某建筑安装工程营业税的税额为营业额的3%，城市维护建设税为营业税的5%，教育费附加为营业税的3%，则该工程的税率（综合计税系数）为（ C ）。2006   
   A.3.22%       B.3.24%        C.3.35%           D.3.41%  
4．计入建筑安装工程造价内的营业税，其税额为（ D ）的3%。2005

    A．直接费＋间接费        B．直接费＋间接费＋利润

    C．直接费                D．营业额

5.在建筑安装工程造价中，营业税的税额为营业额的（A）。2004
  A. 3.00%                       B. 3.41%
  C. 5.00%                       D. 5.50%  

6．计算建筑安装工程费中的利润，可分别以（ ACD ）为计算基数。
  A．人工费                        B．人工费+材料费
  C．人工费+施工机械使用费         D．直接费+间接费
  E．材料费+施工机械使用费

1Z103026 掌握建筑安装工程费用计算程序
一、工料单价法计价程序
   ( 一 ) 以直接费为计算基础
含税造价＝(直接工程费＋措施费)×(1＋间接费率) ×(1＋利润率) × (1＋相应税率) 

( 二 ) 以人工费和机械费为计算基础
含税造价＝[(直接工程费＋措施费) ＋（直接工程费中的人工费和机械费＋措施费中的人工费和机械费）×间接费率 ＋（直接工程费中的人工费和机械费＋措施费中的人工费和机械费）×利润率) ]× (1＋相应税率) 

( 三) 以人工费为计算基础
含税造价＝[(直接工程费＋措施费) ＋（直接工程费中的人工费＋措施费中的人工费）×间接费率 ＋（直接工程费中的人工费＋措施费中的人工费）×利润率 ]× (1＋相应税率)

二、综合单价法计价程序
综合单价分为全费用综合单价和部分费用综合单价。
全费用综合单价其单价内容包括直接工程费、措施费、间接费、利润和税金。
部分综合单价仅包括直接工程费、间接费、利润和税金。
各分项工程可根据其材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例以字母“C”表示
1. 当C>C0时，可采用以直接工程费为基数计算该分项的间接费和利润
含税造价＝分项直接工程费×(1＋间接费率) ×(1＋利润率) × (1＋相应税率)

2. 当C＜Co的下限时，可采用以人工费和机械费合计为基数计算该分项的间接费和利润
含税造价＝[分项直接工程费＋分项直接工程费中的人工费和机械费×间接费率 ＋分项直接工程费中的人工费和机械费×利润率 ]× (1＋相应税率)

3. 如该分项的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费时，可采用以人工费和机械费合计为基数计算该分项的间接费和利润
含税造价＝[分项直接工程费＋分项直接工程费中的人工费×间接费率 ＋分项直接工程费中的人工费×利润率 ]× (1＋相应税率)

例题：

1. 某建筑安装工程采用工料单计价程序计算工程造价，以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为1000万元，措施费为100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为（  D ）万元．2004,2005,2006,2007

A．1194.3855      B．1302.9660      C．1308.1365      D．1313.8241
(1000+100)(1+10%)(1+5%)(1+3.41%)=1313.8241

2．某安装工程以人工费为取费基础计算建筑安装工程造价。已知该工程直接工程费为50万元，直接工程费中人工费为15万元；措施费为4万元，措施费中人工费为1万元；间接费费率为50%，利润率为30%，综合计税系数为3。41%，则该工程的含税造价为（ C ）万元。2006   
  A.64.1142       B.68.2506       C.69.0779          D.83.3485  
[(50+4)+(15+1)50% + (15+1) 30%](1+3.41%)=69.0779

3．某工程的分项工程材料费占直接工程费的比例为75%，该地区原费用定额测算所选典型工程材料费占人、料、机费用合计的比例为60%，根据综合单价法计价程序，宜采用（ A）为计算基础计算含税造价。2004
  A. 直接工程费                  B. 人工费和机械费合计
  C. 人工费                      D. 材料费和机械费合计
 
4．某地区原费用定额测算所选典型工程材料费占人工费、材料费和机械费合计的比例为30％，该地区的某施工项目的某分项工程中的材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例为40％，该分项工程的直接工程费为600 万元，按该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为30％，按此直接工程费和间接费计算的利润率为5％，则该分项工程的不含税造价为（  A ）万元。
　A．819           B．809

　C．780           D．840

　600(1+30%)(1+5%)=819

5．某地区原费用定额测算所选典型工程材料费占人工费、材料费和机械费合计的比例为30％，该地区的某施工项目的某分项工程中的材料费占人工费、材料费、机械费合计的比例为25％，该分项工程的直接工程费为600 万元，按该直接工程费中的人工费和机械费合计计算的间接费费率为40％，利润率为6％，则该分项工程的不含税造价为（  B ）万元。
　A．809　           　B．807

　C．1050　          　D．780

600+600*(1-25%)40% + 600*(1-25%)6%=807

　
12103030 建设工程定额
本节考点盘点
	序号
	考点内容
	应试要求
	已考考点分布
	备注


	
	
	
	2005年
	2006年
	2007年
	

	1
	建设工程定额的分类
	掌握
	1
	0
	2
	

	2
	人工定额
	熟悉
	1
	3
	2
	

	3
	材料消耗定额
	熟悉
	0
	1
	1
	

	4
	施工机械台班使用定额
	熟悉
	2
	0
	0
	

	5
	施工定额
	熟悉
	0
	0
	0
	新增

	6
	预算定额与单位估价表
	熟悉
	0
	0
	0
	新增

	7
	企业定额
	熟悉
	0
	0
	0
	新增

	8
	概算定额与概算指标
	熟悉
	0
	0
	0
	新增

	9
	估算指标
	了解
	0
	0
	0
	新增


lZl03031 掌握建设工程定额的分类
一、接生产要素内容分类
(一) 人工定额也称劳动定额 

(二) 材料消耗定额
    (三) 施工机械台班使用定额
二、接编制程序和用途分类
( 一 ) 施工定额

施工定额是以工序作为研究对象 ,是企业内部使用的一种定额 , 属于企业定额的性质。施工定额是建设工程定额中分项最细、定额子目最多的一种定额 , 也是建设工程定额中的基础性定额。施工定额是编制预算定额的基础。
( 二 ) 预算定额 
预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的 , 同时也是编制概算定额的基础。预算定额是编制施工图预算的主要依据, 是编制单位估价表、确定工程造价、控制建设工程投资的基础和依据。预算定额是社会性的。
( 三 ) 概算定额

概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的。概算定额是编制扩大初步设计概算、确定建设项目投资额的依据。一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的。
( 四 ) 概算指标

概算指标是概算定额的扩大与合并, 它是以整个建筑物和构筑物为对象, 以更为扩大的计量单位来编制的。一般是在概算定额和预算定额的基础上编制的，是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据, 也可作为编制估算指标的基础。
( 五 ) 投资估算指标

技资估算指标通常是以独立的单项工程或完整的工程项目为对象，是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种指标, 是合理确定建设工程项目投资的基础。
三、按编制单位和适用范围分类
(一) 国家定额
    (二) 行业定额
  (三) 地区定额
(四) 企业定额
 四、按投资的费用性质分类
(一) 建筑工程定额
是建筑工程的施工定额、预算定额、概算定额和概算指标的统称。
(二) 设备安装工程定额
(三) 建筑安装工程费用定额
建筑安装工程费用定额一般包括两部分内容 : 措施费定额和间接费定额。
(四) 工具、器具定额
(五) 工程建设其他费用定额
例题：
1．预算定额是以（ b ）为对象编制的。2007
A．同一性质的施工过程--工序 
B. 建筑物或构筑物各个分部分项工程
C．扩大的部分分项工程 
D. 独立的单项程或完整的工程项目
2.以工序为编制对象的定额( a )2007
A施工定额         B基础定额 
C概算定额         D概算指标

3．建筑安装工程费用定额一般包括（C  ）两部分内容。2005

    A．预备费定额和工程建设其他费用定额

    B．预备费定额和措施费定额

    C．措施费定额和间接费定额

    D．间接费定额和工器具定额

4.建设工程定额和指标中分项最细、定额和指标子目最多的是（B）。2004
  A. 预算定额                     B. 施工定额
  C. 概算定额                     D. 概算指标

5.按照反映的生产要素消耗内容，可将建设工程定额分为（CDE）。2004
  A. 建筑工程定额                 B. 安装工程定额
  C. 人工定额                     D. 材料消耗定额
  E. 机械台班定额
lZl03032 熟悉人工定额

一、人工定额的编制
编制人工定额主要包括拟定正常的施工条件以及拟定定额时间两项工作。

( 一 ) 工人工作时间消耗的分类

按其消耗的性质分为两大类: 必需消耗的时间和损失时间。
1. 必需消耗的工作时间
(1) 有效工作时间，包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。
(2) 不可避免的中断时间
(3) 休息时间
2. 损失时间中包括多余和偶然工作、停工、违背劳动纪律所引起的损失时间。
（1) 多余工作是指工人进行了任务以外而又不能增加产品数量的工作。
(2) 停工时间接其性质可分为施工本身造成的和非施工本身造成的停工时间两种。
(3) 违背劳动纪律造成的工作时间损失
( 二 ) 拟定正常的施工作业条件
拟定施工的正常条件包括：拟定施工作业的内容；拟定施工作业的方法；拟定施工作业地点的组织；拟定施工作业人员的组织等。
( 三 ) 拟定施工作业的定额时间

  施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免的中断时间以及休息时间的基础上编制的。
计时测定的方法有许多种 , 如测时法、写实记录法、工作日写实法。
二、人工定额的形式
( 一 ) 按表现形式的不同
1. 时间定额
2. 产量定额
时间定额与产量定额互为倒数, 即 :
时间定额×产量定额 = 1

( 二 ) 按定额的标定对象不同
按定额的标定对象不同, 人工定额又分单项工序定额和综合定额两种
三、人工定额的制定方法
常用的方法有四种。
(一) 技术测定法
(二) 统计分析法
(三) 比较类推法
  (四) 经验估计法
例题：
1．编制人工定额时，工人在工作班内消耗的工作时间属于损失时间的是（ A ）。
A．停工时间                      B. 休息时间 
C．准备与结束工作时间            D. 不可避免中断时间

2.对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用（ C ）制定人工定额。   
  A.技术测定法         B.统计分析法 
C.比较类推法         D.经验估计法   

3.人工定额中的定额时间不包括（ CE ）   
  A．工人下班前对搅拌机进行清洗时间   
  B．工人由于施工工艺原因必需的中断时间   
  C．由于设计错误造成的工人窝工时间 
D．工人必须的休息时间   
  E．由于施工机械故障造成的工人窝工时间
4．下列方法中，属于人工定额制定方法的是（B  ）。2005

    A．理论计算法      B．统计分析法

    C．指标估算法      D．公种分类法

5．在制定劳动定额时需要拟定正常的施工作业条件，这主要包括拟定（ ACDE ）。
　　A.施工作业的内容            B.施工作业的时间
　　C.施工作业地点的组织        D.施工作业人员的组织
E.施工作业的方法
lZl03033 熟悉材料消耗定额
一、材料消耗定额的编制
( 一 ) 材料净用量的确定
材料净用量的确定 , 一般有以下几种方法。
1. 理论计算法
2. 测定法
3. 图纸计算法
4. 经验法
( 二 ) 材料损耗量的确定
 材料的损耗一般以损耗率表示。材料损耗率可以通过观察法或统计法计算确定。

损耗率＝损耗量/净用量



总消耗量 = 净用量十损耗量 = 净用量×（1十损耗率)


例题：
1．编制材料消耗定额时，材料净用量的确定方法有（ ABDE ）。2007
A．理论计算法 
B．图纸计算法
C．比较类推法 
D．测定法
E．经验法

2.材料消耗定额中不可避免的消耗一般以损耗率表示，（ B）2006

A.损耗率=损耗量/材料消耗定额*100% 
B.损耗率=损耗量/净用量*100%   
C.损耗率=损耗量/（净用量+损耗量）*100% 
D.损耗率=损耗量/（净用量-损耗量）*100% 
3.建筑安装工程材料损耗率一般采用（C）计算确定。2004
  A. 技术测定法                   B. 比较类推法
  C. 观察法                       D. 经验估计

4．材料的损耗一般以损耗率表示，并可以通过（ BE ）确定。
　A.理论计算法   B.观察法
　C.图纸计算法   D.测定法
　E.统计法
lZl03034 熟悉施工机械台班使用定额
一、施工机械台班使用定额的形式
(一) 施工机械时间定额
(二) 机械产量定额
机械产量定额和机械时间定额互为倒数关系
二、机械台班使用定额的编制
 ( 一 ) 机械工作时间消耗的分类
机械工作时间也分为必需消耗的时间和损失时间两大类。
1. 在必需消耗的工作时间里，包括有效工作、不可避免的无负荷工作和不可避免的中断三项时间消耗。而在有效工作的时间消耗中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。
2. 损失的工作时间 , 包括多余工作、停工、违背劳动纪律所消耗的工作时间和低负荷下的工作时间。
例题：
1．机械时间定额中的时间包括（ ABD  ）。2005

A．正常负荷下的工作时间

B．合理降低负荷下的工作时间

C．工程质量不合格造成的返修时间

D．不可避免的无负荷工作时间   

E．超负荷下的工作时间
2．某施工机械的时间定额为0.391台班/100m3，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为（ B ）m3/台班。
　A.2.56　         B.256

　C.0.64　         D.64

lZl03035 熟悉施工定额
一、施工定额的作用
二、施工定额的编制
( 一 ) 施工定额的编制原则
1. 施工定额水平必须遵循平均先进的原则。
2. 定额的结构形式简明适用的原则。
(二) 施工定额的编制
 施工定额包括劳动定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额
1Z103036 熟悉预算定额与单位估价表
一、预算定额
预算定额是编制施工图预算的主要依据。
(一) 人工消耗量指标的确定
1. 人工消耗指标的组成
 预算定额中人工消耗量指标包括完成该分项工程必需的各种用工量。
（1) 基本用工
(2) 其他用工，按其工作内容不同又分以下三类:

1) 超运距用工
2) 辅助用工
3) 人工幅度差用工
其内容如下:


①各种专业工种之间的工序搭接及土建工程与安装工程的交叉、配合中不可避免的停歇时间

②施工机械在场内单位工程之间变换位置及在施工过程中移动临时水电线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的间歇时间
③施工过程中水电维修用工
④隐蔽工程验收等工程质量检查影响的操作时间
⑤现场内单位工程之间操作地点转移影响的操作时间
⑥施工过程中工种之间交叉作业造成的不可避免的剔凿、修复、清理等用工
⑦施工过程中不可避免的直接少量零星用工
(二) 材料耗用量指标的确定

(三) 机械台班消耗指标的确定
1. 机械幅度差其内容包括:

(1) 施工机械转移工作面及配套机械互相影响损失的时间
(2) 在正常的施工情况下，机械施工中不可避免的工序间歇
(3) 检查工程质量影响机械操作的时间
(4) 临时水、电线路在施工中移动位置所发生的机械停歇时间
(5) 工程结尾时，工作量不饱满所损失的时间。 

二、单位估价表

单位估价表是由分部分项工程单价构成的单价表，具体的表现形式可分为工料单价和综合单价等。

( 一 ) 工料单价单位估价表
工料单价即直接工程费单价，也称为定额基价。
单位估价表应是地区单位估价表， 单位估价表应是动态变化的, 应随着市场价格的变化。
通常，单位估价表是以一个城市或一个地区为范围进行编制，在该地区范围内适用。
(二) 综合单价单位估价表
得到直接工程费单价以后, 再按取定的措施费和间接费等费用比率以及取定的利润率和税率，计算出各项相应费用，汇总直接费、间接费、利润和税金, 就构成一定计量单位的分部分项工程的综合单价。
lZl03037 熟悉企业定额
企业定额反映企业的施工生产与生产消费之间的数量关系, 是施工企业生产力水平的体现。
企业定额是施工企业进行施工管理和投标报价的基础和依据，也是企业核心竞争力的具体表现。
一、企业定额的作用
1. 企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据
2. 企业定额是施丁今企业进行工程投标、编制工程投标价格的基础和主要依据。 

3. 企业定额是施工企业编制施工组织设计的依据。
二、企业定额的编制原则
施工企业在编制企业定额时应依据本企业的技术能力和管理水平，以基础定额为参照和指导 

三、企业定额的编制方法

人工价格也即劳动力价格, 一般情况下就按地区劳务市场价格计算确定。

材料价格按市场价格计算确定, 其应是供货方将材料运至施工现场堆放地或工地仓库后的出库价格。
施工机械使用价格最常用的是台班价格，应通过市场询价确定。
lZl03038 熟悉概算定额与概算指标
一、概算定额
也叫做扩大结构定额。
( 一 ) 概算定额的作用
  概算定额是在初步设计阶段编制设计概算或技术设计阶段编制修正概算的依据, 是确定建设工程项目投资额的依据。概算定额也是编制概算指标的基础。
( 二 ) 编制概算定额的一般要求
1. 概算定额的编制深度要适应设计深度的要求。
2.它必须反映在正常条件下, 大多数企业的设计、生产、施工管理水平。
二、概算指标
概算指标是以每 100m2 建筑面积、每1000m3 建筑体积或每座构筑物为计量单位，规定人工、材料、机械及造价的定额指标。
用概算指标来编制初步设计概算。 概算指标比概算定额精确度也随之降低。
lZl03039 了解估算指标
一、估算指标的概念 
内容包括工程费用和工程建设其他费用。
二、估算指标的作用
在项目建议书和可行性研究阶段，估算指标是多方案比选、正确编制投资估算、合理确定项目投资额的重要依据。在建设项目评价和决策阶段, 估算指标是评价建设项目可行性和分析投资经济效益的主要经济指标。在实施阶段, 估算指标是限额设计和工程造价控制的约束标准。
三、估算指标项目表 

(一) 建设工程项目综合指标
建设工程项目综合指标，包括建设投资 ( 单项工程投资和工程建设其他费用 )和流动资产投资。
(二) 单项工程指标
包括建筑工程费用、安装工程费用和该单项工程内的设备、工器具购置费用, 不包括工程建设其他费用。
(三) 单位工程指标
包括直接费、间接费、利润和税金，类似于概算指标。
例题：
1．下列关于施工定额说法正确的是（ ABCD ）
A． 是企业编制施工组织设计和施工工作计划的依据
B． 是计算工人劳动报酬的依据
C． 是组织和指挥施工生产的有效工具
D． 施工定额水平必须遵循平均先进的原则
E． 施工定额是编制施工概算定额的基础
2．下列属于基本用工的是（  D ）
A．施工中水电维修用工    

B. 施工中移动临时水、电线路引起的停水停电所发生的不可避免的间歇时间
C．工种间交叉作业造成不可避免的清理，修复，剔凿用工
D．调制运输砂浆的用工
3．下列关于概算定额和概算指标的说法正确的是（ ABE ）
A． 概算定额是编制设计概算的依据是编制概算指标的基础
B． 概算定额水平应能反映在正常条件下大多数企业的设计生产，施工管理水平
C． 概算定额是以100m2或1000m3 建筑面积或体积或每座构筑物为计量单位的定额指标
D． 概算指标的精度一般比概算定额高
E． 概算定额也称为扩大结构定额
12103040 工程量清单计价
本节考点盘点
	序号
	考点内容
	应试要求
	已考考点分布（分）
	备注

	
	
	
	2005年
	2006年
	2007年
	

	1
	作用和编制方法
	掌握
	3
	4
	4
	

	2
	计价的方法
	掌握
	1
	
	1
	

	3
	计价格式
	掌握
	
	
	
	

	4
	报价的程序
	掌握
	
	
	
	


 lZ103041 掌握工程量清单的作用
工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单
工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单组成 

《计价规范》包括规范条文和附录两部分，二者具有同等效力。

附录共有 5 个，分别是
附录 A 建筑工程工程量清单项目及计算规则
附录 B 装饰装修工程工程量清单项目及计算规则 

附录 C 安装工程工程量清单项目及计算规则
附录 D 市政工程工程量清单项目及计算规则 

附录 E 园林绿化工程工程量清单项目及计算规则
工程量清单的主要作用如下。
1. 工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础。
2. 工程量清单是工程付款和结算的依据。
3. 工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据。
例题：
1.工程量清单由（ AC ）等组成。 2006  
A．分部分项工程量清单
B. 综合单价分析清单   
C．措施项目清单 
D. 其他项目价格清单   
E．主要材料价格清单   

2.工程量清单的作用包括（ ABC）。
　A.招标文件的组成部分
　B.计价、询标、评标的基础
　C.工程索赔的依据
　D.工程施工技术方案的基础
　E.工程施工组织设计的依据
lZl03042 掌握工程量清单编制的方法
分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单，投标人对投标文件提供的分部分项工程量清单必须逐一计价, 对清单所列内容不允许有任何更改变动。
措施项目清单为可调整清单，投标人对招标文件中所列项目，可根据企业自身特点做适当的变更增减。清单一经报出, 即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用。
一、分部分项工程量清单的编制
分部分项工程量清单应根据附录 A 、附录 B 、附录 C 、附录 D 、附录 E 的规定统一项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。
(一) 项目编码

分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置, 用十二位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码为全国统一；第五级编码由工程量清单编制人区分工程的清单项目特征而分别编制。
1. 第一级表示工程分类顺序码(分二位) 建筑工程为 01 、装饰装修工程为 02 、安装工程为 03 、市政工程为 04 、园林绿化工程为 05;

2. 第二级表示专业工程顺序码(分二位)

3. 第三级表示分部工程顺序码(分二位)

4. 第四级表示分项工程项目顺序码(分三位) 

5. 第五级表示工程量清单项目顺序码(分三位) 

 ( 二 ) 项目名称
即为清单项目名称。分项工程项目名称一般以工程实体而命名
二、措施项目清单的编制
措施项目清单的设置，需要参考拟建工程的常规施工组织设计，以确定环境保护、文明安全施工、临时设施、材料的二次搬运等项目。
参考拟建工程的常规施工方案，以确定大型机械设备进出场及安拆、混凝土模板及支架、脚手架、施工排水降水、垂直运输机械、组装平台等项目。
三、其他项目清单的编制
四、工程量清单的格式
例题：
1.根据《建设工程工程量清单计价规范》，十二为分部分项工程量清单项目编码中，由工程量清单编制人设置的是第（ d ）位。2007
  A．三至四          B．五至六 
  C．七至九          D. 十至十二

2.投标人对招标人提供的措施项目清单所列项目，按规定（ A ）2006
  A.可根据企业自身情况作适当变更增减 
B.不得进行变更增减   
C.若要变更增减，应事先征得招标人同意 
D.若要变更增减，应事先征得工程师同意 
3．在采用工程量清单招标时，不允许投标人对清单所列内容进行任何变动的是（ B ）。2005

    A．措施项目清单             B．分部分项工程量清单

    C．其他项目清单              D．综合费率清单

4．按照建设工程工程量清单计价规范规定，分部分项工程量清单包括（ ABCD  ）。2005

A．项目编号        B．项目名称            C．工程数量    
D．计量单位        E．工程量计算规则
5.按建设工程工程量清单计价规范规定，分部分项工程量清单应按统一的（ABDE）进行编制。
  A. 项目编码                     B. 项目名称
  C. 项目特征                     D. 计量单位
  E. 工程量计算规则

6.下列清单中为闭口清单的是（A ）。
　A.分部分项工程量清单         B.措施项目清单
　C.其他项目清单               D.单位工程量清单
7.下列说法正确的有（BCE ）。
　A. 分部分项工程量清单为可调整清单
　B. 分部分项工程量清单为不可调整清单
　C. 措施项目清单为可调整清单
　D. 措施项目清单为不可调整清单
E. 其它项目清单由招标人部分和投标人部分组成
8.工程竣工后，零星项目工作费应按照（ B）进行结算。
A. 零星工作项目表中的工程量
B．实际完成的工程量
C．零星工作项目计价表中的费用
D．实际支出的费用
lZl03043 掌握工程量请单计价的方法

工程量清单计价是指投标人完成由招标人提供的工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。
按分部分项工程单价组成来分 , 工程量清单报价主要有三种形式:

 (1) 工料单价法  (2) 综合单价法  (3) 全费用综合单价法
工料单价 = 人工费＋材料费＋机械使用费


综合单价 = 人工费 + 材料费＋机械使用费＋管理费＋利润
全费用综合单价 = 人工费十材料费十机械使用费十措施项目费十管理费十规费十利润十税金
《计价规范》中的工程量清单综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润 , 以及考虑相关的风险因素所产生的费用的综合单价。即不完全费用综合单价
一、工程量清单计价的基本过程
工程量清单计价过程可以分为两个阶段: 工程量清单编制和利用工程量清单投标报价两个阶段。
二、工程量清单计价的方法
( 一 ) 总报价的计算
利用综合单价法计价需分项计算清单项目, 汇总得到总报价。
分部分项工程费 =∑分部分项工程量×分部分项工程综合单价
措施项目费 = ∑措施项目工程量×措施项目综合单价


单位工程造价 = 分部分项工程费 + 措施项目费十其他项目费
十规费十税金
单项工程造价 =∑单位工程报价
总报价=∑单项工程报价
(二) 分部分项工程费计算 

( 三 ) 措施项目费计算
计算措施项目综合单价的方法有：
1．参数法计价      如夜间施工费、二次搬运费等。
2. 实物量法计价    如脚手架搭拆费、租赁费
3. 分包法计价      如大型机械设备进出场及安拆费的计算。
( 四 ) 其他项目费计算
( 五 ) 规费计算
( 六 ) 税金计算
例题：
1.《建设工程工程量清单计价规范中的综合单价，是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的（ A ），并考虑风险因素产生的费用。2007
  A．直接工程费、管理费、利润 
  B．直接工程费、利润、税金
  C．直接费、利润、税金 
  D. 直接费、接费、利润

2．按照建设工程工程量清单计价规范的规定，各子项工程量乘以对应的综合单价经累计得到（A  ）费用。2005

    A．分部分项工程    B．单位工程    C．单项工程    D．工程项目

3.按建筑工程工程量清单计价规范规定，工程量清单计价应采用（B）。2004
  A. 工料单价法                   B. 综合单价法
  C. 扩大单价法                   D. 预算单价法

lZl03044 掌握工程量清单计价的格式
工程量清单计价格式随招标文件发至投标人，由投标人填写。其内容组成如下:

1. 封面
2. 投标总价
3. 工程项目总价表
4. 单项工程费用汇总表
5. 单位工程费用汇总表
6. 分部分项工程量清单计价表
7. 措施项目清单计价表
8. 其他项目清单计价表
9. 零星工程项目计价表
10. 分部分项工程量清单综合单价分析表
11. 措施项目费分析表
12. 主要材料价格表
lZl03045 掌握工程量清单报价的程序
一、工程量清单报价的依据
1. 招标文件 ( 包括工程量清单、招标图纸、标准与规范等 )

2. 施工组织设计或施工方案
3. 招标会议记录
4. 询价结果及己掌握的市场价格信息
5. 国家、地方政府管理部门有关价格计算的规定
6. 企业定额 

7. 风险管理规则、竞争态势的预测和盈利期望 

二、工程量清单报价的程序
( 一 ) 复核或计算工程量
( 二 ) 确定单价，计算合价
( 三 ) 确定分包工程费
( 四 ) 确定投标价格
1Z103050 建设工程项目投资估算
本节考点盘点
	序号
	考点内容
	应试要求
	已考考点分布（分）
	备注

	
	
	
	2005年
	2006年
	2006年
	

	1
	投资估算的内容和作用
	掌握
	
	
	
	

	2
	投资估算阶段划分与精度要求
	熟悉
	1
	
	
	 

	3
	估算编制依据、程序和方法
	了解
	
	1
	1
	 


 lZl03051 掌握投资估算的内容和作用
一、投资估算的内容
投资估算的内容, 从费用构成来讲应包括该项目从筹建、设计、施工直至竣工投产所需的全部费用, 分为建设投资和流动资金两部分。
lZl03052 熟悉投资估算的阶段划分与精度要求
一、国外建设工程项目投资估算的阶段划分与精度要求
英、美等国把建设工程项目的投资估算分为以下五个阶段。
二、我国建设工程项目投资估算的阶段划分与精度要求
投资估算阶段划分及其对比表
	项
目
决
策
阶
段
	工作阶段
	工作性质
	投资估算方法
	投资估算误差率
	投资估算作用

	
	投资机会研究或项目建议书阶段
	项目设想
	生产能力指数法
资金周转率法
	±30%
	鉴别投资方向
寻找投资机会提出项目投资建议

	
	初步可行性研究
	项目初选
	比例系数法
指标估算法
	土20%
	广泛分析,筛选方案
确定项目初步可行
确定专题研究课题

	
	详细可行性研究
	项目拟订
	模拟概算法
	士10%
	多方案比较,提出结论性建议,确定项目投资的可行性


例题：

1．详细可行性研究阶段投资估算的误差率范围为（B   ）左右。2005

    A．±5%      B．±10%      C．±20%      D．±30%

2.项目建议书阶段对投资估算精度的要求误差控制在( D )以内。
A. ±15%     B. ±20%
C. ±10%     D. ±30%
lZl03053 了解投资估算的编制依据、程序和方法
一、投资估算的编制依据
二、投资估算的编制步骤 

三、投资估算的编制方法
建设投资常用的估算方法有 : 资金周转率法、生产能力指数法、比例估算法、综合指标投资估算法等。
流动资金估算一般是参照现有同类企业的状况采用分项详细估算法, 个别情况或者小型项目可采用扩大指标法。
( 一) 资金周转率法
该法概念简单明了, 方便易行但误差较大。

( 二 ) 生产能力指数法

参看教材例题[1Z103053]
( 三 ) 比例估算法

这种方法适用于设备投资占比例较大的项目。 
( 四 ) 指标估算法
 ( 五 ) 建设投资分类估算法
1. 建筑工程费的估算
2. 设备及工器具购置费估算
3. 安装工程费估算
4. 工程建设其他费用估算

5. 基本预备费估算

6. 涨价预备费估算
( 六 ) 流动资金估算的方法
1. 分项详细估算法
对存货、现金、应收账款这三项流动资产和应付账款这项流动负债进行估算
2. 扩大指标估算法
(1) 按建设投资的一定比例估算。
(2) 按经营成本的一定比例估算。
(3) 按年销售收人的一定比例估算。
(4) 按单位产量占用流动资金的比例估算
例题：
1.已知建设某生产70万吨化工装置的投资额为110000万元,现拟建生产120万吨的同类装置,工程条件与上述装置类似,生产能力指数为0.6,价格调整为1.2,则拟建装置的投资额估算为(B)万元.2007
  A.151999.66          B.182399.59 
  C.188571.43          D.26285.71

110000(120/70)0.6*1.2=182399.59
2.某企业拟建年生产能力为50万m3的构件厂，已知已建同类型构件厂的年生产能力为30万m3，若生产能力指数为0.6，价格调整系数为1.1，用生产能力指数法估算，该拟建构件厂的投资额为已建同类型构件厂投资额的（ D ）倍。 2006  
  A.0.78        B.0.81         C.1.44           D.1.49   
(50/30)0.6*1.1=1.49

3. 工程项目建设投资常用的估算方法有（ ABCD  ）。
　A.生产能力指数法     B.资金周转率法
　C.比例估算法         D.综合指标投资估算法
　E.扩大比例法
4.下列属于流动资金估算的方法的是( A )
A. 扩大指标估算法    B.资金周转率法
C. 扩大比例法        D.综合指标投资估算法


21页

