2008年全国一级建造师考前培训

《建设工程法规及相关知识》模拟试卷（C）

# 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 某项目施工中,建设单位将对建设单位代表的授权范围以书面形式通知了施工单位。项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项认可要求,建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由(         )承担。

A.建设单位与施工单位           B.建设单位与项目经理

C.建设单位代表与施工单位       D.施工单位与项目经理

2. 某工程施工过程中,监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工,但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的,监理单位不是合同当事人,不属于监理的依据。对此,正确的说法是(       )。

A监理工程师应根据国家标准监理,而不能以施工合同为依据监理

B.施工合同是监理工程师实施监理的依据

C.施工合同是否作为监理依据,要根据建设单位的授权

D.施工合同是否作为监理依据,要根据上级建设行政主管部门的意见确定

3.某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期

未予支付,故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款,但未得到任何答复。

则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为(         )。

A.2003年4月1日           B.2003年8月1日

C.2005年4月1日           D.2005年8月1日

4. 甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组成联合体,以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是(        )。

A.联合体内部的共同投标协议与招标人无关,不必交予招标人

B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务

D.联合体成员之一清偿全部债务后,联合体不能免除履行义务

5. 招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人,则下列表述中正确的是(      )。

A.不必将中标结果通知未中标人,但须退还未中标人的投标保谊金

B.同时将中标结果通知未中标人,但元须退还未中标人的投标保证金

C.不必将中标结果通知未中标人,且无须退还未中标人的投标保证金

D.同时将中标结果通知未中标人,且须退还未中标人的投标保证金

6.甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是

(            )。

A双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.联合体造成违约,甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任

7. 根据《安全生产法》规定,用于生产、储存危险物品的建设项目,应当按照国家有关规定进行(         )。

A.安全环境评估和安全条件论证           B.安全条件论证和安全评价

C.安全条件评价和安全论证               D.安全环境条件论证和安全影响评价

8. 建设工程需要实施爆破作业的,使用爆破器材的建设单位,必须向所在地县、市公安局申请领取(           ),方准使用。

A.爆炸物品生产许可证                B.爆炸物品销售许可证

C.爆炸物品使用许可证                D.爆炸物品安全作业许可证

9. 在施工监理过程中,工程监理单位发现存在重大安全事故隐患,要求施工单位停工整改,而施工单位拒不整改或者不停止施工,监理单位应当(               )。

A.继续要求施工单位整改              B.要求施工单位停止施工

C.及时向有关主管部门报告            D.协助施工单位消除隐患

10.《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为(           )。

A.综合资质、专业资质和劳务资质              B.综合资质、行业资质和劳务资质

C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质

D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质

# 11·对工程建设规划阶段热行强制性标准的情况实施监督的是(        )。

# A·建设项目规划审查机关    B.施工图设计审查位

# C.建筑安全监督管理机构    D.工程质量监督机构

12. 根据《建设工程质量管理条例》,以下对施工单位质量责任和义务的正确表述是(        )。

A.施工单位不得转包和分包所承揽的工程

B.施工单位不得超越其资质等级许可的范围承揽工程

C.施工单位应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续

D.对涉及结构安全的试块应现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

# 13.某建设单位为节约成本，要求设计单位修改经审查合格的节能设计文件，降低了建筑节能标

# 准。则以下说法中正确的是(       )。

# A·该项目施工图设计文件不需重新审核

# B·依法审批的机关不得批准该项目建设

# c·建设单位可适当降低经审查合格的节能标准

# D·工程建设强制性标准的节能标准，仅是针对建设和设计单位的要求

# 14.取得施工许可证并进行施工的某综合楼工程，建设单位因使用功能改变需要申请变更消防设

# 计，则首先（         ）

# A.需报工程所在地施工图设计文件审查机构核准

# B.需报建设行政主管部门核准

# C.需报原审核的公安消防机构核准

# D.需在施工的同时，申请公安消防机构核准

15. 某施工单位于2002年5月20日签订施工合同,承建工程为六层砖混结构,七度抗震设防,施工图通过审批。工程于2002年10月10日开工建设。施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错,此时该施工企业应(          )。

A.按原图纸继续施工                          B.及时提出意见和建议

C.自行修改正确后施工,向建设单位提出增加费用  D.和监理工程师协商一致后,继续施工

16. 某工程地下室柱子钢筋绑扎完成,准备浇筑混凝土时,按《建设工程质量管理条例》要求,施工单位应通知建设单位和(         )参加隐蔽验收。

A.建设行政主管部门                B.设计单位

C.建设工程质量监督机构            D.勘察单位

# 17.关于建设计工程档案的有关说法不正确的是（          ）。

# A.工程档案原件应由建设单位保管

# B.工程档案一般不少于两套

# C.工程准备阶段的文件应由建设单位整理

# D.监理单位应在工程竣工验收前将形成的有关工程档案向建设单位归档

18. 需要进行消防设计的某建设项目,在建设单位申请领取施工许可证的时候,消防设计图纸尚未审核完毕,建设行政主管部门为此不予颁发施工许可证。则下面说法正确的是(        )。

A.建设行政主管部门做法错误

B.若申请施工许可证的其他条件具备,建设行政主管部门做法错误

C.没有消防设计的任何工程项目都不予颁发施工许可证

D.建设行政主管部门做法正确

# 19.甲向乙借款5万元，同时丙又欠甲5万元，如果由丙向乙直接偿还，下列作法错误的是（     ）。

# A.甲、乙协商一致，再通知丙

# B.甲、丙协商一致，再通知乙

# C.甲、丙达成协议并得到乙的同意

# D.甲、乙、丙三方达成协议

20. 建设工程施工合同履行时,若部分工程价款约定不明,则应按照(        )履行。

A.订立合同时承包人所在地的市场价格      B.订立合同时工程所在地的市场价格

C.履行合同时工程所在地的市场价格    D.履行合同时工程造价管理部门发布的价格

# 21.2005年4月施工单位与化工企业签订了一份10万元化工材料的买卖合同，直到2006年8月施工单位才发现由于自身对该化工材料成份的错误理解，致使该化工材料在施工单位的工程中无法

# 使用，此时，该合同为（       ）合同。

# A.无效            B.有效       C.可变更、可撤销       C.效力待定

22. 建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点,后双方对此没有达成补

充协议,也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后,(          )。

A.应将钢材送到施工现场         B.应将钢材送到建设单位的办公所在地

C.应将钢材送到建设单位的仓库   D.可通知建设单位自提

23. 甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每

吨370元,2006年5月1日交货,逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际

交货为2006年6月1日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元,2006年6

月1日水泥市场价格为每吨390元,则乙最终应付总款为每吨(           )元。

A.360            B.370         C.380        D.390

# 24. 某高校将教工宿舍楼工程发包给某施工单位，合同约定由施工单位包工包料。在质量检查

# 中发现宿舍楼部分非承重墙轻微开裂。该高校(        )。

# A·可要求解除合同

# B·可要求在合理期限内无偿修理或返工

# c·可以追究设计单位的责任．

# D·可以追究材料供应商的责任．

25. 甲与乙订立了一份水泥购销合同,约定甲向乙交付200吨水泥,货款6万元,乙

向甲支付定金1万元;如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水

泥卖给丙而无法向乙交付,给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中,不

能获得法院支持的是(          )。

A.要求甲双倍返还定金2万元   B.要求甲双倍返还定金2万元,同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付违约金2万元     D.要求甲支付违约金1.5万元

26．根据建筑法的规定，下列关于建筑工程施工许可制度的表述中，建设单位的正确做法是(       )。

A在建工程因故中止施工之日起1个月内向施工许可证颁发机关报告

B.在建工程因故中止施工之日起3个月内向施工许可证颁发机关报告

C.对中止施工满6个月的工程，恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证

D.对中止施工满1年的工程，恢复施工前应当重新办理施工许可证

## 27．总包单位与分包单位发生工程质量纠纷后，双方达成了和解协议，但分包单位未执行和解协议，针对此种情况，则总包单位的下列作法错误的是(                   )。

## A．请求建设行政管理机关调解

## B．向人民法院起诉

## C· 申请人民法院强制执行

## D．向约定的仲裁委员会申请仲裁

28．浙江省绍兴市某建筑公司承揽的某家园位于上海市静安区，建设单位是江苏省南京市某开发公司。2006年10月18日该家园竣工，但是建设单位没有按照合同约定支付工程款。某建筑公司欲对建设单位提起诉讼，问下列观点哪一条是不正确的？答(         )。

A.适用专属管辖，由不动产所在地法院管辖

B.适用地域管辖，由被告住所地或合同履行地法院管辖

C.建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地

D.发包人和承包人也可以在发包人住所地、承包人住所地、合同签订地、施工行为地的范围内，协议确定管辖法院

29．某项目在施工过程中发生火灾,邻近的甲单位主动组织人员灭火,这一行为减少施工单位的损失10万元,甲单位因此损失1万元。以下表述正确的是甲单位(       )。

A.只能自行承担这一损失             B.可以要求施工单位支付45万元

C.有权要求施工单位支付1万元       D.应当要求施工单位支付5万元

30．甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案,由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天,接

到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭,则仲裁庭可以(         )。

A.撤销案件         B.中止审理        C.终结审理        D.缺席裁决

## 场景(一)2007年 3月16日，某施工单位与某建材商签订了一份买卖合同，将工程完工后剩余的瓷砖、大理石以10万元的价格卖给建材商，并约定合同履行地为施工单位所在地。3月25日，建材商交付1万元定金。3月26日，施工单位为建材商代为托运。3月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。根据场景(一)，作答下列题目：

## 31．如果该施工单位营业执照经营范围并无销售瓷砖、大理石等业务，则该买卖合同为

## (                   )合同。

## A．有效         B．无效    C．效力待定     D．可变更、可撤销

## 32．定金合同的生效日期为

## (                 )。

## A．3月16日    B．3月25日    C．3月26日    D．3月30日

## 33．如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分瓷砖、大理石损坏，该损失由(            )。

## A．施工单位承担

## B. 建材商承担

## C．施工单位和建材商各承担一半

## D．建材商承担3／4，施工单位承担1／4

## 34．如果建材商一直无力偿还施工单位的10万元货款，现某工厂欠建材商8万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权，对建材商这一行为，施工单位可以  (              )。

## A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为

## B．请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为

## C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还8万元

## D．通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还8万元

## 35．如果施工单位与建材商在买卖合同中，除约定定金13000元外，又约定违约金15000元。按照案例描述的实际情况,当施工单位违约时，对建材商最有利的选择应该为(            ).

## A．同时适用定金条款与违约金条款

## B．适用定金条款

## C．适用违约金条款

## D．只选择其中的一项约定

## 场景(二):某深基坑基础施工项目位于城市市区，施工单位与建设单位签订了施工合同，该工程由监理单位实施监理。施工单位项目部配备了项目经理、技术负责人等技术管理人员，安全生产管理人员由技术员兼任；施工单位签订合同后编制了施工组织设计，其中包括了安全技术措施和施工现场临时用电方案及基坑支护等专项施工方案，该施工组织设计经项目部技术负责人签字后即开始施工；施工用的塔吊向设备租赁公司租赁，由施工单位现场工人自己安装后即投入使用；在施工过程中，由于基坑支护失稳，造成边坡倒塌，导致1人死亡。1人重伤，工程停工5天。根据场景(二)，作答下列题目：

# 36.在该项目实施过程中，施工单位下列作法正确的是(                   )。

# A.施工组织设计中包括了安全技术措施和现场临时用电方案及基坑支护等专项施工方案                                                    
B.安全生产管理人员由技术员兼任   
C.施工组织设计经项目部技术负责人签字后即施工    
D.塔吊由施工单位现场工人安装后即投入使用

## 37.该施工现场，不需要设置明显安全警示标志的部位是(                   )。

## A.   现场入口处        B．项目经理办公室   C.   基坑边沿      D．塔吊

## 38.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，除本项目的深基坑外，施工单位应当组织专家论证、审查的专项施工方案是(                    )。

## A.拆除工程         B．土方开挖工程     C.脚手架工程        D．高大模板工程

## 39.本项目中，施工用的塔吊向设备租赁公司租赁，不正确的说法是 (                  )。

## A.出租的塔吊应当具有产品合格证

## B.设备租赁公司应对出租塔吊的安全性能进行检测

## C.设备租赁公司在签订塔吊租赁协议时，应出具检测合格证明

## D.塔吊安装后，应由施工单位和安装单位进行验收后方可投入使用

## 40.施工单位为施工现场从事危险作业的人员办理的意外伤害保险期限（              )。

## A. 自建设工程合同签订之日起至工程竣工验收合格止

## B. 自建设工程合同生效之日起至工程交付止

## C. 自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

## D. 自建设工程开工之日起至工程交付止

## 场景(三)某单位投资2100万元新建办公楼，建设单位与甲施工单位签订了工程承包合同，并约定电梯由建设单位供应，经建设单位同意，甲将消防工程分包给乙施工单位；施工阶段由丙监理公司实施监理。工程于2004 年7月1 日开工建设，消防工程于2006年4月26日通过了当地消防机构验收，整个工程于2006年5月12日验收合格，2006年5月24日投入使用。2006年8月 20日夜，位于3楼的一处消防管接头由于质量缺陷，造成漏水，致使丁公司存放于该处的两台电子设备损坏，估计损失50万元.根据场景(三)，作答下列题目：

## 41．该消防工程的保修期(                   )。

## A．自2006年4月26日起，不少于2年         B．自2006年5月12日起，不少于2年

## C．自2006年5月24日起，不少于5年         D．自2006年5月24日起，不少于10年

## 42．50万元电子设备损失最终由(                  )向丁公司承担。

## A．建设单位           B．甲

## C．乙                 D．甲与乙共同

## 43．根据《建设工程质量管理条例》规定，甲向建设单位提交《工程质量保修书》的时间为

## （                          ）.

## A．2006年5月12日前   B.2006年5月12日后

## C．2006年5月24日前   D．2006年5月24日后

## 44．开工前，应当由(               )将消防工程设计文件送公安消防机构审查。

## A．建设单位        B．甲          C．乙           D.  丙

## 45．乙应当向(                   )提出消防工程验收申请.

## A．建设单位        B．甲   C．当地公安消防机构    D．同时向建设单位和甲

## 场景(四)某体育馆工程发布施工招标公告，6月10日发售招标文件，投标文件提交时间截止于7月10日上午9：00，投标保证金20万元。7月9日下午甲修改标书.本次招标共有三个投标人按时递交了标书。招标人从评标专家库中随机抽取3名专家，与2名招标人代表共同组成评标委员会。评标时认定乙投标人所投标书为废标，有效标书两份，中标候选人名单依次为丙、甲两企业。招标人确定丙为中标人，于8月1日发出了中标通知书，要求于8月30日前签订施工合同，8月10日丙告知招标人表示放弃中标。

## 根据场景(四)，作答下列题目：

## 46．本次招标活动的投标有效期从(                  )起计算。

## A．7月10日    B.  7月15日     C．7月20日    D．7月25日

## 47．如果招标人与中标人于8月20日签订了施工合同.则投标人受到要约条件约束的时间是(             )。

## A．6月10日至7月10日          B．7月10日至8月1日

## C．6月10日至8月1日           D．8月1日至8月20日

## 48．下列标书不应认定为废标的是(       )。

## A．标书中没有投标人单位盖章

## B．标书中关键字迹模糊、无法辨认

## C．投标担保金额多于招标文件的规定

## D．如果招标文件没有要求投标保证金,投标人未提交投标保证金

## 49．该项目中，招标人的下列行为，错误的是(          )。

## A．允许甲修改投标文件

## B．评标委员会组成

## c．有效标书少于三份而没有重新组织招标

## D．发售招标文件至投标截止时间间隔过短

## 50．若本次招标活动无任何违法行为，则下列关于定标环节的表述中，正确的是 (        )。

## A．8月8日，甲取回了投标保证金

## B．中标通知书发出后，招标人应当与丙签订施工合同

## c．丙在收到中标通知书前，‘可以放弃中标并取回投标保证金

## D．招标人有权改变中标结果

## 场景(五) 2007年初，某建筑公司与王某签订了企业承包经营合同。约定：发包方某建筑公司交给承包方王某承包经营（含厂房、设备及资质证书、营业执照等有关证件）；承包期自2007年1月至2008年12月；承包期间王某应交承包费年均50000元，如不能按合同规定时间上交承包费，发包方有权解除合同。王某承包后，利用该公司资质证书、营业执照等向外承揽工程。2007年3月王某以该公司名义与某建设单位签订施工合同，承建某工程项目。根据场景(五)，作答下列题目：

## 51．企业承包经营合同（      ）

A  有效             B  无效         C 效力待定        D可变更可撤销

## 52. 施工合同（      ）

A  有效             B  无效         C 效力待定        D可变更可撤销

53. 某工程项目竣工验收合格,承包人请求参照施工合同约定支付工程价款的,（      ）

A  可以支持        B  不予支持       C 应予支持       D另行协商

54. 某工程项目竣工验收不合格但是修复后的工程经过竣工验收合格的, 修复费用应由（      ）

A 建设单位承担 B 该建筑公司承担  C 王某承担 D建设单位与建筑公司共同承担

55. 某工程项目最终竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,（       ）

A  可以支持        B  不予支持       C 应予支持       D另行协商

56. 对因该工程项目不符合规定质量标准给建设单位造成的损失,（       ）

A 建筑公司承担赔偿责任

B 王某承担赔偿责任

C 建筑公司与王某共同承担赔偿责任

D 建筑公司与王某承担连带赔偿责任

## 场景(六)甲建设单位与乙施工单位签订一份办公楼工程施工合同。合同约定施工单位包工包料。后双方因工程质量引发纠纷.

## 根据场景(六)，作答下列题目：

## 57．如果双方发生合同纠纷,由(               )人民法院管辖．

## A．不动产所在地   B．被告住所地   C．合同履行地   D．被告住所地或合同履行地

## 58．对一审判决不服,自收到一审判决书的第二天起(                      )可以提起上诉。

## A．5天内    B．10天内   C．15天内   D．30天内．

## 59.下列人民法院制作的文书中:(                     )尚未发生法律效力。

## A. 上诉期限未满的一审判决书

## B．二审判决书

## C．调解书

## D．最高人民法院的一审判决书

## 60·人民法院制作的具有财产给付内容的生效民事判决书、裁定书、调解书由（              ）执行。

## A．基层法院

## B．第一审人民法院

## C．第二审人民法院

## D．制作生效文书的法院

## 61．甲市某公司在建宿舍时，需购一批水泥，故委托职工王某去乙市采购。某公司为王某开具了介绍信，并授权他可按乙市的市价签订合同。王某到乙市后与光明建材公司以乙市市价签订了购买20吨水泥的合同。后来，王某发现乙市的木材价格也比较便宜，想到制作宿舍门时用得上，于是与乙市明光木材公司签订了购买20立方米红松的合同。两项货物运至甲市后，某公司认为，水泥购入价比本市还高，并且没有购买木材打算，因而拒收货物。

## 某公司与王某之间为（           ）

## A．合同关系    B．委托代理关系    C．聘用关系   D．无关系

## 62．题61中，某公司与光明建材公司之间的合同（          ）

## A．有效    B．无效    C．效力待定   D．未成立

## 63．题61中，若王某所持介绍信中仅仅注明授权其购买建材，则购买木材的合同（         ），产生法律后果为（　　　　　）。

本题前后括号答案搭配为（　　　　　）

## A．有效；某公司负责    　　　　　　　　　B．有效；王某负责

## C．有效；某公司与王某为此负连带责任    　D．无效；都不负法律责任

## 64．题61中，若王某所持介绍信明确注明王某有权采购水泥，那么某公司拒收木材（　　　　）对此（　　　　）。本题前后括号答案搭配为（　　　　）

## A．合法；王某应自己承担合同责任　B．不合法；某公司应承担违约责任

## C．不合法；王某应承担违约责任　　D．不合法；某公司与王某承担连带责任

## 65．题61中，若王某接受建材公司贿赂，以乙市的市价购入劣质水泥，那么（　　　　）

## A．合同有效，某公司应承担合同责任  B．合同无效，王某承担法律责任

## C．合同效力待定，法律责任待定　　　D．合同无效，建材公司与王某负连带责任

## 66．题61中，若木材公司曾经为王某是否有权利代理签订合同一事向某公司询问，而某公司未在合理期限内予以答复，于是木材公司与王某签了合同，对此（         ）

## A．合同生效，某公司有权拒收木材    B．合同生效，某公司无权拒收木材

## C．合同无效，某公司有权拒收木材　  D．合同无效，某公司无权拒收木材

## 67．2000年6月1日,甲寄存在乙处的物品丢失,甲于2000年10月15日和2000年12月1日分别两次向乙要求赔偿损失,没有结果,甲于2001年7月15日第三次要求乙赔偿损失时,乙称甲已经 超过了诉讼时效,问实际诉讼时效期间应当在(                )届满.

## A、 2001年5月31日            B、 2001年10月14日

## C、 2001年11月30日           D、2002年7月14日

## 68．2002年6月1日张三向李四借款5000元,说好年底前归还,但是到期并未归还.张三

## 2003年3月1日离家出走,2004年7月31日才回来.则李四最迟应该在(                )前请求

## 行使自己的债权.

## A、2004年12月31日       B、 2005年1月31日

## C、2005年6月1日         D、2005年3月1日

# 69．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是（　　　　　　）

## A、建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督

## B、施工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督

C、施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督

D、建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准的情况实施监督

70．建设工程施工合同解除后，下列说法不正确的是（　　　　　）

## A、已经完成的建设工程质量合格的，发包人可不支付相应的工程价款

## B、已经完成的但质量不合格的，修复后的建设工程竣工验收合格，承包人承担修复费用

C、已经完成的但质量不合格的，修复后的建设工程竣工验收不合格，承包人承担修复费用

D、已经完成的但质量不合格造成的损失，发包人有过错的也应承担相应的民事责任

## 二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

71·下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述,正确的是(           )。

A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

## E.总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任

72·根据最高法院的司法解释，下列哪几种观点是正确的？答：(         )。

A.当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理

B.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

C.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类存款利率计息

D.利息从应付工程价款之日计付

E.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，视为无息

## 73．根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有(                            )。

## A．依法参加工伤保险，并必须为施工现场所有工人办理意外伤害保险

## B．管理人员和作业人员每年至少进行一次安全教育培训并考核合格

## C．设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员

## D．特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

## E.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他

## 有关部门考核合格

74．某申请人有（       ）情况，属于不予注册的情形：

## A、去年被处罚金若干

## B、因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止，不满6年

C、因交通肇事罪受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止，不满3年

D、被吊销注册证书

E、其负责项目曾发生过重大质量和安全事故

75．在建设项目施工中,施工单位与其他主体产生合同之债的情形有(        )等。

A.施工单位与材料供应商订立合同

B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇人了乙单位账号

D.材料供应商向施工单位交付材料

E.施工单位向材料供应商支付材料款

76．甲施工单位(总承包单位)将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位,且已征得建设单位同意。下面关于该分包行为的说法正确的是(        )。

A甲公司必须报上级主管部门批准备案

B.甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C.乙公司应按照分包合同的约定对甲公司负责

D.建设单位必须与乙公司重新签订分包合同

E.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证

## 77·王某与乙施工单位签订建设工程合同，合同约定由乙承建木制结构为主的别墅.王某因缺乏资金，将建到一半的别墅转让给林某，并征得乙单位同意。竣工前，别墅遭雷击被毁。则林某（                    ）。

## A.可以单方解除合同

## B·不得解除畲同，并且不得拒绝乙单位的给付请求

## C·可对王某主张解除合同，但不得拒绝乙单位的给付请求

## D·可对乙单位解除合同，但不得拒绝乙单位的给付请求

## E·可对乙单位解除合同，并可拒绝乙单位的给付请求

## 78．甲建设单位采取总承包制发包工程，乙是总承包方，乙将勘察设计分包给丙单位，部分专业工程的施工任务分包给丁单位，则以下关于工程文件移交的说法正确的有(                      )。

## A·丁负责收集、整理立卷其分包任务的工程文件并应及时向甲移交

## B．对具有保存价值的各种载体文件均应收集齐全，整理立卷后归档

## C．归档的工程文件如果无法取得原件，可以是复印件

## D·丙应当在工程竣工验收以前，将其形成的工程档案向甲归档

## E·丁需要向本单位归档的文件，应按国家有关规定单独立卷归档

79·下列关于竣工验收的说法错误的有（         ）。

A、对符合竣工验收的工程，由发包人组织验收

B、竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

C、工程严禁任何部分甩项竣工

D、工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工日，为承包人修改后再次验收通过日

E、竣工验收合格的工程移交发包人使用

## 80·下列关于民用建筑节能的表述中，正确的有(           )。

A.达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设

B.项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，验收结论为不合格

C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准

D.施工图设计文件不符合建筑节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格

E.监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理

## 场景(七):某总承包商与建设单位签订了工程施工合同，并经同意将部分专业工程分包给具有资质的专业分包商.该专业分包商在现场设有专职的安全生产管理人员；配备了木工、钢筋工、混凝土工三个班组及电焊工、架子工、塔吊司机等作业工人，其中1名电焊工、2名架子工、5名普通工共8名工人从劳务市场选聘，并直接进入现场施工；专业分包商与他们签订了劳动合同，与他们约定出了事故均由自己承担，且没有为他们购买任何保险；由于现场地点较偏僻，工人全部住在现场，加上场地有限，后来进场的部分工人临时集体居住在未竣工但已通过中间验收的建筑物内；在施工过程中，1名从劳务市场选聘的架子工，在高空作业时不慎坠落身亡。

## 根据场景(七)，作答下列题目：

## 81．在该项目实施过程中，该专业分包商错误的做法有(                 )。

## A.在现场设有专职的安全生产管理人员

## B．从劳务市场选聘的工人直接进入现场施工

## C．没有为8名工人购买任何保险

## D．部分工人被安排在未竣工但已通过中间验收的建筑物内居住

## E.与8名工人签订了劳动合同，双方约定出了事故由工人自己承担

## 82．该施工现场配备的作业工人中，不需要取得特种作业操作资格证书就能上岗作业的人员有   (                        )。

## A．钢筋工            B．电焊工

## C．架子工            D．混凝土工

## E．塔吊司机

## 83．本项目中，关于现场工人生活居住区问题，错误的说法有(                )。

## A．生活区的选址应当符合安全性要求

## B．现场的生活区可以与作业区合并设置

## C ．工人宿舍可以设置在尚未竣工但已通过中间验收的建筑物内

## D．现场的生活区和办公区必须分开设置

## E．现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

## 84．该项目中，有关总承包商与专业分包商安全施工问题，说法错误的有(                      )。

## A．分包工程的安全生产由专业分包商负责，总承包商仅有协调责任

## B．建设工程实行施工总承包的，由总承包商对施工现场的安全生产负总责

## C ．本项目高空作业架子工的意外伤害保险费应由专业分包商支付

## D．本项目的安全事故应由总承包商向建设行政主管部门报告

## E．总承包商应为本项目中专业分包商的工人购买工伤社会保险

## 85．本项目中，针对现场工人居住安排问题，专业分包商不可能被建设行政主管部门追究的法律责任包括(                      )。

## A．责令限期改正        B．责令停业整顿    C ．处5万元以上10万元以下罚款

## D．吊销营业执照        E．暂扣或者吊销安全生产许可证

## 场景(八)某建设单位投资3000万元建疗养院，该工程框架结构5层，设计合理使用年限50年，由北京某设计院设计，施工图已通过北京某施工图设计文件审查机构审查。施工阶段由甲监理公司负责监理。建设单位与乙施工单位签订施工合同，并约定铝合金窗和电梯由建设单位供应。施工中发生了未按图施工，漏设旋转楼梯下一根柱子的质量事故以及进场的铝合金窗质量不合格两件事。装修时，建设单位提出在顶层增加一层轻钢结构层，并办理了规划等相关手续。根据场景(八)，作答下列题目：

## 86．对建设单位增加一层轻钢结构层的变更，应当(                   )方可施工。

## A．由原设计院出变更图纸，并经原审图机构审查合格后

## B．委托当地某一甲级设计院出变更图纸，送当地审图机构审查合格后

## C．经原设计院书面同意后，委托有相应资质的设计单位出变更图，经原审图机构审查合格后

## D．乙企业技术负责人出变更图，经总监理工程师审批后

## E．由原设计院出变更图纸，并送当地审图机构审查合格后

## 87．下列关于承担法律责任表述不正确的有 (                     )。

## A．柱子漏设的质量事故责任由乙和甲承担

## B．铝合金窗质量不合格问题由乙和建设单位承担

## C．铝合金窗质量不合格问题由乙和甲承担

## D．铝合金窗质量不合格的问题由建设单位承担

## E．柱子漏设的质量事故由乙和建设单位承担

## 88．乙起草的《工程质量保修书》中，以下(       )项保修期限不符合《建设工程质量管理条例》要求。

## A．卫生间防水工程：6年      B．供热系统工程：2年   C．轻钢结构工程：35年

## D．装修工程：2年            E．钢筋混凝土主体结构工程：50年

## 89．根据《建设工程质量管理条例》规定，建设单位选择的甲监理公司不可以是（          ）的资质等级符合要求的监理单位。

## A．该工程的设计单位所属    B．建设单位下属      C．与乙有债务关系

## D．与铝合金窗生产厂有投资关系

## E．当地某甲级设计院所属的与乙没有隶属、债务关系

## 90．工程竣工验收中，工程质量监督机构监督的内容包括（                    ）。

## A．验收组织形式和组织程序

## B．验收过程中提供的有关资料是否符合有关规定

## C．工程款的支付情况

## D．验收过程中形成的质量评定文件是否符合有关规定

## E．工程质量的检验评定是否符合国家验收标准

91．某港口建设项目向社会公开招标，招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为

2006年6月2日上午9点，则下列说法正确的有（         ）。

A、开标时间为2006年6月2日上午9点至2006年6月3日上午9点之间

B、开标由该市建设行政主管部门主持

C、邀请所有投标人参加开标会

D、开标时，由投标人当众检查投标文件的密封情况

E、招标人对2006年6月2日上午9点15分送达的投标文件不予受理

92．某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会，该项目技术特别复杂、专业性要求特别高。则下列说法正确的有（         ）。

A、评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建

B、评标委员会成员的名单在开标时予以公布

C、评标委员会由9人组成，其中技术、经济等方面的专家为6人

D、评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定

E、招标人可以直接授权评标委员会确定中标人

93．某政府投资的项目向社会公开招标，最终于2007年3月1 日确定甲为中标人，并于3月2 日向甲发出中标通知书，3月4 日甲收到中标通知书，则下列说法正确的有（         ）。

A、中标通知书就是合同

B、合同的生效时间是2007年3月4 日

C、中标通知书的法律性质属于承诺

D、双方应在2007年3月31日前订立书面合同

E、招标人应在2007年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

94．下列关于脚手架工程表述正确的有（         ）。

A、登高架设作业人员须取得特种操作资格证书，方可上岗

B、登高架设作业人员经过企业安全教育培训合格后，即可上岗

C、脚手架工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果

D、脚手架工程的施工方案必须经专家论证

E、脚手架工程的施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施

95．根据建设工程安全生产管理条例规定，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员中除爆破作业人员外有（     ）。

A、垂直运输机械作业人员  B、安装拆卸工 C、登高架设作业人员

D、起重信号工            E、钢筋工

96．根据有关招标投标规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（        ）。

A、逾期送达的  B、未送达指定地点的  C、未按规定格式填写的

D、无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的

E、未按招标文件条求密封的

97．《合同法》规定，有（     ）情形的，合同无效。

A、乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同

B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益

C、以合法形式掩盖非法目的                 D、损害社会公共利益

E、违反法律、行政法规的强制性规定

98．《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有

（        ）。

A、在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

B、逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行

C、逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行

D、逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行

E、逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行

99．人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（           ）。

A、一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判

B、一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决

C、一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审

D、判决适用法律错误的依法改判

E、当事人对第二审案件的判决，不可以上诉

100．根据最高法院有关司法解释，下列说法正确的有（       ）。

A、人民法院在审理房地产纠纷和办理执行案件中，应当依法认定建筑工程承包人的有关优先受偿权优于抵押权和其他债权

B、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，工程承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权可以对抗买受人

C、建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用和承包人因发包人违约所造成的损失

D、建设工程承包人行使优先受偿权的期限为六个月，自工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起计算

E、建设工程承包人行使优先受偿权的期限为一年，自工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起计算

参考答案

- 单项选择题

1. C    2. B     3. D      4. B     5. D     6. D      7 . B     8. C      9. C    10. A

11. A   12. B     13. B    14. C    15. B     16. C     17. A    18. D     19. B    20. B

21. C   22. D    23. A    24. B   25. B     26. A    27. C    28. A    29. C     30. D     31. A   32. B    33. B    34. B    35. C     36. A    37. B    38. D     39. D     40. C     41. B   42. C    43. A     44. A   45. C     46. A    47. B     48. D     49. B     50. B

51. B   52. B    53. C     54. B   55. B    56. D    57. D     58. C     59. A     60. B     61. B   62. A    63. C     64. A   65. D    66. B     67. D     68. B     69. D    70. A

- 多项选择题

71. ACD        72. ABD     73. BCDE     74. AC       75. ADE

76. BC         77. AE       78. BE        79. BCD     80. ACDE

81. BCDE      82. AD       83. BCD       84. ACE     85. DE

86. AC         87. BCE      88. BC        89. CD      90. BDE

91. CDE       92. CDE      93. CD        94. ACE      95. ABCD

96. ABE       97. BCDE     98. ABD       99. BCDE     100. AD