《建设工程经济》模拟题（A）

一、单选题（只有一个答案最符合题义，每题1分）

1.用以评价项目是否可行的相对尺度是（c）。

A 投资收益率　  B 利息  　C 行业基准收益率  　D 内部收益率

2.若名义利率为r，一年内计息m次，年有效利率为i，则正确的说法是(b)。

A m越多，i 越大         　B m越多，i与r相差越大

C m越少，i越小           D m越少，i与r相差越大

3.某人想在未来的5年每年年末取出相等的金额为A，问在第一年年初须向银行存入多少金额的资金，则采用的复利系数是(b）。

A (A/P,i,5)      B (P/A,i,5)      C (F/A,i,5)      D (A/F,i,5)

4.某项目，计算期为6年，前4年累计净现金流量的现值之和为350，第五年，第六年的净现金流量为300，基准收益率为10%，则该项目的净现值为（b）。

A 355.62       B 705.62      C 350        D 950

5.互斥方案比选时，应采用的指标为（a）。

A 净现值       B 内部收益率      C 净现值率        D 动态投资回收期

6.A方案的内部收益率为30%，B方案的内部收益率为20%，则（d）。

A A方案优于B方案

B A方案劣于B方案

C 内部收益率高的项目净现值大

D 方案的优劣取决于净现值的大小

7.若项目可行，则（b）。

A ic≤IRR，NPV≥0,Pt’≥n,’ NPVR≥0　   B ic≤IRR，NPV≥0,Pt’ ≤n,’ NPVR≥0

C ic≤IRR，NPV≤0,Pt’ ≤n,’ NPVR≥0    D ic≥IRR，NPV≤0,Pt’ ≤n,’ NPVR≥0

8.甲方案的净现值为50万元，投资现值为100万元；乙方案的净现值为300万元，投资现值为1000万元，则（b）。

A 甲方案优于乙方案

B 乙方案优于甲方案

C 净现值率高的项目净现值大

D 根据净现值率的大小选择方案

9.年利率10%，按复利计，若想在第4年年末取款10000元，从现在起4年内每年年末应存入银行(a)元。

A 2154.7  　B 2188.7     C 2354.4    D 2355.4

10.若年利率为12%，一年计息四次，则年有效利率为(a)。

A 12.55%　  B 12.36%   C 12.00%    D 13.0%

11.某企业生产某产品的年固定成本为50万元，每件产品的销售价格为300元，销售税金为50元，可变成本为100元。则该项目的盈亏平衡点为(c)件。

A 700.5　  B 2500　  C 3333.3   D 3500.3

12.总投资收益率等于（c）与总投资的比值。

A 利润总额    B 净利润    C 利润总额+利息   D净利润+利息

13.A项目的总投资为6000万元，项目建成后，每年的运行成本为500万元；B项目的投资7000万元，项目建成后，每年的运行成本为460万元，假定投资效果系数为0.1，则（b）。

A.B项目优   B.A项目优    C.两项目等同   D.不能比较

14.进行建设项目敏感性分析时,如果主要分析方案超额净收益与投资大小对方案资金回收能力的影响,应选取的分析指标为(a)。

A 财务净现值与财务内部收益率     B 投资回收期与财务净现值

C 财务净现值与投资回收期         D 建设工期与财务净现值

15.下列表述正确的是（C）。

A 项目投资现金流量表从融资前角度考虑，还本付息算流出

B 项目投资现金流量表从融资后角度考虑，还本付息不算流出

C 项目资本金现金流量表从融资后角度考虑，还本付息算流出

D 项目资本金现金流量表从融资前角度考虑，还本付息不算流出

16.利息备付率为当年可用于支付的利息资金与当年应支付的利息的比值，其中当年可用于支付的利息(即息税前利润)等于（a）。

A 利润总额+利息   B 净利润+利息   C 利润总额   D 净利润

17.速动资产通常有两种计算方法，其中一种方法是将变现能力较强的项目加总得出，下列可以作为速动资产的项目有（b）。

①货币资金②银行存款③短期投资④应收票据⑤存货⑥应收账款⑦应付账款⑧其他应收款

A ①②④⑥⑧    B ①③④⑥⑧    C ②③④⑥⑧    D ②③⑤⑦④

18.利息备付率、偿债备付率的评价标准分别为（c）。

A >2 ，>1； 　B >1 ，>1； C >2 ，>1.3； 　 D >2 ，>2；

19.在建设项目施工阶段,与组织施工紧邻的前项工作是(b)。

A 施工组织设计 　B 施工准备　 C 生产准备　 D 技术准备

20.下列各项，应计提固定资产折旧的是(d)。

A 已提足折旧仍继续使用的设备

B 已单独入账的土地

C 以融资租赁方式租出的设备

D 以融资租赁方式租入的设备

21.政府对于投资项目的管理分为：（c）、核准和备案。

A审核    B预审     C审批     D报批

22.某租赁公司欲出租一台设备，设备价格为100万元，租期为4年，每年年末支付租金，折现率为10%，问每年的租金为多少？（c）

A. 20.61    B. 25.44    C.31.55    D 35.33

23.设备的经济寿命指的是（c）。

A.年资产消耗成本最低的年限　              B.年运行成本最低的年限

C.年资产消耗成本与年运行成本之和最低的年限　   D.寿命周期成本最低的年限

24.一般地说，在保证功能和质量、不违反劳动安全与环境保护的原则下，（b）应是选择新技术、新工艺和新材料方案的主要原则。

A.技术上先进、可靠、适用、合理      B.经济上合理

C.功能成本比高                      D.投资小

25.同一会计期间的各项收入和与其相关的成本、费用，应当在该会计期间确认，体现了会计核算的（a）原则。

A 配比原则   B 谨慎性原则   C 相关性原则   D 划分收益性支出与资本性支出原则

26.偿还期在1年或者超过1年的一个营业周期以上的债务是指(d)。

A 应交税金    B 应付股利    C 应付账款     D 长期债款

27.银行的结算方式中，（d）是国际结算的一种主要方式。

A 汇兑    B 信用卡    C 银行汇票    D 信用证

28.以下属于库存材料的是（c）。

A.安全网    B. 模板     C. 机械配件    D. 燃料

29.以下属于待摊费用的是（a）。

A 企业年初支付的报刊杂志费      B 材料费

C大型机械费                     D 管理费

30.企业某设备原价8000元，预计使用5年，预计残值500元，用双倍余额递减法求最后两年的折旧。（d）

A 568   B 709    C 1500   D 886

31.某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款500万，第三年贷款300万，年贷款利率为6%，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为(c)。

A 95.19万元  　B 108万元   C 212.208万元   　D 252.22万元

32.成本按经济用途可分为：生产成本和（d）。

A. 制造成本  B. 核算成本  C. 直接费用  D. 期间费用

33.施工企业的期间费用主要包括管理费用和（a）。

A 财务费用   B 营业费用    C 销售费用   D 经营费用

34.下列管理费中属于企业管理部门及职工方面的是（a）。

A 工会经费     B 董事会费      C 研究与开发会     D 坏账准备

35.某承包商于2006年10月1日同业主签订某工程合同，工期为15个月。合同总造价5000万元，2007年12月31日工程完成程度为90%。2006年底已确认的合同收入为800万。 则2007年的合同收入为（b）。

A 4500万    B 3700万    C 3780万    D 4200万

36.某施工单位企业当期实现的主营业务收入为30000万元，主营业务成本为10000万元，主营业务税金及附加为1200万元，其他业务利润为3000万元，管理费用和财务费用总计为2000万元,则该企业当期营业利润为(c)万元。

A 26200    B 19800    C 21800    D 24200

37.下列利润的分配顺序正确的是(d)。

①提取法定公积金 ②优先股分红 ③补亏 ④提取任意公积金

⑤普通股分红 ⑥未分配利润

A ③②①⑤④⑥     B ①②④⑤③⑥    C ①②③⑥④⑤     D ③①②④⑤⑥

38.总资产周转率为（b）与平均资产总额的比率。

A 主营业务成本        B 主营业务收入净额

C 总资产周转额        D 主营业务收入

39.当企业有多种筹资方案，且每一方案下有多种筹资方式时，要求用(  )来判断资本结构的合理性。（b）

A 加权资金成本     B 加权平均资金成本     C 平均资金成本    D 经验值

40.下列商业信用筹资方式中（  ）是一种最典型、最常见的商业信用形式。（a）

A应付账款    B 应付票据    C 预收账款   D 应收账款

41.不是普通股筹资与负债筹资方式的优点的是（b）。

A. 普通股没有到期日，不需归还，是公司的一种永久性资金

B. 公司发行普通股后，每年要固定负担股利

C. 普通股筹集的资本是公司最基本的资金来源，是公司举债的基础

D. 公司通过对外发行股票可以起到对外宣传的作用，提高公司信誉和知名度

42.生产性建设工程项目总投资包括：建设投资和（       ）两部分。（b）

A. 流动资金    B. 铺底流动资金    C. 长期借款   D. 短期借款

43.按人民币计算，某进口设备的离岸价为2000万元，到岸价为2100万元，外贸手续费费率为1.5%，则该设备的外贸手续费为(c)万元。

A. 30.5    B. 30    C. 31.5    D. 32.5

44.某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价(FOB)为200万美元，国外运费7万美元，运输保险费2万美元，关税税率20%，增值税税率17%，无消费税，则该设备的增值税为(c)万元人民币。(外汇汇率：1美元=6.83元人民币)

A 279.83     B 252.88 　  C 291.20     D 108.66

45.下列关于进口设备抵岸价的说法不正确的是(c)。

A 货价=离岸价(FOB价)×人民币外汇牌价

B 国外运输保险费=（离岸价(FOB价)+国外运费）×国外保险费率

C 外贸手续费=离岸价(FOB价)×人民币外汇牌价x外贸手续费率

D 进口关税=到岸价×人民币外汇牌价x进口关费率

46.某拟建项目的建筑安装工程费为2000万元，设备及工器具购置费为1200万元，工程建设其它费为600万元，则该项目涨价预备费的计算基数为(c)万元。

A 2000　 B 2600　 C 3200　D 3800

47.单位工程材料费的计算公式为：材料费=∑(C1×C2)+C3，其中C3指的是(c)。

A 材料消耗量   B 材料损耗   C 检验试验费   D 材料实际进价

48.根据建标[2003]206号文件，施工设备的折旧费、台班按拆及场外运输、台班的燃料动力费属于建安工程费的（b）。

A 措施费　  B 直接工程费　  C企业管理费　 D 现场管理费

49.营业税为3%，城市建设维护税为7%，教育费附加为3%，则含税造价、不含税造价的综合税率分别为（d）。

A.3.41%，3.3%     B. 3%，3.3%      C. 3.41%,3.22%      D. 3.3%,3.41%

50.综合单价计价程序中，以人工费、材料费、机械费合计为基数的的前提条件为（a）。

A.C>C0　    B. C<C0　     C.仅有人工费　    D.建筑工程

51.建筑工程费、安装工程费和该单项工程内的设备工器具的购置费用属于估算指标项目表的哪一层次（b）。

A 项目综合指标    B 单项工程指标    C 单位工程指标    D 分部工程指标

52.清单计价采用（b）。

A 工料单价    B 部分费用综合单价   C 全费用综合单价   D 完全价格

53.工程建设定额按其反映的生产要素内容分类，可分为(c)。

A 施工定额、预算定额、概算定额

B 建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额

C 劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额

D 概算指标、投资估算指标、概算定额

54.在“其他项目清单”中，投标人可填列(a)。

A 零星工作费     B 预付款     C 计日工单价  　D 暂列金额

55.下列各项中，属于单位工程概算中的建筑工程概算的是(d)。

A 机械设备安装工程概算        B 电气设备安装工程概算

C 热力设备安装工程概算        D 通风、空调工程概算

56.工程成本核算对象的确定方式不包括(b)。

A 以单个施工承包合同作为施工工程成本核算对象

B 以多个施工承包合同作为施工工程成本核算对象

C 对合同合并以确定施工工程成本核算对象

D 对合同分立以确定施工工程成本核算对象

57.建筑工程概算和设备及安装工程的概算属于（b）。

A 单项工程概算   B 单位工程概算   C 建筑工程综合概算   D 分部分项工程概算

58.当初步设计的设备清单不完备或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价法和扩大单价法时，设备安装工程概算可采用（c）编制概算。

A 预算单价法    B 扩大单价法    C 概算指标法    D 估算指标法

59.在经济繁荣时期，总需求大于总供给，经济中存在通货膨胀，政府则要通过紧缩性的财政政策来压抑总需求，以实现物价稳定。紧缩性财政政策包括(a)。

①加大税收 ②降低税收 ③减少政府支出 ④减少政府的转移支付

A ①③④     B ②③④   C③④    D ①③

60.货币政策和财政政策一般分为扩张性的和紧缩性的，在执行过程中（b）。

A.顺经济风向的  　B.逆经济风向的   C.与经济风向无关   D.随经济风向而变

二、多选题（有2-4个正确选项，每题2分。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项的0.5分）

1.计算财务指标，按内容分可分为（abc）。

A 盈利能力   B 偿债能力  C财务生存能力   D经营能力   E 筹资能力

2.在财务评价中，评价方案的类型较多，常见的有(ad)。

A 独立方案   B负相关方案 C正相关方案    D互斥方案    E 互补方案

3.属于项目投资现金流量表中现金流出构成的是(acde)。

A 建设投资  B 借款本金偿还  C 流动资金  D 调整所得税  E 经营成本

4.对于承租人来说，设备租赁与设备购买相比的优越性在于（abde）。

A 在资金短缺情况下用较少资金获得生产急需设备

B 可保证资金流动状态，不会使企业资产状况恶化

C 易受通货膨胀和利率波动的影响，投资风险较大

D 设备租金可在所得税前扣除，能享受税费上的利益

E 可获得良好的技术服务

5.下列哪些是项目建议书的内容（abde）。

A 建设项目提出的依据和必要性

B 资源状况、建设条件、协作关系及引进国别和厂商的初步分析

C 项目的可行性分析

D 项目建设进度的设想

E 投资估算和资金筹措的设想

6.下列对价值工程的表述正确的是（abde）。

A 价值工程的目标是以最低的寿命周期成本实现产品的必要功能

B 价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体来同时考虑

C 价值工程的核心是对产品进行成本分析

D 价值工程是以集体的智慧开展的有计划、有组织的管理活动

E 价值工程强调不断改革和创新

7.方案比选时，常用的静态方法有（acd）。

A 增量投资分析法    B 净现值法    C 年折算费用法   D 综合总费用法

E 净年值

8.以下按照权责发生制确认原则编制的报表有（abde）。

A. 资产负债表    B.利润表    C. 现金流量表    D. 成本费用表   E. 税金计算表

9.以下属于非流动资产的是（bcd）。

A 存货   B 长期股权投资   C 固定资产  D 无形资产  E 短期投资

10.下列属于企业流动负债的有（abde）。

A 短期借款    B 应付票据    C 应收账款    D 预提费用   E 预收账款

11.企业的财务费用包括（ade）。

A 利息支出   B 坏账准备   C 存货盘亏和盘盈   D 汇兑损失   E 相关手续费

12.长期待摊费用包括（bce）。

A 临时设施                           B 固定资产大修理支出

C 租入固定资产改良支出               D 银行冻结存款

E 企业筹建期间内发生的费用

13.关于资产负债表中劳务交易结果不能可靠估计时，劳务确认原则正确的有（bd）。

A 应当采用完工百分比法确认提供劳务收入

B 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本

C 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用

D 合同成本不能收回的，应当在发生时立即作为费用，不确认收入

E 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

14.企业的投资活动包括（abc）。

A 购买债券            B 开发建设新项目

C 购建大型设备        D 购买生产材料物资

E 与业主签订承包合同

15.企业财务状况与经营成果的分析主要包括（abce）。

A 盈利能力分析   B 营运能力分析   C 偿债能力分析  D 资金的运用能力分析

E发展能力分析

16.下列各项，属于期间费用内容的是(cde)。

A 变动费用  B 固定费用   C 营业费用   D 管理费用  E 财务费用

17.建设投资分为静态投资和动态投资，其中属于静态投资部分的有（acd）。

A 基本预备费     B 涨价预备费    C建筑安装工程费    D设备工器具的购置费

E 固定资产投资方向调节税

18.下列费用中属于规费的有（bcde）。

A 夜间施工费    B 工程排污费    C 失业保险费    D 住房公积金

E 危险作业意外伤害保险

19.关于工程量清单的描述中错误的是（ce）。

A 措施项目清单为可调整清单

B 其他项目清单的招标人部分是闭口清单，投标人部分是开口清单

C 分部分项工程量清单的前两位为专业工程顺序码

D 措施项目的设置需要参考拟建工程的施工组织设计和相关施工规范和验收规范

E 零星工作费属于措施项目清单

20.项目融资的参与者包括（abcd）。

A 项目发起人

B 有关政府机关

C 保险机构

D 项目承包公司

E 项目咨询公司