1Z103000  建设工程估价

1Z103010  建设工程项目总投资

2009（5题）

16．某建设项目设备及及工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为100万元，建设期贷款利息为20万元，基本预备费费率为10%，则该项目基本预备费为（    ）万元。

A．120       B.180    C.182    D.190

解析：教材P229，基本预备费的计算。

（600+1200+100）10%=190，注意利息不在计算的基数中。

39．生产性建设工程项目投资中的积极部分是指（  ）。

A  设备工器具投资   B 安装工程投资

C  工程建设其他费用   D 建筑工程投资

解析：教材P221第一段。

54．某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币，国外运货为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币。则该设备的到岸价为（  ）万元人民币。

A.1090         B.1100        C.1150               D.1250

解析：教材P223。到岸价=1000+90+10=1100

65．下列设备安装工程概算计算式，属于概算指标法的有（       ）

- A.设备安装费 =设备安装工程量×预算单价 B.设备安装费 =设备原价×安装工程费

C.设备安装费 =设备吨数×每吨设备安装费 D.设备安装费 =设备台数×每台设备安装费

- E. 设备安装费 =建筑面积×单位面积安装费

解析：教材P300。二、（二）3。

72．下列关于联合试运转费的描述中，正确的有( )。

- A.联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用

B.不发生试运转或试运转收入大于费用支出的工程，不列联合试运转费

C.当联合试运转收入小于试运转支出时，联合试运转费=联合试运转费用支出一联合试运转收入

- D.联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资以及专家指导费

E.联合试运转费包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用

解析：教材P228，联合试运转费。

2007（4题）

23.不属于建设工程项目总投资中建设投资的是（c ）。
A．直接费                  B. 土地使用费 
C．铺底流动资金             D. 涨价预备费

解析：教材P221表格。

24.按人民币计算，某进口设备离岸价为2000万元，到岸价为2100万元，银行财务费为10万元，外贸手续费为30万元，进口关税为147万元。增值税税率为17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为（d ）万元。
  A．2551.99              B. 2644.00 
  C．2651.99              D. 2668.99

解析：教材P222，最复杂的一题。套公式！主要注意增值税的税基！是含关税的！而不含各种费！

2100+30+147+（2100+147）*17%=2668.99

而到岸价为2100万元等于离岸价为2000万元加上银行财务费为10万元。

25.按人民币计算，某进口设备的离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，关税为105万元，银行财务费率为0.5%，则该设备的银行财务费为（ a ）万元。
  A．5.00            B. 5.25 
  C．5.33            D. 5.78

解析：教材P222，银行财务费=离岸价为1000万元*0.5%

26.某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其它费为300万元，则该项目涨价预备费的计算基数为（ c ）万元。
  A．1000           B. 1300 
  C．1600           D. 1900

解析：教材P229涨价预备费的计算基数为建筑安装工程费和设备及工器具购置费，不包括其他费用。

2006年（6题）

52、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价1050万元，银行财务费5万元，外贸手续费15万元，进口关税70万元，增值税税率17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为（ D ）万元。   
   A.1260.00       B.1271.90        C.1321.90         D.1330.40

解析：同前。

53、业主为验证桥梁的安全性，要求承包商对模拟桥梁进行破损性试验发生的费用属于（ A ）。   
  A.业主方的研究试验费           B.业主方的建设单位管理费   
  C.业主方的勘察设计费           D.承包方的检验试验费

解析：教材P226。

54、进口设备增值税额的计税基数为（ D ）。   
  A.离岸价*人民币外汇牌价+进口关税+消费税   
  B.离岸价*人民币外汇牌价+进口关税+外贸手续费   
  C.到岸价*人民币外汇牌价+外贸手续费+银行财务费   
  D.到岸价*人民币外汇牌价+进口关税+消费税

解析：教材P223。

55、按人民币计算，某进口设备的离岸价1000万元，到岸价1050万元，银行财务费5万元，外贸手续费费率为1.5%，则设备的外贸手续费为（ B ）万元。   
  A.15.00      B.15.75          C.16.65          D.17.33

解析：教材P223。

56、某项目的设备及工器具购置费2000万元，建筑安装工程费800万元，工程建设其他费200万元，基本预备费费率5%，则该项目的基本预备费为（ D ）万元。   
  A.100         B.110           C.140         D.150

解析：教材P229基本预备费的计算基数为建筑安装工程费和设备及工器具购置费，还有其他费用。

79、建设工程项目总投资组成中，工程建设其他费包括（ BCD ）   
A．失业保险费 B.工程监理费   
C．研究试验费 D.生活家具购置费 E．生产家具购置费   
解析：教材P224。注意A（间接费）和E。

2005（7题）

52．在编制投资估算是，某建设工程项目第2年年初借款本息累计为5000万元，第2年当年借款额为600万元，借款利率为6%，则该年应计的建设期利息为（ C ）万元。

A．264      B．282      C．318      D．336

解析：教材P230例题。注意当年的借款只计一半的利息！

53．进口设备银行财务费一般是指银行手续费，其计算公式为（ B ）。

A．银行财务费＝到岸价×人民币外汇牌价×银行财务费率

B．银行财务费＝离岸价×人民币外汇牌价×银行财务费率

C．银行财务费＝（到岸价+进口关税）×人民币外汇牌价×银行财务费率

D．银行财务费＝（离岸价+进口关税）×人民币还汇牌价×银行财务费率

解析：同前。

54．业主代表因工作需要在施工现场搭设临时办公室所需的费用在（A  ）中开支。

A．工程建设其他费

B．企业管理费

C．建设安装工程措施费

D．建筑安装工程材料费

解析：教材P224。注意是业主建的！

55．某进口设备按人民币计算，离岸价为2000万元，到岸价为2100万元，银行手续费为10万元，进口关税为210万元，消费税为零，增殖税税率为17%，则其增殖税税额为（  C）万元。

A．357.7      B．377.4      C．392.7      D．394.4

解析：教材P223。基数含税不含费！

56．在建设工程项目总投资构成中，不属于建设投资的是（ D ）。

A．直接费   B．土地使用费C．涨价预备费          D．铺底流动资金

解析：同前。

78．基本预备费的计算基数包括（ ACE  ）。

A．设备及工器具购置费B．建设期贷款利息

C．建筑安装工程费D．铺底流动资金 E．工程建设其他费

解析：教材P229基本预备费的计算基数为建筑安装工程费和设备及工器具购置费还包括其他费用。

79．工程建设其他费包括（  ACDE ）。

A．建设单位管理费B．生产家具购置费C．工程监理费

D．生活家具购置费  E．研究实验费

解析：教材P224工程建设其他费。

2004（6题）

52.某进口设备的离岸价为20万美元，到岸价为22万美元，人民币与美元的汇率为8.3:1，进口关税率为7%，则该设备的进口关税为（D）万元人民币。
  A. 1.54      B. 2.94  C. 11.62    D. 12.78

解析：同前。

53.进口设备外贸手续费＝（A）×人民币外汇牌价×外贸收费率
  A. 到岸价       B. 离岸价  C. 出厂价    D. 组成计税价格

解析：同前。

54.在建设工程投资估算中，建设期贷款利息按（B）×年利率计算。
  A. 年初借款本息＋本年借款额     
  B. 年初借款本息累计＋本年借款额/2
  C. 年初借款本息累计－本年借款额
  D. 年初借款本息累计－本年借款额/2

解析：教材P230例题。注意当年的借款只计一半的利息！

55.某工程的设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1300万元，工程建设其他费为600万元，基本预备费费率为5%，该项目的基本预备费为（D）。
  A. 80   B. 95  C. 115       D. 145

解析：教材P229基本预备费的计算基数为建筑安装工程费和设备及工器具购置费还包括其他费用。

56.单台设备安装后的调试费属于（A）。
  A. 安装工程费     B. 建筑工程费  C. 设备购置费   D. 工程建设其他费

解析：

79.在下列各项中，属于工程项目建设投资的有（ABCE）。
  A. 建设期利息     B. 设备及工器具购置费
  C. 预备费       D. 流动资产投资  E. 工程建设其他费

解析：教材P221表格。

1Z103020  建筑安装工程费用项目的组成与计算

2009（7题）

3．建筑安装工程直接工程费中的人工费是指用于支付〈  〉的各项费用。

A.施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员。   B.施工现场的所有工作人员。

C.从事建筑安装工程施工的生产和管理人员.          D.直接从事建筑安装施工的生产工人.

解析：教材P230。人工费。

45．某工程的施工总承包商甲承揽了2000的建筑施工合同。经业主同意，甲将其中200万元的工程分包给承包商乙，营业税率为3%，则甲应缴纳的营业税为（   ）万元。

A．66         B.60       C．54             D.6

解析：教材P237。

（2000-200）3%=54

40．施工项目部对进场建筑材料进行一般鉴定检查所发生的费用属于（　）。

A．建筑安装工程材料费  B．工程建设其他费用

C．建筑安装工程措施费   D．研究试验费

解析：教材P232。但请特别注意检验试验费中不包括的部分！

63．建筑安装工程费用包括（       ）

A建设管理费   B直接费    C间接费    D利润  E. 税金

解析：教材P231图！

77．根据《企业会计准则第15号─建造合同》，工程成本中的其他直接费包括施工过程中发生的（   ）。

A.材料二次搬运费   B.施工机械安装、拆卸和进出场费  C.临时设施摊销费

D.工程定位复测费  E.场地清理费

解析：教材P154。（四）！

78．下列建设项目投资中，属于工程建设其他费用的有（    ）。

A．土地使用     B.建设管理费    C.建筑安装工程费   D.流动资金  E.生产准备费

解析：教材P224-228。

80．根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号文）规定，下列费用中，属于建筑安装工程措施费的有（    ）。

A材料二次搬运费    B.新材料试验费   C.材料试验检验费 D.夜间施工增加费    E.安全施工费

解析：教材P233。措施费的组成！

2007（9题）

27.根据建标[2003]206号文件，建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费、属于建筑安装工程的（ b ）。
  A．措施费     B. 直接工程费   C．企业管理费  D. 现场管理费

解析：教材P232

28.某施工机械预算价格为40万元，估计残值率为3%，折旧年限为10年，年工作台班数为250台班，则该机械的台班折旧费为（b ）元
  A．19.59      B. 155.20   C．160.00             D. 164.80

解析：折旧的内容

400000（1-3%）/2500=155.2

29.根据建标[2003]206号文件，施工现场按规定交纳的工程排污费属于（ c ）。
A．建筑安装工程措施            B. 建筑安装工程直接工程
C．建筑安装工程间接费          D. 建设单位管理费

解析：教材P231表格！

30.某单位工程采用工料单价法计算工程造价，以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为100万，措施费为10万元，间接费费率为8%，利润率为3%，综合计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为（ d ）万元。
  A．122.36    B. 125.13   C．126.26           D. 126.54

解析：教材P238，表格计算。

60建筑安装工程施工中生产工人的流动施工津贴属于( b )
A．生产工人辅助工资    B．工资性补贴C．职工福利费   D．基本工资

解析：教材P230

73．属于建筑安装工程直接工程费中的材料费的有（ be ）。
A．材料二次搬运费         B．材料检验实验费
C．钢筋混凝土摸板及支架费 D．脚手架费     E．材料运输损耗费

解析：教材P232

74．根据建标[2003]206号文件，属于措施费的有（ cde ）。
A．工程排污费    B．检验试验费C．大型机械设备进出场及安拆费 D．施工排水降水费E．安全施工费

解析：教材P233。措施费的组成！

75．采用公式计算法计算建筑安装工程费中的企业管理费，可分别以（ adc ）为计算基数。
  A．人工费    B．人工费+材料费  C．人工费+施工机械使用费  D．直接费  E．材料费+施工机械使用费

解析：教材P238，三种方式！

76．建筑安装工程税金是指按国家规定应计入建筑安装工程造价的（ bde ）。
A．土地使用税            B．营业税     C．房产税 D．城市维护建设税          E．教育附加费

解析：教材P237

2006年（12题）

43、施工企业建筑材料、构件进行一般性鉴定性检查所发生的费用属于（ B ）   
A.措施费   B.直接工程费 C.间接费   D.工程建设其他费

44、某施工机械预算价格为100万元，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，残值率为4%，则该机械台班折旧费为（ A ）元。   
  A.426.67        B.444.44       C.4266.67        D.4444.44

45、施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费属于建筑安装工程的（ C ）。   
   A.人工费     B.措施费       C.规费          D.企业管理费

46、施工企业为职工缴纳的基本养老保险费属于建筑安装工程的（ A ）。   
A.社会保障费 B.人工费 C.企业管理费     D.现场管理费

47、某建筑安装工程营业税的税额为营业额的3%，城市维护建设税为营业税的5%，教育费附加为营业税的3%，则该工程的税率（综合计税系数）为（ C ）。   
   A.3.22%       B.3.24%        C.3.35%           D.3.41%

48、某工程采用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算基数，已知该工程直接工程费为2000万元，措施费为200万元，间接费费率为10%，利润率为5%，综合计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为（ D ）万元。   
  A.2388.7710      B.2605.9320     C.2616.2730     D.2627.6481

49、某安装工程以人工费为取费基础计算建筑安装工程造价。已知该工程直接工程费为50万元，直接工程费中人工费为15万元；措施费为4万元，措施费中人工费为1万元；间接费费率为50%，利润率为30%，综合计税系数为3。41%，则该工程的含税造价为（ C ）万元。   
  A.64.1142       B.68.2506       C.69.0779          D.83.3485

73、按建标[2003]206号文件的规定，规费包括（ BC ）   
A.环境保护费        B.工程排污费

C.工程定额测定费   D.安全施工费         E.文明施工费

74、建筑安装工程直接工程费中的人工费包括生产工人的（ CDE ）   
  A.工具用具使用费   B.医疗保险费  C.因气候影响的停工工资   D.劳动保护费 E.按规定标准发放的物价补贴、交通补贴   
75、按建标[2003]206号文件的规定，施工机械使用费包括（ BCD ）   
  A.大型机械设备进出场及安拆费            B.机械操作人员工资   
  C.机械经常修理费          D.养路费     E.危险作业意外伤害保险   
76、按建标[2003]206号文件的规定，措施包括（ ACDE ）

A. 脚手架费 B.材料检验试验费 C．钢筋混凝土模板及支架费     D.夜间施工增加费   E.二次搬运费

77、按建标[2003]206号文件的规定，建筑安装工程企业管理费包括（A BC ）   
A.土地使用税    B.财务费    C．劳动保险费   D.城市维护建设税       E.文明施工费   
2005（11题）

43．按建标[2003]206号文的规定，下列各项中属于规费的是（  A）。

A．住房公积金  B．安全施工费    C．劳动保护费        D．劳动保险费

44．在施工过程中，对混凝土试块进行一般鉴定和检查所发生的费用属于（A ）。

A．直接工程费    B．措施费    C．研究试验费    D．规费

45．按建标[2003]206号文的规定，环境保护费的计算公式为：环境保护费=（  C）×环境保护费费率。

A．人工费    B．（人工费＋施工机械使用费） C．直接工程费 D．直接费

46．在竣工验收前，对已完工工程及设备进行保护所需的费用属于（ A ）。

A．建筑安装措施费              B．建筑安装工程直接工程费

C．建筑安装工程现场经费        D．建筑单位管理费

47．施工企业为进行建筑安装工程施工所必须的生活和生产用的临时建筑物的搭设和拆除费用属于（  C）。

A．工程建设其他费         B．建筑安装工程直接工程费

C．建筑安装工程措施费          D．建筑安装工程企业管理费

48．计入建筑安装工程造价内的营业税，其税额为（ D ）的3%。

A．直接费＋间接费  B．直接费＋间接费＋利润 C．直接费   D．营业额

49．某建筑安装工程采用工料单计价程序计算工程造价，以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为1000万元，措施费为100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为（  D ）万元．

A．1194.3855      B．1302.9660      C．1308.1365      D．1313.8241

73．按建标[2003]206号文的规定，下列各项中属于直接费的有（  ABCD ）

A．脚手架费B．文明施工费C．材料费 D．施工机械使用费  E．劳动保险费

74．按建标[2003]206号文的规定，直接工程费中的人工费包括生产工人（ ACD  ）。

A．培训期间 B．病假六个月以上C．因气候影响停工  D．调动工作期间

E．修建临时设施

75．施工机械台班单价包括台班（ ACDE   ）。

A．安卸费和场外运费     B．安全施工费C．燃料动力费           D．机械操作人员工资   E．养路费

76．按建标[2003]206号文的规定，建筑安装工程费中的企业管理费包括（  BCD  ）。

A．工程后评价费  B．教育附加费C．职工教育费   D．财务费 E．房产税

2004（12题）

43.按我国现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号文）的规定，建筑安装工程费用的组成为（D）。
  A. 直接费、间接费、计划利润、税金  B. 直接工程费、间接费、利润、税金
  C. 直接费、规费、间接费、税金  D. 直接费、间接费、利润、税金
44.按建标[2003]206号文规定，建筑安装工程费用中的规费包括了（A）费用。
  A. 工程排污费、社会保障、危险作业意外伤害保险  B. 住房公积金、工程排污、环境保护  C. 社会保障、安全施工、环境保护  D. 住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工
45.按建标[2003]206号文的规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用属于（D）。
  A. 其他直接费   B. 现场经费  C. 研究试验费 D. 直接工程费
46.按建标[2003]206号文的规定，在建安工程造价中，安全施工费＝（B）×安全施工费费率。
  A. 人工费  B. 直接工程费  C. 材料费   D. 直接费
47.在建筑安装工程造价中，营业税的税额为营业额的（A）。
  A. 3.00%  B. 3.41%  C. 5.00%   D. 5.50%  
48.某工程采用工料单价法计价程序，以直接费为计算基础，已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费为12%，利润率为4%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为（A）万元。
  A. 12821.03    B. 12109.77  C. 10238.42   D. 9886.82
49．某工程的分项工程材料费占直接工程费的比例为75%，该地区原费用定额测算所选典型工程材料费占人、料、机费用合计的比例为60%，根据综合单价法计价程序，宜采用（C）为计算基础计算含税造价。
  A. 直接工程费  B. 人工费和机械费合计C. 人工费     D. 材料费和机械费合计
 73.按建标[2003]206号文的规定，直接工程费中人工费包括生产工人（BCDE）的工资。
  A. 修建临时设施    B. 因气候影响停工期间  C. 病假6个月以内               D. 调动工作期间  E. 休假期间
74. 按建标[2003]206号文的规定下列各项中属于直接工程费中材料费的有材料的（ABCE）。
  A. 原价B. 运杂费  C. 检验试验费  D. 二次搬运费  E. 不可避免的运输损耗费
75. 按建标[2003]206号文的规定下列各项中属于建筑安装工程施工机械使用费的有（ABDE）。
  A. 折旧费    B. 大修理费  C. 大型机械设备进出场及安拆费 D. 经常性修理费  E. 机械操作人员的工资
76. 按建标[2003]206号文的规定，下列各项中属于建筑安装工程企业管理费的有（BCDE）。
  A. 劳动保护费 B. 职工教育经费  C. 劳动保险费  D. 财务费  E. 工会经费
77.建筑安装工程含税造价等于不含税造价加上（ACE）。
  A. 营业税 B. 增值税  C.城市维护建设税  D. 车船使用税E. 教育费附加
1Z103030  建设工程定额

2009（3题）

7．建设工程人工定额是在（    ）的施工条件下测定和计算的。

Ａ.先进　　　       B.平均先进           C .正常               D.最差

解析：教材P243第三段！

34．测定材料消耗定额时，定额中的耗损量是指操作过程中不可避免的废料和损耗以及不可避免的（    ）。

A．施工现场内运输耗损和场外运输耗损     B.采购过程中的计量误差

C.保管过程中的损耗                       D.施工现场内运输耗损

解析：教材P247第二段。

62． 在合理的劳动组织与合理使用机械的条件下，完成单位合格产品所必需的机械工作时间包括（      ）

A.正常负荷下的时间工作    B.不可避免的中断时间

C.施工过程中操作工人违反劳动纪律的停工时间

D.有根据的降低负荷下的工作时间   E.不可避免的无负荷工作时间

解析：教材P250图。

2007（4题）

31．编制人工定额时，工人在工作班内消耗的工作时间属于损失时间的是（ a ）。
A．停工时间  B. 休息时间 C．准备与结束工作时间D. 不可避免中断时间

解析：教材P244

32．预算定额是以（ b ）为对象编制的。
A．同一性质的施工过程--工序 B. 建筑物或构筑物各个分部分项工程
C．扩大的部分分项工程 D. 独立的单项程或完整的工程项目

解析：教材P243！

55.以工序为编制对象的定额( a )
A施工定额         B基础定额 C概算定额         D概算指标

解析：教材P243！

77．编制材料消耗定额时，材料净用量的确定方法有（ abde ）。
A．理论计算法 B．图纸计算法C．比较类推法 D．测定法E．经验法

解析：教材P247

2006年（3题）

57、材料消耗定额中不可避免的消耗一般以损耗率表示，（ B ）   
A.损耗率=损耗量/材料消耗定额*100% B.损耗率=损耗量/净用量*100%   
C.损耗率=损耗量/（净用量+损耗量）*100% D.损耗率=损耗量/（净用量-损耗量）*100%

解析：教材P248！

58、对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用（ C ）制定人工定额。   
  A.技术测定法   B.统计分析法 C.比较类推法         D.经验估计法

解析：教材P246！定额的制定方法。

80、人工定额中的定额时间不包括（ CE ）   
  A．工人下班前对搅拌机进行清洗时间

B．工人由于施工工艺原因必需的中断时间

C．由于设计错误造成的工人窝工时间

D．工人必须的休息时间   
 E．由于施工机械故障造成的工人窝工时间

解析：教材P244！定额时间。

2005（3题）

57．建筑安装工程费用定额一般包括（C  ）两部分内容。

A．预备费定额和工程建设其他费用定额    B．预备费定额和措施费定额

C．措施费定额和间接费定额    D．间接费定额和工器具定额

解析：教材P243第二段！

58．下列方法中，属于人工定额制定方法的是（B  ）。

A．理论计算法    B．统计分析法    C．指标估算法      D．公种分类法

解析：教材P246！定额的制定方法。

80．机械时间定额中的时间包括（ ABD  ）。

A．正常负荷下的工作时间B．合理降低负荷下的工作时间

C．工程质量不合格造成的返修时间D．不可避免的无负荷工作时间  E．超负荷下的工作时间

解析：教材P244！定额时间。

2004（3题）

57.建设工程定额和指标中分项最细、定额和指标子目最多的是（B）。
  A. 预算定额          B. 施工定额  C. 概算定额        D. 概算指标

解析：教材P24倒数第三段。

58.建筑安装工程材料损耗率一般采用（D）计算确定。
  A. 技术测定法      B. 比较类推法  C. 观察法      D. 经验估计

解析：教材P247第一段最后！

80.按照反映的生产要素消耗内容，可将建设工程定额分为（CDE）。
  A. 建筑工程定额   B. 安装工程定额  C. 人工定额     D. 材料消耗定额  E. 机械台班定额

解析：教材P241！定额的分类。

1Z103040 工程量清单计价

2009（2题）

21．招标方提供的工程量清单中，投标人可以根据拟建项目的施工方案进行调整的是（  ）。

A.分部分项工程量清单  B.规费清单    C.税金清单    D.措施项目清单

解析：教材P262

29. 工程量清单计价模式下，分部分项工程量的确定方法是(   ).

A. 按施工图图示尺寸计算工程净量      B．按施工图图示尺寸加允许误差计算工程量

C. 按施工方案计算工程总量            D．按施工方案加允许误差计算工程量

解析：教材P264

2007（4题）

33.编制工程量清单时，若有总承包服务费，则应列在（D）中。
A．分部分项工程清单 B． 措施项目清单C．其他项目清单的招标人部分 D．其它项目的投标人部分

34.根据《建设工程工程量清单计价规范》，十二为分部分项工程量清单项目编码中，由工程量清单编制人设置的是第（ d ）位。
  A．三至四          B．五至六   C．七至九          D. 十至十二

35.《建设工程工程量清单计价规范中的综合单价，是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的（ a ），并考虑风险因素产生的费用。
  A．直接工程费、管理费、利润   B．直接工程费、利润、税金
  C．直接费、利润、税金   D. 直接费、接费、利润

78根据拟建工程的具体情况，列入工程量清单中其他项目清单的有（ ad ）。
A．预留金 B．已完工程及设备保护费
C．由招标人采购的材料购置费 D．零星工作费E．文明施工费

2006年（3题）

50、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单应按统一的（ B ）进行编制。   
  A.项目编码、项目名称、项目特征 B.项目编码、项目名称、计量单位   
C.项目名称、项目特征、计量单位 D.项目编码、计量单位、项目特征   
51、投标人对招标人提供的措施项目清单所列项目，按规定（ A ）   
  A.可根据企业自身情况作适当变更增减 B.不得进行变更增减   
C.若要变更增减，应事先征得招标人同意 D.若要变更增减，应事先征得工程师同意

78、工程量清单由（ AC ）等组成。   
A．分部分项工程量清单B.综合单价分析清单C．措施项目清单 D.其他项目价格清单  E．主要材料价格清单   
2005（3题）

50．在采用工程量清单招标时，不允许投标人对清单所列内容进行任何变动的是（ B ）。

A．措施项目清单  B．分部分项工程量清单 C．其他项目清单  D．综合费率清单

51．按照建设工程工程量清单计价规范的规定，各子项工程量乘以对应的综合单价经累计得到（A  ）费用。

A．分部分项工程    B．单位工程    C．单项工程    D．工程项目

77．按照建设工程工程量清单计价规范规定，分部分项工程量清单包括（ ABCD  ）。

A．项目编号  B．项目名称   C．工程数量  D．计量单位     E．工程量计算规则

2004（3题）

50.在建筑工程工程量清单计价规范中，其他项目清单一般包括（B）。
  A. 预备金、分包费、材料费、机械使用费  B. 预留金、材料购置费、总承包服务费、零星工作项目费
  C. 总承包管理费、材料购置费、预留金、风险费  D. 预留金、总承包费、分包费、材料购置费
51.按建筑工程工程量清单计价规范规定，工程量清单计价应采用（B）。
  A. 工料单价法   B. 综合单价法  C. 扩大单价法 D. 预算单价法
78.按建设工程工程量清单计价规范规定，分部分项工程量清单应按统一的（ABDE）进行编制。
  A. 项目编码  B. 项目名称  C. 项目特征  D. 计量单位  E. 工程量计算规则
1Z103050 建设工程项目投资估算

2009（3题）

19.工程设计任务书中规定的项目投资限额就是经审查批准的（  ）阶段的投资估算额。

A.项目规划    B.项目建议书   C.详细可行性研究        D.初步可行性研究

解析：教材P289

31．生产性建设项目流动资金估算的基本方法有分项详细估算法和（   ）。

A.生产能力指数法     B.概算指标估算法     C.扩大指标估算法      D.类似工程估算法

解析：教材P291

48．建设项目投资估算的内容，从费用构成讲应包括建设工程项目（）的全部费用。

A.从筹建到竣工投产   B.从设计到竣工投产  C. 从施工到竣工投产    D.从筹建到设计前

解析：教材P287

2007（1题）

17.已知建设某生产70万吨化工装置的投资额为110000万元,现拟建生产120万吨的同类装置,工程条件与上述装置类似,生产能力指数为0.6,价格调整为1.2,则拟建装置的投资额估算为( b )万元.
  A.151999.66    B.182399.59   C.188571.43   D.26285.71

解析：教材P292例题。

110000（120/70）^0.6*1.2=182399.59

2006年（1题）

59、某企业拟建年生产能力为50万m3的构件厂，已知已建同类型构件厂的年生产能力为30万m3，若生产能力指数为0.6，价格调整系数为1.1，用生产能力指数法估算，该拟建构件厂的投资额为已建同类型构件厂投资额的（ D ）倍。   
  A.0.78        B.0.81         C.1.44           D.1.49

解析：教材P292.同上。

2005（1题）

59．详细可行性研究阶段投资估算的误差率范围为（B   ）左右。

A．±5%      B．±10%      C．±20%      D．±30%

解析：教材P289表格。

2004（1题）

59.建设工程项目投资的最高限额是指经批准的（B）。
  A. 项目建议书中的投资估算       B. 可行性研究报告中的投资估算  C. 设计概算     D. 修正概算

解析：教材P289第三行。

1Z103060 建设工程项目设计概算

2009（3题）

15．既是工程拨款或贷款的最高限额，也是控制单位预算主要依据的文件是经过批准的（    ）。

A .项目建议书     B .资金申请报告   C .设计概算文件  D .开工报告

解析：教材P295。

32．编制建设工程项目设计概算时，在收集原始资料后应进行的工作有：①确定有关数据；②单位工程概算书编制；③各项费用计算；④单项工程综合概算书编制。

其正确顺序是（     ）。

A. ③→①→②→④     B. ①→③→②→④     C. ③→②→①→④      D. ①→②→③→④

解析：教材P297。

33．在对某建设项目设计概算审查时，找到了与其关键技术基本相同、规模相近的同类项目的设计概算和施工图预算资料，则该建设项目的设计概算最适宜的审查方法是（   ）。

A.标准审查法     B.分组计算审查法     C.对比分析法      D.查询核实法

解析：教材P308三（一）。

2007（3题）

18.某建设项目只有一个单项工程不编制建设项目总概算,则该单项工程的综合概算除了单位建筑工程概算,设备及安装工程概算外,还应包括( b )概算
  A.工器具及生产家具购置费用   B.工程建设其他费用  C.给排水采暖工程  D.特殊构筑物工程

解析：教材P303第一段！

19．若初步设计有详细的设备清单,则可用于编制设备安装工程概算且精确性最高的方法是( a )
  A.概算单价法  B.扩大单价法   C.概算指标法  D.类似工程预算法

解析：教材P302！二（二）1。

50.某工程已有详细的设计图纸，建筑结构非常明确，采用的技术很成熟，则编制该单位建筑工程概算精度最高的方法是（ a ）
  A．概算定额法  B．概算指标法   C．类似工程预算法D．修正的概算指标法

解析：教材P298！第二段最后。

2006（0题）2005（0题）2004（0题）

# 1Z103070 建设工程项目施工图预算

2009（3题）

38．在建设工程定额计价模式下，投标人投标报价中的间接费内容和取费标准是由（  ）。

A  国家法律规定的    B 招标人事先限定的   C  主管部门规定的   D企业经营部门规定的

解析：教材P331。

42．具有审查全面细致审查效果好等优点。但只适宜于规模较小工艺较简单的工程预算审查的方法是（　）。

A．分组计算审查法   B．对比审查法  C．逐项审查法      D．标准预算审查法

解析：教材P317倒二段。

76．采用预算单价法编制施工图预算过程中，工料分析表的编制依据有（   ）

A.分部分项工程实物工程量    B.投标企业的企业定额

C.预算定额项目中所列的用工数量

D.当时当地的市场价格信息    E. 预算定额项目中所列的材料数量

解析：教材P312，4

2007（2题）

51.根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部107号令），施工图预算应由（ c ）构成。
  A．成本、预备费和利润   B．成本、利润和税金  C．直接成本、管理费、利润和税金   D．直接成本、利润、风险费和税金

解析：教材P309

79对施工单位而言，施工图预算是（ abe ）的依据。
A．确定投标报价       B．控制施工成本C．进行贷款    D．编制工程概算E．进行施工准备

解析：教材P310二

2006（0题）2005（0题）2004（0题）

# 1Z103080 国际工程投标报价

2009（1题）

50．国际工程投标报价时，在工程所在国当地采购的材料设备的预算价格应按（    ）

A．材料设备出场价格  B.投标人所在国预算价格 C．当地市场价格D.施工现场交货

解析：教材P326（二）1

2007（1题）

52.国际工程投标报价中，暂定金额的处理方式是（ d ）决定其使用发式和额度。
A．计入承包商工程总报价，由承包商 B．不计入承包商工程总报价，由项目设计方C．不计入承包商工程总报价，由业主工程师D．计入承包商工厂总报价，由业主工程师

解析：教材P330，五

2006（1题）

60、在国际工程项目建筑安装工程费用中，包括在合同中的暂列金额是（ B ）的备用金。   
  A.承包方       B．业主方      C．供货方       D．咨询方

解析：教材P330，五

2005（1题）

60．在国际工程承包中，承包商收受业主的预付工程款之前，必须要出有资格的银行出具的预付款保函，保函中的金额应（C  ）。

A．低于预付款金额B．高于预付款金额  C．与预付款金额相同           D．由双方约定

解析：

2004（1题）

60.在国际工程投标报价中，当机械设备所占比重较大、使用的均衡性较差、搁置时间过长而使其费用增大时，机械使用费一般宜采用（C）进行计算。
  A. 定额估价法   B. 匡算估计法  C. 作业估价法  D. 概算指标法

解析：教材P330最下一行。其他几种也记一下！

1Z104000 宏观经济政策及项目融资

1Z104010 宏观经济政策

2009（1题）

25．中央银行欲通过公开市场业务增加货币供应量，应采取的货币方式是（   ）

A  卖出有价证券  B  提高法定准备率  C  降低利率    D  买入有价证券

解析：教材P345！第二段

2007（1题）

53.属于扩张性财政政策措施的是（ b ）
A．降低利率 B．降低税收 C．减少政府转移支付 D．减少政府支出

解析：教材P346，扩张与紧缩型的区别！

2006（0题）2005（0题）2004（0题）

1Z104020项目融资

2009（1题）

61．以“产品支付”为基础的项目融资模式的特点有（      ）

A.财务资金可以用于项目的建设和日常经营 B.它是通过贷款银行直接拥有项目产品的所有权来融资的

- C.融资的信用保证是通过项目抵押的方式实现的 D.贷款的偿还其短于项目的经济寿命

E.贷款的银行融资容易被安排成无追索或有限追索的形式

解析：教材P361

2007（1题）

80项目融资的特点有，项目融资（ ad ）
A．是以项目本身为主体安排的融资B．可实现项目发起人公司负责型融资的要求
C．融资成本相对较低D．对项目发起人无追索权或只有有限追索权
E．以项目发起人自身的资信作为贷款的首要条件

解析：教材P353。特点。

2006（0题）2005（0题）2004（0题）