2009年监理工程师投资控制考题精选(2)

1.已知某工程的混凝土直接费为420元/m3，间接费率为12%| |，利润率为4%，税率为3.41%。以直接费为计算基础，则混凝土的全费用综合单价为（　）元/m3。【2006年考题】
　　A.486.44
　　B.503.54
　　C.503.81
　　D.505.90

答案：D
　　解析：直接费为420元，
　　间接费=420元×2%=50.4元
　　利润=(420+50.4)×4%=18.82元
　　直接费、间接费、利润合计=420+50.4+1882=489.22元
　　含税造价=489.22元×(1+3.41%)=505.90元

2.某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1200万元。其中：第1年400万元，第2年500万元，第3年300万元，年利率为5%。则该项目的建设期利息为（　）万元。【2006年考题】
　　A.54.65
　　B.60.00
　　C.97.65
　　D.189.15

答案：C
　　解析：第1年应计利息=1/2×400万元×5%=10万元
　　第2年应计利息=(400+10+500/2)万元×5%=33万元
　　第3年应计利息=(400+10+500+33+300/2)×5%=54.65万元
　　建设期利息总和为97.65万元。

3.进口设备银行财务费的计算公式为：银行财务费=（　）×人民币外汇牌价×银行财务费率。【2006年考题】
　　A.离岸价
　　B.到岸价
　　C.离岸价+国外运费
　　D.到岸价+外贸手续费

答案：A
　　解析：银行财务费=离岸价×人民币外汇牌价×银行财务费率

4.某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4.15万元，外贸手续费13.8万元，增值税198.72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20%。则该进口设备的抵岸价为（　）万元。【2006年考题】
　　A.1212.67
　　B.1215.67
　　C.1320.67
　　D.1323.67

答案：C
　　解析：首先计算进口关税，然后利用“进口设备抵岸价=货价+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税十海关监管手续费”来计算。

5.进口设备关税的计算公式为：进口关税=（　）×人民币外汇牌价×进口关税率。【2005年考题】
　　A.离岸价
　　B.到岸价
　　C.离岸价+国外运费
　　D.离岸价+国外运输保险费

答案：B
　　解析：关税是由海关对进出国境的货物和物品征收的一种税。其计算公式为：进口关税=到岸价×人民币外汇牌价×进口关税率。

6.在建设项目中，按规定支付给商品检验部门的进口设备检验鉴定费用应计入（　）。【2005年考题】
　　A.引进技术和进口设备其他费
　　B.建设单位管理费
　　C.设备安装工程费
　　D.进口设备购置费

答案：A
　　解析：引进技术及进口设备其他费用包括出国人员费用、国外工程技术人员来华费用、技术引进费、分期或延期付款利息、担保费以及进口设备检验鉴定费。其中，进口设备检验鉴定费用指进口设备按规定付给商品检验部门的进口设备检验鉴定费。

7.某土建工程，以直接费为计算基础，其中直接费为100万元，间接费费率为10%，利润率为8%，税率为3.41%，则该工程的含税造价为（　）万元。2005年考题
　　A.121.41
　　B.122.02
　　C.122.21
　　D.122.85

答案：D
　　解析：间接费=100万元×10%=10万元；| |利润=（100+10）万元×8%=8.8万元；直接费、间接费、利润合计=（100+10+8.8）万元=118.8万元；该工程的含税造价118.8万元×（1+3.41%）=122.85万元。