一级建造师背诵要点

- 验槽的主要内容？

- 模板工程安装要点？

- 混凝土浇筑有哪些要求                                    （隐高竖连层观歇向）？

- 混凝土的施工缝和后浇带处理有哪些要求？

- 饰面板砖工程对施工环境有哪些要求？

- 抹灰工程施工工艺有哪些要求？                               清加细分厚

- 涂饰工程有哪些施工工艺要求？

- 轻质隔墙的节点应如何处理？                                （接缝、防腐、踢脚）

- 玻璃幕墙工程安装中，横梁安装的施工工艺要求是什么？         厚锈预排高差

- 建筑幕墙施工前的准备工作中，预埋件的施工要求是什么？

- 什么是流水施工法？

- 流水施工有哪些参数？

- 网络计划的应用有哪些步骤？    （准-确调编；绘-分分绘；时-计计；编-检、绘；优-优绘；实-实检控；结）

- 什么是施工总进度计划？其有什么作用？                    (两目系两据)

- 施工总进度计划的编制步骤?6条                 （定；分；算；算；编；衡）

- 施工进度计划的调整包括哪些内容？

- 建筑工程质量目标和方针？

- 建筑工程质量管理要符合哪些规定（满样材工工立责）

- 建筑工程项目质量计划的内容？                       （依况标组协控指验改）

- 建筑材料质量控制的主要内容                          （标性取范求）

- 建筑结构材料质量管理的共同要求有哪些？               进合齐业劣图保

- 钢材的质量管理要求有哪些？                            厂合商取标

- 水泥的质量要求有哪些？

- 天然花岗石和瓷质砖面积大于200M2放射性，人造板大于500M2游离甲醛含量及释放量

- 装饰装修材料中，对水泥、外墙金属或塑料门窗、人造木板室内用花岗石、外墙陶瓷要求的复验项目是什么？

- 对装修材料的保管要求有哪些？  5条                           防期坏易分

- 基坑和室内回填土应检查哪些内容？4条                         材排夯结

- 模板工程应检查哪些内容？                               设计制作安装拆除

- 钢筋工程应检查哪些内容？                               进场加工连接安装

- 钢筋工程隐蔽验收的的内容？                             图保锚接材

- 混凝土工程应检查哪些内容？                             原块浇养后实检

- 钢筋化学成分需要复检的情况？                           进、疑、焊、力

- 对水泥化学成分需要复检的情况？                         进、疑、过期

- 砌体工程应检查哪些内容？                         砌体砂浆材料砌筑龄期

- 卷材防水工程应检查哪些内容？                     材料资质人员施工淋水

- 涂膜防水工程应检查哪些内容？

- 地下防水工程检查哪些内容？                       材料方案浇筑试块养护

- 建筑幕墙使用材料要求复验的品种有哪些？

- 简述单位工程验收的程序和组织？                        自建子分合

- 建筑工程质量验收的基本要求有哪些？                规设人自隐检取抽资观

- 地基基础工程质量验收的基本规定有哪些？5条        前资资子停（施工及检测资质）

- 对有砌体的裂缝应分几中情况验收？

- 屋面防水工程的质量验收有哪些内容？                    三检四级五隐八文

- 屋面工程质量应符合哪些要求？                        （一材一细三构五防）

- 建筑幕墙的隐蔽工程验收包括哪些项目？                （预连变隐单雷火封）

- 建筑工程质量事故的分故

- 工程质量事故的常见的成因有哪些？                      （背反失措管使境使）

- 边坡塌方的原因是什么？如何治理？                      （坡水堆松）（支砌缓）

- 回填封密实度达不到要求的原因是什么？如何治理？         （水不够）（换晾强）

- 预制桩身断裂的原因？如何防治？                       （弯强多稳障）（前堆稳补）

- 混凝土强度等级偏低的原因？如何防治？             原配投搅运浇养（核算推减固）

- 混凝土表面麻面、露筋、蜂窝、孔洞的原因是什么？       表湿脱缝垫早高浇坍

- 混凝土表面麻面、露筋、蜂窝、孔洞如何防治？

- 混凝土收缩裂缝的原因是什么？如何防治？          质量、用量、水灰比、浇筑养护

- 混凝土强度经论证达不到要求。如何处理               封结补限拆

- 防止墙体因地基不均匀下沉引起裂缝的措施有哪些？      钎、沉、刚、整、修

- 防止墙体温度裂缝的措施有哪些？                     温、分、滑

- 钢结构焊缝                                        气夹裂擦咬满根 10%、3件

- 钢材抽样复验的条件                                 进混厚一求疑

- 卷材屋面开裂的原因是什么？如何治理？               有无；补盖干油

- 卷材屋面流淌的原因？如何治理？                     坡厚坡短（重轻中：切重钉）

- 屋面卷材起鼓的原因是什么？如何治理？            水（抽气灌胶、十字切割、割补）

- 涂膜防水屋面的防水层粘贴不牢的原因？如何治理？   清早湿雨连效（掀埋铺钉再）

- 建筑装饰装修工程施工质量问题产生的原因有哪些？   企业人员控制工业化盲目

- 结构密封胶施工存在哪些问题？                     接过混质；混拉清尺密；境时强

- 结构密封胶施工存在问题的原因及防治？          不了解无制度；进场试验指导书

- 幕墙水密性常出现哪些质量问题？如何防治？         顶周明空胶；材淋清图

- 何为三级教育？请简述三级安全教育的内容和课时要求？   15、15、20

- 安全事故的防范的主要措施有哪些？                  责教检标统文对

- 安全生产六大纪律？                              防高抛电不吊

- 项目经理安全责任？                              贯彻落实组织上报

- 重大事故报告内容？

- 项目经理必须把好安全生产六关                    教防检改交措

- 施工现场安全检查的方法                         看、量、测、现场操作

- 安全检查的重点                                   违章指挥和违章操作

- 伤亡事故处理的一般程序                           保组查分预提结

- 项目经理应从那几方面进行隐患                     病隐违跟

- 如何对事故隐患的控制                  控制：使放通查；方式：封整返教重；验证

- 建筑工程施工安全检查的主要内容有哪些？          劳亡行思施教机制

- 按照《建筑施工安全检查标准》，有多少项检查内容？   2218168575

- 基坑工程施工主要安全隐患有哪些？                 专人机坡近掏土邻堆水火毒

- 基坑土方开挖回填安全技术措施有哪些？            间掏堆坡机填拆

- 脚手架安全隐患主要有哪些？

- 脚手架搭设作业的安全技术措施有哪些？           高六保护抛传重混拉堆

- 一般脚手架拆除作业的安全技术有哪些？           顺连取差吊6

- 保证模板安装施工安全的基本有哪些？             高上堆具冬雨五夜电火

- 预防高处附落的安全技术措施有哪些？             六人人梯梯雨构洞

- 预防高处落物伤人的安全技术措施有哪些？         戴使区正焊毕

- 预防触电事故的安全技术措施                     图距焊行雷压湿

- 高处作业主要安全隐患有哪些？                   防酒病临泂攀叉台任堆

- 临边作业安全技术措施有哪些？                   警监街

- 洞口设置防护栏杆的要求有哪些？                 高力网坑混砖

- 洞口的防护设施要求有哪些？

- 何为“三宝”、四口、十临边？

- 建筑施工现场应在环境保护方面采取的措施？   制登夜噪焚污垃 爆管硬隔停文扬

- 现场文明施工管理基本要求？               现场：标整规整明序  施工：扰扬遗垃清

- 《建筑工程施工合同（示范文本）》对进度款规定

- 《建筑工程施工合同（示范文本）》对竣工的结算规定

- 组成建设工程施工合同的文件包括哪些文件或内容

- 施工总平面设计的内容有哪些？

- 施工现场防火要求有哪些？

- 电焊、气割场所的防火要求有哪些？            距离、设备，十不烧

- 十不烧的内容？                              证动内外周明清易压火

- 十不吊的内容？                              灵斜捆重信之人暗埋角

- 房屋建筑工程竣工验收备案应提交的文件有哪些？

- 施工现场环境保护有哪些要求？

- 当防火墙上必须开设门窗洞口时，应设置什么样的防火门窗？

- 住宅分户墙和单元间的墙应砌至屋面哪个部位？

- 《建筑设计防火规范》中对于建筑幕墙的防火设计制定了哪些强制性条文？

- 建筑内部装修工程按装修材料种类划分为几个子分部工程？       织木高复其

- 各子分部装修工程中的强制性条文                    阻湿阻加阻阻阻2、4、0.1、4

- 室内污染物有哪几种？                    氨、氡、甲醛、苯、总挥发性有机物

- 那用建筑根据控制室内污染的不同要求，划分为哪两类那用建筑？

- 民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板必须测定哪种有害物质？

- 民用建筑工程室内涂料应测定哪些有害物质？       水性和溶剂性涂料

- I类那用建筑应采用哪类装修材料？                无机非金属和木板、胶粘剂

- 花岗石及瓷质砖室内复验项目                     放射性分为A\B类

- 外墙瓷砖在寒冷地区复验  吸水率和抗冻性：        寒冷地区3%，一般地区10%

- 室内装修所使用的木质材料，严禁采用哪种防腐、防潮处理剂？      沥、煤、潮

- 民用建筑室内环境质量验收，应在何时进行？          7D，交付前

- 民用建筑室内环境质量检测数量？                   5%，3间；样板间的减半，3间

- 当室内环境污染物深度检测结果不符合本规范的规定时，应如何再次检验？   加倍类不

- 规范中对装饰装修设计有哪些强制性条文？

- 装修申报登记时应提交哪些材料？

- 在正常条件下，房屋装饰装修工程的最低保修年限为几年？

- 玻璃幕墙工程技术规范中有关安装施工的强制性条文？ 胶：有效、质保；隐半、全玻

- 金属与石材幕墙工程技术规范中关于安装施工的强制性条件？ 胶、注胶、预埋件10-20；安装规定：连偏排胶；安装验收：雷封节火温缝

- 幕墙工程主要复验项目：                              石材、铝塑板、幕墙

- 不可抗力包括：战争、地震、山洪、海啸、台风等，需要注意的下雨天气，如果说：百年不遇、特大的、罕见的、十年未见的大雨则属于不可抗力，其它的如：绵延下了十几天则不属于不可抗力。

- 双代号网络可根据两点确定：线路时间最长；工作总时差为零；

- 单代号网络可根据两点确定：线路最长的通路；间隔时间为零的关键组成的通路

- 双代号时标网络计划：从起点到终点没有波形线的通路

- 什么叫等节奏流水？什么叫成倍节倍流水？什么叫无节奏流水？

- 施工进度计划记录和检查的工具？       横道计划、网络计划、实际进度前锋线、S形曲线、检查表

- 施工进度计划调整内容？          单纯调整工期、资源有限-工期调整、工期固定—资源均衡调整、工期-成本调整

- 工期费用调整的原则？压缩有压缩潜力的、压缩后质量有保证的、压缩费用最小的

- 质量控制对策主要:                                   人投全重检针变

- 质量控制的过程：                         工序到分项；分项到分部。。。材料投入。。

- 质量控制的方法                           文、验

- 现场质量检查的方法                    目测（看摸敲照）、实测（靠吊量套）、试验

- 影响施工质量的因素                     人材机方环

- 工序质量控制内容                       规条果点

- 工序质量检验内容                       体量化判处记

- 工序质量控制步骤                       实测分析判断

- 质量事故处理程序                       调分确处检结提

- 质量事故处理基本要求                   达消综范选收复安

- 项目经理对质量问题的纠正措施           发已查严结评

- 项目经理对质量问题的预防措施           会可病潜评

- 模板工程质量的预控措施                 轴预土计偏

- 材料质量控制方法                       验使台环免

- 材料质量控制内容                       标性取验范求

- 材料质量控制要求                       优供使认管

- 项目经理责任制的作用          企业地位、项目部管理的地位、分层次、责权利

- 项目经理责任制的内容

- 施工电梯的安全装置                     门速冲断限制位

- 物料提升机的安全装置                   缓超警信超过拖断停下

- 手持电动工具的安全控制要点                   危II窄III湿禁1

- 试述通常情况下，釉面砖空鼓、脱落的原因       冬、基、砂

- 项目管理规划大纲的内容：               项文投成风平实组质工

- 项目管理实施规划的内容：               平资信经准进况曙案技风

- 施工技术方案选择的方法：               经计综

- 分包人合格的条件                       执资安外交委人组税

- 施工现场临时用电组织设计               测定计系变雷护火

- 正铲提高效率的方法                     中上间顺分多

- 铲运机提高效率的方法                   下跨助双交

- 推土机提高效率的方法                   下槽并分多

- 住宅室内装饰装修的法律责任             损占推违修

建筑工程技术标准

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95  泡沫15，10% 钢+B1板=A  A无=A ；板+B1涂=B1 A有=B1

几条特殊  厨电内计控机连图资档文缝（变形缝基层为A级材料，表面装修为B1级）

多层 顶A，其它B1； 机气引体墙（大规模） A

《建筑设计防火规范》GB50016-2006  防火墙、隔墙、幕墙、防排烟管道、电梯井（屋面板0.5小时，电梯井侧1.0小时）

《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005 织木高复其 见证取样 B1\B2级原材料及阻燃剂、防火涂料 抽样 阻湿阻加阻阻阻 检查的文件及记录  燃烧性能等级的设计要求；型式检验报告、进场验收记录、抽样检验报告；阻燃处理的施工记录及隐蔽验收记录

《建筑工程室内环境污染控制》GB50325-2001 甲醛、苯、氡、氨、挥发性有机物

民用建筑的分类

人与环境、胶干燥、刨穿孔  12159

抽查5%,不小于3间；样板间检测合格的，减半，不小于3间。

一般物质深度，门窗关闭1小时；检测氡时，门窗关闭24小时。

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

模板分项：一般规定2条  模板及支架承载力、浇前验收；

模板安装：主控项目2条  支架、隔离剂

模板拆除：主控项目1条   强度

钢筋分项：一般规定2条  变更办设计变更、浇前验收

钢筋原材料主控项目  3条 进场验收；强度要求（强屈比、屈强比）；化学成分检验的要求

钢筋加工主控项目 2条 受力钢筋的弯钩和弯折 小于900，D=5d；180 D=2.5d,3d; 135 D=4d

箍筋的弯钩和弯折 内直径同上；一般不小于900 5d；抗震1350 10d

钢筋连接主控项目 2条 连接方式符合设计要求；接头的见证取样；

一般项目 未端至弯起点距离不小于10倍直径；机械连接50%；绑扎连接 梁板墙不宜25%；柱不宜50%，确需放宽时，梁不应50%，其它放宽

混凝土分项工程 一般31.5 100*100*100  0.95；40  150*150*150 1；63  200*200*2001.05

原材料 主控项目 进场验收；氯化物；氯化物与碱总含量

配合比 主控项目 根据混凝土的强度等级、工作性能、耐久性能

混凝土施工 主控项目 取样及运输浇捣间歇时间

一般项目 施工缝及养护（开始时间、持续时间、养护次数、塑料布覆盖、强度）

混凝土结构不符合要求的处理：（返工的重新、检测单位、设计单位、返修和加固的）

对砂浆和砌体进行原位检测强度的情况：砂浆强度平均值大于立方体抗压强度；最小值大于0.75倍的立方体抗压强度

- 砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足；

- 对砂浆试块的试验结果有怀疑和争议的

- 砂浆试块的试验结果，不能满足设计要求

主控项目;强度等级；砂浆饱满度（每检验批不少于5处，每处3块砖取平均值）；转角接槎，

检验批20%，不少于5次；直槎拉结：20%，不少于5处

蒸压加气块搭接长度1/3，小砌块90.

配筋砌体，锚固长度50D，搭接55D，变钩20D和150.

钢材  主控项目  强度及抽样复验情况（进混厚一求疑）

二般项目  锈蚀深度 为钢材厚度允许负允许偏差的1/2

钢结构应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接24H以后，进行焊缝探伤检验。

钢结构制作及安装应分别进行高强度螺栓连接磨擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件磨擦面应单独进行磨擦面抗滑移系数试验，其结果应符合设计要求。

1小时以后，48小时以内终拧完毕；涂装时，表面不应结露，涂装后4小时免受雨淋。

垂直度 单层 1000，25，多层2500，50；平面弯曲 1500

抽样数量 10%、3件

地基与基础工程

承载力检验数量 0.5%-1%，不少于3处；

承重水泥土搅拌桩 90D试件，支护水泥土搅拌桩28D

桩位放样偏差  群桩20；单桩10

桩位偏差 100，1/2，1/3

工程桩  承载力检测 1%，3根；小于50根，不少于2根

桩身质量 灌注桩 30%，20根；其它桩20%，10根；混凝土预制桩10%，10根，每承台下1根

重要工程桩接头10%做焊缝探伤。

长桩或超过500击的锤击桩，应符合桩

强度及28D的两项条件才能锤击

关于见证取样：应在资料齐全的基础上进行；应在见证下进行；应在检测结果经审批后使用。