## 第十七讲  铁路建设管理法律法规及相关文件(一)

1C431000  铁路建设管理法律法规

1C431010  《中华人民共和国铁路法》相关规定

1C431011  掌握铁路的分类

1C431012  掌握铁路建设相关要求

1C431020  《铁路运输安全保护条例》相关规定

1C431021  掌握铁路线路安全保护区的相关规定

1C431022  掌握影响铁路线路的各种施工作业安全措施

1C431023  熟悉铁路道口相关规定

1C432000  铁路建设管理相关文件

1C432010  《铁路建设管理办法》

1C432011  掌握铁路建设程序的规定

1C432012  掌握铁路建设项目管理机构及职责的规定

1C432013  掌握铁路建设合同管理的规定

1C432014  掌握铁路建设勘察设计管理的规定

1C432015  掌握铁路建设施工管理的规定

1C432016  熟悉铁路建设对监理管理的规定

1C432017  熟悉铁路建设质量管理及安全管理的规定

- 质量管理

- 安全管理

1C432018  熟悉铁路建设竣工验收的规定

1C432019  了解铁路建设管理办法中的罚则

典型例题

（2004年真题）按照铁路法规定，铁路线路分为国家铁路、地方铁路、（C）和铁路专用线。

A．合资铁路 B．合营铁路  C．专有铁路  D．专营铁路

（2004年真题）铁路工程施工企业对工程施工的（CE），必须严格执行先培训后上岗的制度。

A．关键技术 B．关键人员  C．关键岗位  D．关键工序 E．关键工种

（2005年真题）建设单位的质量管理责任和义务之一是（C）。

A．对施工测量放样成果复验 B．审查施工单位施工组织设计

C．办理工程质量监督手续  D．审查施工单位开工报告

（2005年真题）按照铁路建设程序，组织工程招投标属于（C）阶段的工作。

A．立项决策 B．设计  C．工程实施 D．竣工验收

（2006年真题）按照铁路建设程序，组织工程招投标属于（C）阶段的工作。

A.立项决策

B.勘察设计

C 工程实施

D.竣工验收

（2005年真题）铁路工程施工单位质量管理的责任和义务包括（ACD）等。

A．对建设工程的施工质量负责    B．组织有关单位进行竣工验收

C．作好隐蔽工程的质量检查记录  D．建立施工质量检验制度

E．修改设计文件和图纸错误

（2007年真题）按照铁路建设合同管理的规定，铁路建设实行合同（B）制度。

A．签证

B．备案

C．签证

D．公证

（2009年真题）按照铁路建设程序规定，工程招标投标在( A )后由建设单位组织进行。

A．初步设计文件被批准

B．可行性研究报告被批准

C．施工图设计已完成

D．施工组织设计文件被批准

（2009年真题）按照《铁路运输安全保护条例》规定，城市郊区居民居住区设立的安全保护区范围是从铁路路堤坡脚起向外最小不少于( B )米，

A．  8

B．  10

C．  12

D．  15

（2009年真题）根据铁路建设勘察设计管理的规定，初步设计概算静态投资一般最多不得大于批复可行性研究报告静态投资的( A )％。

A．  110

B．  112

C．  115

D．  118

（2009年真题）根据《铁路建设管理办法》，由( C )组织编制工程竣工文件和竣工决算，组织编写工程总结。

A．施工单位

B．监理单位

C．建设管理单位

D．设计单位