## 第十八讲  铁路建设管理法律法规及相关文件(二)

1C432020  《铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法》

1C432021  掌握铁路基本建设工程设计概(预)算编制方法

- 设计概(预)的编制程次

- 编制范围及单元

- 编制深度及要求

- 定额的采用

- 章节划分及静态投资费用种类

- 费用项目组成及单项概(预)算计算程序

1C432022  掌握铁路基本建设工程设计概(预)算费用内容

- 人工费

- 材料费

- 施工机械使用费

- 工程用水、电综合单价

- 运杂费

- 填料费

- 施工措施费

- 特殊施工增加费

- 大型临时设施和过渡工程费

- 间接费

十一、税金

十二、设备购置费

十三、其他费

十四、基本预备费

十五、工程造价增涨预留费

十六、建设期投资贷款利息

十七、机车车辆购置费

十八、铺底流动基金

1C432023  掌握铁路基本建设工程设计概(预)算其他编制规定

- 价差调整的规定

- 概(预)算表格

1C432030  《铁路建设项目变更设计管理办法》

1C432031  掌握铁路变更设计费用分类

1C432032  掌握铁路变更设计程序

1C432033  掌握铁路变更设计费用处理

1C432040  《铁路建设工程质量管理规定》

1C432041  掌握铁路建设单位质量责任和义务的规定

1C432042  掌握铁路建设工程勘察设计单位质量责任和义务的规定

1C432043  掌握铁路建设工程施工单位质量责任和义务的规定

1C432044  熟悉铁路建设工程监理单位质量责任和义务的规定

1C432045  熟悉铁路建设工程质量监督机构监督管理的规定

1C432050  《关于实行铁路大中型建设项目参建单位施工安全质量管理责任人登记制度的通知》

1C432051  熟悉报送人员范围、单位和时限

1C432052  熟悉人员动态管理及责任追究的规定

1C432060  《铁路建设工程施工企业质量信誉评价办法》

1C432061  掌握铁路建设工程施工企业质量信誉评价的规定

1C432062  掌握铁路建设工程施工企业质量信誉评价内容和标准及排序原则

- 施工企业质量信誉评价检查评价内容和标准

- 掌握施工企业质量信誉评价计分及排序原则

1C432070  《铁路建设工程质量事故处理规定》

1C432071  掌握铁路建设工程质量事故分类

1C432072  掌握铁路建设工程质量事故报告的规定

1C432073  熟悉铁路建设工程质量事故调查处理的规定

1C432074  了解铁路建设工程质量事故处理规定中的罚则

典型例题

（2005年真题）根据铁路建设质量事故等级分类规定，直接经济损失30万元以上、300万元以下的事故属于（C）。

A．特别重大事故 B．重大事故  C．大事故 D．一般事故

（2005年真题）施工机械使用费包括（ACE）等。

A．折旧费 B．检验试验费  C．经常修理费  D．安拆及进出场费 E．燃料动力费

（2007年真题）施工单位在施工中发现施工图纸与现场实际情况不符时，应（C）。

A．经监理同意修改设计

B．经监理同意继续施工

C．书面通知监理、设计和建设单位

D．书面通知监理和设计单位

（2007年真题）按照铁路建设工程质量事故处理规定，直接经济损失在30万元以上、300万元以下的工程质量事故属（C）。

A．重大事故

B．严重事故

C．大事故

D．一般事故

（2007年真题）按照《铁路建设项目变更设计管理办法》规定，下列变更属Ⅰ类变更的有（ACDE）。

A．重点工点的设计原则变更

B．一次增加投资200万元

C．涉及运输安全的变更

D．主要技术标准变更

E．重大方案变更