## 第十九讲  铁路建设管理法律法规及相关文件(三)

1C432080  《铁路建设工程质量安全生产监督管理办法》

1C432081  掌握铁路建设工程质量安全生产监督机构与职责的规定

1C432082  掌握铁路建设工程质量安全生产监督人员的规定

1C432083  掌握铁路建设工程质量安全生产监督程度的规定

1C432084  熟悉铁路建设工程质量安全生产监督检测的规定

1C432085  熟悉铁路建设工程质量安全生产监督管理的规定

1C432090  《铁路建设工程安全生产管理办法》

1C432091  掌握铁路建设单位安全责任的规定

1C432092  掌握铁路建设工程勘察设计单位安全责任的规定

1C432093  掌握铁路建设工程监理及有关单位安全责任的规定

1C432094  掌握铁路建设工程施工单位安全责任的规定

1C432095  掌握铁路建设工程安全生产监督管理的规定

1C432096  掌握铁路建设工程生产中安全事故救援和报告的规定

1C432100  《铁路营业线施工及安全管理办法》

- 施工作业

- 维修作业

1C432101  掌握铁路营业线施工相关规定

- 施工等级的划分

- 施工组织领导

- 施工计划审批权限

- 年度和月度施工计划的编制

- 计划变更及临时施工

- 施工过渡方案

1C432102  掌握铁路营业线施工关于天窗的规定

- 天窗和慢行处所的规定

- 维修天窗的组织实施

1C432103  掌握铁路营业线施工安全管理责任的规定

1C432104  掌握铁路营业线施工中建立健全施工安全保证和监督体系的相关规定

- 严密防范易发事故

- 建立健全施工安全保证体系和监督体系

1C432105  熟悉铁路营业线施工的防洪、考核和安全奖惩制度

- 加强施工中的防洪工作和道口安全

- 严格施工考核和安全奖惩制度

1C432102  掌握铁路营业线施工关于天窗的规定

1C432110  《铁路建设工程招标投标实施办法》

1C432111  掌握铁路建设工程招标规定

1C432112  掌握铁路建设工程投标规定

1C432113  掌握铁路建设工程评标委员会和评标办法的规定

1C432114  掌握铁路建设工程开标的规定

1C432115  掌握铁路建设工程评标的规定

1C432116  掌握铁路建设工程中标的规定

1C432117  熟悉铁路建设工程招标投标实施办法中的罚则

1C432120  《加强和改进铁路施工招投标管理工作的暂行规定》

1C432121  掌握有序开放铁路建设市场的规定

1C432122  掌握铁路工程推行工程总承包的规定

1C432123  掌握铁路工程施工招投标管理中严格资格审查与市场准入的规定

1C432124  掌握铁路工程施工招投标管理中进一步优化评标方式的规定

1C432125  熟悉铁路工程施工招投标管理工作中依法加强对铁路建设市场监督管理的规定

1C432130  《关于“加强和改进铁路施工招投标管理工作的暂行规定”有关问题的解释说明》

1C432131  掌握铁路工程施工招投标管理工作中质量信誉评价结果使用及联合体的组成与加、扣分的规定

- 关于质量信誉评价结果使用

- 关于联合体的组成与加、扣分

1C432132  了解铁路工程施工招投标管理工作中资格审查及其他的规定

- 关于资格审查

- 其他

1C432140  铁路建设其他相关文件

1C432141  掌握《关于铁路大中型建设项目施工招标投标有关问题的通知》的规定

- 公开评标标准和办法

- 母子、子子公司投标

- 投标标段划分及每个标段投标人个数

- 评标标底的设置

1C432142  掌握《关于铁路建设项目施工招标中进行投标人项目经理答辩的通知》的规定

1C432143  掌握《关于铁路建设项目施工招标标段划分的指导意见》的规定

- 施工招标标段划分原则

- 施工招标标段划分指导意见

- 大力推行工程总承包

1C432144  掌握《铁路建设项目工程总承包暂行办法》的规定

1C432145  掌握《铁路建设工程安全质量事故与招投标挂钩暂行办法》的规定

1C432146  熟悉《铁路建设项目物资设备管理办法》的规定

- 物资设备分类

- 甲供物资设备管理

- 甲控物资设备管理

- 自购物资设备管理

- 物资设备质量管理

- 物资设备供应管理

1C432147  了解《关于客运专线建设物资管理指导意见》的规定

典型例题

（2005年真题）铁路建设工程招投标阶段招标单位的主要工作包括（ABD）等。

A．召开标前会    B．发布招标公告

C．编制投标文件  D．开标、评标、定标

E．出具资信证明

（2007年真题）铁路建设工程质量、安全生产监督从建设项目开工前办理监督注册手续开始，直至建设项目（D）后结束。

A．完工

B．竣工

C．初步验收

D．正式验收

（2007年真题）施工企业承担跨铁路局营业线工程的施工，按照施工计划审批权限，对于影响跨局旅客列车停运的施工计划应报（A）审批。

A．铁道部

B．项目部所在地的铁路局

C．两个铁路局

D．项目部所在地的车务段

（2007年真题）铁路大中型建设项目招标应具备的条件有（ABCD）。

A．项目可研报告经国家批准

B．有批准的设计文件

C．建设资金已落实

D．建设项目管理机构已建立

E．征地拆迁工作已结束

（2009年真题）施工过渡是营业线建设项目组织施工和运输配合的重要环节，施工过渡具体实施方案应由( D )编制。

A．建设单位

B．设备管理单位

C.设计单位

D．施工单位

（2009年真题）按照铁路建设工程招标规定，施工单项合同估算价至少达到( B )万元人民币以上的，必须进行招标。

A．50

B．100

C．150

D．200