建造师执业要求、基本条件和执业范围

●建造师经注册后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理

●取得建造师执业资格，未经注册的不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作

●国家鼓励和提倡注册建造师一师多岗，从事国家规定的其他业务

●我国建造师执业划分为14个专业，房屋建筑工程.公路工程.铁路工程.民航机场工程.港口与航道工程.水利水电工程.电力工程.矿山工程.冶炼工程.石油化工工程.市政公用与城市轨道工程.通信与广电工程.机电安装工程.装饰装修工程

●建造师在工作中，必须严格遵守法律.法规.行业管理的各项规定

●一级建造师应具备的执业技术能力包括具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平，并具有丰富的施工管理专业知识；能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定；具有丰富的施工管理实践经验和资历，有较强的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产；有一定的外语水平

●二级建造师应具备的执业技术能力包括了解工程建设的法律、法规、工程建设强制性标准及有关行业管理的规定；具有一定的施工管理专业知识；具有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产；接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平

●建造师的执业范围包括担任建设工程项目施工的项目经理；从事其他施工活动的管理工作；法律、行政法规规定的其他业务；国务院建设行政主管部门规定的其他业务

●法律关系的构成要素法律关系主体、法律关系客体、法律关系内容

●法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织。法人必须依法成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称、组织结构和场所；能够独立承担民事责任

●法律意义上的物是指可为人们控制的并具有经济价值的生产资料和消费资料

●法律意义上的行为是指人的有意识的活动

●法律意义上的非物质财富是指人们脑力劳动的成果或智力方面的创作也称智力成果

●权利主体因其他主体的行为而使权利不能实现时有权要求国家机关加以保护并予制裁

●义务主体如果不履行或不适当履行义务，就是承担相应法律责任

●法律关系内容是权利和义务

●在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为合同转让

●法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失约束力即为法律关系的终止

●引起法律关系产生、变更和消灭的情况即是法律事实

●法律事件是指不以当事人意志为转移的法律事实

●行为是指人的有意识的活动包括积极的行为或消极的不作为

●民事权利能力是指能够参加民事活动，享有民事权利和负担民事义务的法律资格。民事行为能力是指通过自己行为取得民事民事权利和负担民事义务的资格；法律行为主体只有取得了相应的民事权利能力和行为能力以后做出的民事行为法律才能认可

●要式的民事法律形式。必须采用法律规定特定形式

●代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为承担民事责任

●公民委托律师代理诉讼属于委托代理

●代签工程建设合同必须采用书面形式

●在代理关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

●若李某接受王某的委托从事违法活动，则由王某和李某承担连带责任

●父母作为监护人代理未成年人进行民事活动属于法定代理

●基于法律的直接规定而产生的代理属于法定代理

●指定代理是指根据主管机关或人民法院的指定而产出的代理

●人民法院指定一名律师作为离婚诉讼中丧失行为能力而又无其他法定代理人的一方当事人的代理人，属于指定代理

●代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行活动，属于无权代理

●在无权代理下的情况下，由行为人承担法律责任

●诉讼时效，是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权

●普通诉讼时效期间通常为2年

●短期诉讼时效期间为1年

●诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起算起计算。但是从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护

●在诉讼时效期间的最后6个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，速效时效中止

●物权的客体只能是物

●在债的发生依据中，合同是引起债权债务关系发生的最重要最普遍的根据

●在债的发生依据中，不当得利是指没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益

●在债的发生依据中无因管理是指既为受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉的为他人管理事务的行为

●如两个相互定有合同的企业合并，则产生混同

●无因管理行为一经发生，便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系，其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的合同费用及直接损失

●在债的消灭依据中，同类已到履行期限的对等债务，因当事人相互抵充其债务而同时消灭是抵消

●在债的消灭依据中，债权人无正当理由拒绝接受履行，经公正机关证明，债务人将履行标的物提交有关部门保存的行为是提存

●提存是债务履行的一种方式。如果超过法律规定的期限，债权人仍不领取提存标的物的，应归国库

●在债的消灭依据中，某一具体之债的债权人和债务人合为一体是混同

●自物权是权利人对自己的所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利

●他物权是指在他人的所有物上设定的权利

●用益物权是指对他人所有物使用和收益的权利

●国有土地使用权属于用益物权

●担保物权是指为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利

●抵押权、质权、留置权等都是担保物权

●商业秘密权、商标权、专利权、著作权都属于知识产权

●外观设计取得专利权的条件是新颖性

●一般情况下自然人不得成为商标权的主体

●商标权的客体是指注册商标

●商标侵权行为由工商行政管理机关或人民法院严格依照商标及其实施细则的规定处理

●北京市西城区人民代表大会属于国家权利机关

●北京市政府属于国家行政机关

●中国建筑业协会不属于国家机关

●根据代理的法律规定，在同一诉讼中，律师既代理原告又代理被告的行为属于滥用代理权

●根据代理的法律规定，代理人以被代理人的名义同自己订立合同的行为属于滥用代理权

●对于公开的发明所享有的独占权是专利权

●取得商标权的条件是向商标局申请注册

●商标不是专利权的客体

●工程建设法律关系的构成要素包括：主体、客体、内容

●建设法律关系主体，主要是指参加、管理或监督建设活动，受建设工程法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的：自然人、法人、其他组织

●国家权利机关是指：全国人民代表大会、全国人民代表大会常务委员会、地方各级人民代表大会、各级人民政府、地方各级人民代表大会常务委员会

●国家权利机关参加建设法律关系的职能是：审查批准国家建设计划、审查批准国家予决算、制定和颁布建设法律、监督检察国家各项建设法律的执行

●行政机关包括：国务院、国务院所属各部委、地方各级人民政府、地方各级人民政府的职能部门

●法律关系的客体包括：财、物、行为、非物质财富

●法律关系的变更，是指法律关系的主体、内容、客体发生了变化

●法律行为的成立要件有：法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力、行为人意思表示真实、行为内容合法、行为形式合法

●行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件要求行为人实施的民事行为：不违反法律、不违反行政法规、不得违背社会公德、不得损害社会公关利益

●在代理关系中，通常涉及三方关系人，即：代理人、被代理人、第三人

●代理有三种形式分别是：委托代理、法定代理、指定代理

●委托代理应注意的问题：被代理人应慎重选择代理人、委托授权的范围要明确、委托代理的事项必须合法

●代理人在代理活动中应注意的问题：应在代理权限范围内进行代理活动、应亲自进行代理活动、应认真履行职责、不得滥用代理权

●滥用代理权表现为：以被代理人的名义同自己实施法律行为、代理双方当事人实施同一个法律行为、代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益

●属于委托代理终止的原因：代理期限届满、代理人辞去委托、代理人死亡、代理事务完成

●属于法定代理终止的原因：被代理人取得民事行为能力、代理人死亡

●诉讼时效的种类：普通诉讼时效、短期诉讼时效、权利的最常保护期限、特殊诉讼时效

●诉讼时效为1年的有：身体受到伤害要求赔偿的、延付或拒付租金的、出售质量不合格的商品威声明的、寄存财物被丢失或损毁的

●债权和物权的不同体现在：主体不同、客体不同、内容不同

●关于债权和物权叙述正确的是：债权是对人权、物权是对世权、债权是相对权、物权是绝对权

●物权的保护包括：请求确认物权、请求排除妨碍、请求返回原物、请求损失赔偿

●是我国承认并以法律形式加以保护的知识产权有：著作权、专利权、商标权

●知识产权的四大基本特征是：专有性、具有人身权和财产权的双重属性、地域性、时间性

●著作人身权包括：发表权、署名权、修改权、保护作品完整权

●著作财产权包括：发行权；复制权；展览权；编辑权

●专利权的主体包括：发明人；设计人；社会组织；外国人

●商标的构成要素：商标的名称；商标的图案；商标的颜色

掌握建筑法关于施工许可的主要内容

●建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地，县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

●新建、扩建、改建的建设工程，建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取建设工程施工许可证

●《建筑法》第七条规定：“建筑构成开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是国务院行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外

●根据《建筑工程施工许可管理办法》，法律法规和规章制度的其他条件不是领取施工许可证必须具备的条件

●《建筑工程施工许可管理办法》，规定建设资金已经落实是领取施工许可证必须具备的条件。建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同阶的50％

●《建筑工程施工许可管理办法》，规定建设资金已经落实是领取施工许可证必须具备的条件。建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同阶的30％

●根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工

●根据《建筑法》的规定，建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以2次为限

●根据《建筑法》的规定，建设单位向施工许可证发证机关申请延期施工的，每次延期不超过3个月

●根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当及时向施工许可证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作

●根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向施工许可证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作

●根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报施工许可证机关核验施工许可证

●根据《建筑法》的规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况，因故不能按期开工的超过6个月，应当重新办理开工报告的批准手续

●从事建筑工程活动的企业或单位，应当向工商行政管理部门申请建立登记

●从事建筑工程活动的企业或单位，由建设行政主管部门审查，颁发资格证书

●从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门注册并办法资格证书

●建设单位不属于建筑工程从业的经济组织

●注册不属于建筑构成的从业人员

●建设单位必须在建设工程立项批准后，工程发包前，向建设行政主管部门；建设行政主管部门授权的部门

●根据《建筑工程施工许可管理办法》，属于建设单位领取施工许可证条件的有：已经办理了建筑构成用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；已经确定施工企业

●领取建筑工程施工许可证的法律后果有：建设单位应当自领取施工许证可之日起三个月内开工；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报建筑工程施工许可证发证机关核验施工许可证；国务按照院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止开工的，应当及时向批准机关报告情况；国务按照院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续

●建筑工程从业的经济组织包括：施工单位；勘察单位；设计单位；工程监理单位

●建筑工程从业的经济组织所具备的条件：有符合国家规定的注册资本； 有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员； 有从事相关建筑活动所应有的技术装备、 法律、行政法规规定的其他条件

掌握建筑法关于建筑工程发承包的主要内容

●发包单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位它不符合建筑法关于建筑工程发承包的规定

●某建筑施工企业持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程它符合建筑工程发承包的规定

●甲乙丙三家承包单位，甲的资质等级最高，乙次之，丙最低。当三家单位实行联合共同承包时，应按丙单位的业务许可证范围承揽工程

●某建筑施工企业经建设单位认可将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位它符合建筑法关于建筑工程发承包的规定

●有关总分包的责任承担：建筑工程总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

●大型和结构复杂的建筑工程，可以由俩个以上的承包单位联合共同承包

●根据《建筑法》的规定，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程范围

●发包单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位；某建筑单位施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程；某建筑施工企业将其承包的全部肢解后，以分包的名义分别转包给他人；某建筑施工将所承包工程主体结构的施工分包给其他单位不符合建筑法关于建筑发承包的规定

●根据《建筑法》的规定，实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理

●实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业

●《建筑队》规定，工程监理单位应当根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务

●根据《建筑法》的规定，工程监理单位不得转让工程监业务

●根据《建筑法》规定，工程监理单位与承包商串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造损失的，由工程监理单位和承包单位承担连带赔偿责任

●根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，施工单位合同估算价在人民币200万元以上的，必须进行招标

●根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估价在100万元的。必须进行招标招标

●《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在50万元以上的必须进行招标

●在招标活动的基本原则中，依法必须进行招标的项目的招标公告，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布，体现了公开原则

●在招标活动的基本原则中，招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区，本系统以外的法人或者其他组织参加投标，体现公平原则

●在招标活动的基本原则中，与投标人有利害关系的人员不得作为评标委员会的成员，体现了公正原则

●工程建设项目招标范围包括大型基础设施；公用事业等关系社会公共利益；公众安全的项目；全部或者部分使用国有资金或者国家融资项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

●招标活动的基本原则：公开原则；公平原则；公正原则；诚实守信原则

●符合《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》规定的招标程序的是：发布招标公告、资质审查、接受投标书开标评标

●招标代理叙述中，正确的是：招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜   招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜     任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构

●从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定

●招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在隶书关系或其他利益关系

●《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，属于工程勘察资质分类的有：工程勘察综合资质；工程勘察专业资质；工程勘察劳务资质

●《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，属于工程设计资质分类的有；工程设计综合资质；工程设计行业资质；工程设计专项资质

●根据《招标投标法》两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的是：联合投标

●关于联合体各方资格规定符合《招标投标法》的有：联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

●联合体中标的，联合体各方应当：共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

●关于共同投标协议，说法正确的是：共同投标协议属于合同关系；共同投标协议必须详细；明确以免日后发生争议；联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作和责任

●关于连带责任的叙述中正确的是：债权人可以向任何一个或者多债务人请求履行债务；连带债务人中一个或者多人履行了全部债务后，其他连带债务人对债权人的履行义务即行解除；  对连带债务人内部关系而言，根据内部约定，债务人清偿债务超过其应承担份额的，有权向其他连带债务人追偿

●关于联合体各方在中标后承担的连带责任说法正确是：联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，其已提交的投标保证金不予退还；联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的给招标人造成损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分承担连带赔偿责任；中标的联合体除不可抗力外，不履行与招标人签订的合同时，履行保证金不予退还

●是关于投标的禁止规定有：投标人以行贿的手段谋取中标；招标者投标这者泄漏标底；投标人借用其他企业的资质证书参加投标

●关于投标禁止性的规定中，投标者预先内定中标者，在正确中标者是以此决定取舍属于：投标人与招标人之间串通投标

●关于投标禁止性的规定中，投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标属于投标人之间串通投标

●投标人以非法手段骗取中标的表现有：借用其他企业资质证书参加投标；投标时递交虚假业绩证明；资格文件；投标文件中故意在商务上和技术上采用模糊的语言骗取中标，中标后提供劣质货物、工程或服务

●《建筑业企业资质管理规定》建筑业企业资质分三序列：施工总承包；专业承包；劳务分包

●根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质中施工总承包序列企业资质设有：特级、一级、二级、三级

●投标人以行贿手段谋取中标法律后果是：中标无效；有关单位和责任人应当承担相应行政责任或刑事责任；如果给他人造成损失的，有关责任人和单位应当承担民事赔偿责任

●根据《招标投标法》规定，符合中标程序的是开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先约定的地点；开标过程应当记录，并存档备查

●根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由招标人依法组建

●根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二

●关于评标委员会成员的义务，说法正确：评标委员会成员应当客观；公正的履行职务；评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况；评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况

●根据《招标投标法》的有关规定，招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行

●根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人

●根据《招标投标法》的有关规定，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担经济责任

●据《招标投标法》规定，招标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

●关于评标委员会的叙述《招标投标法》的有关规定的有：评标由招标人依法组建的评标委员会负责、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数、与投标人有厉害关系的人不得进入相关项目的评标委员会、评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密

●符合《招标投标法》的有关规定的有：招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行、投标人可以授权评标委员会直接确定中标人、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标、任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程和结果

●《安全生产法》安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针

●《安全生产法》中为从业人员缴纳保险费不是生产经营单位主要负责人非安全生产职责

●根据《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配置专职安全生产管理人员

●根据《安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职

●根据《安全生产法》规定，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业

●根据《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采用有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训

●安全生产法安全规程的要求：生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危机生产安全的工艺、设备；生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案；生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录，由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报国务院批准后执行；生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施；生产、经营、储存和使用危险物品的车间、商品和仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当于员工宿舍保持安全距离

●在《安全生产法》对安全生产从业人员的权利的规定中，安全生产从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施即为知情权

●在《安全生产法》对安全生产从业人员的权利的规定中，安全生产从业人员有权对本单位的安全生产工作提出建议即为建议权

●在《安全生产法》对安全生产从业人员的权利的规定中，安全生产从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况下，有权停止作业，或者在采取可能的应急措施后，撤离作业场所，即为紧急避险权

●在《安全生产法》对安全生产从业人员的权利的规定中，安全生产从业人员有权拒绝违章作业指挥和强令冒险作业，即为拒绝权

●在安全生产的四种监督方式中，任何单位对安全生产的违法行为，向负有安全生产监督管理职责的部门报告属于公众举报监督

●在安全生产的四种监督方式中，居民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在安全生产违法行为时，向当地人民政府或者有关部门报告，属于社区报告监督

●根据《安全生产法》的有关规定，县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系

●根据《安全生产法》的有关规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人

●全生产从业人员享有权利知情权；建议权；拒绝权；紧急避险权

●根据《安全生产法》的有关规定，县级以上地方各级人民政府负责安全生产监督管理的部门应当定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况，并定期向社会公布

●根据《安全生产法》的有关规定，建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产投入的有效实施；及时、如实报告生产安全事故是生产经营单位主要负责人的安全生产职责

●《安全生产法》的有关规定，生产经营单位安全培训要求：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备于本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员应当有有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职；生产经营单位使用新设备必须了解、掌握其安全技术特性；特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得特种作业操作资格证书方可上岗作业

●安全生产“三同时“制度的要求：建设项目的安全设施必须于主体工程同时设计同时施工同时投入生产和使用；安全设施投资应当纳入建设项目概算；矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目应当分包按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价；矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施的设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查

●安全监督检查人员的义务：遵循忠于职守、坚持原则、秉公执法；监督检查时出示有效的监督执法证件；对被检查的技术秘密和业务秘密保密

●安全生产规程的要求：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废应当符合国家标准或者行业标准；生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养、并定期检测保证正常运转；生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备

●《安全生产法》规定安全生产从业人员的义务：自觉遵规的义务；自觉学习安全生产知识的义务；危险报告义务

●安全生产的四种监督方式工会民主监督；社会舆论监督；公众举报监督；社区报告监督

●安全生产监督检查人员的现场处理权包括：对安全生产违法作业当场纠正权；责令紧急避险权；依法行政处罚权

●《安全生产法》的有关规定，负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得隐瞒不报；谎报；拖延不报

●建设工程安全生产管理基本制度中，安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心

●建设工程安全生产管理基本制度中，安全生产教育培训制度是对广大建筑干部职工进行安全教育培训，提高安全意识，增加安全知识和技能的制度

●建设工程安全生产管理基本制度中，安全生产检查制度是上级管理部门和企业自身对安全生产状况进行定期或不定期检查的制度，安全生产检查制度是安全生产的保证

●伤亡事故处理报告制度是指施工中发生事故时，建筑企业应当采取措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告的制度

●根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起，15日内将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案

●在《建设工程安全生产管理条例》，对建设工程监理企业安全生产管理主要责任和义务的规定中，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制行标准属于安全技术措施及专项施工方案审查义务

●根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改

●根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位更改的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告

●根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位安全生产基本保障措施包括：安全生产费用应当专款专用；施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；编制安全技术措施及专项施工方案

●《建设工程安全生产管理条例》，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，对违章指挥、违章操作的，应当及时制止

●根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在危险部设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准

●根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位因建设施工可能造成损害的毗邻建筑物、构建物和地下管线等，应当采取专项措施

●根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

●根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险的保险费由施工单位支付

●根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或其他有关部门考核合格后方可任职

●根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训

●符合《建设工程安生产管理条例》关于机械设备、施工机具和配件出租单位安全责任规定的项目是：出租的机械设备和施工工具及配件，应当具有生产许可证，产品合格证；禁止出租检测不合格的机械设备；禁止出租检测不合格的施工工具和配件

●符合《建设工程安生产管理条例》关于起重机机械和自升式架设设施安全管理的规定：在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须有相应资质的我承担；安装、拆卸施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全实施措施，并由专业技术人员现场监督；施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字

●在建设工程安全生产管理基本制度中，安全生产责任制度的主要内容：从事建筑活动主体的负责人的责任制；从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员安全生产责任制；岗位人员的安全生产责任制

●施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或按照合同约定执行

●根据《建设工程安全生产管理条例》，是建筑单位安全生产管理的主要责任和义务有：向施工单位提供有关资料；不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求；不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资；保证安全生产投入

●根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将：施工单位资质等级证明；拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；拆除施工组织方案、堆放清除废弃物的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案

●根据《建设工程安全生产管理条例》是设计单位安全生产管理的主要责任和义务有：按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产事故的发生；考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范安全生产事故提出指导意见；设计单位应当对其设计负责；注册建筑师等注册执业人员应对其设计负责

●根据《建设工程安全生产管理条例》符合施工总承包单位与分包单位安全责任划分的规定：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产服总责；总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工；总承包单位个分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任；分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理

●根据《建设工程安全生产管理条例》施工单位安全生产基本保障措施：安全生产费用应当专款专用；施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；编制安全技术设施及专项施工方案；在危险部位设置安全警示标志

●根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位共同进行验收

●符合《建设工程安全生产管理条例》关于机械设备、施工机具和配件出租单位安全责任的规定的有：出租的机械设备和施工工具即配件，应当具有生产许可证，产品合格证；禁止出租检测不合格的机械设备；禁止出租检测不合格的施工工具及配件

●《建设工程质量管理条例》强调工程质量必须实行政府监督管理

●《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在工程竣工验收合格后15日内到县以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案

●据《建设工程质量管理条例》，建设工程发生质量事故后，有关单位应当在24小时内向当地 建设行政主管部门和其他有关部门报告

●根据《建设工程质量管理条例》，建设单位质量责任和义务的责任：建设单位应当将工程发包具有相应资质等级单位；建设单位不得对承包单位建设活动进行不合理干预；施工图设计文件未审查批准，建设单位不得使用

●根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当对建设项目的勘察、设计、施工、监理以及有关的重要设备、材料等采购进行招标

●根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用

●符合施工单位质量责任和义务的规定有：施工单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程；施工单位不得转包工程；总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

●根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具：质量保修书

●《建设工程质管理条例》，关于质量保修制定的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏最低保修期为5年

●根据《建设工程质量管理条例》，关于质量保修制定的规定，供热与供冷系统的最低保修期为两个采暖期、供冷期

●根据《建设工程质量管理条例》，关于质量保修制定的规定，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期为2年

●《建工程质量管理条例》，工程质量监督机构；国家发展与改革委员会；建设行政主管部门及有关专业部门属工程质量监督管理部门

●建设工程质量管理的基本制度：工程质量监督管理制度；工程竣工验收备案制度；工程质量事故报告制度；工程质量检举、控告、投诉制度

●《建设工程质量管理条例》工程竣工验收备案表；工程竣工验收报告；施工单位签署的工程质量保修书是建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料

●工程建设标准的约束性不同可分：强制性标准；推荐性标准

●建设单位质量责任和义务的规定：建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位；建设单位不得将工程肢解发包；施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用；对必须实行监理的工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理 ；建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标；建设单位在领取施工许可证或者开工报告之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续；建设单位不得对承包单位的建设活动进行不合理干预

●勘察、设计单位质量责任和义务的规定：勘察设计单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程；勘察设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察设计；注册执业人员应当杂设计文件上签字，对设计文件负责；设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计

●施工单位质量责任和义务的规定：施工单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程；总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任；施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工；建设工程实行质量保修制度，承包单位应履行保修业务

●工程监理单位质量责任和义务的规定：监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承但程监理业务；工程监理单位不得转让工程监理业务；工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理

●工程质量监督部门：国家发展与改革委员会；工程质量监督机构；建设行政主管部门及有关专业部门

●我国对标准级别的划分，对需要在全国范围内统一的技术要求制定的标准是：国家标准

●根据我国对标准级别的划分，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准是行业标准

●根据我国对标准级别的划分，对没有国家标准和行业标准而又需要在该地区范围内统一的技术要求所制定的标准是地方标准

●根据我国对标准级别的划分，对企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理事项和工作事项所制定的标准是：企业标准

●《工程建设标准强制性条文》规定对工程建设强制性标准监督检查内容：对建设单位、设计单位、施工单位和监理单位是否组织有关工程技术人员对工程建设强制性标准学习和考核进行监督检查；对本行政区域内的建设工程项目根据各建设工程项目实施的不同阶段，分别对其规划、勘察、设计、施工和验收等阶段监督检查；对建设工程项目采用的建筑材料和设备必须按强制性标准的规定进行进场验收，以符合合同约定和设计要求

●《工程建设标准强制性条文》规定对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式中，采用随机方法，在全体工程或某类工程中抽取一定数量进行检查的是：抽查

●《工程建设标准强制性条文》对工程建设强制性标准的实施情况进行监督检查的方式中，对建设项目在某方面和某专项执行强制性标准情况进行检查的是专项检查

●工程建设标准根据不同内容可分：设计标准；施工及验收标准；建设定额

●工程建设标准根据属性不同分：管理标准；技术标准；工作标准

●工程建设标准根据级别不同可分：国家标准；行业标准；地方标准；企业标准

●根据《工程建设标准强制性条文》，对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式有：重点检查；抽查；专项检查

●我国《环境影响评价法》规定，对可能造成重大环境影响的项目，要进行全面评价

●环境影响评价法，是指 对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪检测的方法与制度

●对于规划、建设后可能造成重大环境影响的项目，建设单位应当编制环境影响报告书

●环境影响评价文件中环境影响报告书或者环境影响报告表，应当由相应环境影响评价资质的机构编制，该机构由建设单位依法确定

●建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批，审批部门应当自收到环境影响报告书之日起60日内做出审批决定并书面通知建设单位

●“三同时”制度：建设项目需要配套建设的环境保护措施，又须与主体工程同时设计、同时施工、同时投资使用

●项目生产中，建设单位应对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行检测

●按照“三同时”制度的规定，落实防治环境污染和生态破坏的措施及经费概算的工作，应当在初步设计阶段完成

●需要进行生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批建设项目环境影响的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配备建设的环境保护设施竣工验收

●环境保护行政主管部门应当由收到环境保护设施竣工验收环境申请之日起30日内，完成

●建设项目的环境保护设施验收合格，该项目方可正式投入生产或者使用。项目运行中如产生与批准的环境评价文件不相符的情况，应当进行评价并采用改进措施

●属于建设项目环境影响报告内容是：建设项目周围环境的状况；对建设项目设施环境监测的建议；建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估；建设项目保护措施及技术、经济论证

●作为建设项目单位应当按照可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价；可能造成强度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价；对环境影响很小，不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表的规定，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

●为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构，不得以负责审批建设项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门；其他有关审批部门存在任何利益关系

●建设项目环境影响评价文件未经法律规定的审批部门批准的，该项目的审批部门不得批准其建设；建设单位不得开工建设

●环境保护行政主管部门应当对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查，发现为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构编制不实 环境影响评价文件，导致严重后果；审批部门工作人员失职、渎职，对依法不应批准的建设项目环境评价文件予以批准，导致严重后果时，应当追究法律责任

●分期建设、分期投资使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期建设；分期验收；分期投资使用

●建筑工程一切险承保各类民事、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路；水坝；桥梁；港埠，在建造工程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失

●根据《保险法》投标人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人

●根据《保险法》，被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人

●建筑工程一切险的被保险人不包括建设行政主管部门

●建筑工程一切险适用于所有房屋工程和公共工程

●在建筑工程一切险承保的内容中，场地清理费是指在灾害事故后场地上产生了大量的残跞，为清理工地现场而必须支付的一笔费用

●属于建筑工程一切险的危害与损害的有：火灾；水灾；雷击；海啸；冻灾；一般性盗窃；爆炸；地震；洪水

●属于建筑工程一切险的除外责任有：设计错误。以下不属于：工人的过失；工人恶意行为；一般性抢劫

●关于建筑工程一切险的保险期说法正确的是：如果地基在保险范围内，开工日包括打地基在内；施工机具保险自其卸放于工地之日起生效；保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

●根据《保险法》保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额

●根据《保险法》保险金额不得超过保险标的保险价值

●建筑工程一切险的保险金额按照不同的保险标的确定

●在工程保险中，保险公司通常会要求投标人根据其不同的损失、自负一定的责任。这笔由被保险人承担的损失额称为免赔额

●根据建筑工程一切险赔额规定，人身伤害的免赔额是没有免赔额

●建筑工程一切险的保险费率通常要根据风险的大小确定

●建筑工程一切险的保险费率由5个分项费率组成

●建筑工程一切险的保险费率的组成中，第三者责任险费率按整个工期一次性费率计取

●在建筑工程一切险的保险费率的组成中，保险费率按整个工期一次性费率计取

●建筑工程一切险保险费的缴纳，说法正确是可分期缴纳保费；出单后必须立即缴纳第一期保险费；如果在保险期内不能完工，保险可以延期，不过投保人须缴纳补偿保险费

●建设行政主管部门不是安装工程一切险的被保险人。以下属于业主；制造商；供应商

●在工程项目保险中，如果土木建筑工程项目不超过总价的20％，整个项目按安装工程一切险投保

●在工程项目保险中，如果土木建筑工程项目超过总价的50％，整个项目按安装工程一切险投保

●被保险人蓄意破坏；被保险人的欺诈行为；战争；功力不足而遭致合同罚款；核辐射是安装工程一切险的除外责任

●安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期，对考核期的保险责任一般不超过3个月

●建筑工程一切险的被保险人可以包括：业主；总承包商；分包商；业主聘用的监理工程师

●属于建筑工程一切险的适用范围：电站；公路；铁路；飞机场

●建筑工程一切险承包的内容：工程本身；施工用设施；施工用设备；场地清理费

●在建筑工程一切险承包的内容中工程本身包括：预备工程；临时工程；全部存放于工地，为施工所必须的材料

●在建筑工程一切险的内容中施工用设施和设备包括：活动房；存料库；搅拌站；脚手架

●属于建筑工程一切险承保的危害与损害：一般性抢劫、冰雹、火灾、雪崩

●属于建筑工程一切险除外责任有：军事行动；原子核裂变；被保险人的严重失职；设计错误；被保险人的蓄意破坏；合同罚款；施工机具本身原因造成的未导致建筑事故的损失

●关于建筑工程一切险的保险期说法正确的是：建筑工程一切险自工程开工之日或开工之前，工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准；施工机具保险自其卸放于工地之日起生效；保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

●安装工程一切险的被保险标的包括：安装 的机器、安装费、安装工程使用的承包人的机器、附带投保的土木建筑工程项目

●建筑工程一切险保险费的缴纳，正确的：可分期缴纳保费；如果在保险内工程不能完工，保险可以延期，不过投保人须缴纳补充保险费；如果保险延期，延展期的补充保险费只能在原始保险单规定的预期日前几天决定

●据《劳动法》规定，劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准

●安装工程一切险与建筑工程一切险的区别：建筑工程保险的标的从开工以后逐步增加，保险额也逐步提高而安装工程一切险的保险标的一开始就存放于工地，保险公司一开始就承担全部货价的风险，风险比较集中；在一般情况下，自然灾害造成建筑工程一切险保险标的损失的可能性较大，安装工程一切险保险标的受人为事故损失的可能性较大；安装工程在交接前必须经过试车考核

●安装工程一切险的被保险人包括：业主、制造商、技术咨询顾问

●安装工程一切险的除外责任有：结构方面的错误、材料方面的错误、在车间制作方面的错误、原子核裂变、罢工与骚乱、核辐射

●关于安装工程一切险的保险期限说法正确的有：安装工程一切险的保险责任，可以自投保工程的动工日开始；安装工程一切险的保险责任，可以自第一批被保险项目卸至施工地点时开始；保险责任的终止日可以是安装完毕验收通过之日；保险责任的终止日可以是保险物所列明的终止日；试车考核期的保险责任期，系指连续时间；维修期应从实际完工验收或投入使用之日起算

●劳动合同指劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的书面协议

●根据《劳动法》劳动合同应当书面形式订立

●《劳动法》劳动合同可约定使用期，试用期最常不要超过6个月

●根据《劳动法》规定劳动者因工负伤，医疗期满后，不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位可以解除劳动合同但应提前30日以书面形式通知劳动人本身

●根据《劳动法》规定，用人单位濒临破产进行法定整顿，却须裁减人员的，应提前30日向工会或者全体职工说明情况，

●《劳动法》规定，，职工因工负伤，伤愈出院，不属于用人单位不得解除劳动合同的情形

●《劳动法》，劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任，用人单位可解除劳动合同，应提前30日以书面形式通知劳动人本身

●禁止安排女职工在孕期从事第三级体力劳动

●根据《劳动法》，规定，县级以上人民政府劳动行政部门等应依法对劳动者他事故状况进行统计、报告、和处理

●禁止安排女工在矿山井下劳作属于第四级

●根据《劳动法》规定，不得安排女工在经期从事高温，低温，冷水作业他属于第三级

●《劳动法》规定，女工生育假期不少于90天

●据《劳动法》不得安排女工在哺乳期未满一周岁婴儿期间从事国家规定第三级体力劳动

●根据《劳动法》规定，不得安排未成年人从事矿山井下国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和禁忌从事的劳动

●劳动合同应具备的条款：劳动合同期限；工作内容；劳动保护和劳动条件；劳动纪律

●根据《劳动法》，劳动者有以下情形，用人单位可以解除劳动合同：在试用期间证明不符合录用条件；严重违反劳动纪律；严重违反用人单位规章制度；被依法追究行事责任；

●《劳动法》，劳动者可随时通知用人单位解除劳动合同：在试用期内；用人单位用暴利手段强迫劳动；用人单位用威胁手段强迫劳动；用人单位未按劳动合同约定支付劳动报酬

●符合《劳动法》关于安全及劳动卫生规程的规定有：用人单位必须建立、健全劳动安全制度；用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品；从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格；劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程

●符合对女工特殊保护的规定有：根据妇女生理特点组织劳动就业，男女同工同酬； 禁止安排矿山井下工作；不得安排女工在经期从事高温、低温、冷水作业

●符合对成年人的保护规定有：不得安排未成年人从事矿山井下劳动；有毒有害劳动；不安排从事国家规定的第四级劳动强度劳动；用人单位对他们进行健康检查

●《环境保护法》关于环境保护基本原则，预防为主的原则，防患就是防“患于未然”的原则

●环境质量的好坏关系到大家的切身利益，因此，依靠群众保护环境的原则，也是环境保护的基本原则

●《水污染防治法》规定，向水体排放热水，要保证水体水温符合水环境质量的标准

●为防治地下水污染，《水污染防治法》规定，人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质

●《固体废物污染环境防治法》做了详细规定，应采取措施防止和减少对环境的污染

●《固体废物污染环境防治法》规定，限制进口可以做原料的废物，确需进口的需经国家保护主管部门批准

●收集、贮藏危险废物必须分类进行，且无安全处理的危险废物

●在城市范围内向周围生活环境排放工业与建筑施工噪音的，应符合国家规定工业企业厂界标准和建筑施工厂界环境噪声排放标准

●环境保护法的基本原则，是环境保护方针、政策在法律上体现，是调整环境保护方面社会关系的指导规范，也是环境保护立法、司法、执法、守法

●根据经济规律和生态规律要求，环境保护法必须贯彻“经济建设，城市建设、环境建设同时实施、同时发展、同时规划的三同步方针

●根据经济规律和生态规律的要求，环境保护法必须贯彻“经济效益、环境效益、社会效益的三同一方针

●环境保护法的基本原则主要包括：经济建设与环境保护协调发展的原则；预防为主、防治结合的原则；政府对环境质量负责的原则；污染者付费的原则

●污染者付费原则，通常又称为“谁污染，谁治理”；“谁开发，谁保护”的原则，其基本思想是明确治理污染，保护环境的经济责任

●为了防止地表水污染，我国《水污染防治法》对防止地表水污染做出了以下规定：禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液；禁止在水体清洗装贮过油类或有毒污染物的车辆和容器；禁止向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物

●为了防止地下水污染，《水污染防治法》做出有关规定，禁止企业利用渗坑、渗井、裂隙和溶洞倾含有物质的废含病原菌废水和其他废弃物；地下工程应采取的防护措施，防止地下水污染；人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质

●露天堆放冶炼渣；化工渣；燃煤灰渣；尾矿和其他固体废物，应设置专用场所并须符合环保标准

●《固体废物污染环境防治法》对危险废物污染防治做了特别规定，包括：危险废物的包装物、处置场所必须设有识别标志；产生危险废物的单位，必须按国家规定处置，环保部门应限期改正，预期不处置或处置不符和规定的，由环保部门指定单位代为处置，费用由生产单位承担；转移危险废物必须填写“转移单”向移出单地和接受地环保部门报告；禁止向危险废物与旅客用同一运输工具载运

●《环境噪音污染防治法》对防治工业与建筑施工噪声污染做出了规定，具体内容有：产生环境污染的工业企业，应当采取有效措施，减轻噪声对周围生活的影响；国务院有关部门要对产生噪声污染的工业设备，根据噪声环境保护要求和技术经济条件逐步在产品的国家标准和行业标准中规定噪声限值；在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪音污染，施工单位必须在开工15天以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况；在城市市区噪音敏感区内，禁止夜间进行噪声污染的施工作业，但个别情况除外者，必须公告附近居民

●根据《消防法》按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审查

●根据《消防法》按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经过公安消防机构进行消防验收；未经验收或验收不合格的不得投入使用

●建筑构件和建筑材料的防火性必须符合国家标准或者行业标准

●《消防法》，在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。对已经设置且确有困难不能立即加以解决的，应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以在限期内继续使用

●《消防法》，对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签

●据《消防法》对工程建设中应采取消防安全措施的规定，属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责的有：制定消防安全制度；制定消防安全操作规程；实行防火安全制度制；针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育；组织防火检查，及时消除火灾隐患；保障疏通通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志

●关于建设工程勘察与设计任务的发包，正确的：发包方可以将整个工程建设勘察设计发包给一个勘察、设计单位；还可以发包给几个勘察、设计单位；工程建设勘察、设计单位不得将所承揽的工程建设勘察、设计转包

●根据《建设工程勘察设计管理条例》可以直接发包的过程建设勘察、设计项目有：采用特定专利的项目；采用特定的专有技术项目；建筑艺术造型有特定要求的项目

●任何单位和个人对建设工程勘察、设计活动中的违法行为都有权检举；控告；投诉

●关于全民所有制工业企业的变更，说法正确的是：企业变更的形式有转产、停产整顿、合并、分立和企业其他重要事项 变更；企业的权利不因企业的变更而消失；在企业变更下，原企业的权利有变更后的企业享有；

●农村集体经济组织投资设立的乡镇企业，其企业财产权属于设立该企业的全体农民

●合伙企业设立条件的：有两个以上的合伙人；有口头或书面合伙协议；有各合伙人实际缴付出资；有合法的企业名称；有经营场所

●属于个人独资企业的设立条件有：投资人具有安全民事行为能力；有合法的企业名称；有投资人的申报的出资；有必要的从业人员

●属于集体所有制企业享有的权利有：保证产品质量；依法合理开发和使用自然资源；严格控制、合理利用和节约使用土地

●关于合伙企业说法正确的是：合伙企业的利润由合伙人依照合伙协议约定的比例分配；合伙企业的财产，归全体合伙人共同所有；合伙企业的亏损由合伙人依照合伙协议约定的比例分担

●关于有限公司的设立，说法正确的是：国家授权投资的机构或者国家授权的部门可以单独投资设有国有投资的有限责任公司；公司名称必须标明有限责任公司的字样；在公司登记的全体股东实缴的最低注册资金限额要满足法律、法规的规定

●根据《公司法》有限公司由2个以上、50以下股东推动出资设立

●股东会是有限责任公司的权利机构

●《公司法》对有限责任公司规定，股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散或者变更公司形式做出的决议，以及修改公司章程的决议，必须经过代表2/3以上表决权的股东通过

●根据《公司法》，有限责任公司的董事会是由股东会选举产生的董事组成的业务执行机关，其成员为3～13人

●董事长是有限责任公司的法定代表人

●根据《公司法》有限责任公司董事的任期由公司章程规定，但每届任期不得超过3年

●根据《公司法》对有限责任公司的规定，1/3以上的董事可以提议召开董事会会议

●根据《公司法》，有限责任公司经营规模较大，应设立监事会，其成员不得少于3人

●据《公司法》，有限责任公司股东人数较少和规模较小的，可设1～2名监事，不设监事会

●有限责任公司股东人数较少和规模较小的，可设1名执行董事，不设董事会

●有限责任公司规定，监事的任期每届为3年

●《公司法》，有限责任公司规定，股东大会应当每年召开1次年会

●根据《公司法》，有限责任公司的规定，股东大会对公司合并、分立或者解散公司做出的决议以及修改公司章程的决议，必须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上

●据《公司法》，股份有限公司董事会为公司经营决策和业务执行机构，其成员为5～19人

●对股份有限公司规定，监事会是公司业务活动的监督机构

●有关有限责任公司的设立，说法正确的是：国家授权投资的机构或国家授权的部门可以单独投资设立国有独资的有限责任公司；公司需建立与法律规定相一致的组织机构；公司要有符合法律、法规规定的生产经营场所

●根据《公司法》，有限责任公司的规定，股东会对公司增加注册资本；公司减少注册资本；变更公司形式；修改公司章程的决议，必须经代表2/3以上的表决权的股东通过

●董事、经理、财务负责人不得兼任监事

●据《税收征收管理法》，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经税务机构批准，可以延期缴纳税款，但最常不得超过3个月

●根据《税收征收管理法》，违反税收法律、行政法规应当给予行政处罚，在5年内未被发现的，不再给予行政处罚

●《反不正当竞争法》，经营者采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品，不构成犯罪的，监督检查部门可以根据情节处以1～20万元的罚款，有违法所得的，予以没收

●根据《反不正当竞争法》，经营者利用广告或者其他方法，对商品作引人误解的虚假宣传的，监督检查部门应当责令停止违法行为，消除影响，可以根据情节处以1～20万罚款

●侵犯商业秘密的，监督检查部门应责令停止违法行为，可以根据情节处以1～20万罚款

●投标者串通投标，抬高标价或者压低标价；投标者和招标者相互勾结，以排挤竞争对手的公平竞争的，其中标无效，监督检查部门可以根据情节处以1～20万罚款

●当事人对不正当竞争行为的监督检查部门做出的处罚决定不服的，可以自收到处罚决定之日起15日内向一级主管机关申请复议

●监督检查不正当竞争行为的国家机关工作人员徇私舞弊，对明知有违反《反不正当竞争法》的规定构成犯罪的经营者故意包庇不使他受追诉的，依法追究刑事责任

●根据《税收征收管理法》，税务机关可以采取的税收保全措施有：书面通知纳税人开户银行暂停支付纳税人的金额相当于应纳税款的存款；扣押纳税人的价值相当于纳税款的商品、货物；查封纳税人的价值相当于纳税款的商品、货物；

●《税收征收管理法》，针对税务工作人员的行政出分包括：警告；记大过；降级；撤职

●根据《反不正当竞争法》，属于不正当竞争：商业贿赂行为；虚假宣传行为；假冒商业秘密行为；侵犯商业秘密行为；低价倾销行为

●属于要约生效的表述正确的是：要约自要约到达受要约人时生效

●要约正确的是：要约是一种意思表示；要约的内容具体明确；要约是一种法律行为

●属于要约的是：投保书

●甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是：该电子邮件进入乙单位制定的电子邮箱的时间

●甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，乙单位共有四个电子邮箱并且没有特别指定，则此要约的生效时间是：该电子邮件进入乙单位任一电子邮箱的首次时间

●表述正确的是：要约可撤回；撤消；承诺可以撤回但是不能撤消

●缔约过程中，受要约人对要约的主要条款部分同意，部分做出变更答复，性质是新要约

●在缔约过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给堆放造成损失的，应承担缔约过失责任

●关于要约撤消的表述中，说法正确的是：要约人确定了承诺期限的，要约不可撤消；要约人以其他形式明示要约不可撤消的，要约不能撤消；受要约人从要约的条款中推测出要约是不可撤消的，并已经为履行合同做了准备工作的，要约不可撤销。说法错误的是：要约生效后，不得撤销

●在缔约过程中，受要约人做出承诺后，要约和承诺的内容对双方产生法律约束力

●一方希望和他人订立合同的意思表示，在性质上属于：要约

●关于承诺的表述中正确是：承诺是受要约人完全同意要约的意思表示；承诺是一中法律行为；承诺可以撤回。说法错误的是：承诺可以撤销

●承诺是指：甲按照某公司广告上的价格，给该公司汇款购买其产品，该公司给甲邮寄了其指定的产品。以下情形不是：甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容；甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容；甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，过期则视为承担，但是乙却没有如期做出答复

●承诺有效的是：承诺因其他原因而延误，但要约人却未及时通知受要约人

●在某建材购销的承诺中，对于要约中的下列事项变更，属于非实质性变更的是：建材包装的装潢

●在某建材购销的承诺中，承诺对要约作以下变更，则有效的情形为：对要约内容增加了三条说明性条款，要约人并未反对。无效的有：对建材质检标准的变更；对建材外包装、装潢的变更，但要约人及时表示反对；对建材规格型号的变更

●关于合同当事人的名称、住所表述中，正确是：自然人的住所是指自然人当前居住之处所。错误的是：法人、其他组织的名称是指经登记主管机关核准登记的名称；某公司的名称必须以营业执照上的名称为准；法人、其他组织 住所是指他们的重要办事机构所在地

●关于合同“标的“的表述中，正确的是：合同标的是合同主体双方的权利义务共同指向的对象；合同标的是合同法律关系的客体；某工程建材购销合同的标的是建材，即物。错误的是：某工程施工合同的标的是该工程本身，即物

●签合同，对标的物的质量所应当遵循的标准不包括：国际质量标准。包括：国家质量标准；行业质量标准；企业新产品鉴定的标准

●合同履行的地点不包括：合同纠纷的管辖地点。包括：交货地点；价款结算地点；工程项目施工地点。

●合同履行的方式不包括：争议的解决方式。包括：提货方式；付款方式；验收方式

●合同法律关系的客体是指：合同的标的

●在我国，解决合同争议一般按照协商、仲裁、诉讼；的程序进行

●合同当事人承担违约责任的方式不包括：行政拘留。他包括：采取不久措施；赔偿损失；继续履行

●缔约过失责任是基于对诚实信用原则，在当事人之间产生的一种义务的违反而应当承担的法律责任。对此特定义务性质的表述错误的是：合同义务  正确的是：合同前义务；法定义务；附随义务

●甲乙两人在磋商签订合同的过程中，乙因需要让甲知悉了自己的商业秘密，以下表述正确的是：无论合同是否成立，甲都不得泄露或者不正当的使用乙的商业秘密

●缔约过失责任不同于合同的违约责任，表述错误的是：缔约过失责任会因商业秘密问题而引起，而违约责任与商业秘密无关。正确的是：违约过失责任基于合同前义务，而违约责任基于合同义务；违约过失责任方式是赔偿损失，而违约责任有害继续履行、违约金等方式；违约过失责任具有法定性，二违约责任具有约定性

●违约过失责任发生在：合同订立过程中

●属于要约邀请：招股说明书；招标公告；拍卖公告；商品价目表

●关于要约的表述中正确的是：要约必须具有与他人订立合同的目标；要约的内容必须具体确定；除法律另有规定外，要约人可以自主选择要约的形式；经受要约人承诺，要约人即受要约的约束

●关于要约撤回的表述中正确的：要约生效之前，要约人可以撤回要约；撤回要约的通知在要约之前可以撤回要约；撤回要约的通知与要约同时到达受要约人时，要约可以撤回

●关于要约撤销的表述中正确的是：要约生效之后，要约人可以撤销要约；在不损害受要约人的前提下，要约人可以撤销要约；撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。

●不撤销不得的要约包括：要约人确定了承诺期限；要约人明确了承诺期限；要约人明确表示要约不可撤销；从要约的有关条款中可以推测出该要约不要撤销，并已经为履行合同作了准备工作

●要约失效的情景包括：拒绝要约的通知到达要约人；要约人依法撤销要约；承诺期限届满受要约人未做出承诺；受要约人对要约的内容做出实质性变更

●承诺的有效条件包括：承诺必须由受要约人向要约人做出；承诺的内容应当与要约的内容完全一致；承诺必须要约的有效期内做出

●以下表述正确的是：承诺到达要约人时生效；承诺生效时合同成立；承诺生效对要约人和受要约人均有法律约束力

●关于承诺撤回的表述中正确的是：承诺生效之前，受要约人可以撤回承诺；承诺撤回是受要约人阻止承诺生效的行为；撤回承诺的通知在承诺之前到达要约人时，承诺被撤回；回承诺的通知与承诺之前到达要约人时，承诺被撤回；

●当承诺对要约的内容做出非实质性变更时，表述正确的是：该承诺笑效力不确定；如果要约人及时表示反对，则承诺无效；如果要约明示不得对要约的内容做出任何变更，则承诺无效

●应当承担损害赔偿责任的是：故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的；假借订立合同，恶意进行磋商，给对方造成损失的；一方未尽通知、协助等义务，增加了对方的缔约成本

●关于：“缔约过失责任的构成要件”的表述中正确的是：缔约过失行为发生在订立合同的过程中；缔约人一方主观有过错；使对方受到损失；一方缔约过失行为与对方受到的实际损失之间有因果关系

●应当承担缔约过失责任的是：故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的；假借订立合同，恶意进行磋商，给对方造成损失的；一方未尽通知，协助等义务，增加了对方的缔约成本

●合同生效应具备以下要件：合同当事人具有相应的民事权利和民事行为能力；合同当事人意思表示真实；合同不违反法律或者社会公共利益；具备法律、行政法规规定的合同生效必须具备形式要件

●违约责任总体上实行严格责任原则

●合同无效：是指虽经合同当事人协商订立，但因其不具备或违反了法定条件，法律规定不承认其效力的合同

●合同无效法律规定（合同法52条）：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定

●合同法53条，合同中的下列免责条款无效：造成对方人身伤害的；因故意或者重大过失造成对方财产损失的

●合同履行中，内容约定不明确，用《合同法》62条：质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或符合合同目的的特定标准履行；价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行；履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行；履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间；履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行；履行费用不明确的，由履行义务一方负担。

●《合同法》63条：执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行，价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物的或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行，价格下降时，按照原价格执行

●合同当事人履行合同时，遵循的原则：全面、适当履行的原则；遵循诚实守信的原则；公平合理，促进合同履行的原则；当事人一方不得擅自变更合同的原则

●合同法64条：当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符和规定，应当向债权人承担违约责任

●合同法61条：合同生效时，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯规定

●对于已经生效的合同，如发现合条款空缺，致使合同难以履行，则对合同有关内容的确定方法，当事人应当先补充协议

●当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债权人与债务人之间的法律关系没有变更；债务人向第三人履行债务所增加的费用，应当有债权人负担；债务人未向第三人履行债务的，应向第三人承担违约责任

●当事人约定有第三人向债权人履行债务的：第三人向债权人履行债务，必须征得债权人的同意；第三人向债权人履行债务，并不因此而成为合同的当事人；第三人向债权人履行债务，不得损害债权人的利益

●甲乙签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是后履行抗辩权

●甲乙签订一份买卖合同，合约规定双方没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求，此中当事人行使的权利是：同时履行抗辩权

●同时履行抗辩权的行使表述正确的是：当事人互负债务，没有先后履行顺序；一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；对方所负的债务具有履行的可能性

●后履行抗辩权的行使：当事人互负债务，并有先后履行顺序；先履行的一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求；先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求

●合同履行中的抗辩权包括：先履行抗辩权、同时履行抗辩权、后履行抗辩权、不履行抗辩权、不安履行抗辩权

●如当事人一方没有确切证据证明对方有法定的行使不安抗辩权的情形，而中止履行合同，则其应承担的法律责任是：违约责任

●当事人行使不安抗辩权时负有的义务：及时通知对方中止履行合同的事实、理由；及时通知对方合同恢复履行的条件；当对方提供担保时，应恢复履行

●当事人行使不安抗辩权享有的权利：对方在合理期限内未恢复履行能力并且未能提供适当担保，则行使不安抗辩权的当事人一方有权通知对方解除合同

●代位权的行使：债权人怠于行使其到期债权；对债权人造成损害；专属于债务人自身的债权除外；债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债权人的债权；债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担；

●合同当事人依法行使不安抗辩权的直接法律后果是中止履行合同

●专属于债务人自身的债权的含义：是指只有债务人本身才能享有的权利；包括专属于债务人的人身权利和财产权利

●撤销权的表达：债权人行使撤销权必须以自己的名义；撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使；自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭；债务人放弃到期债权，给债权人造成损害的；撤销权的行使范围以债权人的债权为限；债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担

●合同法中合同履行的原则包括：全面、适当履行的原则；诚实信用的原则；公平合理的原则；当事人一方不得擅自变更合同的原则

●属于“全面、适当履行的原则”的有：当事人交付的标的符合合同约定；合同履行的数量符合合同约定；合同履行的价款符合合同约定；合同履行的质量符合合同约定

●瘟疫是属于不可抗力事件中的自然事件

●属于“全面、适当履行的原则”的有：合同履行的方式符合合同约定；缔约过程中要约的形式合同约定；合同履行的期限符合合同约定；合同履行的地点符合合同约定

●已经生效的合同，发现合同条款空缺，致使合同难以履行，则对于有关事项的确定方法，表述错误的是：当事人可直接按照合同的有关条款确定或当交易习惯确定；可以直接或第62条的规定；当事人可以申请仲裁机构裁决。正确说法是：当事人应当先协议补充

●执行政府定价的购销合同，其价格的确定规则是：逾期提货，价格下降时，按原价格执行；逾期提货，价格上涨时，按新价格执行；逾期付款，价格下降时，按原价格执行；逾期付款，价格上涨时，按新价格执行

●当事人约定由第三人向债权人履行债务的，活法正确的是：第三人向债权人履行债务，必须征得债权人的同意；第三人向债权人履行债务，并不因此而成为合同的当事人；第三人向债权人履行债务，不得损害债权人的利益；第三人未向债权人履行义务的，债务人应向债权人承担违约责任

●甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲应于2003年10月20日交货，乙应于同年10月30日付款，10月上旬，甲渐渐发现乙财产状况恶化，已经不具备支付贷款之能力，并有确切证据证明。基于上述情形，甲于10月20日未按约定交货。依据合同法的有关约定，此时，乙行使的权利是：先履行抗辩权；不安抗辩权

●甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲应于2003年10月20日交货，乙应于同年10月30日付款，。乙在10月20日前发生的下列情况转移财产以逃避债务；在其他合同的履行中丧失诚信；丧失履行能力；抽逃资金以逃避债务，甲可以依法中止履行合同。

●关于代位权的行使，正确的：债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权；专属于债务人本身的债权除外；债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担

●以下情形，债权人可以行使撤销权：债务人放弃其到期债权，给债权人造成损害的；债务人无偿转让财产，给债权人造成损害的；债务人以明显不合理的低价转让财产，诶债权人造成损害，并且受让人知情的

●债务人的下列行为给债权人造成了损害，债权人因此向人民法院撤销这些行为，其中人民法院应于支持的是：债务人放弃其到期债务；债务人无偿将财产转让他人；债务人以明显不合理低价转让财产，并受让人知道该情形

●施工合同履行过程中出现因为发生水灾，承包商无法在合同约定的工期内竣工时，当事人一方不承担违约责任

●当事人在合同中既约定违约金，又约定订金时，一方违约时，另一方当事人可以选择使用违约金或者订金条款要求对方承担责任保护其合法权益

●在工程施工中，由于承包方的设备损坏原因导致工期延误，承包方应该承担违约责任

●出现违约责任后，要求违约方继续履行合同，对于质量不符和合同约定要求的非金钱债务不符和约定的，对方可以要求履行

●非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担的规定是符合《合同法》公平合理原则

●不可抗力事件发生后，当事人一方应当及时通知对方，这是当事人的首要义务

●施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包方，将基础部分分包给了乙分包商，但是，家分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此向总包方提出要求承担违约责任

●某些项目在施工过程，建设单位没有筹借到资金未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于违法行为，

●同时具备有违约事实；当事人一方有过错条件时应承担违约责任

●合同当事人承担违约责任的形式有：合同继续履行；采取补救措施；支付赔偿金；支付违约金；

●缔约过失责任；无效合同；可撤销合同；采取过错责任原则

●关于先期违约责任，当事人一方明确表示不能履行合同义务的；以自己的行为表示不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任

●对于金钱债务的违约责任承担的方式：继续履行；要求债务人支付违约金；要求债务人支付逾期利息

●当事人因对方违约采取适当的措施防止损失的扩大而支出的合同费用，由违约方承担

●某材料采购方口头将材料采购任务委托给材料供应方，但双方没有签书面合同，供应方将委托采购材料交给采购方并进行校验后，由于采购方拖欠材料款，引发纠纷，此时应当认定合同已经成立

●无效合同从订立时起就无法律效力

●可撤销的合同，当事人必须从知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权

●对于可撤销合同，受害方有选择合同效力的权利这是依据意思自治原则

●合同中关于解决争议条款的效力具有相对独立性，不受合同无效、变更或者终止的影响

●一方以欺骗、胁迫手段订立的、损害国家利益的合同属无效合同

●法人的法定代表人、负责人越权订立的合同，除相对人知道或应当知道，其超越权限外，该行为有效

●代理权授权不明确的情况下的代理行为不属于无权代理行为

●限制民事行为能力的人订立的合同相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认

●精神不健康的限制民事能力的人订立的纯获利益的赠与合同是有效的

●b公司授权采购员去采购a公司的某产品100件，采购员拿着公司空白合同与a公司订立购买200件产品的合同，由此发生纠纷后，应当有a公司交付200件产品，b公司支付相应的货款

●合同生效的事件说法：一般来说，依法成立的合同，自成立时生效；书面合同自当事人双方签字或盖章时生效；附生效条件的合同，自条件成就时生效

●说法正确：当事人对合同的效力可以约定附条件；当事人对合同的效力可以约定附期限；当事人为自己的利益不正当阻止条件成就的，视为条件已成就

●无权代理人代订的合同，未经被代理人追认，相对人又没有正当理由相信行为人有代理权的，其法律后果由行为人承担

●当事人订立合同，在即时清结的合同情况下可以不采用书面形式

●一般情况下法定代表人越权订立合同有效

●撤销权行使期间从当事人知道知道撤销事由时间；当事人应当知道撤销事由的时间起计

●可撤销合同的确认应该是由人民法院、仲裁委员会确认

●可撤销合同：因重大误解订立的合同；一方以欺诈、胁迫手段订立的合同；订立合同时显失公平的合同

●无处分权人处分他人的财产，在经过权利人追认；无处分权利人在订立合同后取得处分权的情况下，该合同有效

●限制民事行为能力订立的合同；无权代理的行为人代订的合同属于效力待定合同

●合同的转让实质是合同变更的一种特殊形式

●债权转让和债务转移：合同当事人双方基于合同内的约定；债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务；合同当事人之间的债券和债务关系并不因此改变

●债权人转让权利应当通知债务人

●债权人转让权利后，债务人的抗辩可以向受让人主张

●债务人转移债务的应当经债权人同意

●说法正确的是：当事人订立合同后分立的，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务

●合同中止原因中，债务清偿是最主要和最常见的原因

●合同终止引起合同权利义务客观上不复存在

●当事人可以将合同标的物提存，一般提存到公证处

●合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起5年内不行使将消灭

●债权人领取提存物的权利消灭后，提存物归国家所有

●协商解除一般不会发生合同解除期限的问题

●当事人依据合同规定主张解除合同的，应当通知对方，合同从通知送达到对方的时间时解除

●债权债务转让的形式：合同承担、因企业的合并而发生的债权债务的转移

●合同解除后，尚未履行的应中止履行，已经履行的，据履行情况和合同性质，当事人可以要求赔偿损失、采取补救措施、恢复原状

●合同中债务人可将标的物提存的情况包括：债权人没有正当理由拒绝受领的、债权人下落不明的、债权人死亡没有确定继承人的

●法定解除合同条件的有：因为不可抗力使合同目的无法实现的、在合同履行期满前，一方明确表示不履行主要债务的、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍不履行的

●合同当事人一方提出解除合同，另一方如果有异议的，可以请求人民法院、仲裁委员会确认解除合同的效力

●担保合同是一种从合同

●保证合同是债权人与保证人签订的合同

●能够成为保证人的是子公司

●保函属于连带保证担保方式

●保证一般分一般和连带保证；一般保证中，保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁时，可以拒绝保证；连带保证中，债务人只要在债务履行期满前不履行债务。债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任；

●保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续担保保证责任

●定金属于担保形式的一种

●保证人与债权人应以书面形式订立保证合同

●抵押是债务人或者第三人不转移对特定财产的占有，将该财产作为债权的担保

●抵押将限制的是财产的处分权

●当事人以房地产进行抵押，抵押合同到主管部门登记

●某公司将价值500万元的房产抵押银行，第一次抵押贷款200万元抵押贷款最高比例70％，第二次抵押最多获得到150万元的贷款

●动产质押合同从质物移交质权人占有时生效

●债权人留置财产后，债务人应当不少于2个月的期限内履行债务

●订金合同属于实践性合同

●定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额有当事人约定，但是不得超过主合同标的额的20％

●某项目设计费100万元，合同约定定金15％，发包方以支付定金，但承包方不履行合同，此时，承包方应该返还发包方30万元费用

●工程项目建设中，保证是最为常见的一种担保方式

●不能为保证人的：政府行政机关、政府权利机关、医院

●保证期间，债权人与债务人协议变更主合同的；债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，否则保证人不再承担保证责任

●质押包括：动产质押，权利质押

●可以进行抵押的财产：有《房屋买卖合同》和购房发票但尚未办理产权证的商品房、抵押人依法承包并经发包人同意的荒滩的土地使用权、建设审批程序规范的在建工程

●抵押说法正确的是：抵押权与其担保的债权同时存在；债权消灭时抵押权也消灭；抵押权因抵押物灭失而消失，因灭失所得的赔偿金应作为抵押财产

●债务人不履行合同，债权人可行使留置权的合同有保管合同、运输合同、加工承揽合同

●以著作权、股票、专利权为质押物权利质押合同自登记日起生效

●依照合同理论，狭义的合同是指：债权合同

●适用《合同法》的是：企业承保协议

●属于《合同法》规定的合理的基本原则有：平等、自愿原则；遵守法律、维护社会公共利益的原则；公平、诚实信用原则。它不属于：等价有偿原则

●不属于《合同法》分则中列举的15钟有名合同是：保险合同

●表述中错误是：合同是当事人为了终止民事权利义务达成的协议

●合同法的基本原则中自愿原则的前提是：当事人法律地位平等

●表述错误的是：只有不履行合同义务，才能承担违约责任

●合同是平等主体法人.其他组织.自然人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议

●下列合同适用于《合同法》的是：保管合同；借款合同；供用电合同；委托合同

●《合同法》的重要基本原则包括：遵守法律；不扰乱社会经济秩序；不损害社会公共利益

●建设工程纠纷解决的几种途径，诉讼是依靠国家强制力来实现的

●调节，是指建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷，第三人依据一定的道德和法律规范，使双方自愿达成协议，以求解决建设工程纠纷的方法。

●仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内，认为符合受理条件的，应当立案

●仲裁庭由3名仲裁员组成时，设首席仲裁员

●建设工程纠纷，是指建设工程当事人对建设工程中的权利和义务产生了不同的理解

●和解，是指建设工程纠纷当事人的自愿友好的基础上，互相沟通、互谅，从而解决纠纷的一种方式

●和解协议不具有强制的效力

●仲裁，当事人双方在纠纷发生前或纠纷发生后达成协议，自愿将纠纷交给第三者，由第三者在实施上做出判断、在权利和义务上做出裁决的一种解决纠纷的方式

●仲裁委员会的仲裁裁决做出后，当事人应该履行。当另一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方可按有关规定向人民法院申请执行

●申诉判决具有强制执行的法律效力，当事人可以向人民法院申请强制执行

●建设工程纠纷当事人如果不服第一审人民法院判决，可以上诉至第二审人民法院

●合同当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决纠纷的最终方式

●当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当由各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定

●裁决书自做出之日起发生法律效力

●人民法院适用普通审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结

●人民法院审理对原判决的上诉案件，应当在第二审立案之日起3个月内审结

●人民法院应当在立案之日起5日内将起诉副本发送原告，被告在收到之日起15日内提出答辩状

●诉讼，是指：建设工程当事人请求人民法院行使审判权，审理双方之间发生的纠纷，做出由国家强制保证实现其合法权益，从而解决纠纷的审判活动

●发包人与承包人建设工程纠纷经仲裁后，裁决当即发生法律效力

●我国建设工程纠纷的基本形式有：诉讼；调解；和解；仲裁

●建设工程纠纷调解解决有以下特点：较经济的解决纠纷；调解协议不具有强制执行的效力；调解人的身份没有限制；有利于消除合同当事人的对立情绪

●建设工程纠纷仲裁解决有以下特点：体现当事人的意思自治；裁决的终局性；执行的强制性；保密性

●建设工程纠纷诉讼解决有以下特点：程序和实体裁决严格依法；当事人在诉讼过程中对抗的平等性；二审终身制；执行的强制性

●当事人申请仲裁应符合的条件：有仲裁协议；有具体的仲裁请求、实施和理由；属于仲裁委员会的受理范围

●当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书；答辩书；其他材料做出裁决

●起诉必须符合以下条件：原告是于本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求、事实和理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖；

●仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼比，仲裁具有以下特点：当事人对仲裁庭的组成有权选定，诉讼中审判庭人员是由法院指定的；仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议，而诉讼则没有关于诉讼的协议；对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会，而诉讼则实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院

●第二审人民法院对上诉案件，经过审理，可按照下列情形分别处理：维持原判；依法改判；撤销原判，发回重申

●证据可能灭失的情况下，诉讼参加人可向人民法院申请证据保全

●属于民事诉讼中规定的证据有：物证；试听资料；被告人的陈述。 律师的保护不属于

●在案发现场勘验中，发现一封信，根据书信中字体鉴定结论，确定了犯罪嫌疑人。在本案中书信是物证

●需要保全证据的情况有两种：一是证据可能灭失，二是证据在以后难以取得

●根据我国《民事诉讼法》规定，表述正确是：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据；书证应该提交元件；人民法院认为应当由自己收集的证据，由人民法院负责调查收集；物证应当提交原物；

●人民法院指派的勘验人员对案件的诉讼标的物和有关证据，经现场勘察、调查所作的记录称为勘察笔录

●根据我国规定错误的是：物证必须提供原物

●民事诉讼中，向人民法院申请保全证据，不得迟于证据期限届满前7日

●民事诉讼法的规定，不属于人民法院负责调查收据证据的情形是：当事人没有提供证据

●某些产品外观上印刷的性能说明，在对该产品发生争议时，可作为书证

●李某被正在施工的建筑堕落物砸伤，花医疗费4000元。起诉到人民法院，并递交了诊断说明，这种诊断证明是书证

●人民法院委托有关部门对被建筑堕落物砸伤的李某伤残等级进行鉴定，说法错误的是：鉴定部门接受委托后，出具口头鉴定结论

●民事诉讼中可为作证据的种类有：物证；被告人供述；当事人的陈述；证人证言

●根据《民事诉讼法》，证据保全错误说法是：者证据保全只能依当事人申请进行，人民法院不得依职权做出；当事人申请保全证据的应当提供相应的担保；当事人在举证期限内随时可以申请保全证书

●据《民事诉讼法》规定关于证据保全说法正确的是：向证人进行询问调查，记录证人证言；对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或用其他方法加以复制；对证据进行鉴定

●人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，其正确做法是：应交法定部门鉴定；没有法定部门的，由人民法院指定的鉴定部门鉴定；鉴定部门和鉴定让有权了解进行鉴定所需要的案件材料

●当法院在开庭审理案件时，被告对鉴定结论提出异议，要求重新鉴定，法院可按应延期审理；法院重新委托鉴定

●法庭质证过程中，一方当事人申请重新鉴定，该当事人只有在提出有效证据证明以下情形中的原鉴定机构不具备相关的鉴定资格；原鉴定人员不具备相关的鉴定资格；鉴定程序严重违法的；鉴定结论明显依据不足的

●关于诉讼方式错误的是：起诉必须以书面的形式；正确的是：起诉形式是以书面为原则的；当事人书写起诉状有困难的，也可口头起诉；口头起诉的，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人

●非起诉状应当记明的事项包括：代理律师的基本情况

●人民法院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合条件的，即立案，并于立案之日起5日内向起诉副本发送到被告

●民事诉讼法》，关于答辩错误是：在开庭前未以书面形式提交答辩状，开庭时以书面形式进行答辩正确的是：被告不提出答辩状的不影响人民法院的审理；答辩是针对原告的起诉状而对其予以承认、辩驳、拒绝的诉讼行为；被告可以书面形式向法院提交的答辩状

●张某住A省B县，李某住在A省c县。张某以因侵权责任，应有a省c县人民法院管辖

●对被劳动教养的人提出的诉讼，应有原告住所地人民法院

●人民法院应在立案之日后将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起15日内提出答辩状

●专属管辖的有：因不动产纠纷提出的诉讼

●上海某建筑公司于天津建材厂签订一份建材购销合同，双方商定在济南交货但因不可预见的原因未实际履行，若建筑公司对建材厂提出合同纠纷诉讼应在天津市人民法院

●a县人民法院受理一起经济纠纷案件，经审查后发现不属于自己管辖，移送b县人民法院，b县认为安规定也不属于本院管辖，应报请上级人民法院指定管辖

●合同当事人签字盖章债权文书不实法院拘役执行的根据

●某法院经甲申请，开始执行被执行人乙的财产，正在此时，丙向法院提出异议，认为执行标的物为自己所有。经审查，异议成立，此时应有法院院长批准中止执行

●民事执行：人民法院审结的案件一般由人民法庭负责执行；人民法院做出生效的法律文书，有第一审人民法院执行；法律规定有人民法院执行的法律文书，由被执行人住所所在地或者被执行财产所在地人民法院执行

●非人民法院受理执行案件应具备的条件是必须由申请人提出申请

●起诉状应当记明的事项包括：当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所；诉讼请求；诉讼状根据的事实和理由；证据和证据来源

●合同双方当事人可以约定选择（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地）人民法院作为合同纠纷的管辖法院

●章住a省b县，力住a省c县，双方在a省e县签订合同，在a省f县履行合同，后章对力提取合同诉讼，双方并未约定由那个法院管辖，此时，可由a省c县、f县人民法院管辖

●因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地；主要遗产所在地人民法院管辖

●下列属于专属管辖的案件有：因不动产纠纷引起的诉讼；因继承遗产纠纷提起的诉讼；因港口作业中发生纠纷提起的诉讼

●确保审计机关的独立性是防范审计纠纷措施

●江苏常州市某单位职工苏某，在原籍安徽省合肥市有私房三间。他有2子。长子在北京工作，次子在上海工作。苏某去世后，孩子因继承遗产发生纠纷。次案有管辖权的法院有：安徽省合肥市和江苏省常州市人民法院

●根据《民事诉讼法》的规定，申请执行程序发生的必备条件是：作为执行根据的法律文书已经发生法律效力；负有义务的一方当事人故意拖延、逃避或者拒绝履行义务

●在下列情况下，人民法院应裁定终结执行：申请人撤销申请的；据以执行的法律文书被撤销的；追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的

●中国仲裁协会的不同认识中，正确是说法是：各仲裁委员会是中国仲裁协会的当然会员

●根据我国仲裁法的规定，关于仲裁机构组织性质的表述正确的是：属民间性组织，独立于行政机关

●有关仲裁管辖的正确的表述是：既不实行级别管辖，但不实行地域管辖

●发包人与承包人双方对仲裁协议效力有异议，发包人请求仲裁委员会做出决定，承包人请求人民法院做出决定的应有：人民法院做出裁定

●建设工程合同纠纷经仲裁裁决后发包人不履行义务则承包人可以向承包人向法院申请强制执行

●各仲裁委员会是中国仲裁协会的当然会员；仲裁委员会不按行政区划层层设立；仲裁委员会应当从公道正派的人员中聘任仲裁员；仲裁委员会之间没有隶属关系

●仲裁法：发生纠纷的双方如有一方不同意进行仲裁，仲裁机构既无权受理仲裁；公平合理是仲裁制度的基本原则；各仲裁机构必须是独立的组织，相互间不能有隶属关系

●我国有关法律规律，在仲裁条例载有条款的合同因违反法律的禁止性规定而无效情形下仲裁协议有效

●天马公司与行空公司在合同中订立了仲裁条例，双方约定一旦发生合同纠纷，由a市仲裁委员会仲裁委员会仲裁，后双方在仲裁条例的效力上发生争议，天马向a市仲裁委员会请求认定仲裁条例的效力：行空却请求a市中级人民法院做出有关认定，此时应有a;市中级人民法院做出仲裁条款效力的裁定

●北京甲建筑公司与河北乙建材厂签订一份材料采购合同，合同约定：“因本合同发生的争议提交华北地区的仲裁委员会进行仲裁。”后合同履行过程中发生争议，甲公司向天津仲裁委员会申请仲裁，乙公司则向甲公司所在地的北京市海淀区人民法院提起诉讼。该法院立案受理后，甲公司对该院管辖权提出异议。此时法院应做：裁定本院具有管辖权

●在下列何种情况下仲裁协议不必然无效、可由当事人进行补充情形的是：对仲裁事项或仲裁委员会没有约定的

●仲裁表述中符合法律规定的有：仲裁委员会应当由当事人协议选定；当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外；一方当事人因另一方当事人的行为或其他原因，可能使仲裁不能执行或者难以执行，可申请财产保全；仲裁机构由双方协商，不受地域限制

●采用仲裁方式解决合同纠纷原则是：到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁；尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理

●在以下所说的情况下，仲裁协议无效：约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围内的；无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议；一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的

●仲裁裁决一旦生效，当事人丧失的权利：起诉权；再仲裁请求权

●仲裁协议包括内容：请求仲裁的意思表示；仲裁事项；所选定的仲裁委员会

●关于仲裁裁决的执行说法正确的是：一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，人民法院应终结执行；人民法院裁定撤销裁决的，应当裁定中止执行

●下列情形时，人民法院对仲裁裁决不执行：仲裁裁决书认定事实的主要依据不足；仲裁庭的组成违反法定程序；没有达成仲裁协议

●在常见的工程纠纷中，因施工合同调解引起纠纷属：工程款纠纷

●施工单位脱离设计图纸、违反技术标准与规程而导致的纠纷属于：质量纠纷

●在下列防范措施中，监理工程师控制速赔的数量不实施工合同主体纠纷防范措施。

●不属于施工合同工程款纠纷的成因是：没有签订监理合同。属于的是：施工合同调价与索赔条款的重合；工程款拖欠；合同欠缺

●在下列防范措施中，避免合同总价与分项工程单价之和不符是非质量纠纷的防范措施

●因施工合同调价与索赔条款重合产生的纠纷，属于：施工合同工程款纠纷

●下列因素中，导致建设工程物资采购合同质量纠纷的成因是：到货验收不严、不及时

●施工合同主体发生纠纷的原因为：因承包商资质不够导致的纠纷；因无权代理 与表现代理导致的纠纷；因联合导致的纠纷；因“挂靠”问题而产生的纠纷

●施工合同工程纠纷款的成因主要有：“三边工程：引起的工程造价失控；施工合同调价与索赔条款的重合；合同缺陷；双方理解分歧

●建设工程合同当事人之间的纠纷一般有：建设工程施工合同纠纷；建设工程物资采购合同纠纷；建设工程监理合同纠纷；建设工程勘察、设计合同纠纷

●在建设过程中，进场出现施工合同分包与转包纠纷，原因有：承包商资质问题；各方对分包管理不严；合同约定的履行范围不清楚

●工程建设纠纷中，施工合同变更和解除纠纷的成因的主要有：大量的口头变更导致事后责任无法分清；设计于施工之间的脱节；：三边工程“导致大量变更产生；工程本身具有的不可预见性

●招标投标法规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标额项目化整为0，或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额5‰～10‰的罚款

●招标代理机构违反招投标法规定，泄露应当保密的于招投标活动有关的情况和资料的或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5-25万元的罚款

●招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外选定中标人应视为违法行为

●依法必须进行招标的项目在所有投标被标委员会否决后，招标单位应当重新招标

●中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，要取消2-5年的投标资格

●中标人不履行与招标人订立的合同，履约保证金不予退还，给招标人造成损失超过履约保证金数额的，应当对超过部分也如数赔偿

●招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，可以处中标项目金额5‰～10‰的罚款

●违反建筑法规定，对不具备相应资质等级等级条件的单位颁发该等级资质证书的，由其上级机关责令收回所发的资质证书，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任

●负有安全生产监督管理职责的部门，要求被审查、验收的单位购买其指定的安全设备、器材或者其他产品的，在对安全生产事项的审查、验收中收取费用的，由其上级机关或者监察机关责令改正，责令退还收取的费用；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分

●未依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品的，责令停止违法行为或者予以关闭，没收违法所得，并罚款。违法所得10万元以上的，处以违法所得1倍以上，5倍以下的罚款

●生产经营单位未经承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿

●生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处2万元以上，10万元以下的罚款

●生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；造成重大事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

●生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处15日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

●生产经营单位不具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿，仍不具备安全生产条件的，予以关闭；有关部门应当依法吊销其有关证照

●生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；据不承担赔偿责任或者其负责人逃匿的

●违反建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正；逾期未改正的，责令该建设工程停止施工

●注册执业人员，未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上，1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

●生产经营单位的主要负责人，依照安全生产法规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人

●违反建设工程安全生产管理条例的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备安全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正并处以1倍以上，3倍以上的罚款

●出租单位出租未经安全性能或检测不合格的机械设备及配件的，责令停业整顿并处于5-10万元的罚款

●施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，按照建设工程安全生产条件的，责令限期改正，并处以挪用费用20～50％的罚款

●施工单位取得资质证书后降低安全生产条件的，责令限期改正，经整改仍未达到与降低其资质等级相适应的安全生产条件的，责令停业整顿，降低其资质等级直至吊销资质证书

●建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计和施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上，100万元以下的罚款

●建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0.5-1％的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付

●勘察、设计、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处以合同的约定酬金1倍以上，2倍以上

●承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处勘察设计费25-50％的罚款

●违反建设工程质量管理条例规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程。没有设计方案擅自施工的，责令改正，处50-100万元的罚款

●发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分

●违反建设工程勘察设计管理条例的规定，建设工程勘察、设计单位没有在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计任务的，责令停止违法行为，处合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下的罚款，有违法所得，予以没收；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书

●违反建设工程勘察设计管理条例规定，未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察、设计活动的，责令停止违法行为。没收违法所得，处违法所得2倍以上，5倍以下罚款；给他人造成损失的依法承担赔偿责任

●违反建设工程勘察设计管理条例规定，建设工程勘察、设计单位将所承揽的建设工程勘察、设计转包的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的勘察费、设计费25％以上，50％以下的罚款

●建设工程勘察设计管理条例规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书、资格证书的行政处罚，由颁发资质证书、资格证书的机关决定；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者有关部门依据法定职权范围决定。依照本条例规定被吊销资质证书的，由工商行政管理部门吊销其营业执照

●施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，处工程合同价款2%以上，4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

●工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处50万元以上，100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任

●违反工程建设强制性标准造成工程质量、安全隐患或者工程事故的。按照《建设工程质量管理条例》有关规定，对事故责任单位和责任人进行处罚

●招标人（对不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的、对潜在投标人实行歧视待遇的、强制要求投标人组成联合体共同投标的、限制投标人之间竞争的）责令改正，可以处1万元以上，5万元以下的罚款

●依法必须进行招标项目的招标人向（他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、他人透露已获取招标文件的潜在投标人的数量、他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的、他人泄露标底的）给予警告，可以并处1-10万元的罚款

●依法必须进行招标的项目，招标人违反招标投标法规定，事先与投标人就（投标价格、投标方案）等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责人的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分

●投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人（以向招标人行贿的手段谋取中标的；以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标的；评标委员会成员行贿的手段谋取中标的），中标无效，处中标项目金额5‰-10‰的罚款

●评标委员会成员收受投标人的财务或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，给予（警告、没收收受的贿赂、可以并处0.3-5万元的罚款

●中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处（转让、分包项目金额5-10‰的罚款、有违法所得的，并处没收违法所得、可以责令停业整顿、由工商行政管理机关吊销营业执照）

●违反建筑法规定，（未取得施工许可证、开工报告未经批准擅自施工的）责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可处以罚款

●超越本单位资质等级承揽工程的，责令（停止违法行为；处以罚款；责令停业整顿；降低资质等级）；情节严重的，吊销资质证书；有非法所得的，予以没收

●建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的（责令改正、没收违法所得、处以罚款、责令停业整顿、降低资质等级）

●承包单位（将承包的工程转包的、违反建筑法规定进行承包的），责令改正，没收非法所得，并以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级，情节严重的，吊销资质证书；

●工程监理单位于建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，并以罚款，（降低资质等级，吊销资质证书；有非法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任）

●违反建筑法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的（责令改正，并以罚款；造成损失的，承担连带责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任）

●停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产是工程建设中承担民事责任的方式

●建筑企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，（责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；对不符合质量标准的工程部分，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任）

●负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，有下列行为的（对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或者验收通过的；发现未依法取得标准、验收的单位擅自从事有关活动或者接到举报后不予取缔或者不依法予以处理的；对已经依法取得批准的单位不履行监督管理职责，发现其不再具备安全生产条件而不撤销原批准或者发现安全生产违法行为不予查处的）给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

●违反有关规定，供水；供电；供气；公安消防等部门或者单位明示或者暗示建设单位或者施工单位购买其指定的生产供应单位的建筑材料、建筑构配件和设备的，责令改正

●承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的（没收违法所得，违法所得在0.5万元以上的，并处违法所得2倍以上，5倍以下的罚款；没收非法所得或者所得不足0.5万元的，单处或者并处0.5-2万元的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处0.5-5万元的罚款；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任）

●生产经营单位的决策机构，生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人，不依照安全生产法规定保证安全生产所需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，采取（责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任）的措施

●生产经营单位的主要负责人（未履行安全生产法规定的安全生产管理职责的；不依照安全生产法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的；）导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任

●生产经营单位未按照规定设定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，则其应承担的法律责任是（责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿；可以并处2万元以下的罚款）

●生产经营单位有未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，其应承担如下处罚：（责令限期改正、逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处5万元以下的罚款；构成犯罪的依照刑法有关规定追究刑事责任）

●有关地方政府，负有安全生产监督管理职责的部门，对生产安全事故隐瞒不报、谎报或拖延不报的，其直接责任的主管人员和其他直接责任人员则应承担的法律责任包括：行政责任；刑事责任

●违反建设工程安全生产管理条例的规定，对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的、对没有安全施工措施的建设工程颁发许可证的工作人员，应承担的法律责任是：刑事责任；行政责任

●违反建设工程安全生产条例的规定，建设单位对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准的要求的，则应接受以下处罚：责令限期改正；处20万以上，50万以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，对直接责任人员，依法刑法有关规定追究行事责任

●勘察单位、设计单位违法建设工程安全生产管理条例的规定，未按法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的，则应接受的惩罚有：责令限期改正，出10万元以上，30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；没收其所得的勘察、设计费用；造成损失的，依法承担赔偿责任

●工程监理单位有违反建设工程安全生产管理条例的的规定，未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的、发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，则应接受的处罚：责令限期改正；逾期为改正的，责令停业整顿，并处罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任

●未编制拆装方案、制定安全施工措施的，未由专业技术人员现场监督的，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位违反建设工程安全生产管理条例的规定，应受的罚款有：责令限期改正，出5万元以上，10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任

●违反建设工程安全管理条例的规定，施工单位未设立安全生产管理机构、配备专职安全管理人员或者分项工程施工时无专职安全管理人员现场监督的，应受的罚款：责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照有关规定处以罚款；构成犯罪的，对直接责任人员，追究刑事责任

●施工单位违反建设工程安全生产管理条例的规定，施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明，未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施，或者在城市失去内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的，则出的处罚：责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处罚款；构成犯罪的，对直接责任人员，追究刑事责任

●施工单位违反建设工程安全生产管理条例的规定，对安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未查验或查验不合格即投入使用的，则处于罚款：造成损失的，依法承担赔偿责任；责令限期未改正，责令停业整顿，并处罚款；情节严重，将低资质等级，直至吊销资质证书

●建设单位以下行为的，责令改正，处20万元以上，50万元以上的罚款：迫使承包方以低于成本的价格竞标的；未按照国家规定办理工程质量监督手续的；施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的

●建设单位有以下行为，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款，造成损失的，依法承担赔偿责任：未组织竣工验收，擅自交付使用的；验收不合格，擅自交付使用的；对不合格的建设工程按照合格工程验收的

●勘察、设计、工程、监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，则应承担的法律责任为：责令改正，没收违法所得；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书

●违反建设工程安全生产管理条例规定，有以下行为的，责令改正，处10～30万元的罚款：勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的；设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的；设计单位指定建筑材料、建筑构配件生产厂、供应商的；设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的

●施工单位爱在施工中偷工减料的，在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的则应承担的法律责任为：责令改正，处工程合同价款2%~4%的罚款；造成工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

●施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验的，或者未对涉及结构安全的试块、证件以及有关材料取样检验的，则应承担的法律责任为：责令改正，处10~20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任

●不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，依规定，被责令改正，处10~20万元的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任的主体包括：建设单位；勘察单位；设计单位；监理单位

●工程监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，或将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，应承担的法律责任为：责令改正，处50~100万元的罚款；降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任

●工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或其他利害关系的，应承担的法律责任为：责令改正，处5~10万元的罚款；降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收

●注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故，应：责令停止执业1年；造成重大过错的，吊销执业资格证书，5年内不准注册；情节特别恶劣的终身不得注册

●违反国家规定，降低工程质量，造成重大安全事故，构成犯罪的，对其直接责任人员依法追究行事责任。此法律责任的单位主体包括：施工单位；工程监理单位；施工单位；勘察单位

●违反建设工程勘察设计管理条例的规定，建设工程勘察、设计注册执业人员和其他其专业技术人员未受聘于一个建筑工程勘察、设计单位、从事建设工程勘察、设计活动的，或者同时受聘于两个以上建筑工程勘察、设计单位，从事建设工程勘察、设计活动的，则应接受以下处罚：责令停止违法行为，没收违法所得；处违法所得2倍以上，5倍以下的罚款；情节严重的，可以责令停止执行业务或者吊销资格证书；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任

●违反建设工程勘察设计管理条例规定，有以下行为的，依照《建设工程质量管理条例》第63条的规定，给予处罚：勘察单位未按照工程建设强制性标准进行的勘察的；设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的；设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的；设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的

●建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，明示或暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，则应承担相应的法律责任，下列表述错误的是：并处于5~10万元的罚款；并处于10~20万元的罚款；并处于30~60万元的罚款；并处于50~100万元的罚款。正确是并处于20~50万元的罚款

●违约责任：行为人不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定所产生的民事责任

●侵权责任是指：行为人侵犯国家、集体的财产权利；侵犯法人名称权；侵犯法人名称权和自然人的人身权时；侵犯公民的财产权利所产生的民事责任

●恢复原状；修理、重做、更换；赔偿损失；支付违约金属于工程建设中承担民事责任的方式

●支付违约金；消除影响、恢复名誉；赔礼道歉属于工程建设中承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用

●行政处罚是指：由国家行政机关或授权的企事业单位、社会团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁，主要有警告、罚款；没收违法所得、没收非法财物；责令停产停业；暂扣或吊销许可证、暂扣或者吊销执照；刑事拘留等

●行政处分是指：由国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法的规定，实施了犯罪行为时所应承担的法律责任

●与工程建设关系比较密切的刑事犯罪有：重大责任事故罪；重大劳动安全事故罪；工程重大安全事故罪

●行政责任包括两种：一种为公民和法人因违反行政管理法律、法规的行为而应承担的行政责任；另一种为：国家工作人员因违反政纪或在执行人任务时违反行政法规的行为

●刑事责任的承担方式是：刑事处罚

●有些刑事责任可根据犯罪的具体情况而免除刑事处罚。对免除刑事处罚的罪犯，有关部门可以根据法律的规定使其承担其他种类法律责任。这些案件包括：罪犯免除刑事处罚

●行政处罚是指由国家行政机关；授权的企事业单位；授权的社会团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁，主要有警告、罚款；没收违法所得、没收非法财物；责令停产停业；暂扣或吊销许可证、暂扣或者吊销执照；刑事拘留等

●行政处分是指由国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有：警告；记过；记大过；降职；降薪；撤职；开除等

●刑事处罚的形式有：主刑；附加刑两种

●在工程建设中，涉及到 刑事处罚形式有：管制；拘役；剥夺政治权利；没收财产

●在建设工程法律责任的一般构成要件中，如果行为在主观上即没有故意也没有过失，则行为人对损害结果不必承担法律责任

●在建设工程法律责任的一般构成要件中，行为没有违法，尽管造成了一定的损害结果，对损害结果不承担法律责任

●在建设工程法律责任的特殊构成要件中，特殊主体是指法律规定违法者必须具备一定的身份和职务时，才能承担法律责任

●在建设工程法律责任的一般构成要件中，不要求行为者主观上是否过错，只要有损害事实的发生，受益人就要承担一定的法律责任。

●转承责任就是在有些情况下，要求与违法者有一定关系的第三人来承担相应的法律责任

●建设工程法律责任的一般构成要件由以下条件构成；有损害事实发生；存在违法行为；违法者主观上有过错；违法行为与损害事实之间有因果关系构成，它们之间互为联系、互为作用，缺一不可。

●在建设工程法律责任的特殊构成要件中，特殊结果要求后果严重；损失重大，否则不能构成法律责任

●建设工程法律责任的特殊构成要件由特殊主体；特殊后果；无过错责任；转承责任构成