工程经济综合知识模拟试题（一）

一、 单项选择题（每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意。）

1、以下不属于现金流量三要素的是（ ）。

A.大小 B.方向

C.速度 D.时点

2、在资本金财务现金流量表中，以下不属于现金流出的是（ ）。

A.流动资金回收 B.增值税

C.所得税 D.借款还本付息

3、假设名义利率为r，按月计息，则半年的有效利率为（ ）。

A.[（1+r/12）12-1]/2 　B.r/2 　C.（1+r/12）6-1 　D.（1+r/12）12-1

4、某人储备养老金，每年年末存款100元，年利率为8%，则20年后他的养老金总额为（ ）。

A.4506.2 　B.4670 　C.4576.2 　D.4500

答案：C

5、年有效利率大于名义利率，是因为（ ）。

A.计息周期小于一年时 B.计息周期等于一年时

C.计息周期大于一年时 D.计息周期小于等于一年时

6、某企业向银行借款，有两种计息方式：一种为年利8%，按月计息；另一种为年利8.5%，半年计息，则 企业应选择的有效利率为（ ）。

A、8.3% B、8% C、8.5% D、9.2%

答案：A

7、在经济评价中，一个项目内部收益率的决策规则是（ ）。

A.IRR低于基准利率，则投资；

B.IRR大于或等于基准利率，则投资；

C.IRR>0，则投资；

D.IRR<0，则投资。

8、正常情况下，偿债备付率应（ ）。

A.小于1 　B.小于2

C.大于1 　D.大于2

9、下列评价指标中，属于动态指标的是（ ）。

A、投资利润率 B、利息备付率 C、内部收益率 D、投资收益率

10、工程项目的投资回收期，在没有注明具体时间的情况下，一般应从（ ）算起。

A、投资年 B、投产年的前一年 C、建设开始年 D、建设结束年

11、有形磨损的局部补偿形式适用于（ ）。

A.可消除性的有形磨损 B.不可消除性的有形磨损

C.第一种无形磨损 D.第二种无形磨损

12、设备的经济寿命是指从设备开始使用到（ ）最小的使用年限。

A.等值年成本 B.年度使用费用 C.资金恢复费用 D.年运营费用

13、对于企业采用融资方式租赁设备来说，下列说法中错误的是（ ）。

A.融资租赁适用于长期使用的贵重设备

B.企业可以随时通知对方取消租约

C.企业可以降低技术过时的风险

D.企业不可以处置租赁设备

14、敏感性分析中评价指标的确定，一般根据项目实际情况而选择。如果主要分析投资大小对方案资金 回收能力的影响，则选用（　）作为分析指标。

A.投资回收期 B.项目投资收益率

C.财务净现值 D. 财务内部收益率

15、建设工程项目施工阶段的工作内容包括：施工组织设计、生产准备、施工过程，其工作顺序为（ ）。

A.施工组织设计→生产准备→施工过程

B.施工组织设计→施工过程→生产准备

C.生产准备→施工组织设计→施工过程

D.生产准备→施工过程→施工组织设计

16、可行性研究的内容涉及技术、经济和社会等方面，下列基本内容中属于技术方面的是（ ）。

A.市场分析与评价　 B.融资方案

C.风险分析 D. 原材料燃料供应

17、价值工程中的总成本是指（ ）。

A、生产成本 B、使用成本 C、使用和维护费用 D、产品寿命成本

18、根据甲、乙、丙三个零件的已知数据，应选择（ ）为价值工程的对象。

|  | 甲 | 乙 | 丙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能评价系数 | 0.2 | 0.02 | 0.09 |
| 目前成本 | 100 | 10 | 9 |
| 成本系数 | 0.10 | 0.01 | 0.09 |

A.甲 　B.乙　C.丙 　D.甲、丙

19、功能价值V的计算可分为功能成本法和（ ）。

A.方案估算法 B.功能指数法 C.强制确定法 D.多比例评分法

20、两项等额的资金，由于时间价值的存在，发生在前的资金时间价值（ ）发生在后的资金时间价值

A、无法确定 B、低于 C、等于 D、高于

21、某企业向银行借款1000万元，期限为3年，到期需还本付息合计1300万元，已知45）=1.295，（F/P ，10%，3）=1.331，（F/P，11%，3）=1.368，则银行的贷款利率为（ ）。

A、小于9%　 B、9%-10% 　C、10%—11% 　D、大于11%

答案：B

解析；已知P=1000，F=1300，n=3，由F=P（F/P，i，n）可知1300是介于9%和10%之间的。

22、现金流量表的编制原则是（ ）。

A.权责发生制原则 B.收付实现制原则

C.客观性原则 D.历史成本原则

23、现金等价物具有期限短的特点，一般是指从购买日起，（ ）个月内到期。

A.3 　B.4

C.6 　D.8

24、下列各项，属于静态会计报表的是（ ）。

A.利润表 　　B.资产负债表

C.现金流量表 D.分部报表

25、下列各表，属于会计报表附表的是（ ）。

A. 资产负债表 B.利润表

C.现金流量表 D.利润分配表

26、我国编制资产负债表的基本格式属于（ ）。

A. 帐户式 B.报告式

C.单步式 D.多步式

27、下列各项，属于没有实物形态的非货币性长期资产的是（ ）。

A. 长期投资 B. 其他资产

C. 固定资产 D. 无形资产

28、下列各项，适用于托收承付结算方式的是（ ）。

A.赊销商品的款项 B. 寄销商品的款项

C.代销产品的款项 D. 商品交易而产生的款项

29、采用双倍余额递减法计提折旧的固定资产，应当在固定资产使用后期，当发现某期按双倍余额法计 算的折旧（ ）该期剩余年限按直线法计提的折旧时，改用直线法计提折旧。

A. 大于 B.小于

C.等于 D.不确定

30、下列各项，视同自有固定资产管理的是（ ）。

A. 经营租出固定资产 B. 融资租入固定资产

C. 经营租入固定资产 D. 融资租出固定资产

31、下列各项，属于流动负债的是（ ）。

A. 长期借款 B.应收账款

C.预收账款 D.预付账款

32、企业的预付帐款，如有确凿证据证明其不符合预付帐款性质，或因供货单位破产、撤消等原因已无 望再收到所购货物的，应将原记入预付帐款的金额转入（ ），并按照规定计提坏帐准备。

A. 营业外支出 B.管理费 C.其他应收款 D.应收帐款

33、某企业年初盈余公积金余额500万元，本年提取法定盈余公积金200万元，提取法定公益金100万元， 用盈余公积金转增资本200万元，用法定公益金购置职工集体福利设施50万元，该企业盈余公积金年 末余额为（ ）万元。

A. 420 　B.500 　C.550 　D.600

答案：D

解析：盈余公积的来源是税后净利润，盈余公积包括法定盈余公积、任意盈余公积、法定公益金。企 业的盈余公积可以用于弥补亏损、转增资本。符合规定的企业，也可用于分派现金股利。所以，提取 法定盈余公积、提取法定公益金是盈余公积的增加，用盈余公积弥补亏损、转增资本、分派现金股利 是盈余公积的减少，而用法定公益金购置职工集体福利设施是盈余公积内部构成的变动，不会对盈余 公积总额发生影响。

本题中该企业盈余公积的年末余额应为：

500+200+100—200=600（万元）

本题应对盈余公积的实质、提取和使用的核算应熟练掌握。

34、在项目利润分配中应优先提取的是（ ）。

A.法定公益金 B.任意盈余公积金

C.法定盈余公积金 D.优先股股利

35、利润在数量上表现为（ ）。

A.收入与费用相抵后的数额

B.现金流入与现金流出相抵后的余额

C.资产与负债相抵后的数额

D.资产与所有者权益相抵后的余额

36、对于在同一会计年度期间开始并完成的劳务，应当在（ ）予以确认。

A. 劳务开始时 B.完成时

C.实际收到货币资金时 D.资产负债表日

37、企业财务管理的目标是（ ）。

A. 利润最大化 B.风险最小化

C.企业价值最大化 D.报酬率最大化

38、补偿性存款余额的约束使借款企业受到的影响是（ ）。

A. 增加了所需支付的借款利息额 B.增加了实际可用的借款数

C.提高了实际借款利息 D.降低了实际借款利息率

39、会计信息必须满足使用者的需要，这体现了（ ）原则。

A. 明晰性 B.相关性

C.及时性 D.重要性

40、财务分析中最重要、最基本的方法是（ ）。

A.对比分析 B.趋势分析

C.比率分析 D.构成分析

41、建筑安装工程中的规费属于（ ）。

A. 直接费 B.直接工程费

C.间接费 D.以上都不是

42、病假在6个月以上的生产工人工资应计入（ ）。

A. 生产工人辅助工资 B.间接费中的劳动保险费

C.职工福利费 D.生产工人劳动保护费

43、在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定、检查所发生的费用应列入（ ）。

A. 检验试验费 B. 研究实验费 C. 间接费 D. 现场管理费

44、某工程及该工程的施工单位均位于市区，该工程的直接费为180万，间接费27万，利润10万，则该工 程的营业税、城市维护建设税和教育费附加的合计为（ ）万。

A. 7.400 　B.7.266

C.6.987 　D.7.161

答案：A

解析：根据税金=（直接费+间接费+利润）×税率的公式，由于该工程位于市区，其综合税率应取 3.41%，则综合税应为：（180+27+10）×3.41%=7.3997=7.400

45、某工程直接工程费为180万元，间接费为27万元，利润为10万元，营业税率3%，则该工程的营业税为 （ ）。

A. 6.711 　B. 6.510　 C. 6.320 　D. 6.705

答案：B

解析：根据税金=（直接费+间接费+利润）×税率的公式，该工程的营业税为：217×3%=6.510

46、我国现行工程清单计价办法中的单价采用（ ）。

A 直接工程费 B 综合单价 C 工料单价 D 不限制

47、国产标准设备的原价一般是指（ ）。

A. 设备制造厂的交货价 B. 出厂价与运费、装卸费之和

C. 设备预算价格 D. 设备成本价

48、某项目进口一批工艺设备，其银行财务费为4.25万元，外贸手续费为18.9万元，关税税率为20%，增 值税税率为17%，抵岸价为1792.19万元。该批设备无消费税、海关监管手续费，则该批进口设备的到 岸价格（CIF）为（ ）。

A. 747.19 　B. 1045 　C. 1291.27 　D. 1260

答案：D

解析：根据公式：进口设备抵岸价=货价+国外运费+国外运输保险+银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税+海关监管手续费

有：1792.19=CIF+4.25+18.9+20%CIF+（CIF+20%CIF）17%

CIF=（1792.19-4.25-18.9）/1.404=1260

49、整个车间的设备安装后的负荷试运转属于（ ）。

A. 联合试运转费 B.设备购置费

C.设备安装费 D.生产准备费

50、某项目建设期2年，第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，贷款分年度均衡发放，年利率10%，则建设期贷款利息为（ ）万元。

A. 30 B. 15 C. 25.5 D. 25

答案：C

解析：根据利息计算公式：各年应计利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）× 年利息有：

第一年应计利息=（0+100/2）×10%=5

第二年应计利息=（105+200/2）×10%=20.5

建设期为2年，其应计利息为5+20.5万元

51、对工程建设定额分类的说法错误的是（ ）

A 按定额反映的物质消耗内容分类，可以把工程建设定额分为劳动消耗定额、机械消耗定额和材料消耗定额3种

B 按照定额的编制程序和用途来分类。可以把工程建设定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标等5种

C 按照投资的费用性质分类。可以把工程建设定额分为建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工器具以及工程建设其他费用定额等

D 按照专业性质来分类。工程建设定额分为通用定额、行业通用定额和专业专用定额、企业定额4种

52、工人工作时间分类中，不属于有效工作时间的是（ ）

A 准备与结束时间 B 基本工作时间

C 辅助工作时间 D 不可避免的中断时间。

53、投资决策中的项目建议书阶段和详细可行性研究阶段的投资估算误差率的范围分别为（ ）。

A.±30%；±20% 　B.±20%；±10%

C.±30%；±10% 　D.±30%；±25%

54、原有日产产品10吨的某生产系统，现拟建相似的生产系统，生产能力比原有的提高2倍，用生产能力 指数法估计投资额需增加约（ ）。（n=0.5）

A. 1.4倍 B.1.7倍

C.70% D.40%

答案：C

解析：已知X2/X1=3，n=0.5，根据公式C2=C1（X2/X1）n×Cf

有：C2/C1=31/2

C2/C1=1.732 C2=70%

55、国际工程项目的检验试验费一般计入（ ）。

A. 材料设备费 B.人工费

C.现场管理费 D.公司管理费

二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）

1、属于现金流量的是（ ）。

A. 现金流入

B. 现金流出

C. 现金转移

D.现金流

E. 机器折旧

2、工程经济分析中的经营成本包括（ ）。

A. 生产成本

B. 折旧费用

C. 销售费用

D. 财务费用

E. 利息支出

3、下列指标中，取值与项目效益成正比的指标是（ ）。

A、投资收益率

B.投资回收期

C.财务内部收益率

D.财务净现值

E、净年值

4、采取下列哪些措施可以提高盈亏平衡产量（ ）。

A. 提高年固定总成本

B. 提高单位产品可变成本

C. 降低单位产品可变成本

D. 降低单位产品销售价格

E. 提高单位产品销售税金及附加

5、建设项目可行性研究的基本内容包括（ ）。

A. 招投标准备

B. 机会研究

C. 市场研究

D. 技术研究

E. 效益研究

6、下列指标中与资金时间价值有关的指标有（ ）。

A. 投资收益率

B. 净现值率

C. 投资利润率

D. 内部收益率

E. 利息倍付率

7、方案创造是价值工程活动成败的关键，在价值工程中常用的方案创造的方法有（ ）。

A. 头脑风暴法

B. 模糊目标法

C. 专家意见法

D. 加权评分法

E. 专家检查法

8、下列各项能够通过阅读ABC公司资产负债表获悉的有（ ）。

A. 该公司拥有多少货币资金

B. 该公司的产品质量

C. 该公司所欠债务

D. 该公司拥有多少台设备

E. 该公司的经营状况如何

9、资金成本包括资金筹集费和资金占用费两部分，下列各项划分正确的有（ ）。

A. 股票发行代理费属于资金筹集费

B. 股票的股利、银行的利息属于资金占用费

C. 债券利息属于资金筹集费

D. 债券发行代理费属于资金占用费

E. 股票发行广告费属于资金筹集费

10、会计核算的基本原则有（ ）。

A. 法人资格

B. 持续经营

C. 会计分期

D. 货币计量

E. 会计主体

11、下列资产如发生减值，应计提减值准备的有（ ）。

A. 流动资产

B. 长期投资

C. 无形资产

D. 固定资产

E. 存货

12、根据企业会计准则，下列应计提固定资产折旧的有（ ）。

A. 在用的固定资产

B. 以融资方式租入的固定资产

C. 以经营方式租入的固定资产

D.房屋及建筑物

E.未使用、不需使用的固定资产

13、下列各项资本公积可以直接用于转增资本的有（ ）。

A. 资本溢价

B. 接受现金捐赠

C. 拨款转入金

D. 外币资本折算的差额

E. 股权投资准备

14、销售商品的收入应该在满足下列条件的情况下予以确认（ ）。

A. 企业已将商品所有权的主要风险和报酬转移给供货方

B. 企业已经能够可靠的确认交易的结果

C. 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施 控制

D. 与交易相关的经济利益很可能流入企业

E. 相关收入和成本能够可靠的计量

15、建筑安装工程费用项目的组成包括（ ）。

A. 直接费用

B. 间接费用

C. 企业管理费

D. 税金

E. 利润

16、进口设备到岸价（CIF）是以下哪几项价格或费用之和（ ）。

A. 外贸手续费

B. 海关监管手续费

C. 离岸价（FOB）

D. 国外运费

E. 国外运输保险费

17、按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单应按照统一的（ ）进行编制

A. 项目编码

B. 项目序号

C. 项目名称

D. 计量单位

E. 工程量计算规则

18、下列费用中属于与未来企业生产经营有关的其它费用的有（ ）。

A. 临时设施费

B. 工程保险费

C. 联合试运转费

D. 生产准备费

E. 办公和生活家具购置费

19、人工定额的制定方法通常有（ ）。

A. 技术测定法

B. 理论计算法

C. 统计分析法

D. 比较类推法

E. 经验估计法

20、下列说法正确的有（ ）。

A. 分部分项工程量清单为可调整清单

B. 分部分项工程量清单为不可调整清单

C. 措施项目清单为可调整清单

D. 措施项目清单为不可调整清单

E. 其它项目清单由招标人部分和投标人部分组成

参考答案

一、 单项选择题

1、C 2、A 3、C 4、C 5、A 6、A 7、B 8、C 9、C 10、C 11、A 12、A 13、B14、D 15、B 16、D 17、D 18、A 19、B 20、D 21、B 22、B 23、A 24、B 25、D 26、A 27、D 28、D 29、B 30、B 31、C 32、C 33、D 34、C 35、A 36、B 37、A 38、C 39、B 40、C 41、C 42、B 43、A 44、A 45、B 46、B 47、A 48、D 49、A 50、C 51、D 52、D 53、C 54、C 55、C

二、多项选择题

1、ABD 2、ACD 3、ACDE 4、ABDE 5、CDE 6、BD 7、ABCE、8、AC 9、ABE 10、BCDE 11、BC 12、ABDE 13、ABCD 14、ACDE 15、ABDE 16、CDE 17、ACDE 18、CDE 19、ACDE 20、BCE